RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/2024 z dnia 20.02.2024 r.

UMOWA nr 1/2024

zawarta w Przylesiu w dniu ……………………… roku pomiędzy

Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Stanisława Biskupa w Przylesiu

Przylesie 38, 49-351 Przylesie

NIP: 7471659570, REGON: 040072474

reprezentowaną przez:

Proboszcza Parafii Księdza Jacka Olewicza,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
o treści następującej:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie konkurencyjnym (zapytanie ofertowe) bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.   Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania 
zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego na szlaku Polichromii Brzeskich poprzez 
wymianę pokrycia dachu kościoła w Przylesiu ” dofinansowane z Rządowego Programu 
Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/10885/PolskiLad.

2. Celem zadania jest kontynuowanie zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest zabytkowy kościół pw. Świętego Stanisława Biskupa, którego realizacja nastąpi poprzez wykonanie robót budowlanych zabytkowego dachu kościoła.

3. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

1) Rozebranie rur spustowych oraz rynien z blachy nie nadającej się do użytku;

2) Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki;

3) Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu;

4) Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach;

5) Ołacenie połaci dachowych łatami 40 x 60 mm z tarcicy nasyconej;

6) Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna;

7) Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy przy dachu krytym 
dachówką

8) Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych;

9) Wykonanie i zawieszenie rur spustowych oraz rynien półokrągłych;

10) Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone;

11) Odgrzybienie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych;

12) Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami 
solowymi;

13) Wymiana odeskowania dachu z desek gr 32 mm na styk;

14) Wywóz i utylizacja powstałego gruzu.

4.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

1) dokumentacją projektową stanowiącą zał. nr 1 do Zapytania ofertowego;

2) przedmiarem robót budowlanych stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego;

3) pozwoleniem nr 870/N/2022 z dnia 28.11.2022 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

4) decyzją nr 490/22 z dnia 30.11.2022 r. zatwierdzającą projekt architektoniczno – budowlany 
i udzielającą pozwolenia na budowę;

5) uzgodnieniami z Zamawiającym;

6) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

7) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

8) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy 
określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne 
pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania 
w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

6. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone 
co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

7. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowo -  budowlanej.

8. Wykonawca w momencie rozpoczęcia prac budowlanych wykona i umieści w miejscu realizacji zadania tablicę informacyjną zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

§2

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2024 r.

2. Jako wykonanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót budowlanych i gotowość do odbioru robót.

§3

OBOWIĄZKI STRON UMOWY

1. Zamawiający i Wykonawca zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy 
w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności:

1) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

2) przekazanie dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 5 umowy;

5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcom;

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót;

3) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu,

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

4) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę oraz decyzją konserwatora zabytków, właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych bezpieczeństwo osób przebywających 
na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

5) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych 
do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie 
z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;

6) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

7) ustanowienie kierownika budowy, który spełnia wymagania o których mowa w art. 37 a ust.
1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840 z późn. zm.).;

8) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

9) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót 
i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

10) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszącej, w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;

11) zapewnienie bezpieczeństwa i praw właścicielom nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, w zakresie dostępu do nieruchomości i obsługi, przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego terenu robót a jeżeli nie będzie to możliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczególnych nieruchomości przez cały okres prowadzenia robót budowlanych,

12) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy 
w każdym terminie;

13) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki, uporządkowanie terenu budowy 
po zakończeniu prac;

14) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 
to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

15) udział w przeglądach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie
szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające
związek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe

w związku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń
i aparatury znajdujących się na terenie robót.

5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego jest: ………………………….
 tel. .............................. mail ..............................

6. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………………………………….. tel. .............................. mail .....................................

7. W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o których mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu, strona umowy dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu 
do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

8. Strony dopuszczają również możliwość porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów wskazanych w ust. 5 i 6, za pośrednictwem poczty elektronicznej strony nie dopuszczalne jest złożenie przez Strony jakichkolwiek oświadczeń dotyczących potwierdzenia i wykonania robót, odstąpienia od umowy czy też wprowadzenie zmian w jej treści.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi:

- brutto w wysokości: .................... zł

(słownie: ............................................................................ złotych ........./100),

w tym:

- netto: ......................... zł.

(słownie: ............................................................................................ złotych ......../100),

- podatek VAT w wysokości …… %, co stanowi kwotę ...................... zł 
(słownie: .............................................................................................złotych ............/100).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT.

5. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, co stanowi kwotę:

- brutto w wysokości: .................... zł

(słownie: ............................................................................ złotych ........./100),

w tym:

- netto: ......................... zł.

(słownie: ............................................................................................ złotych ......../100),

- podatek VAT w wysokości ….. %, co stanowi kwotę ...................... zł 
(słownie: .............................................................................................złotych ............/100).

6. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej w terminie 14 dni od przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową najpóźniej na 5 dni przed maksymalnym terminem 
na przekazanie przez Zamawiającego zaliczki Wykonawcy.

7. Pozostała część wynagrodzenia stanowiąca 98 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, co stanowi kwotę:

- brutto w wysokości: .................... zł

(słownie: ............................................................................ złotych ........./100),

w tym:

- netto: ......................... zł.

(słownie: ............................................................................................ złotych ......../100),

- podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę ...................... zł 
(słownie: .............................................................................................złotych ............/100),

zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej, pod warunkiem otrzymania przez Gminę Olszanka wypłaty dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

8. Zamawiający może przekroczyć 30-dniowy termin zapłaty, gdy nie otrzyma w tym terminie dotacji będącej następstwem nieotrzymania przez Gminę Olszanka dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu tego dofinansowania.

9. Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej zaliczką (udziałem własnym
Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. 
10. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bez uwag i zastrzeżeń.

11. Płatność będzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze końcowej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.
12. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenia wszystkich Podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających 
z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy (o ile dotyczy) lub oświadczenie Wykonawcy o niekorzystaniu przy realizacji zamówienia z podwykonawców i dalszych podwykonawców.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust.12 (w przypadku korzystania z podwykonawców lub dalszych podwykonawców), wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

14. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone 
w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

15. Zamawiający ma prawo do potrącenia:

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie,

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, w przypadku niedokonania

płatności przez Wykonawcę.

16. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności wynikający z art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

17. Rachunek bankowy podany przez wykonawcę umowy jest rachunkiem zgłoszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się 
z płatnościami do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze
podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie wiążą się z niespełnieniem zapłat w terminie.

18. Faktura zaliczkowa i końcowa powinny być wystawione na:

Nabywca/Odbiorca

Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Stanisława Biskupa w Przylesiu

Przylesie 38, 49-351 Przylesie

NIP: 7471659570, REGON: 040072474

§ 5

ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu odbioru końcowego;

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na podstawie wpisów dokonywanych 
w dzienniku budowy.

2. Odbiór końcowy:

1) Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie w formie
pisemnej na adres Zamawiającego lub poprzez złożenie osobiste w siedzibie Zamawiającego.
Gotowość do odbioru oznacza, że Wykonawca wykonał całość robót budowlanych objętych niniejszą umową.

2) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1.

3) Pozytywny odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.
4) Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 
w całości, roboty zostały wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania, Wykonawca nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił wymaganej dokumentacji powykonawczej:
a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;
b) atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji
zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii;

c) oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodności wykonania
projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy;

d) oświadczenie projektanta o wystąpieniu zmian nieistotnych do projektu;

e) dziennik budowy;

f) protokoły utylizacji wszelkich odpadów.

5) Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

6) Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robót jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:

1) Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę;

3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwać odbiór jeżeli wykonawca nie wykonał robót zanikających
i ulegających zakryciu w całości lub roboty zostały wykonane z użyciem materiałów, które nie
uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty
zostały wykonane nienależycie.

§ 6

PODWYKONAWSTWO

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź 
z udziałem podwykonawców.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

5. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo.

6. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa 
w ust. 6, w terminie 5 dni od jej zawarcia.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący:
1) roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy – na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;

2) materiały i urządzenia - na warunkach producenta.

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, o których mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią
z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach lub usterkach, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach, 
o którym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

7. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych 
w terminach określonych przez Zamawiającego.

8. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dniu od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub podpisania protokołu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych prac, według stanu na dzień odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w umowie, a wynikłych 
z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie do 2 dni od dnia wezwania do zwrotu zaliczki przez Zamawiającego.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
– w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
2) za zwłokę w terminie realizacji umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
o którym mowa § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. W wysokości 1000,00 zł, za każdy przypadek opisanego naruszenia z tytułu:

1) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

2) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

§ 10

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 przez
cały okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej opłacenia na każde żądanie
Zamawiającego.

§ 11

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, 
w zakresie:

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

e) wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji 
ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Strony mają prawo do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robót, konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych projektem, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych, Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu prowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem elementów cenotwórczych nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych dla województwa opolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
5. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 - 3 będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę opisujący potrzebę zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany sposobu realizacji świadczenia. Z inicjatywą sporządzenia aneksu do umowy może wystąpić Zamawiający jak i wykonawca. Zamawiający zobowiązany będzie w takiej sytuacji do sporządzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.

6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Siłą wyższą, o której mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczność 
o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

§ 11

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów, powstałych w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze polubownej, rozstrzygany będzie przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

2. Integralną część umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa,

3) przedmiar robót.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY    						        WYKONAWCA

……………….................…………                                               ……………………................