**SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM**

**od 27.08.2021 do 30.09.2021**

**W okresie sprawozdawczym urząd zajmował się następującymi sprawami:**

* **Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku przy ulicy Orlej** po przebudowie w celu utworzenia 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych. Komisja mieszkaniowa wytypowała 4 potencjalnych najemców mieszkań socjalnych i 1 chronionego. Nabór pozostałych najemców nastąpi w najbliższym czasie.
* **Złożono wniosek na przebudowę byłego warsztatu przy ulicy Kobiórskiej na remizę OSP**. 27 września wojewoda śląski wydał decyzję o komunalizacji działki o nr 2217/37 o powierzchni 1142 m kw niezbędnej do funkcjonowania i korzystania z remizy OSP w Kobiórze. Tym samym zakończył się wieloletnie postępowanie w tej sprawie.
* **Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Łukowej i Orlej.** Przetarg wygrała firma z Grzawej za kwotę 355 926 zł brutto z terminem zakończenia do końca października. Roboty budowalne będą prowadzone przez cały październik. W tym czasie mieszkańcy Kajzerowca muszą liczyć z utrudnieniami w dojeździe do posesji, w szczególności w ostatniej dekadzie miesiąca w trakcie robót związanych z asfaltowaniem
* **Złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie na przebudowę pasa ulicy Kobiórskiej** z wydzieleniem ścieżki rowerowej po wcześniejszym zarurowaniu odcinka rowu przydrożnego. Realizację tego zadania przewiduje się do końca br.
* **Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Kobiórskiej** od granicy lasu do drogi Książęcej. Roboty przewiduje się wykonać w ostatnim kwartale br
* **Zostały przyjęte przez Starostę zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie 5 fragmentów dróg** w tym dwa dojazdy do ul. Łukowej, jeden dojazd w rejonie ulicy Rodzinnej 97, jeden dojazd w rejonie ulicy Kobiórskiej (pod lasem), połączenie ulicy Rolnej z ulicą Paproci
* **Gmina wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie wodociągu w rejonie ulic** Wrzosowej, Wiśniowej i Stobika zrealizowanego z dofinansowaniem unijnym
* **Trwa rozliczanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych następujących inwestycji**: przebudowa budynku przy Orlej 4, budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wiśniowej, Stobika i Promnickiej, wymiana punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne
* **W chwili obecnej przygotowana jest specyfikacja przetargowa na wywóz iż zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobiór** w latach 2022 – 2023. Jak już informowałem wcześniej nastąpił znaczny przyrost ilości odpadów komunalnych. Przykładowo ilość odpadów kuchennych biodegradowalnych wzrosła aż czterokrotnie. Na pewno będzie miało to istotny wpływ na wzrost kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w następnych latach.

 Wójt Gminy

 Eugeniusz Lubański