SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  W OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM  OD 02.03.2023  DO 30.03.2023.

W okresie międzysesyjnym:

- kontynuowano działania związane z budową nowego przedszkola, wykonano odbiór częściowy 50% zakresu inwestycji.

- zawarto umowę na wykonanie dwóch dróg gminnych, rozstrzygnięto przetarg i w dniu 8 marca zawarto umowę na realizację z firmą INFRAX z Bojszów na łączną kwotę 4 352 744, 91 zł brutto termin realizacji do 9 września br. Wybrano inspektora nadzoru budowy oraz przekazano plac budowy. W chwili obecnej trwa uzgadnianie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

- W ramach rozeznania możliwości i zasad dofinansowania ze środków unijnych projektu parasolowego odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Doeko Group. Po przeanalizowaniu uzyskanych informacji stwierdzono, że realizacja takiego projektu nie byłaby korzystna zarówno dla samorządu jak i  mieszkańców.

- 9 marca odbyło się w Urzędzie Gminy webinarium, w którym uczestniczyli nowy prezes podstrefy tyskiej KSSE oraz przedstawiciele czterech podmiotów gospodarczych z terenu naszej gminy. Przedsiębiorcy zostali zapoznani z warunkami wsparcia ze strony KSSE przy realizacji nowych inwestycji.

- 10 marca odbyło się spotkanie z dyrektorem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM Zagłębie) w sprawie nowych możliwości dofinansowania budowy i remontu mieszkań komunalnych. Uzyskane informacje są obecnie analizowane w urzędzie pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania planowanych działań gminy w tym zakresie.

- Grupa Jagódek Gminnego Przedszkola została laureatem 1 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.  Odbiór głównej nagrody odbył  się 10 marca  w Poznaniu w ramach Międzynarodowych Targów Ekologicznych, Edukacji i Książki.  Zwycięzcom gratulujemy.

- W końcowej fazie jest równie przygotowanie wniosku o dofinansowanie przebudowy budynku mieszkalnego przy ul Centralnej 59. Planuje się złożyć ten wniosek do końca bieżącego tygodnia. Z uwagi na to że pierwszy przetarg na wymianę stolarki okienno drzwiowej w tym budynku trzeba było unieważnić ze względu na brak ofert, przygotowywany jest kolejny przetarg na realizację tego zadania.

- Przygotowywany jest również przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej. Gmina zamierza przeznaczyć na ten cel środki z umorzenia pożyczki oraz z Metropolitarnego Funduszu Odporności. Wnioski w tej sprawie już zostały złożone do WFOŚiGW i GZM. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zawarciu umów z tymi instytucjami.

- Miesiąc marzec to okres opiniowania planów łowieckich  na najbliższy rok. W trakcie opiniowania zostały przedstawione przedstawicielom kół łowieckich uwagi kobiórskich rolników odnośnie szkód w uprawach wyrządzanych przez zwierzynę leśną oraz omówiono możliwości ich ograniczenia.

- W ostatnim czasie gmina złożyła korektę wniosku w programie Maluch Plus na dofinansowanie nowego żłobka w Kobiórze.  Korekta była związana ze zmianą wysokości dofinasowania pomiędzy funduszem KPO oraz FERS.

- 20 marca odbyły się konsultacje członków GZM. Omawiano między innymi sprawy:  Funduszu Odporności, rozliczania składki zmiennej na transport zbiorowy w roku 2022 i 2023, przystąpienia GZM do spółki Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz uwagi dotyczące planowanych obwodnic autostrady A4 na terenie Metropolii.

- 23 marca odbyło się w Urzędzie spotkanie z Radą Programową Kultury przy udziale przedstawicieli GDK oraz KGW w celu omówienia imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury i Gminę w bieżącym roku.

- 24 marca odbyło  się w Urzędzie spotkanie z dyrektorem PKP PLK SA do spraw inwestycji. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z zakresem planowanych robót oraz organizacją ruchu na czas budowy, organizacji zaplecza budowy przy wykorzystaniu dróg gminnych.  Po zakończeniu procedury przetargowej na to zadanie odbędzie się ponowne  spotkanie z przedstawicielami firmy wykonawczej w celu doprecyzowania tych problemów.

- 27 marca uczestniczyłem w sesji GZM. Z przebiegiem można zapoznać się na stronie internetowej GZM

- 27 marca odbyło się w ramach Komisji Kultury spotkanie z nowym prezesem spółki Kobimed dr Majdiukiem. Omówiono obecną sytuację i zakres świadczenia usług przez Kobimed oraz plany na przyszłość. Jednym z największych problemów, z którymi boryka się ta spółka to brak na rynku lekarzy specjalistów zainteresowanych podjęciem pracy w spółce w Kobiórze. Zdaniem prezesa Kobimedu wynika to małej skali zapotrzebowania na te usługi w Kobiórze.  Prezes zwrócił uwagę również na koniczność poprawy stanu technicznego niektórych elementów budynku przy ul. Centralnej 12.

- 29 marca odbyła się gala sportu powiatu pszczyńskiego, na której najlepszym trenerom i sportowcom wręczono nagrody starosty pszczyńskiego. Z Kobióra wyróżnieni zostali Marta Kurzak w karate, Roksana Gaj w biegach oraz Jan Matera w hokeju.  Biorą oni udział w zgrupowaniach Młodzieżowej Kadry Reprezentacji Polski.

- 29 marca gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie rewitalizacji dwóch zabytkowych budynków (dawne szkoły w rejonie ulicy Rodzinnej 97 oraz Rodzinnej 1 w ramach programu Polski Ład. Zasady dofinansowania są bardzo korzystne gdyż udział gminy wynosi tylko 2 %. W przypadku otrzymania tego dofinansowania rewitalizację planuje się zakończyć do końca 2025 roku

Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański