SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 
OD 01.03.2024 DO 8.03.2024.

INWESTYCJE

- Trwa projektowanie przebudowy 12 dróg gminnych, prowadzone są procedury uzgodnień kolizji z siecią wodociągową oraz elektroenergetyczną. W tej sprawie odbędzie się jeszcze spotkanie z przedstawicielami RPWiK Tychy po świętach wielkanocnych. Sprawa jest bardzo pilna z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz ogłoszenia przetargu na roboty budowlane jeszcze w pierwszym półroczu br.

- Przebudowa budynku przy ulicy Rodzinnej 97: 06 marca odbyła się rada budowy w trakcie której inspektor nadzoru oraz przedstawiciel urzędu odpowiadali na pytania dotyczące dokumentacji budowlanej, roboty są w trakcie. W chwili obecnej wykonywane są izolacje fundamentów oraz roboty związane z rozbiórką przewidzianych w projekcie elementów budynku. Lokatorom przydzielono lokale zastępcze, w toku jest sprawa wyprowadzki jednego lokatora prowadzona przed sąd w Tychach. W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa na nadzór autorski z autorem projektu.

- 13 marca została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przebudowy budynku mieszkalnego przy Centralnej 59 na kwotę 1 353 319, 20zł

- 14 marca zawarto umowę z firmą z Parszowa na renowację zabytkowego krzyża przy ul. Rodzinnej na kwotę 117 000 zł, termin realizacji sierpień 2024.

- 12 marca zawarto umowę z firmą Architektoniczna Pracownia Projektowa „Archus” S.C. na prace projektowe żłobka przy ulicy Rodzinnej 1 na kwotę 88 806zł . Zgodnie z umową zakończenie projektowania ma nastąpić w połowie sierpnia 2024 roku.

- Nadleśnictwo Kobiór prowadzi budowę tzw Sekretarzówek na terenie byłego Nadleśnictwa przy ulicy Leśników w Kobiórze. W związku z tym odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnienia ogrodzenia granicy działek, wycinki zagrażających drzew oraz naprawy elewacji północnej budynku gminnego.

- Gmina złeciła dendrologowi arboryście z Piasku pielęgnację 3 dębów szypułkowych przy ulicy Żołędziowej oraz wykonanie opinii dendrologicznej starodrzewu przy ulicy Zachodniej. W tej sprawie odbyło się w dniu 13 marca spotkanie przy udziale arborysty, przedstawicieli urzędu oraz mieszkańców ulicy Zachodniej. Pielęgnacja dębów ma być przeprowadzona w kwietniu br. Natomiast dalsze działania dotyczące starodrzewu przy ulicy Zachodniej po sporządzeniu stosownej opinii dendrologicznej.

- W dniu 26 marca został złożony wniosek o dofinansowanie termomodernizacji dachu na południowym segmencie szkoły podstawowej w kwocie 209 000zł w ramach Funduszu Odporności Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Roboty dachowe przewiduje się wykonać przed założeniem paneli fotowoltaicznych na dachu (najlepiej latem br.)

- W dniu dzisiejszym złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie zadania pod nazwą Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (chodzi o budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych Urząd Gminy, Szkoła, LKS, były Hotel oraz dwa magazyny energii na nowe Przedszkole). Wartość całkowita 1 167 768zł. Wnioskowana wysokość dofinansowania 992 602zł. Planowany termin rozpoczęcia 1 kwietnia 2025 a zakończenia 28 listopad 2025.

SPRAWY INNE

- 01 marca Odbyła się uroczystość otwarcia nowego przedszkola w Kobiórze. W uroczystości wzięli udział posłowie ziemi pszczyńskiej, radni sejmiku, przedstawiciele procesu inwestycyjnego, kierownicy jednostek i referatów urzędu gminy, dyrekcja i pracownicy gminnego przedszkola, przedstawiciele rodziców oraz grupa przedszkolaków z zespołu Kobiyrzoki. Obiekt poświęcił ksiądz kanonik Damian Suszka. Więcej informacji na temat tej uroczystości można znaleźć w specjalnym wydaniu biuletynu oraz na stronie internetowej.

- 04 marca Odbyła się dodatkowa wizytacja nowego przedszkola przez przedstawiciela kuratorium oświaty.

- 05 marca odbył się pogrzeb najstarszej mieszkanki Kobióra pani Marii Jaromin (99 lat), siostry naszego honorowego obywatela księdza prałata Bernarda Czerneckiego.

- 20 marca Sesja GZM. Z sesją można zapoznać się na stronie internetowej GZM.

- 21 marca odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie w sprawie regulacji stanów prawnych gruntów pod drogami: ulica Zmienna i ulica Rodzinna. Omawiano również sprawy gruntów pod trasę rowerową Tychy — Kobiór oraz możliwość przejęcia w trybie zamiany gruntów Nadleśnictwa położonych przy ulicy Tuwima w Kobiórze (dawna Baza Transportu Leśnego). Ponadto omówiono sprawy likwidacji zalewisk w rejonie zbiorników wodnych przy ulicy Leśników.

- 25 marca Uczestniczyłem w otwarciu oddziału udarowo neurologicznego w Szpitalu Joannitas w Pszczynie.

- 26 marca Wójt odwiedził panią Anielę Jaromin z okazji obchodzonego przez nią jubileuszu 90 lecia urodzin. Z tej okazji wręczono tradycyjny upominek.

- 27 marca Odbyło się uroczyste otwarcie DPS „Dobre Miejsce” przy ulicy Promnickiej. W uroczystości uczestniczył ksiądz arcybiskup emeryt Wiktor Skworc, proboszcz naszej parafii ksiądz kanonik Damian Suszka z księdzem wikarym, władze miasta Tychy oraz gminy Kobiór.

- 28 marca Zawarto akt notarialny dotyczący darowizny na rzecz gminy Kobiór gruntu pod drogą stanowiącą dojazd do ulicy Ołtuszewskiego.

- W okresie międzysesyjnym został złożony wniosek o komunalizację gruntów Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu gminy Kobiór (dotyczy gruntów pod drogami na terenie byłego tartaku, w rejonie ulic Żelaznej oraz Orlej).

- W najbliższym czasie Rada Gminy będzie musiała podjąć uchwałę o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór. Okres planowania powinien zakończyć się w grudniu 2025 roku. Gmina może starać się o refundację środków poniesionych na ten cel w kwocie około 130 000zł po zakończeniu prac planistycznych.

- W związku z uciążliwościami związanymi z przebudową DW 928 na wniosek gminy odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami kierownictwa BUDIMEX S.A. oraz inwestorem Wojewódzkim Zarządem Dróg w Katowicach przy udziale mieszkańców Kobióra. Sprawy dotyczyły zmian w tymczasowej organizacji ruchu, kolizji z odwodnieniami, korzystania z dróg gminnych na czas budowy. Niezależnie od powyższego odbyły się spotkania z Panem Posłem na Sejm Grzegorzem Płaczkiem w sprawie możliwości rekompensaty utraconych korzyści przez podmioty zlokalizowane w rejonie ulicy Centralnej związane z ograniczonym dostępem do klientów.

Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański