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 Znak sprawy: ŚZZP.272.6.2012
Zamawiający:
POWIAT MAKOWSKI 

ul. Rynek 1

06-200 Maków Mazowiecki 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓWZAMÓWIENIA (SIWZ)

	DLA

	PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

	o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust.8



	ROBOTY BUDOWLANE


	przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z  2010 r, nr 113, poz.759 z późn. zm. )

„ Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”
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Opracował:







                      Zatwierdził:

Maków Mazowiecki, październik  2012 r.

 Specyfikacja niniejsza zawiera :
	L.p.
	Oznaczenie

Części
	Nazwa Części

	1.
	Część I
	Instrukcja dla Wykonawców 
wraz z formularzami;

Załącznik nr 1 -  wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 -  wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2*- wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 -  wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień budowlanych

Załącznik nr 6 - wzór wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat

Załącznik nr 7 - wzór formularza wskaźników cenotwórczych
 

	2.
	Część II
	Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego
 

	3.
	Część III
	Opis przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa :

1. Projekt budowlany i wykonawczy budowy hali sportowej z łącznikiem – branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna,
2. Projekt rozbudowy i wyposażenia obiektów sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego – branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna 
i elektryczna,
3. Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania placów przy Zespole Szkół - branża drogowa,
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – branża budowlana, sanitarna 
elektryczna i drogowa,
5. Przedmiary robót – roboty budowlane, sanitarne elektryczne i drogowe.




CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
Spis treści :
	1.
	Nazwa i adres Zamawiającego………………………………………………………………………..............................

	2.
	Definicje……………………………………………………………………………………………………………………

	3.
	Tryb udzielenia zamówienia……………………………………………………………………………………………….

	4.
	 Opis przedmiotu zamówienia…………………………………………………………………………………………….

	5.
	Zamówienia częściowe……………………………………………………………………………………………………..

	6.
	Zamówienia uzupełniające……………………………………………………………………………………………….. 

	7.
	Informacja o ofercie wariantowej…..…………………………………………………………………………………… 

	8.
	Termin wykonania zamówienia…………………………………………………………………………………………… 

	9.
	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków …………….

	10.
	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy………………………………………………  

	11.
	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia…………………………………………………………

	12.
	Wymagania dotyczące wadium…………………………………………………………………………………………..

	13.
	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia……………………………………………

	14.
	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
 a Wykonawcą.…………………………………………………………………………………………………………….

	15.
	Opis sposobu przygotowania ofert……………………………………………………………………………………….

	16.
	Wyjaśnienia i zmiany w treści siwz………………………………………………………………………………………

	17.
	Zebranie Wykonawców, wizja lokalna terenu objętego przedmiotem zamówienia…………………………………….

	18.
	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami………………………………………………………….

	19.
	Miejsce i termin złożenia ofert……………………………………………………………………………………………

	20.
	Zmiany lub wycofanie ofert……………………………………………………………………………………………….

	21.
	Miejsce i termin otwarcie ofert……………………………………………………………………….............................

	22.
	Tryb otwarcia ofert………………………………………………………………………………………………………….

	23.
	Zwrot ofert złożonych po terminie……………………………………………………………………………………….

	24.
	Termin związania ofertą…………………………………………………………………………………………………..

	25.
	Opis sposobu obliczenia ceny……………………………………………………………………………………………

	26.
	Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty……………………………………….

	27.
	Oferta z rażącą niską ceną………………………………………………………………………………………………….

	28.
	Uzupełnienie oferty………………………………………………………………………………………………………..

	29.
	Wykluczenie Wykonawcy………………………………………………………………………………………………...

	30.
	Odrzucenie oferty…………………………………………………………………………………………………………

	31.
	Wybór najkorzystniejszej oferty………………………………………………………………………………………….

	32.
	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy ……..

	33.
	Unieważnienie postępowania…………………………………………………………………………............................

	34.
	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia…………………………………………………………………………………………………..

	35.
	Sposób porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami……………………………………………………….

	36 .
	Podwykonawstwo…………………………………………………………………………………………………………

	37.
	Wykaz załączników……………………………………………………………………………………………………….


CZĘŚĆ  II  - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO …………………….
CZĘŚĆ III  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  ……………………………………………………
CZĘŚĆ I

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
  Powiat Makowski
  Adres: ul. Rynek 1,  06-200 Maków Mazowiecki
Telefon: 29/717 36 60, Faks:
29 /717 36 64
Adres strony internetowej: www.bip.powiat-makowski.pl
e-mail:przetargi@powiat-makowski.pl  

Godziny urzędowania: od godz.8:00 do 16:00

NIP:7571452124, REGON: 550668841
Adres internetowy Zamawiającego na którym  umieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.powiat-makowski.pl, w imieniu , którego postępowanie prowadzi WDI Obsługa Inwestycji Spółka 
z o.o., ul. dr Adama Kuklińskiego 3 „B”, 07-410 Ostrołęka, tel/faks (29) 646 13 51, 
e-mail:wdi.obslugainwestycji@interia.pl
	
	 


2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - należy przez to  rozumieć komplet dokumentów  przygotowanych przez  Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania  i  złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r,  nr 113, poz.759 ze zm. ).

Umowie - należy przez to rozumieć Umowę na wykonanie robót w ramach zamówienia, podpisaną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wykonawcy - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Ustawie Pzp - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 oraz art.39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.759 z późn. zm).
3.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.759 z późn. zm.),
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, poz.1817),
3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 282, poz. 1650),
4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 r., nr 282, poz. 1649),
5) kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz.93 z późn. zm.),
6) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., 
nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
7) ustawa z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz.1050 z późn. zm.),
8) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198, 
późn. zm.), 

9) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz.1623 ze zm.).
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
w Makowie Mazowieckim” 
4.1. Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz łącznikiem pomiędzy budynkiem  Liceum Ogólnokształcącego a halą sportową, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek oznaczonych nr geod.766/1, 763/1,763/2 położonych przy ulicy Kopernika 6 w  Makowie Mazowieckim.  
Konstrukcja hali stalowa oraz żelbetowo - murowa. Konstrukcja łącznika (parterowy) murowo-żelbetowa.

Zakres robót obejmuje m.in. prace ziemne, wykonanie sieci uzbrojenia terenu, fundamentowanie bezpośrednie, montaż konstrukcji stalowej, montaż prefabrykowanych płyt stropowych, montaż warstwowych płyt dachowych, prace żelbetowe, murowe, izolacyjne, instalacyjne, wyposażenie, roboty drogowe oraz związane  z zagospodarowaniem terenu.
Parametry wymiarowe budynków: 
Powierzchnia użytkowa  hali – 1 910 m2, Kubatura -  16 500,00 m3  

Powierzchnia użytkowa łącznika  - 190,5 m2 Kubatura - 1079 m3   
4.2. Budowa kompleksu boisk i zagospodarowanie otoczenia obejmuje następujące elementy:
a) bieżnię 300 m (o nawierzchni poliuretanowej) biegnącej wokół istniejących boisk, połączoną 
z  bieżnią prostą do biegu na 100 m, nawierzchnia poliuretanowa, 

b) skocznię wzwyż o nawierzchni poliuretanowej,    

c) kort do tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy syntetycznej z odwodnieniem  i  ogrodzeniem,
d) skocznię do skoku w dal o nawierzchni piaskowej,  

e) miejsce do pchnięcia kulą,  rzutnia – nawierzchnia  z piasku, koło – nawierzchnia  betonowa, obwiednia koła nawierzchnia poliuretanowa,
f) komunikację ciągów pieszych i kołowych z nawierzchnią z kostki betonowej o gr.8 cm i 6 cm, 
g) dostawę i montaż trybun dwurzędowych z siedziskami z tworzywa polipropylenowego 
z oparciem  i podestami z krat. Ilość siedzisk na trybunach – 192 szt.,  
h) odwodnienie liniowe boisk oraz drenaż kortu tenisowego, 

i) oświetlenie boisk i bieżni - wykonanie linii kablowej i montaż latarni oświetlenia ulicznego,  
ogrodzenie; (wysokości 1,5 m, 2,0 m, 4,0 m)   o długości łącznej 233,5 mb,  
j) zieleń (trawnik) o powierzchni – 3 534,0 m2  

4.3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

1) zakup, odstawa i montaż kompletnego wyposażenia sportowego i socjalno-sanitarnego,

2) opracowanie instrukcji p.poż. obiektu oraz wyposażenie w podręczny sprzęt p.poż, i oznakowanie,

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz., dokonanie inwentaryzacji geodezyjnych, instrukcji obsługi wykonanych instalacji  zamontowanych urządzeń, wykonanie świadectwa energetycznego, przeszkolenie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego w zakresie obsługi urządzeń, kontroli ich pracy, elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznanie personelu z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp.,

4) dokonanie niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonanie rozruchu technologicznego, protokólarne przekazanie przedmiotu mowy do eksploatacji 
z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych  wykonania i odbioru  robót, stanowiących załączniki do instrukcji SIWZ. 

 4.4. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i  kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot: 45. 21. 22. 00 - 8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 
sportowych
        Dodatkowe przedmioty:
          
45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
           
45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
             45.26.23.00-4 Betonowanie
             45.26.24.00-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

             45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

             45.43.00.00-0 Pokrywanie podłóg i ścian

             45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie

             45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
             45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

             45.33.12.10-1 Instalowanie wentylacji

             45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 
45.23.31.40-2 Roboty drogowe
4.5. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie 
         z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., 243, poz. 1623 ze zm).  
 
4.6.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi pisemną opinię. 
Negatywna opinia autora Projektu będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy w trybie przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.
Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji autora Projektu oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

4.7.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wykonane  roboty oraz na wbudowane lub  ( dostarczone materiały) i urządzenia oraz elementy wyposażenia  udzielił Zamawiającemu pisemnej  gwarancji jakości na okres 48 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta. 

 4.8.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4.9.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2. „ Infrastruktura służąca edukacji”
5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych.    

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje  możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawa zamówień publicznych  stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do dnia 28.11.2014 r.  
9.WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA   
        SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
    9.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie  
   art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych i spełniający warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy,

u których 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w pkt. 9.1.:

9.2.1.
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

9.2.2.
Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie -  wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, rozbudowa oraz przebudowa budynków użytecznosci publicznej o wartości min. 5 000 000,00 zł (brutto) każda, a także co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie (od podstaw) hali sportowej.                

9.2.3.
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym nie wyznacza szczegółowego warunku.


W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

Kierownik budowy (1 osoba) - specjalista w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej posiadający:

-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 
      wydane  na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów, a które uprawniają do kierowania  robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem,

 -   minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,  
 Kierownik robót drogowych (1 osoba) - specjalista w zakresie branży drogowej posiadający:

-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane  na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg objętych niniejszym zamówieniem,

- 
minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy, 
Kierownik robót sanitarnych (1 osoba) - specjalista w zakresie branży sanitarnej posiadający:

-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
     wodociągowych  i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu  i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w  sprawie samodzielnych funkcji 
     technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane  na podstawie wcześniej obowiązujących  
      przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie tej specjalności objętymi niniejszym zamówieniem, 

-   minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy,
Kierownik robót elektrycznych (1 osoba) - specjalista w zakresie branży elektrycznej posiadający:

-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

     zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane  na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie tej specjalności objętymi niniejszym zamówieniem,

 -
oraz minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy.
Wskazane osoby w pkt. 9.2.3. powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy  osoby biorące udział w realizacji zamówienia, nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego, wymagane jest aby Wykonawca zapewnił co najmniej jednego tłumacza na okres realizacji umowy,
w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
Zamawiający, określając wymóg
dla
ww. osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  odpowiadające  im  uprawnienia  wydane  obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, nr 243, poz.1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394 ).
9.2.4.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.000. 000,00 PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN, (słownie: dwa miliony złotych).
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej ) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej  2.000.000,00 PLN, ( dwa miliony  złotych).

 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. a), b), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne,  przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych , Narodowy Bank 
Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.

9.3.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1pkt 1-11 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału  
w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
9.4.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków  o których mowa w pkt 9.1 i braku  podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2, przedstawiając dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 10 niniejszej SIWZ.

9.5.
Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich 

uzupełnienia w wyznaczonym  terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.6.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia – nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 

Zamawiającego i podanych w SIWZ),  dołączonych do oferty.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca  w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt.10.1. SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz należy wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się 
o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje.


Zgodnie z  § 6 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U, 
nr 226, poz.1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, w przypadku Wykonawców, którzy korzystają z zasobów podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Podmiot inny (a więc także Wykonawca) niż podmiot z którego zasobów Wykonawca w danym postępowaniu będzie korzystał, 
powinien posiadać umocowanie do działania w imieniu podmiotu, w tym także do uwierzytelnienia składanych w jego imieniu dokumentów.
10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU.
10.1. 
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień Publicznych, Wykonawca  winien przedłożyć niżej wymienione dokumenty:
10.1.1.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru  stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
10.1.2. Aktualny odpis  z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp; (według załącznika nr 2*).

10.1.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
 że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.1.4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.1.5. Aktualną  informację  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 
              4-8  ustawy Pzp, wystawioną  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


W przypadku Wykonawcy mającego  siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, 
             o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  z tym,  że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

10.1.6.  Aktualną  informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 
              ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  
             terminu składania ofert. 
10.1.7.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym 
w pkt. 10.1. niniejszej SIWZ.

W celu wykazania  spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
10.2.1.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych w art.  22 ust.1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

10.2.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
 i doświadczeni, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumenty potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat) do niniejszej SIWZ.
10.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia) do niniejszej SIWZ. 

Do wykazu winno być dołączone oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
            w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego  
           załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

10.2.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca   posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert. 
10.2.5.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest  
              ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
             z przedmiotem zamówienia.
10.2.6.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust.2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.2.7.  W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia,        doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów powinien przedłożyć pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca powinien 
przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 10.1  niniejszej SIWZ.  
10.2.8.
Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku opisanego w pkt. 9.2.4 niniejszej SIWZ.

10.3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w pkt. 10.1.2; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.6  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) 
w pkt. 10.1.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

10.4. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10.5. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.3 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt.2) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt. 10.3 ppkt 1) lit.b niniejszej SIWZ,  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.6.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę  mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10.7.
Wszystkie dokumenty  są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
10.8. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
10.9.
W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału
 w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę:
1)
oświadczenie wymienione w pkt. 10.1.1 i dokumenty wymienione w pkt.10.1.2 ÷ 10.1.6     albo odpowiadające im określone w pkt. 10.3; 10.4 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

2)
dokumenty wymienione w pkt. 10.2.2 ÷ 10.2.7 winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten (ci) z Wykonawców, który (którzy) potwierdza(ją) spełnianie warunków opisanych 
w pkt. 9 niniejszej SIWZ. 

3)
oświadczenie wymienione w pkt. 10.2.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

10.10.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.11.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
11.1.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.10 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.2. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli kopie tej umowy Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Umowa winna określać m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania i winna być zawarta na okres realizacji zadania.

11.3.   
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1.  Wysokość wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości:

200.000 PLN, (słownie: dwieście tysięcy złotych).

12.2. Forma wadium

1) Wadium może być wnoszone w następujących formach :
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 u.p.z.p. 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
1) W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem 
i winno zawierać następujące elementy :

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) termin ważności gwarancji/poręczenia,

e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do : „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z warunków określonych w art. 46 ust.4a, oraz 
z art. 46 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

f)  Gwarancja/poręczenie ma być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośne na osoby trzecie.

3)  Postanowienia ust. 2) stosuje się również do poręczeń, określonych w ust.1) b) i ust.1)e) niniejszej SIWZ.

12.3.   Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1)   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – 63 8213 0008 2005 0702 2621 0012.

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność  z oryginałem.

2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Oryginał w/w dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie razem z ofertą, przed terminem składania ofert.

3)   Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika.
4)    Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed  upływem 
      terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą   
      wadium w wymaganej wysokości.

5) Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą.
12.4.  Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
12.5.  Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a.

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp (opisanego w pkt. 12.5.1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12.6.  Utrata wadium

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

a)   Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

b)   Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

-
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
13.1.   Informacje ogólne – Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub  nienależytego wykonania umowy.
13.2.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania Umowy. Podpisanie umowy nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zastrzeżeń.
13.3.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na  rachunek bankowy podany przez Zamawiającego.

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5)  W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b)

określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c)

kwotę gwarancji,

d)

termin ważności gwarancji,

e)

zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, z którym podpisano umowę nie wykonał lub wykonał nienależycie umowę objętą gwarancją i nie dokonał zapłaty wymagalnych kar umownych.

6)   Postanowienia punktu 5 stosuje się również do poręczeń, określonych w punkcie 1 litera b)
i litera e).

7)   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia   należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.
8)  Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Prawa zamówień publicznych.
9) 
Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art.148 ust.2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

10) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

13.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo od daty odbioru końcowego w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym.
2) 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady.
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIJAĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
15.1.  Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.  

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej 
z niniejszą SIWZ formie.    

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) 
i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 z uwzględnieniem treści art.93 ust.4 ustawy Prawa zamówień publicznych.

15.2.   Forma oferty
1)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i  format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty 
2)  sporządzone w języku obcym są składane wraz z  tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3)  Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
4)  Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5)  Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
6)  Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie 
lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

8)  Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej, powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
 z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
 15.3. Zawartość oferty
1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załacznik nr 2 ( i załącznika nr 2*dotyczący osoby fizycznej) do niniejszej SIWZ.

c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  określonych 
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację 
o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzono według wzoru  stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

f) Wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do  

niniejszej SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
 i prawidłowo ukończone. Stosowne Pełnomocnictwo(a), gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru.
g) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 


h)    Kserokopia dowodu wniesienia wadium.

i) )   Formularz wskaźników cenotwórczych według wzoru załącznika  nr 7.  

 j)
Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót, projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 i)  Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej SIWZ.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

15.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
 iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.
2) Wykonawca nie może zastrzec informacji  o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
16. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ.

16.1.    Wyjaśnianie treści SIWZ

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
 warunków zamówienia. 
2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi  jako obowiązującą, należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.
4) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

5) Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art.27 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wnioski,
oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem muszą być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.
16.2.
Zmiany w treści SIWZ

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ
 i zamieści jej treść na stronie internetowej.
2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych  ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.

3) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza
tą informację na stronie internetowej Zamawiającego.
17. ZEBRANIE WYKONAWCÓW, WIZJA LOKALNA TERENU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ i zamieści ją również na stronie internetowej Zamawiającego.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia
i w jego okolicy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania ofert.
18.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMEWANIA SIĘ WYKONAWCAMI.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

 - w  sprawach proceduralnych: Elżbieta Pawłowska, tel./fax.(29) 646 13 51.
    e-mail: e-mail:wdi.obslugainwestycji@interia.pl

19.  MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
19.1 Ofertę  obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści  oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, pokój nr 20 (sekretariat) w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2012 r. do godz. 10:00
19.2  Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim,
 ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki 
Oferta w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót inwestycji   pod nazwą:

  „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
         Nie otwierać przed dniem: 29.10.2012 r. do godz. 10:15
19.3   Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Dopuszcza 
  się  odcisk czytelny pieczęci
20.  ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.
20.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
20.2.  Zmiana złożonej oferty


Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.


W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

20.3 Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

21. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, w pokoju nr 17 
w dniu 29.10.2012 r. o godzinie 10:15. 

22. TRYB OTWARCIA OFERT.
22.1.   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

22.2.    W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
22.3. 
Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
22.4. 
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
-   stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

-   nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

-   informacje dotyczące ceny zawarte w Formularzu oferty.

Powyższe    informacje    zostaną   odnotowane   w    protokole    postępowania przetargowego.

22.5.    Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
23. ZWROT OFERT ZŁOŻONYCH PO TERMINIE.

Zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
24. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
24.1.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
24.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
              związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
24.3.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt. 24.2, nie powoduje utraty wadium.
24.4.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
25. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
25.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorysy ofertowe 
    i jest wynagrodzeniem kosztorysowym opisanym w art.629, 630 i 631 Kodeksu cywilnego.

25.2. Wartość oferty netto wynika z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji 

              uproszczonej lub szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
              Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w sprawie metod kosztorysowania  
         
obiektów i robót budowlanych (Dz. U. nr 80, poz.867).

Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach robót. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej należy dołączyć zestawienia materiałowe, robocizny i sprzętu oraz określić poziom zastosowanych wskaźników cenotwórczych (narzutów).

25.3. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych  w przedmiarach robót. Do wyliczonej wartości netto należy doliczyć podatek VAT
 w wysokości 23%  określając cenę oferty. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu ofertowym poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny oferty i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążać Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

25.4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji przekazanych przedmiarów robót, uwzględniając wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte 
w cenach jednostkowych poszczególnych elementów robót. Nie dopuszcza się stosowania upustów jako dodatkowej pozycji kosztorysu ofertowego.
25.5.     Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  
Będą to w szczególności następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowania budowy, odtworzenie  chodników, usunięcia i utylizacji odpadów 
(w tym: woda, ziemia, gruz itp.), sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania w zakresie niezbędnym do wykonania robót, prac geodezyjnych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej i pozostałe nie wymienione, a wymagane i niezbędne do realizacji  i ukończenia całości robót zgodnie z umową. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarach robót.
25.6.  Wszelkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz specyfikacjach 
            technicznych wykonania  i odbioru robót. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed 
            terminem określonym w Części I pkt.16.1.pkt 2 niniejszej SIWZ. 

25.7.
Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny być  
             liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w §5 ust.6 Rozporządzenia 
             Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku (….) (Dz. U. nr 212, 
            poz.1337 ). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 
            się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

25.8.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto kosztorysu ofertowego.
25.9.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
25.10.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty i określenia ceny Wykonawca powinien zapoznać się
z dokumentacją przetargową, dokonać wizji terenu robót i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie 
 informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.  
 25.11.  Zamawiający zobowiązuje  Wykonawcę  do  ujęcia  w  kalkulacji  (ofercie)  kosztów  materiałów  
i  urządzeń zgodnych z dokumentacją. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
materiałów i urządzeń służą jako pomocnicze, dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń 
i innych wyrobów równoważnych pod warunkiem uzyskania  parametrów  technicznych 
równych  lub  lepszych  niż  uzyskane  poprzez  realizację  wg  wskazań dokumentacji 
technicznej oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności 
przeprojektowania rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  technicznej  i  nie  naruszy 
warunków  decyzji  pozwolenia  na  budowę. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  
równoważne  do  opisywanych  przez  Zamawiającego  jest obowiązany  wykazać,  
że oferowane  przez  niego  produkty,  urządzenie  spełniają  wymagania  określone  przez 
 Zamawiającego. W takim przypadku do oferty należy załączyć  kartę techniczną zawierającą opis 
proponowanego produktu/  urządzenia,  jego  parametry  techniczne,  nazwę  producenta  oraz 
 kartę materiałową zawierającą porównanie parametrów technicznych projektowanego 
 i proponowanego materiału / urządzenia.

25.12. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SIWZ (projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego).
25.13.
Zamawiający poprawi w ofercie:


a) 
oczywiste omyłki pisarskie,


b)
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Zamawiający poprawi oczywiste w omyłki rachunkowe, w szczególności:


- błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie  prawidłowo podanej stawki podatku od towarów i usług. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto podaną liczbowo.



- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia 
i dzielenia. Przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny netto liczbowo.
c)
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
25.14.  Zamawiający stosownie do art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie  zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu jego oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, 
o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Prawa zamówień publicznych o nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.
26.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ, PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

26.1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;  

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

26.2.  Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

	l.p.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium

	1.
	Cena ( C )
	100 %


26.3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

                                                   C min

C =  ------------------------  x  100 pkt.

                                                               Cx

gdzie:

	C
	Liczba punktów za kryterium „cena”, (do dwóch miejsc po przecinku)

	Cmin
	najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert

	Cx
	cena oferty badanej


  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

26.4.    Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu (tym) Wykonawcy (Wykonawcom), który(rzy) otrzyma(ją) najwyższą ilość punktów, tj. przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.

26.5.   Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

26.6.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.

26.7.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

26.8.  W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
26.9.  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłke pisarską 
w szczególności należy, widoczne wbrew zamierzeniu  niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie 


mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu(ów) lub jego części.
26.10. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
26.11.Zamawiajacy nie może poprawić błędu polegajacego na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku od towarów i usług.

26.12.Zamawiajacy odrzuci ofertę:

a) Wykonawcy,  który w terminie od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Wykonawcy , który nie poinformował Zamawiającego o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonanie przez Zamawiającego poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp.

26.13.Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania oferty wiarygodności 
           przedstawionych przez Wykonawców dokuemntów, oświadczeń, danych i informacji.

26.14.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzanai ofert, że złożenie oferty 
           stanowie czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona 
          na podstawie art.89 ust.1, pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

26.15.Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik 
           postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,  skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
           z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust.2, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
          niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

27.   OFERTA Z RAŻĄCĄ NISKĄ CENĄ.
27.1.  
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

27.2. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy,  
oryginalność  projektu  Wykonawcy  oraz wpływ  pomocy  publicznej  udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

27.3. 
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
28.   UZUPEŁNIENIE OFERTY.
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy 
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 
w wyznaczonym  terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
29.  WYKLUCZENIE WYKONAWCY. 

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia   
              stosownie do treści  art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 30.     ODRZUCENIE OFERTY

        Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
31.     WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.

31.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

31.2.   Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
31.3.
Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

31.4.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
      Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łaczną punktację;

2) 
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) 
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
31.5.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w pkt 31.4.1), również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
31.6.    
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 
31.7.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
32.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

32.1.
Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia :
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 
do informacji publicznej,

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
5) jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ,
6) podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
32.2     
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.2 SIWZ.
32.3 Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie 
przekraczającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych ( Dz. U. 
nr 94, poz. 1037 z 2001r.) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań.

32.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest w terminie 
do 7 dni po podpisaniu umowy sporządzić szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, 
zawierający podział realizacji inwestycji  na elementy odbioru częściowego i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te elementy i  przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającego według wzoru stanowiącego załacznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
32.5.    Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod  
             rygorem nieważności z zastosowaniem art.144 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
            w przypadku:
1) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;

2) zmiany terminu wykonania robót lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:

a)   spowodowanej przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających  z obowiązujących przepisów  prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót,

b)   wynikającej z konieczności wykonania przez Zamawiającego  korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,
c)    spowodowanej udzieleniem zamówienia dodatkowego bądź powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego,

d)   spowodowanej  koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
e)   wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

f)    spowodowanej działaniem siły wyższej,

g)   odbiegających od norm niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych , zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

h)    wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. 
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku :

a)   zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, dotyczących 
  tej części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze  
  nie wykonano,
b) ustalenia końcowej wartości robót na zasadach określonych w  § 8 wzoru umowy,
c) uzasadnionej potrzeby wykonania robót  zamiennych lub dodatkowych, 
d) rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej 
   realizacji przedmiotu umowy.

4) zmiany kierownika budowy, w przypadku:

a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,

b) gdy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków - na żądanie Zamawiającego, 

c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy.
5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

6) zmiany harmonogramu prac oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku:

a) wystąpienia uzasadnionej okoliczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac bez zmian terminu realizacji umowy,
b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy.
7) zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.
8) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich

9) W przypadku wystąpienia dodatkowych wytycznych wynikających ze zmiany przepisów obowiązujących przy współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
         Mazowieckiego 2007 -2013, Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju 
        kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji”
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
32.6.     W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujacej, że wykonanie umowy nie leży 
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,    
    Zamawiający   może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  
    okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać     
    wyłacznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania częsci umowy.

32.7.     Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ. 
33.      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
33.1.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewidział w ogłoszeniu 
o zamówieniu unieważnienie postępowania, w przypadku nie przyznania  środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. 
33.2
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy :
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

    - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
34. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
    WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  
     
34.1.
Informacje ogólne

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie 
i skarga do sądu

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego Wykonawcy.

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przestawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu  przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

6) Wykonawca może w terminie do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
 o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Na orzeczenie Izby  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje  
       skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
       zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  w terminie 7 
        dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
        skargi.

35. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
           Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
          DOKUMENTÓW.

35.1.W niniejszym postępowaniu  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje  
        Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 
35.2. Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem muszą być niezwłocznie 
         potwierdzone na piśmie.

36.  PODWYKONAWSTWO.

         Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  
        zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
37.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :
	Lp.
	Oznaczenie załącznika
	Nazwa załącznika

	1.
	Załącznik nr 1
	Wzór Formularza Oferty.

	2.
	Załącznik nr 2
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

	3.
	Załącznik nr 2*
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (osoby fizyczne)

	4.
	Załącznik nr 3
	Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

	5.
	Załącznik nr 4
	Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia

	6.
	Załącznik nr 5
	Wzór  oświadczenia  o  dysponowaniu  osobą  posiadającą  wymagane  uprawnienia budowlane

	7.
	Załącznik nr 6
	Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych 
w okresie ostatnich 5 lat 

	8.
	Załącznik nr 7   
	Wzór formularza wskaźników cenotwórczych 


Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 10 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 

[image: image3.png]
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

Data……………………………

FORMULARZ  OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót inwestycji pn: „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
w Makowie Mazowieckim”  
1.  ZAMAWIAJĄCY :

 Powiat Makowski
2.  WYKONAWCA :

	 L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. OSOBA Z RAMIENIA  WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	


4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przestępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

	Wartość bez podatku VAT........................................ PLN

(słownie:.................................................................................................. PLN)

Podatek od towarów i usług VAT 23 %  tj. .............................................PLN naliczony zgodnie z ustawą
 z dnia  26 listopada 2010 r, o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r., nr238, poz.1578 z późn. zm.)

Cena.................................................................................................................PLN

(słownie:......................................................................................................... PLN)


 5.  Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności –  
        zgodnie  z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. 
Oświadczam(y), że akceptuję(emy) termin płatności faktur w ciągu 30 dni od daty doręczenia wraz z protokołem odbioru.
7.   OŚWIADCZENIE


Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

2) posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

3) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

4) zapoznałem(liśmy) się z terenem, w którym ma być realizowane przedmiotowe zamówienie, 

5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w CZĘŚCI II SIWZ,

6) w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 SIWZ,

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz, że Pełnomocnik, (o którym mowa w pkt. 11 SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz  i w imieniu każdego z nas]*,

8) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

9) na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  /  wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*
* - niepotrzebne skreślić

	L.p.
	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji
	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

	
	
	od
	do

	a)
	
	
	

	b)
	
	
	


10)  [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć Podwykonawcom]* 
 * - niepotrzebne skreślić

	L.p.
	Nazwa części zamówienia

	a)
	

	b)
	


11)  wadium o wartości:  ………………. PLN zostało wniesione w dniu …………….. 
w formie  ………………………………………………….., (potwierdzenie w załączeniu)

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto ** :


………………………………………………………………………………………


** dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu



Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

       12)  załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………

8. ……………………………………………………………………………………

9. ……………………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………………

11. ……………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na  …………. ponumerowanych stronach.
8.   PODPISY

	l.P
	Nazwa(y)

Wykonawcy(ów)
	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu

 Wykonawcy(ów)
	Podpisy(y)

osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu

 Wykonawcy(ów)
	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	Miejscowość 
i data

	1)
	
	
	
	
	

	2)
	
	
	
	
	


……………………………………. dnia ……………………..

Załącznik Nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

1.  ZAMAWIAJĄCY:

 Powiat Makowski
2.  WYKONAWCA:

	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na wyłonienie  Wykonawcy robót inwestycji pn „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
oświadczam(my), że nie podlegam(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)
Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
 je  nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a)
  Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej, nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

2) 
Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) 
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                              z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
      przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


6)
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


7)
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem   o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


8)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


9)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 
 się wyroku.
......................................, dnia ....................................

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego.





Podpisano:






….............................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

       woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 2*
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

1.  ZAMAWIAJĄCY:

 Powiat Makowski
2.  WYKONAWCA:

	L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


O Ś W I A D C Z E N I E *(osoby fizycznej) 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.759 z późn. zm.)
Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót inwestycji pn. „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
zgodnie z którym wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

......................................, dnia ....................................

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego.






Podpisano:






….............................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

       woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

1.  ZAMAWIAJĄCY:

 Powiat Makowski
2.  WYKONAWCA:

	 L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


O Ś W I A D C Z E N I E
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust.1 pkt. 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót inwestycji pn.   „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
......................................, dnia ....................................
Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego.





Podpisano:






….............................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

       woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 4


Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

1.  ZAMAWIAJĄCY:

 Powiat Makowski
2.  WYKONAWCA:

	 L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


WYKAZ OSÓB,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami
	Rodzaj specjalności
	Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje* z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą
	Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych czynności
	Numer uprawnień  

	
	
	
	

	
	
	
	


W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na osobach zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia innych podmiotów powinien załączyć do oferty  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia samodzielnej funkcji.

………………..,dnia………………….

Podpisano:



                                                         ................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

      woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik  Nr 5 

Wzór  oświadczenia  o  dysponowaniu  osobą  posiadającą  wymagane  uprawnienia budowlane
1.  ZAMAWIAJĄCY :  
   Powiat Makowski
2.  WYKONAWCA :
	 L.p.
	Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam , że  Pan/i 
………………………………………………………………………………………………………
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiada/ja, wymagane    uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych   funkcji   technicznych  w   budownictwie   oraz  opłacone składki ubezpieczenia we właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający określając wymogi dla tych osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r, nr 63, poz.394), w zakresie (specjalność posiadanych uprawnień …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót inwestycji pn. „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
 …................................... , dnia  ….................................

   Podpisano:                                                                                                          .............................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Oświadczenie wypełnia się dla każdej z wymaganych w SIWZ  osób.
Załącznik Nr 6

                                             Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie  ostatnich 5 lat





1.ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Makowski 
2.WYKONAWCA:

	 L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  (należy wykazać nie więcej niż 5 inwestycji), wykonałem(wykonaliśmy) następujące roboty budowlane :
	L.p.
	Nazwa roboty budowlanej
	Data wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
	Nr strony w ofercie z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

	
	
	Początek (data)
	Zakończenie (data)
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu  innych podmiotów powinien załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Do oferty Wykonawcy zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

…................................... , dn. ….................................

                                                                                           Podpisano:







….............................................................


              (podpis osoby uprawnionej do składania   

              oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik  nr 7      

                  Wzór formularza wskaźników 


1.ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Makowski
2.WYKONAWCA:

	 L.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji  pn.  „Poprawa dostępności 
i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”   -   przedkładam;  
FORMULARZ WSKAŹNIKÓW CENOTWÓRCZYCH

Do wykorzystania celem ustalenia cen jednostkowych robót dodatkowych i zamiennych do wykonania, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub rozliczenia inwestycji w przypadku przerwania kontynuacji inwestycji

1)
roboczogodzina 

R = 
...........

2)
koszty ogólne 

Ko = 
...........

3)
koszty zaopatrzenia 

Kz = 
...........

4)
zysk 



Z = 
...........

5)
ceny materiałów nie wyższe od średnich cen wg SEKOCENBUDU za okres, 
w którym powstała konieczność zakupu; 

.................................... , dn. ....................................





                            Podpisano:




…………………………….......................





(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

    w imieniu Wykonawcy)
CZĘŚĆ II  -  PROJEKT  UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy:

Powiatem Makowskim , 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Rynek 1, 
reprezentowanym przez:
1. …………………………..
-
Starostę Makowskiego
2. ………………………….
-
Wicestarostę,
 przy kontrasygnacie ………………
-
Skarbnika Powiatu

NIP: 7571452124, REGON: 550668841; zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  
a

........................................................................................................................................

z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ………………………………………..

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………….…

pod numerem ……..……….... prowadzonej przez …………………………………………….

REGON …………… NIP ……..……… w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

§ 1
Podstawa zawarcia umowy i załączniki

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r,  nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy 
        prowadzić będzie Inwestor zastępczy tj. WDI Obsługa Inwestycji Spółka z o.o. z siedzibą 
        w Ostrołęce, ul. dr A. Kuklińskiego 3 „B”, 07-410 Ostrołęka, NIP:7582332286, 
        REGON:142676434 w oparciu o Umowę nr 133/09 z dnia 29 września 2009 r. 
        i Porozumienie nr 21/NW-I-II/2011 zawarte w Ostrołęce  w dniu 28.01.2011 r. 
4. Zamawiający w dniu podpisania umowy udostępni Wykonawcy kopię umowy 
        wraz z  porozumieniem, o których  mowa w ust.3 w celu prawidłowego wykonania 
        niniejszej umowy.

5. Inwestor zastępczy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie udzielonych mu 
        Pełnomocnictw.
§ 2
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  roboty budowlane w ramach
 projektu  pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji  
dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013  Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji”        
3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,
3)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z wyjaśnieniami do SIWZ) zawierająca dokumentację projektową,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.  Wykonawca oświadcza, że znany jest mu przedmiot umowy, zapoznał się z zakresem zamówienia, dokumentacją przetargową, odbył wizję lokalną w terenie oraz zdobył wszystkie informacje  pozwalające na właściwą kalkulację wynagrodzenia oraz dotrzymania terminu umownego zakończenia prac.
§ 3
Termin realizacji

1.   Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2.   Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem  umowy do 10 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca wykona przedmiot  umowy w terminie do dnia  28.11.2014 r.  
4.    W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak  niż o czas trwania tych okoliczności.
5. Przez wykonanie robót należy rozumieć całkowite zakończenie robót i ich odbiór końcowy 
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

     § 4

Harmonogram

1. Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Zamawiającemu
 i uzyska akceptację Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót i wprowadzeniem na roboty, harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający elementy robót podlegające przejściowemu odbiorowi oraz zasady i termin realizacji robót z uwzględnieniem etapowania, a w przypadku zatrudnienia  Podwykonawców podział na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców. Harmonogram po jego uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zmiana harmonogramu , o którym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak zachowania formy pisemnej i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
§ 5
Obowiązki Zamawiającego

1. Przekazanie placu budowy w terminie określonym w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Przekazanie w dniu podpisania umowy jednego kompletu dokumentacji  projektowej oraz dziennika budowy z decyzją o pozwoleniu na budowę..

3. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy.

4. Powołanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru końcowego robót i wydania protokółu odbioru.
§ 6
Obowiązki Wykonawcy

1. Protokólarne przejęcie placu budowy  w terminie do 5 dni od daty  zawarcia niniejszej umowy. 
2. Rozpoczęcie robót w terminie do 10 dni  od daty protokolarnego przekazania placu budowy. 
3. Opracowanie  harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie  do 7 dni od daty podpisania umowy  i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu.
4. Przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Budowlanej.

5. Przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcy w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnień budowlanych, dokumentu potwierdzającego przynależność do OIIB).
6. Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie budowy.
7. Z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników stron 
i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

8. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowania na własny koszt dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia 
w okresie realizacji robót.

9. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U, nr 120, poz.1126) i przedłożenie go Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego).

10. Koordynacja prac objętych umową.

11. Terminowe wykonywanie i rozliczanie robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
12. Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego, będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
13. Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,  w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

14. Wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacją projektową, (z uwzględnieniem wymagań określonych w SST) obowiązującymi Polskimi Normami,  zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

15. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych oraz w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz projektu. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), 
a zamontowane  urządzenia wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed ich wybudowaniem  o udokumentowanym pochodzeniu.

16. Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.

17. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami,  w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

18. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
19. Zorganizowanie i wykonywanie robót objętych zamówieniem w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Kopernika w Makowie Mazowieckim.
20. Zawiadamianie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych eksploratorów sieci i dróg  nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami 
w pasie drogowym.
21. Załatwianie spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i ponoszenie kosztów 
z tym związanych, w tym: odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłat za zajęcie pasa drogowego.

22. Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji.

23. Opracowanie instrukcji p.poż obiektu oraz wyposażenie w podręczny sprzęt p.poż.
 i oznakowanie.
24.  Przeprowadzenie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego prób technicznych dostarczonych przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, pozwoleń właściwych władz, warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy.

25. Zakup, dostawa i montaż kompletnego wyposażenia w meble i sprzęt pomieszczeń 
        sportowych  i zaplecza szatniowo-sanitarnego.
26. Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i usunięcie stwierdzonych wad.
27. Dostarczenie   Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dzienników budowy, zaświadczeń właściwych instytucji i organów, niezbędnych świadectw dotyczących materiałów, wyników badań, protokołów odbiorów częściowych, protokołów  testów funkcjonalnych, w tym protokołów rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu, instrukcji stanowiskowej obsługi  i dokumentacji techniczno – rozruchowej zainstalowanych urządzeń, świadectwa energetycznego, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, inwentaryzacji geodezyjnej, raportu szkolenia pracowników obsługi.
28. Przygotowanie dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
29. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (m.in.  tablice pamiątkowe, zgodnie z wytycznymi 
dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).
30. Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru końcowego.
31. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami prawa.

§ 7
Wynagrodzenie Wykonawcy  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, którego definicję określa art.629,630 i 631 Kodeksu cywilnego,
 w wysokości netto …………….. zł, (słownie złotych: …………………………………….), plus …..% podatek VAT ………………. zł (słownie złotych: ……………………………….., co łącznie stanowi cenę brutto ……………… zł (słownie złotych: ………………………………), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z wykonaniem umowy oraz obowiązujące podatki. W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie ponosił również  koszty: wszelkich prac przygotowawczych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty wszelkich ubezpieczeń osobowych i majątkowych związanych
 z procesem inwestycyjnym.  

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust.1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 8

Rozliczenie robót i warunki płatności
1. Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen jednostkowych podanych  przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy.

2. Końcową wartość robót stanowi wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, która  po powiększeniu o należny  podatek VAT, nie może przekroczyć 20% kwoty brutto określonej w  § 7 ust.1.
3. Ceny jednostkowe będą obowiązywać przez cały okres realizacji niniejszej umowy i nie podlegają waloryzacji ani dostosowaniom.

4. Strony ustaliły przejściowy i końcowy sposób regulowania należności.
5. Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe  nie częściej niż raz na 6 miesięcy 

za wykonane i odebrane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego tj. inspektorów nadzoru  o specjalności odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót.

6. Podstawą do rozliczenia przejściowego stanowić będzie:
a) protokół częściowego odbioru robót podpisany przez Kierownika budowy 
i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót;

b)  faktura.

7. Rozliczenie przejściowe będą realizowane do wysokości 90% zaawansowania przedmiotu umowy. Po  osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe.

8. Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

a) bezusterkowego, zatwierdzonego przez Zamawiającego protokółu końcowego odbioru robót;

b) faktury.
9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
10. Zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.

§ 9
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy  konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych.  
2. Roboty dodatkowe to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o których mowa w  § 7 ust.1. W przypadku  konieczności przekroczenia wynagrodzenia brutto, o których mowa w  § 7 ust.1, wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3. Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujące  
zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy 
w stosunku   do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak określone zmiany nie  odstępują w sposób  istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego. Rozliczenie robót  
zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o których mowa w  § 7 ust.1.
 W przypadku    konieczności  przekroczenia wynagrodzenia brutto, o których mowa w  § 7 
  ust.1, wymagana jest  zgoda Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, pod warunkiem , że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

b) 
powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikają z okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Żadna ze zmian nie może powodować konieczności  przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej i nie naruszy warunków decyzji pozwolenia na budowę.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzane przez przedstawiciela Zamawiającego w porozumieniu z projektantem 
i właściwym inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§ 10
Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust 1 zmian, odpowiadają  opisowi  pozycji  w  Kosztorysie  ofertowym,  cena  jednostkowa  określona 
w  Kosztorysie ofertowym, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty.
2.    Jeżeli  roboty  wynikające  z  wprowadzonych  postanowieniami  §  9  ust  1  zmian,  nie odpowiadają  opisowi  pozycji  w  Kosztorysie  ofertowym,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji  nie  wyższych  od  określonych  przez  Wykonawcę  w  załączniku  wskaźników  cenotwórczych przedstawionych w ofercie, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym załączniku – cen nie wyższych od średnich  cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych
 w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu,  w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.  Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2,  Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  wyliczeń  cen,  o  których  mowa  w  ust.  2  oraz  przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

 § 11
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do prowadzenia  budowy i do kierowania robotami 
              personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy.  Zmiana którejkolwiek z osób, 
              o których w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być    
              uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez  
             Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku kierownika budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. ………………………………… uprawnienia …………………………… nr uprawnień …………………. Telefon służbowy……. Osoba wskazana w ust. 6, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.
8. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym 
jest:………………………………….

9. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest:…………. 
§12
Zasady odbioru robót
1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:
1) odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiory instalacji,
2) odbiory częściowe,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór pogwarancyjny
2. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 
3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu 
o tym fakcie  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o specjalności odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót.
3. Odbiory  częściowe, których mowa w ust.1 pkt. 2 dokonywane będą  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia. Z odbioru sporządzony będzie protokół  odbioru częściowego.   
4. Odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytku będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy oraz pełnego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5. Odbiór końcowy dokonany zostanie  w terminie do  14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego  zakończenia robót i gotowości ich do odbioru.  
6. Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, do zgłoszenia gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy oraz zawiadomienie inspektorów  nadzoru Zamawiającego i dostarczenia inspektorom nadzoru inwestorskiego Zamawiającego dokumentacji i dokumentów do sprawdzenia;

1) dziennik budowy oryginał,
2) dokumentację powykonawczą w 2egz.,
3) świadectwo energetyczne – w 2 egz.,

4) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,
5) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

6) protokóły badań materiałów i urządzeń,

7) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

8) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 
7. Odbioru dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego komisja odbioru.

8.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru zawierającego wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad i usterek, stwierdzonych w protokóle warunkowego odbioru robót, sporządzony zostanie protokół bezusterkowego odbioru robót.
9. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
10. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.  

11. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu gwarancyjnego, którego długość jest określona w niniejszej umowie, przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego będzie ocena stanu wykonanych robót, po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć w ciągu 30 dni, przed dniem upływu okresu gwarancji i zawiadomić o nim Wykonawcę co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający  i doręcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.
§ 13
1. Zamawiający wraz z Inwestorem Zastępczym będą brać udział w organizowanych przez Wykonawcę naradach koordynacyjnych (technicznych) w celu dokonania oceny postępu robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją  przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest organizować narady koordynacyjne co najmniej raz 
w miesiącu  w stałym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym.

2. W terminie do 3 dni roboczych przed naradą koordynacyjną, Wykonawca przedłoży Inwestorowi Zastępczemu informacje o postępie robót. Jeśli będzie  to konieczne to Inwestor Zastępczy, Wykonawca lub Zamawiający będzie mógł wymagać zwołania dodatkowej 
narady, w celu omówienia bieżących problemów, związanych z realizacją niniejszej umowy, informując o tym pisemnie z co 3- dniowym wyprzedzeniem.
                                                                § 14
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, dokonanego przez Zamawiającego. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.  
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

5. Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.
6. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie 
z zasadami określonymi przez Kodeks cywilny
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………………… zł (słownie: ……………………………………………….).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………………

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach
 i wysokościach jak niżej:

1)    70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo od daty odbioru końcowego w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym.
2)    30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.
4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 3 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 16
Ubezpieczenie

1.  Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową OC nr ……………….. na kwotę …………….. zł  (słownie: …………….. złotych), obejmującą działalność w zakresie przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. 

2.  W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia.

3.  Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie prowadzonej działalności na kwotę …………….. zł (słownie: ………… złotych) przez cały czas trwania umowy. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony w aneksie do niniejszej umowy.

4.  Wykonawca na własny koszt na rzecz Zamawiającego ubezpieczy budowę od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej do maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego.

5.  Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy dostarczy Zamawiającemu polisę obejmującą nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. Niedostarczenie polisy w terminie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i może skutkować naliczeniem Wykonawcy kary umownej
§ 17
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto, 
o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru.
2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi  w wysokości 0,2% wartości wadliwego elementu za każdy dzień zwłoki, licząc od daty na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad.   

3)  za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów związanych z odbiorem końcowym  w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

2)  za opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy – wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 licząc od dnia wyznaczonego  na wykonanie czynności odbioru.

3. Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potracenia kar umownych 
z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie, który będzie miał prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym  mowa w  § 8 ust.7 umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia tj. do 30 dni kalendarzowych. 
§ 18
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 3 ust.2 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust.1 niniejszej umowy.  
2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
3) tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła 
je ukończyć w umówionym terminie,
4) w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą  prawidłowo przedłożonej faktury ponad 60 dni.

3) Zamawiający bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót.
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu oraz zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zmawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

4) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone.
§ 19
Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastosowaniem art.144 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku:
1) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;

2) zmiany terminu wykonania robót lub zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego: 
a)  spowodowanej przedłużeniem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających  z obowiązujących przepisów  prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót,

b)  wynikającej z konieczności wykonania przez Zamawiającego  korekty projektu dla usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

c)  spowodowanej udzieleniem zamówienia dodatkowego bądź powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego,

d) spowodowanej  koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

f) spowodowanej działaniem siły wyższej,

g) odbiegających od norm niesprzyjających warunków pogodowych obiektywnie uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

h) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
 w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń. 
3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku :

a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia, dotyczących  tej części wynagrodzenia za roboty których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze    nie wykonano,

b) ustalenia końcowej wartości robót na zasadach określonych w  § 8 niniejszej umowy,

c) uzasadnionej potrzeby wykonania robót  zamiennych lub dodatkowych,
d) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

4) zmiany kierownika budowy, w przypadku:

a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,

b) gdy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków - na żądanie Zamawiającego, 

                   i uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy. 
5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych.
6) zmiany harmonogramu prac oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku:

a) wystąpienia uzasadnionej okoliczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac bez zmian terminu realizacji umowy,
b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy.

7) zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót,
8) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych    
      działaniem osób trzecich.
9) w przypadku wystąpienia dodatkowych wytycznych wynikających ze zmiany przepisów 
       obowiązujących przy współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu   
       Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
       Mazowieckiego 2007 -2013, Piorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju 
       kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji”
2. W/w zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

§ 20
Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: ………………………………………………………………………………………………
2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane, Wykonawcy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się , że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
3. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców  Wykonawca oświadcza, 
że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz tych Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności , aby nie był on mniejszy i krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

5. Umowa  o której mowa w ust.2, powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. Umowa nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane 
w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym
6. Wykonawca nie ma prawa pod rygorem nieważności, zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy z Podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis art.6471 Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

1) Wykonawca składając fakturę częściową za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokóle stanu robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Robót, Zamawiającego i Podwykonawcę,

2) Wykonawca w ciągu 7 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiającego należności za wystawioną fakturę częściową przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na rachunek bankowy Podwykonawcy na kwotę określoną w protokóle stanu robót,

3) W przypadku  niedostarczenia przez Wykonawcę kserokopii przelewu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcy z kolejnej  faktury częściowej Wykonawcy do momentu spełnienia warunku określonego 
w pkt.2,

4) W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności Podwykonawcy, Wykonawca w terminie 3 dni przed terminem płatności faktury przez Zamawiającego, złoży kserokopie przelewów dokonanych na konto Podwykonawcy. Brak potwierdzenia przekazania należności Podwykonawcy spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, do momentu spełnienia warunku określonego wyżej,

5) Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w pkt.4 zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur 
w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki, wynikające 
z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców, obciążają Wykonawcę. 

§ 21
Sprawy nieuregulowane

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane  
      przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 22
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i  2 egz. egzemplarze dla Wykonawcy.

Załączniki:
nr 1 - Oferta Wykonawcy,

nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy,

nr 3 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

WYKONAWCA: 







ZAMAWIAJĄCY:
załącznik do umowy

GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY

Gwarant : ……………………………………………………… (wpisać podmiot udzielający gwarancji)

Roboty:    wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy zawartej w dniu ………………………………. dotyczącej inwestycji  pod nazwą:  „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji  dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
 której Inwestorem jest: Powiat Makowski, reprezentowanym przez:

1. …………………………..
      -
Starostę Makowskiego 

2. ………………………….
      -
Wicestarostę,

 przy kontrasygnacie ……………… -
Skarbnika Powiatu

Adres: ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki
Uprawniony z gwarancji:
Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa 
i obowiązki wynikające z umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego Roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową 
i dokumentacja projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta  oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego 
z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant.

Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usunąć się nie dadzą Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.
3. Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie 48 miesięcy licząc od tej daty.

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji 
w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Robót, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia.

Informacja o dostrzeżonej wadzie Robót powinna mieć formę pisemną (list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez Gwaranta Robotami, wskazywać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o którym mowa niżej.

Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. 
W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad Robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać 
w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad. 

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony 
 z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu, upoważnia Uprawnionego 
z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji 
w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia wad.

Usunięcie wad Robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora 
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy.

Podpis Gwaranta: …………………………………………………………………..

CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
w Makowie Mazowieckim”  
1. Stan istniejący: 

Lokalizacja  -  działki o numerach 766/1, 763/1, 763/2 położone w Makowie Mazowieckim w rejonie  ul. Kopernika. Na terenie lokalizacji  inwestycji znajdują się budynki szkolne Liceum Ogólnokształcącego oraz budynek gospodarczy. Pozostały teren działki aktualnie przeznaczony jest na boisko szkolne, parkingi i zieleń. Teren częściowo utwardzony, boisko posiada nawierzchnię asfaltową, a parking nawierzchnię betonową. W obrębie przewidywanej zabudowy znajdują się krzewy i drzewa, które przeznaczone są do wycięcia.

2. Informacje ogólne:
Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz łącznikiem pomiędzy budynkiem  Liceum Ogólnokształcącego a halą sportową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek oznaczonych nr geod.766/1, 763/1,763/2 położonych przy ulicy Kopernika 6 w  Makowie Mazowieckim.  
Hala o wymiarach: szerokość 36,52m (+ wykusz 2,88m), długość 45,49 m (+ strefa wejścia 4,25m) 
i wysokości -11,89 m z boiskami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę. Część hali sportowej stanowi dwu kondygnacyjne zaplecze szatniowo-sanitarne. Zaplecze szatniowo-sanitarne składa się 
z przebieralni, natryskowni i WC. Nad zapleczem szatniowo-sanitarnym  zaprojektowano trybuny dla 250 osób. Pozostałe pomieszczenia to magazynki sprzętu, pomieszczenia trenerów, pomieszczenia techniczne, szatnia dla gości i WC ogólnodostępne. Połączenie hali sportowej z istniejącym budynkiem Liceum ogólnokształcącym stanowić będzie parterowy łącznik. W  łączniku o wymiarach: szerokość 8,89 m,  długość 31,82 m i wysokości 5,61 m, oprócz korytarza łączącego halę ze szkołą, zaprojektowano magazyn sprzętu sportowego. Parametry wymiarowe budynków: 
Powierzchnia użytkowa  hali – 1 910 m2, Kubatura -  16 500,00 m3   wysokość – 11,89 m, 
Powierzchnia użytkowa łącznika  - 190,5 m2 Kubatura – 1 079 m3   

Zakres robót obejmuje m.in. prace ziemne, wykonanie sieci uzbrojenia terenu, fundamentowanie bezpośrednie, montaż konstrukcji stalowej, montaż prefabrykowanych płyt stropowych, montaż warstwowych płyt dachowych, prace żelbetowe, murowe, izolacyjne, instalacyjne, wykończeniowe, roboty drogowe oraz związane  z zagospodarowaniem terenu.
3. Konstrukcja hali stalowa oraz żelbetowo - murowa.  Konstrukcja łącznika (parterowy) murowo-żelbetowa.

Konstrukcję nośną hali sportowej stanowią ramy stalowe w rozstawie co 9,0 m, oparte przegubowo na fundamentach. Fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych  żelbetowe monolityczne. Płatwie zaprojektowano w postaci belek pięcioprzęsłowych, których wewnętrzne podpory stanowią ramy stalowe, natomiast podpory skrajne ściany szczytowe. Ściany szczytowe  i podłużne hali 
o konstrukcji  murowo-żelbetowej. Ściany podłużne połączone ze słupami  konstrukcji stalowej hali. 
W części dwukondygnacyjnej  murowane ściany nośne dla  oparcia stropu między kondygnacyjnego 
z płyt prefabrykowanych.
Ściany fundamentowe – żelbetowe monolityczne gr.25cm i murowane z bloczków betonowych .
Ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne nośne – murowane z bloków silikatowych 3NFD  
gr.25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ostatnie 2 warstwy pod płytami kanałowymi ora niektóre wskazane na rzucie przyziemia filarki z cegieł silikatowych pełnych1 NF. W ścianach szczytowych – żelbetowe pilastry usztywniające.
Ścianki działowe – murowane z cegły dziurawki o gr.12,5 cm na zaprawie cementowo- wapiennej.

Stropy nad zapleczem sali i łącznikiem – żelbetowe z prefabrykowanych płyt stropowych SPB-2002.
Konstrukcja stalowa dachu nad wentylatornią – płatwie stalowe z kształtownika HEA160, oparte na ścianach murowanych zakończonych żelbetowym wieńcem.

Konstrukcja stalowa dachu nad wykuszem – ruszt z kształtowników HEA 100 oparty na ścianie murowanej zakończonej żelbetowym wieńcem oraz na nadprożowieńcu.

Podciągi, słupy, filarki ścienne  - żelbetowe  monolityczne wg rys. wykonawczych.

Nadproża – żelbetowe prefabrykowane L-19  oraz żelbetowe monolityczne.

Pokrycie dachu hali i zaplecza z płyt warstwowych gr.20cm. z rdzeniem styropianowym (wymagane E15). Pokrycie dachu łącznika z 2 warstw papy asfaltowej - warstwa wierzchnia termozgrzewalna, warstwa podkładowa mocowana mechanicznie, termomodernizacja z wełny mineralnej gr.20 cm, paroizolacja z papy termozgrzewalnej z wkładką z folii aluminiowej.
Schody zewnętrzne oraz pochylnia dla niepełnosprawnych murowane z klinkierowych cegieł brukowych  gr.52 mm. Schody wewnętrzne w hali płytowe z belkami spocznikowymi, żelbetowe monolityczne, w korytarzu łącznika – betonowe na podłożu gruntowym, schody na trybunach oraz trybuny z płyty wiórowej wodoodpornej gr.22 mm. 
4. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne:

- posadzki z płytek gres z cokolikiem z gresu 10 cm oraz wykładzina PVC homogeniczna, 
zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, z wywiniętym cokolikiem wys. 10 cm,   

   - w hali sportowej podłoga sportowa na ruszcie drewnianym,

- izolacja ścian zewnętrznych – styropian 1 2cm,
- sufit podwieszony dźwiękochłonny na całej powierzchni dachu hali sportowej,
- okna i witryny – profile PVC, okna dachowe drewniane,

- drzwi wewnętrzne ( z wyjątkiem p.poż.) – aluminiowe, drzwi p. poż. stalowe o odporności ogniowej
E160,  pozostałe drzwi zewnętrzne ocieplane, profil aluminiowy „ciepły”
 - tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne kat. IV, w części pomieszczeń glazura do wys. 2,5m,
 - tynki zewnętrzne: cienkowarstwowe akrylowe,
 - malowanie ścian wewnętrznych farbami lateksowymi, akrylowymi oraz olejnymi,
- obudowa z płyty g-k: słupów, pionów wentylacyjnych, kanalizacyjnych,  kanału  wentylacyjnego, szafki rozdzielni elektrycznej korytarzy na parterze, 

- ścianki wydzielające natryski ze szkła hartowanego matowego w konstrukcji aluminiowej, zasłony natryskowe z folii,
- parapety wewnętrzne – z konglomeratu marmurowego,

- parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie z blachy powlekanej,
- rynny i rury spustowe stalowe powlekane,

- barierki wewnętrzne na trybunach  z rur stalowych chromowanych (z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego)  i z rur malowanych w klatkach schodowych, 

- barierki  schodów zewnętrznych  z  rur stalowych malowanych.
5. Halę i łącznik należy wyposażyć w następujące instalacje: 

- wody zimnej i  ciepłej do celów sanitarnych,
- instalacji wody zimnej do celów p.poż.,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- wentylacji mechanicznej, 

- centralnego ogrzewania,

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, odgromową,
- instalację telefoniczną i logiczną do podłączenia komputerów w wewnętrzną sieć lokalną, 

- nagłośnienia, telewizji przemysłowej CCTV, sygnalizacji włamania i napadu SSW i N  
oraz zewnętrzne sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Łącznik wyposażony w  instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- kanalizacji deszczowej,

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych oraz  odgromową.      
6. Wyposażenie sali gimnastycznej:
 Halę sportową oraz zaplecze szatniowo-sanitarne należy wyposażyć w sprzęt odpowiedni 
 do przeznaczenia pomieszczeń zgodnie z załączonym  w dokumentacji projektowej wykazem  
 sprzętu   sportowego oraz wyposażenia pomieszczeń zaplecza.
7. Wykonanie dróg komunikacyjnych dla realizowanego obiektu:

- poszerzenie jezdni do 6,0 m dla ruchu dwukierunkowego oraz o szer.3,5 m dla ruchu jednokierunkowego, parkingi ze stanowiskami postojowymi, plac manewrowy o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej gr. 8,0 cm  na podsypce cementowo-piaskowej – 3 663,20 m2 
- chodniki dla pieszych szerokości  1,5÷3,0 m, łączące budynki, dojścia do ulicy głównej 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej  gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 
2 183,20 m2  
- zieleń – odtworzenie zieleni, humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm – 4 292,92 m2

- roboty wykończeniowe i dodatkowe -  montaż znaków drogowych, przestawienie latarni oświetleniowych, regulacja pokryw studni rewizyjnych, obniżenie hydrantu do poziomu jezdni, obniżenie wpustu żeliwnego z udrożnieniem odpływu.
8. Budowa kompleksu boisk i zagospodarowanie otoczenia obejmuje następujące elementy:

- bieżnię 300 m (o nawierzchni poliuretanowej) biegnącej wokół istniejących boisk, połączoną 
z  bieżnią prostą do biegu na 100 m, przechodzącą w  skocznię do skoku w dal, nawierzchnia poliuretanowa, 
- skocznię wzwyż o nawierzchni poliuretanowej, łączna powierzchnia nawierzchni bieżni i skoczni wzwyż  - 2 701,0 m2    

- kort do tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy syntetycznej - 657,5 m2, z odwodnieniem 
    i  ogrodzeniem,
- skocznię do skoku w dal o nawierzchni piaskowej - 24 m2  

- miejsce do pchnięcia kulą,  rzutnia – nawierzchnia  z piasku – 238,5 m2,  koło – nawierzchnia 
   betonowa  -  3,6 m2, obwiednia koła nawierzchnia poliuretanowa,
- komunikację ciągów pieszych i kołowych z nawierzchnią z kostki betonowej o gr.8 cm  – 
   228,5  m2    i kostki betonowej gr. 6 cm – 379,0 m2 
- dostawa i montaż trybun dwurzędowych z siedziskami z tworzywa polipropylenowego z oparciem 
   i podestami z krat zgodnie z opisem w projekcie. Ilość siedzisk na trybunach – 192 szt.,  
- odwodnienie liniowe boisk oraz drenaż kortu tenisowego, 
- oświetlenie boisk i bieżni - wykonanie linii kablowej i montażu latarni oświetlenia ulicznego,  
- ogrodzenie; o wysokości 1,5 m z kształtowników stalowych o dł. 66,0  mb, o wysokości 2,0 m 
    o dł.58,0 mb  oraz ogrodzenie kortu tenisowego z siatki o wysokości 4,0 m  o długości 109,5 mb,  
-  zieleń (trawnik) o powierzchni – 3 534,0 m2  
9. W obrębie realizowanych obiektów znajdują się następujące obiekty do wyburzenia:

 - boisko z nawierzchnią asfaltową,

- przyłącze wodociągowe,

- nieczynny odcinek kanalizacji deszczowej fi 800,

- ogrodzenie wydzielające część działki,

- śmietnik przy budynku gospodarczym, 

- droga, chodniki  parkingi w zachodniej części działki,

- istniejąca brama wjazdowa wraz z częścią sąsiadującego ogrodzenia.

10. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
1) zakup, dostawa i montaż kompletnego wyposażenia sportowego i socjalno-sanitarnego,

2) opracowanie instrukcji p.poż. obiektu oraz wyposażenie w podręczny sprzęt p.poż, 
i oznakowanie,

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz., dokonanie inwentaryzacji geodezyjnych, instrukcji obsługi wykonanych instalacji  zamontowanych urządzeń, wykonanie świadectwa energetycznego, przeszkolenie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego w zakresie obsługi urządzeń, kontroli ich pracy, elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznanie personelu z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp.,
4) dokonanie niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonanie rozruchu technologicznego, protokólarne przekazanie przedmiotu mowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodnie
 z obwiązującymi przepisami prawa.

11.   W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca:

1) zabezpieczy  i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami;
2) dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy;

3) wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu i dokona oznakowania w zakresie  niezbędnym do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia;

4) zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną 
za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich;

5) zapewni właścicielom lub użytkownikom dojazd do nieruchomości przyległych do placu budowy;

6) zabezpieczy przed zniszczeniem stałe znaki stabilizacyjne osnowy geodezyjnej;

7) roboty w obrębie urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej zgłosi i będzie wykonywał pod nadzorem właścicieli sieci.

8) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 (tj. wykonania tablic pamiątkowych  zgodnie 
z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego) – zamontuje 2   tablice pamiątkowe, miejsce montażu uzgodni z Zamawiającym.
12. Dane techniczne na wykonanie 2 szt. tablic pamiątkowych: 

12.1. Wykonanie wraz z montażem 2 szt. dużych tablic pamiątkowych  o wymiarach: nie mniejszych niż  2,0 m (szerokość) x 1,5 (wysokość) z blachy ocynkowanej i oklejonej folią odporną na warunki atmosferyczne, w ramce z kątownika stalowego ocynkowanego ∟30 mm. Każdą tablicę należy przymocować do 2 słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nie mniejszej niż 6 cm i wysokości min.2,5 m, zabetonowanych na stałe w gruncie. 

12.2. Projekt i wykonanie tablic zgodnie z załącznikiem nr 3 (według wzoru tablicy pamiątkowej zawartej w załączonych wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013) . 

12.3. Tablica pamiątkowa musi zawierać:

1) Logotyp RPO WM składający się z trzech znaków w kolejności jak w zał. nr 3, 
ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki i grafiki zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2) Logotyp RPO WM (oraz hasło RPO WM (dla rozwoju Mazowsza) winny zajmować co najmniej 25% tablicy,

3) Tytuł projektu,

4) Informację o poziomie dofinansowania z EFRR,
5) Okres realizacji inwestycji,
6) Nazwę beneficjenta,

7) Informację o współfinansowaniu ze środków z  EFRR wyrażoną w zdaniu „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007 – 2013”

Tło tablicy – kolor biały,

Napisy należy wykonać czcionką ARIAL – kolor czarny,

12.4. Układ tablicy pamiątkowej:

            - Nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy

i zawierać logotyp RPO WM oraz hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.
- Środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację 
o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

- Stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy 
i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną 
w zdaniu: ”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007 – 2013”

12.5. Wykonawca przed zamontowaniem przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt tablicy pamiątkowej, który będzie zgodny z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z maja 2010 r.
12.6. Miejsce montażu tablic: 1 szt na terenie lokalizacji wybudowanej hali sportowej i 1 szt. na terenie wybudowanego boiska sportowego.

12.7.Termin realizacji – IV kw. 2014 r.   

12.8. Treść do zamieszczenia na tablicy pamiątkowej według wzoru:
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                                                                                                                    dla rozwoju Mazowsza

Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim
Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana został w okresie:………..- 28.11.2014 r.

Beneficjent: Powiat Makowski

_____________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”




Integralną częścią opisu tablic pamiątkowych stanowią wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   Mazowieckiego 2007 -2013. 

13.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych 
w dokumentacji projektowej. Użyte w dokumentacji i przedmiarach robót nazwy materiałów,  
wyrobów   i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają    na celu preferowania wyrobu, elementu lub materiału danego producenta lecz wskazanie na materiał,  wyrób lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego  
w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów  i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że   zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych   w dokumentacji projektowej.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz elementy podane do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumentacja projektowa, na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia stanowi załączniki do niniejszej SIWZ.

14. Wykaz dokumentacji  projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia:
1) Projekt budowlany i wykonawczy budowy hali sportowej z łącznikiem – branża architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna i elektryczna,
2) Projekt wykonawczy - konstrukcja stalowa hali ,
3) Projekt wykonawczy hali sportowej – elementy konstrukcyjne z wyłączeniem konstrukcji stalowej hali,

4) Projekt rozbudowy i wyposażenia obiektów sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego - branża budowlana,

5) Projekt rozbudowy i wyposażenia obiektów sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego - branża sanitarna,

6) Projekt rozbudowy i wyposażenia obiektów sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego - branża elektryczna,

7) Projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania placów przy Zespole Szkół,
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, hala sportowa z łącznikiem - branża architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna,
9) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, rozbudowy i wyposażenia obiektów sportowych – branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna,

10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zagospodarowanie placów przy Zespole Szkół  – branża drogowa,
11)  Przedmiary robót:
- przedmiar robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych - hala sportowa z łącznikiem, 
- przedmiary robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych rozbudowy i wyposażenia obiektów  sportowych   w ramach modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
-   przedmiary robót drogowych – zagospodarowanie placów przy Zespole Szkół,
12) Decyzja nr 14/2010 (numer rejestru AB.7351- 480/2009) z dnia 13.01.2010 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę  hali sportowej z łącznikiem zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 761/1,763/2,766/1 przy ul. Kopernika 6 w Makowie Mazowieckim,
13) Decyzja nr 321/2012 (numer rejestru AB.6740.332.2012 z dnia 26.07.2012 r. zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na rozbudowę i wyposażenie obiektów sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego - budowa oświetlenia kompleksu sportowego,
14) Zgłoszenie budowy (robót budowlanych) z dnia 25.06.2012 r. nr AB.6743.250.2012 na rozbudowę i wyposażenie obiektów  sportowych w ramach modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz zagospodarowanie placów przy Zespole Szkól w Makowie Mazowieckim,
15) Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego2007-2013,

16) Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu nr RPO WM/7.2/1/2009 r. dołączony jako materiał pomocniczy.
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SIWZ dla   przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót  dla inwestycji pn. „ Poprawa dostępności i jakości infrastruktury  służącej edukacji dla młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych  poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim”  
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