**Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami**

**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach**

**Lokalizacja – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – siedziba główna ul. Borsucza 2, Białystok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Sposób realizacji** | **Termin wykonania** | **Szacowany koszt inwestycji** |
| **Miejsca parkingowe** |
| Oznakowanie wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami do wejścia alternatywnego. | Montaż tablic informacyjnych na kontrastowym tle, duże litery. | Lipiec 2023r. |  |
| Przygotowanie miejsca dla rodzin z dziećmi i oznakowanie go kolorem różowym. | Wydzielenie miejsca, wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych. | Kwiecień 2023r. |  |
|  **Wejście do budynku**  |
| Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku.  | Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm. | Marzec 2025r. |  |
| Ułatwienie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.  | Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną sprawnością przy wejściu bocznym. | Październik 2021r. |  |
| Ułatwienie w poruszaniu się po budynku. | Dodatkowe oznakowanie budynku piktogramami. Montaż przy wejściu głównym systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT | Lipiec 2023r. |  |
| Organizacja pokoju do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. | W nowej części budynku nieopodal wejścia do budynku, zorganizowany będzie pokój cichej obsługi interesanta, dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Marzec 2025r. |  |
| **Klatka schodowa** |
| Montaż poręczy schodowych | Montaż dodatkowych poręczy na ścianach klatki schodowej  | 2025-2026r. |  |
| Oznaczenie pięter na poręczach w alfabecie Braille’a. | Należy zakupić nakładki na poręcze z oznakowaniem w alfabecie Braille’a. | 2025-2026r. |  |
| Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych.  | Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę). Oznaczenie fakturowe na spocznikach. | 2025-2026r. |  |
| Oznaczenie pięter w sposób widoczny i skontrastowany. | Montaż tablic informacyjnych na piętrach oraz oznakowanie pięter, sal obsługi, pokoi, toalet i korytarzy w sposób widoczny i skontrastowany. | Lipiec 2023r |  |
| **Winda** |
| Na chwilę obecną w budynku można zastosować jedynie dostęp alternatywny. Konstrukcja budynku nie pozwala na montaż szybu windowego. | Planowana rozbudowa siedziby Starostwa ma zapewnić budowę szybu windowego oraz wejście główne z poziomu chodnika. W 2022r. przeprowadzono postepowanie na rozbudowę siedziby Starostwa i obecnie trwają prace w tym zakresie. Budynek zostanie wyposażony w dwie windy, jedna obsługująca budynek nowy, druga zapewni komunikację pionową w starej części. | Marzec 2025r. |  |
| **Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku** |
| Oznaczenie pokoi w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Lipiec 2023r |  |
| Wprowadzenie oznaczeń poziomych fakturowych i kierunkowych. | Wykonanie oznakowania poziomego fakturowego i kierunkowego w punktach węzłowych. | 2025-2026r. |  |
| Wyposażenie budynku w pętle indukcyjne. | Zakup pętli indukcyjnych do kancelarii, kasy i okienek obsługi. | Kwiecień 2023 r. |  |
| **Łazienka i toaleta** |
| Dostosowanie oznaczenia w toaletach dla niepełnosprawnych pod kątem osób słabowidzących. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Sierpień 2022r. |  |
| W pomieszczeniach łazienek dla niepełnosprawnych montaż przycisku alarmowego. | Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi. | Styczeń 2025r. |  |
| **Bezpieczeństwo i ewakuacja** |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. | Styczeń 2025r. |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym. | Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe). | Styczeń 2026r. |  |
| Ewakuacja osób mających problem z poruszaniem (np. z powodu pożaru). | Zakup krzesła ewakuacyjnego. Korzystanie z pomocy osób odpowiedzialnych za ewakuacje na poszczególnych piętrach.  | Grudzień 2022r. |  |
| **Informacja i nawigacja** |  |  |  |
| Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacza migowego oraz informacji wyświetlanych na stronie powiatu w języku migowym.  | Podpisanie umowy na usługę tłumaczenia na język migowy. | Marzec 2023r. |  |
| Udostępnienie nagrania z przewodnikiem do nawigacji po budynku. | Zakup audio przewodnika.  | 2025-2026r. |  |