SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA W  OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM OD 30.09.2022 DO 27.10.2022.

Najważniejsze sprawy w okresie międzysesyjnym  to kontynuacja inwestycji. Przebiegają one zgodnie z harmonogramem.

- Przedszkole przy ulicy Tuwima: kończy się wznoszenie ścian parteru.

- Parkingi przy przedszkolu przy ul. Olszewskiego: wystąpiły tu pewne problemy związane ze złą jakością gruntu. W związku z tym zadecydowano ułożyć dodatkową warstwę geowłókniny. Usunięto drzewa kolidujące zgodnie z pozwoleniem i wykarczowano korzenie. W chwili obecnej trwa wykonanie podbudowy.  Zdecydowano o konieczności budowy dodatkowego odcinka krawężnika po wschodniej stronie ulicy Olszewskiego. Z  uwagi na to, że wyżej wymienionych robót nie uwzględniono w dokumentacji projektowej,  a są niezbędne do wykonania zostaną one potraktowane jako roboty dodatkowe, których wartość wyniesie około 18 000 zł.

- Zaawanasowane są prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulicy Pogodnej i Promnickiej. Wykonano już nakładki asfaltowo – betonowe na odcinku północnym i wschodnim oraz wzdłuż ul. Pogodnej.  Przedwczoraj  uczestniczyłem w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa w celu uzgodnienia ostatecznej wersji docelowej organizacji ruchu w tym rejonie.

- W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie odbiorowe inwestycji związane z przebudową remizy OSP. Wystąpiły tu również roboty dodatkowe  związane z rozszerzeniem zakresu przebudowy placu manewrowego oraz   koniecznością przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej.  Wartość robót około 35 000 zł.  Jak już wspomniałem na poprzedniej sesji uroczyste otwarcie planuje się w dniu 10 listopada.

- Wystąpiliśmy do GZM o wyrażenie zgody  na przeniesienie dofinansowania wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy Centralnej 59 i Rodzinnej 1a na rok 2023. Jest to związane z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie bieżącego zadania oraz długim terminem oczekiwania na wyprodukowanie okna.

Zawarto dwa akty notarialne dotyczące zbycia działek przy ul. Leśników na polepszenie  korzystania z przyległych nieruchomości.

20 października  w RDLP  w Katowicach odbyła się narada techniczna w związku z opracowaniem nowego planu opracowania lasu na następną dekadę czyli lata 2023 – 2033.  Koreferat  dotyczący tej narady został przesłany radnym na portal i zostanie zamieszczony na stronie gminy Kobiór.

W celu umożliwienia przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Jasną i Orlą został wydzierżawiony przez gminę fragment terenu. Na razie zawarto umowę do końca 2023 roku.

W celu umożliwienia dystrybucji jodku potasu wśród mieszkańców Kobióra w przypadku zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym  utworzono punkt dystrybucji tabletek na terenie Kobimedu, Szkoły Podstawowej, Domu Parafialnego oraz dodatkowego na terenie dwóch DPSów.

W związku z pismem Wojewody dotyczącym preferencyjnego zaopatrzenia w węgiel gmina zrobiła wstępne rozeznanie  potrzeb w tym zakresie. Do chwili obecnej zapotrzebowanie na węgiel i ekogroszek zgłosiło około 70 gospodarstw domowych na łączną ilość 120 ton ekogroszku i 120 ton węgla sortymentu orzech. Takie informacje przekazano w dniu wczorajszym wojewodzie śląskiemu.  Z uwagi na to, że nie weszła jeszcze w życie ustawa o zakupie  preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gmina  nie podjęła jeszcze ostatecznych decyzji o dystrybucji.  Jednak zostały podjęte rozmowy z firmami zajmującymi się sprzedażą węgla w celu określenia możliwości i  warunków zaopatrzenia mieszkańców w paliwo stałe. Konferencje z Wojewodą dotyczące spraw pomocy Ukrainie dystrybucji jodku potasu oraz węgla odbywają się przeważnie raz w tygodniu.

W okresie międzysesyjnym  odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym w celu podjęcia mediacji dotyczących spłaty zadłużenia czynszowego przez najemców. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w najbliższy piątek 28 października.

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem również w sesji GZM oraz podregionów. Głównymi tematami  były sprawy budżetu GZMu, funduszy Solidarności, PONE, składki zmiennej na pokrycie kosztów transportu zbiorowego oraz konsultacje  strategii GZMu na lata 2022 – 2027. Z przebiegiem sesji można zapoznać na stronie internetowej GZMu.

W związku z akcją zima 2022 – 2023  gmina wystąpiła o złożenie oferty przez potencjalnych wykonawców . Oferty, które wpłynęły znacznie przekraczały środki przeznaczone na ten cel. Wobec powyższego rozpoczęto negocjacje z firmą, która złożyła ofertę najkorzystniejszą.

Eugeniusz Lubański