SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 30.09.2022 DO 27.10.2022.

Najważniejsze sprawy w okresie międzysesyjnym to kontynuacja inwestycji. Przebiegają one zgodnie z harmonogramem.

* Przedszkole przy ulicy Tuwima: kończy się wznoszenie ścian parteru.
* Parkingi przy przedszkolu przy ul. Olszewskiego: wystąpiły tu pewne problemy związane ze złą jakością gruntu. W związku z tym zadecydowano ułożyć dodatkową warstwę geowłókniny. Usunięto drzewa kolidujące zgodnie z pozwoleniem i wykarczowano korzenie. W chwili obecnej trwa wykonanie podbudowy. Zdecydowano o konieczności budowy dodatkowego odcinka krawężnika po wschodniej stronie ulicy Olszewskiego. Z uwagi na to, że wyżej wymienionych robót nie uwzględniono w dokumentacji projektowej, a są niezbędne do wykonania zostaną one potraktowane jako roboty dodatkowe, których wartość wyniesie około 18 000 zł.
* Zaawanasowane są prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulicy Pogodnej i Promnickiej. Wykonano już nakładki asfaltowo – betonowe na odcinku północnym i wschodnim oraz wzdłuż ul. Pogodnej. Przedwczoraj uczestniczyłem w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa w celu uzgodnienia ostatecznej wersji docelowej organizacji ruchu w tym rejonie.
* W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie odbiorowe inwestycji związane z przebudową remizy OSP. Wystąpiły tu również roboty dodatkowe związane z rozszerzeniem zakresu przebudowy placu manewrowego oraz koniecznością przebudowy zewnętrznej instalacji gazowej. Wartość robót około 35 000 zł. Jak już wspomniałem na poprzedniej sesji uroczyste otwarcie planuje się w dniu 10 listopada.
* Wystąpiliśmy do GZM o wyrażenie zgody na przeniesienie dofinansowania wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych przy Centralnej 59 i Rodzinnej 1a na rok 2023. Jest to związane z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie bieżącego zadania oraz długim terminem oczekiwania na wyprodukowanie okna.

Zawarto dwa akty notarialne dotyczące zbycia działek przy ul. Leśników na polepszenie korzystania z przyległych nieruchomości.

20 października w RDLP w Katowicach odbyła się narada techniczna w związku z opracowaniem nowego planu opracowania lasu na następną dekadę czyli lata 2023 – 2033. Koreferat dotyczący tej narady został przesłany radnym na portal i zostanie zamieszczony na stronie gminy Kobiór.

W celu umożliwienia przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Jasną i Orlą został wydzierżawiony przez gminę fragment terenu. Na razie zawarto umowę do końca 2023 roku.

W celu umożliwienia dystrybucji jodku potasu wśród mieszkańców Kobióra w przypadku zagrożenia promieniowaniem radioaktywnym utworzono punkt dystrybucji tabletek na terenie Kobimedu, Szkoły Podstawowej, Domu Parafialnego oraz dodatkowego na terenie dwóch DPSów.

W związku z pismem Wojewody dotyczącym preferencyjnego zaopatrzenia w węgiel gmina zrobiła wstępne rozeznanie potrzeb w tym zakresie. Do chwili obecnej zapotrzebowanie na węgiel i ekogroszek zgłosiło około 70 gospodarstw domowych na łączną ilość 120 ton ekogroszku i 120 ton węgla sortymentu orzech. Takie informacje przekazano w dniu wczorajszym wojewodzie śląskiemu. Z uwagi na to, że nie weszła jeszcze w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe gmina nie podjęła jeszcze ostatecznych decyzji o dystrybucji. Jednak zostały podjęte rozmowy z firmami zajmującymi się sprzedażą węgla w celu określenia możliwości i warunków zaopatrzenia mieszkańców w paliwo stałe. Konferencje z Wojewodą dotyczące spraw pomocy Ukrainie dystrybucji jodku potasu oraz węgla odbywają się przeważnie raz w tygodniu.

W okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie z mediatorem sądowym w celu podjęcia mediacji dotyczących spłaty zadłużenia czynszowego przez najemców. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w najbliższy piątek 28 października.

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem również w sesji GZM oraz podregionów. Głównymi tematami były sprawy budżetu GZMu, funduszy Solidarności, PONE, składki zmiennej na pokrycie kosztów transportu zbiorowego oraz konsultacje strategii GZMu na lata 2022 – 2027. Z przebiegiem sesji można zapoznać na stronie internetowej GZMu.

W związku z akcją zima 2022 – 2023 gmina wystąpiła o złożenie oferty przez potencjalnych wykonawców . Oferty, które wpłynęły znacznie przekraczały środki przeznaczone na ten cel. Wobec powyższego rozpoczęto negocjacje z firmą, która złożyła ofertę najkorzystniejszą.

 Eugeniusz Lubański