

**POWIAT BIAŁOSTOCKI**

**Zarząd Powiatu Białostockiego**

 **ul. Borsucza 2, 15-559 Białystok**

**tel.: tel. 85 740 39 51, fax 85 740 39 82**

Białystok, dnia 2022.11.28

RP.0003.10.2022

**Sz. P. Rafał Łada**

Radny Powiatu Białostockiego

dot.:zadania nr 1 „Budowa drogi powiatowej Nr 1551B droga krajowa Nr 8-Porosły- Krupniki” oraz zadania nr 4 „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach”

 W odpowiedzi na interpelację Pana Rafała Łady- Radnego Powiatu Białostockiego z dnia 17.11.2022r., po rozpoznaniu sprawy Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że wszystkie roboty związane z budową oświetlenia ulicznego w rejonie ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1535B oraz 1551B, będące w zakresie Wykonawcy robót, zostały wykonane i zakończone.

Niestety do dnia dzisiejszego nie zostały wykonane roboty będące w zakresie PGE Dystrybucja S.A. wynikające z umowy nr. 20-B6/UP/00099/1 z dnia 24.02.2020 zawartej pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. i Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku. Na podstawie niniejszej umowy PGE Dystrybucja S.A. do dnia 09.07.2021 powinno było wykonać układ przyłączeniowo- pomiarowy, zasilający przedmiotowe oświetlenie, z czego się nie wywiązało do dnia dzisiejszego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku skierował pismo do PGE Dystrybucja S.A. z pytaniem o planowany, faktyczny termin realizacji robót związanych z realizacją umowy 20-B6/UP/00099/1 z dnia 24.02.2020r.

Po zakończeniu robót będących w zakresie PGE Dystrybucja S.A., PZD w Białymstoku niezwłocznie poinformuje Gminę Choroszcz o możliwości zawarcia umowy na odbiór energii elektrycznej i uruchomienia niniejszego oświetlenia.

Podpisali:

Jan Bolesław Perkowski

Jan Gradkowski