Umowa nr ZPiI.……………...2024
zawarta w dniu ………………… r. w Solcu nad Wisłą pomiędzy Miastem i Gminą Solec nad Wisłą z siedzibą przy ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, NIP 5090066613, Regon  670224002, reprezentowanym przez:

Małgorzatę Ewelinę Szymańską – Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 

przy kontrasygnacie Ewy Sikorskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”  o następującej treści:  
§ 1.

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do „pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”.
Zakres nadzorowanych robót obejmie dwa następujące odcinki sieci:
1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze gmina Solec nad Wisłą. 
2) Budowa sieci wodociągowej Sadkowice -Raj gm. Solec nad Wisłą. 
Do zadań Wykonawcy będzie należało: 
1) Kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonania robót          i rozliczenie budowy od strony kosztowej, potwierdzenie wykonanych przez wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego;

2) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;

3) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji;

4) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (o ile dotyczy)                   i dokonywanie  w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności  mające znaczenie dla oceny  właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy;
5) Reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

6) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowanych,     a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych      i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

7) Sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

8) Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonania robót                     z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad po wykonaniu robót lub prowadzeniu robót          w sposób mogący zarazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podnajmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót;

9) Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót               w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym;

10) Przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do końcowego rozliczenia inwestycji,;

11) Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót;

12) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją                               i zatwierdzeniem;

13) Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych z nie nadające się do usunięcia;
14) Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru oraz inne instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych;

15) Egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór;

16) Udział w pracach komisji powołanej do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji , objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o le zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym;
17) Wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane. 

1) W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy …………………………………………………………………………….                     w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.
§ 2.
1. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego - od dnia podpisania umowy.

2. Zakończenie pełnienia nadzoru – do końcowego odbioru robót (planowany termin zakończenia robót …………….. r.).

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorze pogwarancyjnym po upływie terminu gwarancji. 

            § 3.
1. W ramach czynności określonych w § 1 ust. 2 Wykonawca występuje przed uczestnikami procesu inwestycyjnego w granicach, jakie są niezbędne dla należytego pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wypełniania obowiązków Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania czynności wymienionych w §1 ust. 2 
z należytą starannością w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikające 
z zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to 
w szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji zadania przez wykonawcę robót.

4. Wykonawca oświadcza, że do realizacji postanowień wynikających z niniejszej umowy ustanawia następujące osoby:

- ………………………… - uprawnienia budowlane w branży ……………….. 
- inne osoby posiadające uprawnienia stosownie do potrzeb.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych  niniejszą umową.

6. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu inwestycji opisanego w § 1 ust.1 wynikające z działań lub zaniecha osób trzecich, w tym wykonawców robót.

7. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do kontaktów: 
a) ze strony Zamawiającego – ………………………………….
b) ze strony Wykonawcy – ……………………………………...

            § 4.
1. Obowiązki stron zawartej umowy: 

1) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) kontrolowanie przebiegu prac realizowanych przez wykonawcę robót,

b) kontrola jakości użytych materiałów budowlanych i sprzętu,

c) uzgadnianie z wykonawcą robót wszelkich propozycji zmian do projektów wykonawczych i ich zatwierdzanie bądź odrzucanie i dokonywanie z nim niezbędnych wyjaśnień,

d) kontrola jakości materiałów i urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia,

e) dokonanie czynności odbiorów cząstkowych i końcowego zadania inwestycyjnego,

f) dokonywanie sprawdzenia zastosowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi,

g) niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie Zamawiającego o zajętym stanowisku,

h) udział w naradach koordynacyjnych. 
2. Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

b) udziału w komisjach i naradach technicznych dotyczących stanu robót budowlanych.

            § 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości …………………… zł brutto, (słownie:  ………………………………). 

W tym:

a) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze gmina Solec nad Wisłą za kwotę ………
b) Budowa sieci wodociągowej Sadkowice -Raj gm. Solec nad Wisłą za kwotę ………………….
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT z uwzględnieniem danych zamawiającego: Nabywca: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec Nad Wisłą, NIP 5090066613, 
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru nadzorowanych robót budowlanych potwierdzający wykonanie usługi.
4. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zakończeniu zadania  tj. odbiorze końcowym z Wykonawcą robót i wywiązaniu się Wykonawcy usługi ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy.
5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie ponoszone przez Wykonawcę wydatki związane   z wykonaniem przedmiotu umowy, łącznie z udziałem w przeglądach gwarancyjnych organizowanych w okresie rękojmi lub gwarancji udzielonej prze wykonawcę robót budowlanych. 
6. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury naliczane będą odsetki ustawowe.
         § 6.

1. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku nie rozpoczęcia robót, nad którymi ma pełnić nadzór w ciągu jednego miesiąca, licząc od daty określonej w § 4 ust. 1 albo przerwy w nadzorowanych robotach trwającej  ponad jeden miesiąc (za wyjątkiem przerw spowodowanych warunkami atmosferycznymi)    z uprzednim 7-dniowym wypowiedzeniem. 
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę                  w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy z naruszeniem obowiązujących przepisów lub postanowień niniejszej umowy.

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 5. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w podjęciu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy – karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5, za każdy dzień zwłoki. 
5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za niewypełnienie obowiązków inspektora nadzoru lub ich przerwanie albo skierowanie innych osób niż wskazane      w umowie – karę umowna w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony dzień lub przypadek niewypełnienia obowiązków. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia należnych kar z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7. Jeśli na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kar umownych to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej wysokości. 
§ 7.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.                    
2. Sporne kwestie mogące wyniknąć przy wykonywaniu warunków umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 
3.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 
Zamawiający                              Kontrasygnata Skarbnika                                Wykonawca
