Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Informacja o przebiegu realizacji

Planu Rozwoju Lokalnego

Powiatu Makowskiego

na lata 2004 – 2006

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maków Maz., kwiecień 2005r.

W dniu 29 lipca 2004 r. Rada Powiatu przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego dla powiatu makowskiego na lata 2004 – 2006.

Obszar realizacji Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu makowskiego, a czas realizacji zostaje uzależniony od okresów programowania i hierarchii pilności, według której został opracowany.

Warto przypomnieć, że plan zawiera wyłącznie zadania i projekty planowane do wykonania z udziałem środków budżetowych powiatu, nie zawiera zaś wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych z budżetów poszczególnych gmin powiatu.

Projekty i zadania inwestycyjne ujęte w planie zostały zaplanowane na lata 2004 – 2006 i na lata następne jako projekty długoterminowe.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego przez Wydział Architektoniczno – Budowlany

Inwestycje realizowane w 2004 r. przy udziale środków ochrony środowiska

Zadnie nr 14 z zakresu infrastruktury

KRASNOSIELC – Zespół Szkół

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krasnosielcu, ul. Sadowa 6 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian

Rzeczywisty koszt zadania

Koszt ogólny					126 355,48 zł		100%,

W tym środki:

- WFOŚiGW				102 532,00 zł		81%,

- Własne wnioskodawcy		23 823,48 zł		19%

Data rozpoczęcia zadania	- 28 czerwca 2004 r.

Data zakończenia zadania	- 16 sierpnia 2004 r.

Efekt ekologiczny – oszczędność energii cieplnej w ilości 399,72 GJ/rok, co odpowiada zmniejszeniu zużycia oleju w ilości ok. 17,43 m³/rok

Zadanie nr 20 z zakresu infrastruktury technicznej

MAKÓW MAZ. – Liceum Ogólnokształcące

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Maz., ul. Kopernika 6

Rzeczywisty koszt zadania

Koszt ogólny					117 985,16 zł		100%,

W tym środki:

- WFOŚiGW				96 915,00 zł		82%,

- Własne wnioskodawcy		21 070,16 zł		18%

Data rozpoczęcia zadania	- 1 czerwca 2004 r.

Data zakończenia zadania	- 20 sierpnia 2004 r.

Efekt ekologiczny – oszczędność energii cieplnej w ilości 124,60 G/rok, co odpowiada zmniejszeniu zużycia oleju w ilości ok. 3,116 m³/rok.

Zadanie nr 12 z zakresu infrastruktury technicznej

MAKÓW MAZ. – Zespół Szkół

Termomodernizacja budynku „B”, sali gimnastycznej i zaplecza w kompleksie szkolnym Zespołu Szkół Zawodowych w Makowie Maz., ul. Mickiewicza 39

Rzeczywisty koszt zadania

Koszt ogólny					231 415,36 zł		100%

W tym środki;

- WFOŚiGW				185 280,00 zł		80%

- Własne wnioskodawcy		46 135,36 zł		20%

Data rozpoczęcia zadania	- 1 lipca 2004 r.

Data zakończenia zadania	- 16 sierpnia 2004 r.

Efekt ekologiczny – oszczędność energii cieplnej w ilości 306,00 GJ/rok, co odpowiada zmniejszeniu zużycia oleju w ilości ok. 7,64 m³/rok

Zadanie nr 17 z zakresu infrastruktury technicznej

RÓŻAN – Zespół Szkół

Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku Zespołu Szkół w Różanie,

ul. Warszawska 42

Rzeczywisty koszt zadania:

Koszt ogólny					151 890,53 zł		100%

- WFOŚiGW				132 642,00 zł		87%

- Własne wnioskodawcy		19 248,53 zł		13%

Data rozpoczęcia zadania 	- 14 maja 2004 r.

Data zakończenia zadania 	- 30 lipca 2004 r.

Efekt ekologiczny: Oszczędność energii cieplnej w ilości GJ/rok, co odpowiada zmniejszeniu zużycia oleju w ilości ok. m³/rok

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego przez Wydział Zdrowia, Oświaty i Kultury Fizycznej

Zadanie nr 20 z zakresu infrastruktury technicznej

Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz.

- wymiana okien 	– 117985,16

- remont dachu		– 19775,31 + instalacja odgromowa – 2092,93

Zadanie nr 22 z zakresu infrastruktury technicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

- wymiana okien	– 66414,16

Zadanie nr 12 z zakresu infrastruktury technicznej

Zespół Szkół w Makowie Maz.

- termomodernizacja związana z ociepleniem ścian zewnętrznych sali gimnastycznej

oraz wymiana stolarki okiennej 	– 231415,36

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku B oraz w części mieszkalnej

zaplecza hali sportowej 		– 27883,38

- modernizacja hali sportowej		– 81273,26

Zadanie nr 17 z zakresu infrastruktury technicznej

Zespół Szkół w Różanie

- modernizacja kotłowni		– 151890,53

Zadanie nr 18 z zakresu infrastruktury technicznej

Zespół Szkół w Różanie

- wymiana stolarki okiennej 		– 87444,49

Zadanie nr 14 z zakresu infrastruktury technicznej

Zespół Szkół w Krasnosielcu

- termomodernizacja budynku 		– 126912,73

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadanie nr 1 z zakresu infrastruktury społecznej – od 1 sierpnia 2004 r. do 28 lutego

2005 r. Poradnia Rodzinna udzieliła 1205 porad, w poszczególnych miesiącach sytuacja ta przedstawiała się następująco:

- Sierpień 2004		- 72

- Wrzesień 2004	- 128

- Październik 2004	- 141

- Listopad 2004		- 142

- Grudzień 2004	- 146

- Styczeń 2005		- 263

- Luty  2005		- 313

W okresie tym Poradnia Rodzinna udzieliła 17 konsultacji telefonicznych oraz przeprowadziła 7 zajęć profilaktycznych w szkołach na terenie Makowa Maz.

Ogółem udzielonych porad:

- Maków Maz.		- 748

- Różan			-  32

- Płoniawy Bramura	- 112

- Karniewo		- 118

- Czerwonka		- 51

- Krasnosielc		- 15

- Rzewnie		- 70

- Sypniewo		- 37

- Szelków		- 8

- Młynarze		- 14

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego przez Powiatowy Zarząd Dróg

Zadanie nr 1 z zakresu infrastruktury technicznej

Przebudowa drogi nr 28360 Czerwonka – Jankowo (4+200–7+460)	– 689525,82

Zadanie nr 2 z zakresu infrastruktury technicznej

Przebudowa drogi nr 28362 Szelków – Maków Mazowiecki (5+553–7+720) – 505091,83

Zadani nr 3 z zakresu infrastruktury technicznej

Przebudowa drogi nr 28375 Krasnosielc – Pienice (0+375–2+810, 2,435 km) – 482997,93

Zadanie nr 4 z zakresu infrastruktury technicznej

Przebudowa drogi nr 07508 Gołymin – Łukowo (5+900 – 8+790) 	– 183676,55

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego przez Powiatową Państwową Straż Pożarną

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. w latach 2004 – 2005 zrealizowała następujące zadania wynikające z Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Makowskiego:

- Zadnie nr 35 z zakresu infrastruktury technicznej – termomodernizacja budynku KPPSP w Makowie Maz.

a) docieplenie elewacji budynku – kwota całkowita – 73566,51 zł

w tym środki budżetu	- 47927,51 zł

środki WFOŚiGW	- 25639,00 zł

b) wymiana 11 wrót garażowych – kwota całkowita – 86254,00 zł

w tym środki budżetu	- 43127,00 zł

środki WFOŚiGW	- 43127,00 zł

- Zadnie nr 35 z zakresu infrastruktury technicznej – wymiana instalacji c.o. w budynku komendy w Makowie Maz.

a) w listopadzie 2004 roku wykonano projekt instalacji c.o. oraz kosztorys ofertowy.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego przez Samodzielny Publiczny ZOZ, Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego

Zadanie nr 38 z zakresu infrastruktury technicznej – zakup sprzętu medycznego i środka transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Realizacja zadania planowana była na lata 2004-2005. W roku 2004 złożony został stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na środki z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2004.

Koszt zadania: 385.000,00zł;  w tym dotacja celowa z budżetu Państwa: 288.750,00zł,

środki własne – budżet powiatu: 96.250,00zł.

W ramach zadania zakupiono:

- karetkę ,,W” z wyposażeniem

- stół operacyjny

- defibrylator

- monitor z funkcją kapnografii

Plan Rozwoju Lokalnego jest ambitny, ale jak się okazuje możliwy do realizacji. Umożliwia nam ubieganie się o finansowe środki strukturalne Unii Europejskiej, jak też o wszelkie inne środki pomocowe z zewnątrz.

Myślę, że z dotychczasowych wyników wykonania planu, możemy być  zadowoleni.

Aktualna sytuacja z przebiegu realizacji planu zostanie zamieszczona na stronach internetowych naszego powiatu.