**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA**

**W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 13.12.2019 r. do 30.01.2020 r.**

* W tym czasie uczestniczyłem w wielu spotkaniach opłatkowych z różnymi grupami mieszkańców z terenu Kobióra oraz koncertach świąteczno-noworocznych organizowanych z tej okazji.
* Ponadto koniec roku to okres kończenia i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych. Dotyczyło to przede wszystkim inwestycji sfinansowanych z MFS oraz z programu Senior Plus. Przypomnę, że w dniu 30.12 dokonano uroczystego otwarcia klubu Senior Plus utworzonego w GDK.
* Wykonano również duży zakres robót remontowych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Centralnej 57. W szczególności wyremontowano pomieszczenia usytuowane w parterze budynku, (przeznaczone na utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny), pomieszczenia sanitarne i magazyn żywności dla podopiecznych GOPSu. Zostały odmalowane również wszystkie pomieszczenia użytkowane przez GOPS.
* Wykonano roboty budowlane wewnątrz budynku związane z nowym wejściem od strony południowej. Udostępnienie tego wejścia dla mieszkańców nastąpi w najbliższym czasie po wykonaniu fragmentu chodnika na dojściu do klatki schodowej.
* Trwają również prace projektowe dotyczące budowy miejsc parkingowych oraz odwodnienia przy tym budynku. Ich realizację planuje się w roku bieżącym.
* W ostatnim czasie wystąpiliśmy z zapytaniami ofertowymi do firm geodezyjnych na wykonanie map do celów projektowych zadań przewidzianych w tegorocznym budżecie. Ponadto wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym na opracowanie operatów wodno-prawnych niezbędnych do zaprojektowania wyżej wymienionych zadań. Dotyczy to głównie odwodnienia ulicy Wodnej i terenów przyległych, zarurowania rowów przydrożnych i likwidacji stawu przy ul. Błękitnej oraz wprowadzenia zmian w systemie odwodnieniowym ul. Promnickiej. Jak wspomniałem na Komisjach Rady przebudowę ul. Promnickiej chcielibyśmy dofinansować ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
* Kolejnymi inwestycjami wymagającymi pilnego przygotowania są inwestycje planowane do dofinansowania w 2020r. z MFS.W tym roku z tego funduszu chcielibyśmy zrealizować dwie inwestycje wpisujące się w działania Metropolii związane z ograniczeniem niskiej emisji:

1. zadanie pod nazwą **„ Budowa parkingu park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze”**. Będą one miały charakter punktu przesiadkowego dla osób podróżujących pociągami, których ciągle przybywa. Planujemy to miejsce dobrze oświetlić i zmonitorować. W miejscu tym docelowo chcielibyśmy zbudować przystanek dla busa dowożącego mieszkańców z terenu gminy do stacji PKP, sanitariaty oraz wiaty na rowery. W ostatnim czasie znacznie wzrosło zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w tym rejonie. Być może jest to związane z korkami na DK1
2. Zadanie pod nazwą **,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze”.** Jest to zadanie zmierzające do obniżenia kosztów energii na oczyszczalni. W chwili obecnej trwają jeszcze uzgodnienia wysokości dofinansowania oraz zakresów zadań z Gminami wchodzącymi w skład GZMu.

* Wnioski złożone na początku 2019r. dofinansowanie termomodernizacji budynku byłego hotelu przy ul. Centralnej 57 oraz termomodernizacji budynku przy ul. Tuwima 32 zostały pozytywnie rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski. W chwili obecnej urząd przygotowuje dokumenty do zawarcia umowy dotacji. Przy czym dla byłego hotelu będzie to refundacja poniesionych wydatków, ponieważ zadanie zostało zakończone w roku ubiegłym, natomiast termomodernizacja budynku przy ul. Tuwima 32 przewidujemy w br. i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót.
* Ponadto obecnie urząd przygotowuje dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO w formule ZIT dotyczące:

1. Dofinasowania rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągów w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika, Kwiatowej i Promnickiej
2. Dofinansowania wymiany 163 opraw oświetleniowych zainstalowanych na tzw. sieci skojarzonej należącej do firmy Tauron na oprawy energooszczędnej w technologii LED. W tej sprawie zostanie w najbliższym czasie podpisany list intencyjny określający wstępne warunki udostepnienia Gminie Kobiór majątku należącego do Taurona na cele związane z realizacją tego zadania oraz przyszłej eksploatacji.

* Zarząd PKP S.A. centrala w Warszawie pozytywnie zaopiniował nieodpłatne przekazanie ul. Żelaznej na rzecz Gminy Kobiór. Aby zawrzeć akt notarialny wniosek o przekazanie musi uzyskać jeszcze pozytywną opinię właściwego ministerstwa. Liczymy na to, że odbędzie się w I kwartale br. Po przejęciu tej ulicy gmina planuje przebudowę tej ulicy jeszcze w br. Droga ta będzie stanowiła dojazd do punktu przesiadkowego przy dworcu PKP.
* W związku z planowanym remontem budynku komunalnego przy ul. Orlej 4 trwają przeniesienia części lokatorów do lokali zastępczych. W dniu dzisiejszym wpłynęły trzy oferty na realizacją tego zadania. Obecnie trwają prace komisji przetargowej zmierzające do rozstrzygnięcia przetargu.
* W dniach 9 - 11 stycznia uczestniczyłem w konwencie ŚZGiP. Główne tematy to:

1. Długofalowe cele w gospodarce odpadami w Polsce i województwie śląskim
2. Polityka energetyczna Polski na lata do 2040 roku

* 23 stycznia jubileusz 90 lat życia obchodził Józef Jastrzemski. Z tej okazji odwiedziłem jubilata, aby złożyć mu gratulacje i życzenia
* 28 stycznia uczestniczyłem w Marszu Śmierci. Na cmentarzu przy ul. Żorskiej w Pszczynie gdzie zostało pochowanych około 150 uczestników marszu, złożyłem wiązankę kwiatów.