Lipsko, dn. 28.04.2025 r.
Zapytanie ofertowe

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto
I. Zamawiający: Miasto i Gmina Lipsko
Adres do korespondencji ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

NIP: 5090066174, REGON: 670223340
tel. (048)3780048, fax. (48) 3780175, e-mail: umig@lipsko.eu
Zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remontu kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Krępianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku”.
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Remontu kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Krępianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku”. Obiekt usytuowany jest w ciągu chodnika prowadzącego ruch pieszych i rowerów wokół zbiornika rekreacyjnego w Lipsku. 
Roboty związane z remontem kładki będą obejmowały:

- rozbiórkę nawierzchni chodnika z kostki, obrzeży betonowych oraz podsypki grubości 5 cm,

- rozbiórkę uszkodzonego betonu progu redukcyjnego zaburzającego przepływ wody,

- usuniecie przypowierzchniowej warstwy skorodowanego betonu podpór,

- oczyszczenie konstrukcji betonowej podpór metodą strumieniowo-ścierną,

- wykonanie otworów i wklejenie kotew zespalających korpus kamienny z nowymi

elementami żelbetowymi,

- wykonanie nowej nadbudowy korpusów kamiennych z betonu zbrojonego wraz ze

ściankami zaplecznymi oraz skrzydełkami,

- zabezpieczenie izolacją powłokową elementów betonowych stykających się z gruntem,

- wykonanie izolacji termozgrzewalnej na ławach podłożyskowych,

- zabudowę łożysk stalowych stycznych stałych i ruchomych,

- montaż stalowego ustroju nośnego kładki,

- oczyszczenie dźwigarów stalowych INP340 i pozostałych elementów stalowych konstrukcji kładki metodą strumieniowo-ścierną,

- zabezpieczenie antykorozyjnie powłoką malarską konstrukcji stalowej kładki oraz łożysk,

- montaż zaimpregnowanych bali dębowych 10x10 cm przeznaczonych do montażu pomostu,

- montaż przekładki wyciszającej zlokalizowana pomiędzy rusztem stalowym, a pomostem

drewnianym z płyty gumowej olejoodpornej na bazie kauczuku o gr. min. 5mm,

- montaż uprzednio zaimpregnowanych ciśnieniowo w klasie IV elementów drewnianych pomostu i balustrad,

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na obu dojazdach zagęszczonej do Is≥1,00,

- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm na obu dojściach,

- ułożenie kostki betonowej na obu dojściach do kładki,

- uprządkowanie terenu z obsianiem skarp trawą,

- zabezpieczenie antykorozyjne wyremontowanych podpór powłoką malarską z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań.
2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,  przedmiarem robót (z zastrzeżeniem, iż załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia i ewentualne różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej) oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
3.  Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte projektem prac remontowych  i przedmiarem robót a konieczne do uwzględnienia:

a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 

b) likwidacja placu budowy,

c) uporządkowanie terenu po budowie,

d) obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja powykonawcza ( 1 egz.),

oraz wszelkie inne prace nie objęte dokumentacją, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną i wiedzę techniczną.
Kod CPV: 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.
III. Wymagania stawiane Wykonawcom
IV. Warunki realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że ten:

a) w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kładki lub innego obiektu mostowego o wartości min. 120 000,00 zł brutto.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty poświadczenia (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie w/w robót. 

b) dysponuje osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności w specjalności mostowej.

UWAGA I: Imię i nazwisko w/w osoby odpowiedzialnej za nadzór należy wpisać w druku oferty.

UWAGA II: W przypadku braków lub błędów w ofertach, wezwaniu dot. uzupełnień podlegają jedynie Wykonawcy których oferty mają szansę zostać uznanymi za najkorzystniejsze (w przypadku pozostałych ofert, w/w brak może skutkować odpowiednio odrzuceniem oferty i/lub wykluczeniem Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do uzupełnienia).
V. Termin realizacji zamówienia: 

Od podpisania umowy do 29.08.2025 r.
VI. Wymagania dotyczące gwarancji.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady jest zrównany z okresem udzielonej gwarancji jakości.

VII. Kryteria wyboru oferty: 
Najniższa cena. 

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:


1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:  P(Ci) = Cmin / Ci  x 100 pkt gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

VIII.  Sposób obliczenia ceny
1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

4. Sposób obliczenia ceny ofertowej:
4.2. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których zamówienie dotyczy, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania robót oraz koszty pośrednie, zysk, przewidywaną inflację do końca robót i podatek VAT.

4.3 W wycenie należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) ewentualnych robót dodatkowych nie ujętych w zapytaniu ofertowym a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, i obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględnić wszelkie opłaty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia. 
4.4. Sporządzona przez Wykonawcę wycena robót stanowić będzie cenę ofertową brutto. 
4.5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianą.
4.6. Cenę ofertową brutto należy wpisać do formularza ofertowego.
4.7. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto). 

IX. Miejsce,  forma i termin składania ofert: 
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: umig@lipsko.eu lub 

w złożyć ją w formie tradycyjnej (pisemnej) w n/w miejscu:

Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko (biuro podawcze – parter budynku). Ofertę należy złożyć do dnia 12.05.2025 r. do godz. 11:00.
X. Zabezpieczenie należytego wykonania robót. 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy dot. realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego w wysokości 5% ceny całkowitej (ryczałtowej brutto) podanej w ofercie. Tym samym Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. Wykonawca wybrany do realizacji niniejszego Zamówienia, zobowiązany będzie przed zawarciem Umowy do wniesienia stosownego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:

-  pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

-  gwarancjach bankowych;

-  gwarancjach ubezpieczeniowych lub

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie.

2a. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Lipsku, Nr: 8091350008 0000 0417 2000 0020.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bądź poręczenie stanowiące formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, powinno co najmniej:

- ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Miasto i Gminę Lipsko,

- określać kwotę gwarantowaną w złotych (ustaloną na podstawie złożonej oferty),

- określać termin ważności (stosownie do postanowień Zaproszenia i złożonej oferty),

- być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie,

- wskazywać przedmiot gwarancji (wynikający z Zaproszenia),

- wskazywać, że służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

3. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

5. Kwotę, o której mowa w pkt 4, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

XII. Informacje o formalnościach:
1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w kopiach potwierdzone za zgodność oryginałem.

2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy. 
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) Wykonawca, który uzyska zamówienie zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia kosztorysu ofertowego na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. 
6) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
XII. Inne postanowienia
1. W toku rozpatrywania ofert cenowych Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty cenowej oraz prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcami, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
2.  Zamawiający powiadomi o wyborze Wykonawcę, którego oferta cenowa zostanie wybrana poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną do Wykonawców którzy złożyli oferty.
3.  Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Z tego tytułu, w stosunku do Zamawiającego, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia.
4. Istotne postanowienia i warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera projekt umowy. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wg wzoru zawartego w załączniku nr 2.
XIII. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
1) Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy że Zamawiający będzie przetwarzał przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z udzieleniem i realizacja przedmiotowego zamówienia, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wyboru wykonawcy oraz udzielenia i realizacji przedmiotowego zamówienia.
2) Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, że:
a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem" jest Miasto i Gmina Lipsko, którą reprezentuje Burmistrz Lipska, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2, tel. (48) 3780048, adres e-mail: umig@lipsko.eu.;

b) W Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Marta Krzosek, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Urzędu Miasta i Gminy Lipsko ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, oraz pod adresem e-mail: iodo@lipsko.eu

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z udzieleniem i realizacją niniejszego zamówienia będą przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.l lit. b) RODO - w celu wyboru wykonawcy oraz udzielenia i wykonania zamówienia, oraz na podstawie art. 6 ust.l lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o art. 6 ust.l lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i realizacją zawartych umów;
d)  Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszego zamówienia;
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;
g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała odmową zlecenia zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszego zamówienia, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w pkt. 2 powyżej.
Zatwierdził:
                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko
                                                                                  /-/ Jacek Wielorański

Załączniki:
1. Zał. nr 1. Formularz oferty
2. Zał. nr 2. Wzór umowy

3. Zał. Nr 3.  Dokumentacja projektowa, przedmiar robót
