Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ………………2025 r. pomiędzy Powiatem Makowskim z/s w Makowie Maz., ul. Rynek 1, NIP: 757-14-52-124, REGON 550668841, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Mirosława Jana Augustyniaka – Starostę Makowskiego,

Agnieszkę Dąbrowską - Kot – Wicestarostę,

przy kontrasygnacie Mileny Rulka – Skarbnika Powiatu

a firmą: …………………………………….. adres: ……………………………..,               tel./fax  …………………, NIP ………………, którą reprezentuje: …………………., zwany dalej Wykonawcą. 

Niniejszą umowę zawarto z pominięciem ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych                             (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.), została zawarta umowa następującej treści: 
§ 1
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w Powiecie Makowskim dla gminy Szelków na terenie Nadleśnictwa Pułtusk wraz z wykonaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych, dla których zostanie stwierdzona konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wykaz obrębów ewidencyjnych do sporządzenia UPUL stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
§ 2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                                     z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa, a w szczególności z:

1) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530 ze zm.), 

2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302),
3) ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), 

4) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.  U. z 2022 r.,  poz. 1065),

5) ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i         jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.),

6) Zarządzenia Nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, gdzie ustala się jako obowiązujący przy wykorzystaniu środków z funduszu leśnego do współfinasowania prac nad planami uproszczonymi: 
· standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia DGLP,

· standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia DGLP,

· standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia DGLP,

· wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z Aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia DGLP,

· aplikację MAPA PU do obsługi warstw mapy numerycznej oraz eksportu i importu danych z/do formatu SWDL, do pobrania ze strony internetowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych i zainstalowania,

· aplikację TAKSATOR  PU, do pobrania ze strony internetowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych i zainstalowania,

· aplikację wspomagającą nadzór nad lasami niepaństwowymi BDL UL (w tym modułu kontroli danych) – od chwili jej udostępnienia na stronie www.bdl.lasy.gov.pl 

7) Innymi aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 3

1. Termin wykonania umowy:

1) do  15 listopada 2025 r. – wykonanie całości dokumentacji określonej w załączniku Nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, w tym dostarczenie kompletnej dokumentacji urządzeniowej i inwentaryzacyjnej wraz z pozytywną opinią Nadleśnictwa Pułtusk oraz potwierdzeniem Wójta Szelków o wyłożeniu projektów planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu po naniesieniu ewentualnych poprawek będących wynikiem odwołań właścicieli lasów;   
2) do 1 września 2025 r. - pisemna informacja o stanie zaawansowania prac, którą Wykonawca zobowiązuje się złożyć bez wezwania Zamawiającego.
2. Okres obowiązywania dokumentacji urządzeniowej: 10 lat, tj. od 1 stycznia 2026 r.                 do 31 grudnia 2035 r. 

§ 4
1. Prace urządzeniowe będą prowadzone na gruntach osób fizycznych i wspólnot gruntowych, figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls). 

2. Powierzchnie leśne UPUL, należy podać w hektarach do czterech miejsc po przecinku, według stanu na dzień pozyskania przez Wykonawcę danych z ewidencji gruntów.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykwalifikowaną kadrę i wyposażenie niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych (Dz. U. 2012 r., poz. 949).

4. Po uzyskaniu od Starosty Makowskiego stosownego upoważnienia Wykonawca przeprowadzi pełną procedurę wynikającą z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2024 r., poz. 1112 ze zm.)  w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

· W przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, a po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa przygotuje projekt rozpatrzenia uwag                                i wniosków zgłoszonych w tym postępowaniu oraz sporządzi podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) i dokona niezbędnych zmian w dokumentacjach urządzeniowych planów urządzania lasu oraz uzyska wymagane prawem uzgodnienia i opinie. Ponadto zobowiązuje się uzupełnić dokumentację zgodnie z żądaniami Zamawiającego i organów opiniotwórczych. 

· Jest zobowiązany do pisemnego, bieżącego informowania Zamawiającego o każdym etapie prowadzonej, z upoważnienia starosty, procedury dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko. Powyższe jest niezbędne w celu wypełnienia ciążącego na staroście obowiązku wynikającego z art. 21 ustawy o lasach, o której mowa w pkt. 2, tj. w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

5. Zamawiający może udostępnić poprzednią dokumentację urządzeniową do wykorzystania.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia                    z wyjątkiem map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntu.

7. Zamawiający udostępni nieodpłatnie dane opisowe poprzez udostępnienie wykazu/skorowidza działek ewidencyjnych i wykazu podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, a części graficznej w postaci mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej, po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę takiego zapotrzebowania.
8. Wykonawca sporządzi dokumentację urządzeniową jako osobne opracowanie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

9. Uproszczone plany urządzenia lasu należy wykonać w 4 egzemplarzach w formacie A4,                    w tym jeden w twardej oprawie introligatorskiej plus 4 egzemplarze w wersji elektronicznej w formacie – wersja opisowa (.DOC), tabele (.XLS) i mapy (.PDF) Czystopisy planów mają być wykonane przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku, tzn. druk nie może rozpływać się po zamoknięciu. Strony planu należy ponumerować, zaopatrzyć w spis treści umieszczony na początku planu, a plan zaopatrzyć w stronę tytułową. Każdy egzemplarz planu winien posiadać tytuł opracowania na zewnętrznej oprawie. W spisie treści  należy podać ilość egzemplarzy map zamieszczonych w dokumentacji.

10. Do każdego uproszczonego planu urządzenia lasu, na końcu - w kieszeni (kopercie), należy dołączyć komplet map gospodarczych wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej, z oznaczeniem numerów działek ujętych w dokumentacjach urządzeniowych. Mapy gospodarcze winny zostać sporządzone zgodnie z zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach. Jeden z egzemplarzy map powinien być podklejony na płótnie lub zafoliowany (do wykorzystania w terenie przez leśniczych).

11. W dokumentacji urządzeniowej dla każdego obrębu ewidencyjnego należy:

· sporządzić „Wykaz właścicieli i Skorowidz działek”. Wykazy te powinny zawierać alfabetyczne listy wszystkich właścicieli objętych opracowaniem, według nazwiska i adresu zamieszkania. Wykaz nie podlega udostępnianiu podczas wyłożenia projektów UPUL,
· sporządzić wyciągi zadań gospodarczych: „Zadania w zakresie gospodarki leśnej”                     z uproszczonych planów urządzenia lasu dla właścicieli lasów w jednym egzemplarzu. W przypadku współwłaścicieli wyciąg powinien być sporządzony dla każdego właściciela. W zadaniach należy wpisać dane adresowe właścicieli lasów, podać nazwę obrębu geodezyjnego. Pod opisem zadań lub na odwrocie strony zamieścić krótką informację wyjaśniającą skróty użyte w opisie oraz krótką instrukcję dotyczącą wykonania tych zabiegów („zadań”). Zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów należy wykonać w formie papierowej i na elektronicznym nośniku danych,
· sporządzić wykaz rozbieżności (wykaz zmian gruntowych) między danymi ewidencyjnymi odnoszącymi się do gruntów objętych sporządzanym uproszczonym planem urządzenia lasu a stanem faktycznym tych gruntów,
· opisać i zaznaczyć na mapach formy ochrony przyrody, jeśli występują na terenach objętych planami oraz opisać wynikające z ich występowania ograniczenia w planowaniu zabiegów gospodarczych, 

· tabela dotycząca opisów taksacyjnych lasów uzupełniona zostanie o kolumnę zawierającą wyspecyfikowane w pozycjach poszczególnych pododdziałów numery jednostki rejestrowej,
· w części ogólnej zamieszczona zostanie dodatkowo alfabetyczna lista właścicieli obejmująca takie pozycje, jak:

 a) liczba porządkowa,

 b) nazwisko i imię,

 c) numer jednostki rejestrowej (wyszukiwanie działek po numerze).
12. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego i bieżącego składania Zamawiającemu pisemnych informacji o zaawansowaniu wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia. 

13. Wykonawca przed przystąpieniem do prac urządzeniowych jest zobowiązany do skutecznego pisemnego powiadomienia urzędów gmin, sołtysów wsi, którzy w ramach swoich kompetencji powiadomią właścicieli lasów w sposób zwyczajowo przyjęty w danej wsi.

14. Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniał projekty uproszczonych planów urządzenia lasu ze służbą leśną (leśniczymi w terenie) oraz przedłoży projekt uproszczonych planów urządzenia lasu właściwemu nadleśniczemu, w celu zgłoszenia przez niego ewentualnych zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz w celu zaopiniowania (art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o lasach). O tym fakcie powiadomi Zamawiającego.

15. Wykonawca uzgodni (w razie potrzeby) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu                     w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej  Straży Pożarnej w Warszawie. Z uzgodnień tych należy sporządzić notatkę służbową dołączoną do opracowania.

16. Wykonawca uzyska pisemną, pozytywną opinię Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk dla UPUL, którą przekaże Zamawiającemu.

17. Po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych Wykonawca przekaże do właściwych terytorialnie gmin po jednym egzemplarzu projektu dokumentacji urządzeniowej, celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu dla właścicieli lasów. Wyłożone w urzędach gmin projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów oraz mapy gospodarcze. Jednocześnie Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednym egzemplarzu projektu ww. dokumentacji urządzeniowej.

18. Wykonawca poinformuje wójtów właściwych terytorialnie gmin o obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach tj. pisemnego zawiadomienia właścicieli lasów o wyłożeniu projektów dokumentacji urządzeniowej do publicznego wglądu ze wskazaniem, że ich zapisy będą podstawą do naliczania podatku leśnego oraz o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń.

19. Przez przekazaniem do gmin projektu dokumentacji urządzeniowej Wykonawca przeszkoli pracowników gmin z zawartości tego dokumentu. 

20. W trakcie wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu do publicznego wglądu Wykonawca zobowiązuje się udzielić zainteresowanym właścicielom lasów niezbędnych informacji, przyjmować zastrzeżenia i wnioski, a także w każdym przypadku dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni w obecności właściciela lasu oraz przedstawiciela Starosty w kontekście zgłoszonych zastrzeżeń. Ponadto w terminie 14 dni od ich otrzymania zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na piśmie zbiorczą informację o sposobie ich załatwienia (wraz z podpisanymi przez właścicieli spornych powierzchni protokołami sporządzonymi z przeprowadzonych oględzin), co będzie stanowić podstawę do wydania przez Starostę Makowskiego decyzji w sprawie uznania lub nieuznania wniesionych wniosków i zastrzeżeń. Po wydaniu przez Starostę decyzji o uznaniu zastrzeżeń lub wniosków dokona stosownych zmian w dokumentacji urządzeniowej.

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o terminach wyłożenia projektów dokumentacji w każdej z gmin. 

22. Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Pułtusk o opinie w sprawie wykonanych projektów dokumentacji urządzeniowej. Pozytywną opinię przedłoży Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia w terminie do 31 października 2025 r.

23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

24. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym na gruncie,                             a ewidencją gruntów i budynków Wykonawca sporządzi wykaz rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym na gruncie, a rejestrem ewidencji gruntów, przy czym egzemplarz włączy do opracowania.

25. Wykonawca zobowiązuje się w każdym przypadku dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni drzewostanu w obecności właścicieli lasu, dokonując ustaleń zadań z zakresu gospodarki drzewostanem.

26. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia ewentualnych poprawek wynikłych                               z uznanych zastrzeżeń i wniosków składanych przez właścicieli oraz uwag wniesionych przez Zamawiającego, także w przypadkach gdy postępowanie w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń i wniosków zostało zakończone po upływie terminu wykonania zadania.

27. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania ewentualnych wad ujawnionych                                 w czasie trwania rękojmi, powstałych w trakcie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu – w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia. 

28. Dane na potrzeby sporządzenia projektów UPUL należy wprowadzić i przetworzyć za pomocą Programu Taksator PU.

29. Wykonawca wykorzysta bezpłatne wersje instalacyjne aplikacji do obsługi warstwy mapy numerycznej korzystającej z bazy Taksator oraz Aplikację Taksator, które umieszczone są na stronie internetowej Lasów Państwowych. Aplikacje te pozwalają na generowanie plików numerycznych na potrzeby banku danych o lasach.

30. Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt UPUL na potrzeby banku danych o lasach, w tym numeryczną bazę danych opisów taksacyjnych oraz leśną mapę numeryczna, wykonaną zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 r. (na nośniku elektronicznym).

31. Wykonawca weźmie udział w naradzie techniczno - gospodarczej projektów UPUL,                        z udziałem zaproszonych przedstawicieli PGL LP tj. Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

32. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania o wszelkich trudnościach mogących skutkować opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu umowy lub mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego.

33. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego wyłącznie w celu wykonania projektu UPUL na podstawie odrębnej umowy. 

34. Wyniki prac terenowych projektu dokumentacji urządzeniowej podlegają kontroli                          w terenie i muszą zostać dokonane przez wszystkie zainteresowane strony, tzn. przedstawiciela Powiatu, Wykonawcy i właściwych terytorialnie jednostek Lasów Państwowych – Nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przed wyłożeniem w gminach na okres 60 dni tego dokumentu.

35. Terminy odbioru prac terenowych ustala Wykonawca po potwierdzeniu udziału w nich wszystkich zainteresowanych stron. 

§ 5
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowiecki, ul. Mickiewicza 30, 06-200 Maków Mazowiecki. 

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekaże go Zamawiającemu. Zamawiający wniesie uwagi w terminie 7 dni od przekazania. W przypadku uwag Zamawiającego zostaną one usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni. Poprawnie wykonany przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

3. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest w stanie kompletnym. Wykonany przedmiot umowy i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część protokołu końcowego.

§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2, strony ustalają wynagrodzenie               w kwocie:
netto: ……………………………… zł

(słownie: ………………………………………………..……………………………… zł)

podatek VAT: ……………………….. zł

brutto: ……………………….……….. zł 

(słownie: ………………………………………………………….…………………….. zł) 

w tym cena za 1 ha …………………………. zł brutto. 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o potwierdzoną                   w protokole odbioru końcowego powierzchnię, dla której faktycznie wykonano dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy i obliczone zostanie jako iloczyn tej powierzchni (w ha) przez cenę jednostkową za 1 ha w kwocie: ………...zł/ha netto (słownie: ………………….), wskazaną w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że ustalone wynagrodzenie w całości zaspokaja jego należność                            z tytułu wykonania zamówienia. 

4. Wynagrodzenie obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych zgodnie                    z § 14 umowy. 

§ 7
1. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.  Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru bez zastrzeżeń, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół końcowy  będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

5. Fakturę należy wystawić:

NABYWCA :Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki, 
                       NIP 757-14-52-124

 ODBIORCA: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki  
§ 8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za którą odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa                  w § 6 ust. 1 umowy,

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad/usterek,
4) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji, o której mowa w § 12, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w §12 ust. 4.

2. W przypadku gdy szkoda przewyższa wartość kar umownych Zamawiający może żądać odszkodowania, przekraczającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych. W szczególności w przypadku utraty dofinansowania na rok 2025, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania w wysokości utraconego dofinansowania.

3. Wszelkie kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia, płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20 % kwoty ceny brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej szkody.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli okoliczności będące podstawą do ich nałożenia wynikają z okoliczności za które, wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
8. Odstąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie nie powodują wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń o zapłatę kary umownej. 
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), zwanej dalej „kodeksem cywilnym”. 
§ 9

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej Umowy.

2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub części Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

1) Wykonawca niezgodnie w Umową i wadliwie wykonuje/wykonał przedmiot umowy,                                    w szczególności wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jego opisem,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) jeżeli Zamawiający dwukrotnie pisemnie wezwie Wykonawcę do zakończenia prac                      z uwagi na zagrożenie niewykonania usługi w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni stosownym harmonogramem sporządzonym na tę okoliczność zachowania terminów realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy. Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo odstąpienia od Umowy, bez uprzedniego wezwania,

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach:

1) zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie wykonanych,                                  w stosunku do ustalonych między Stronami terminów, które to prace zostały określone                             w protokołach sporządzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

3) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, iż nie przewiduje się środków na realizację całości lub części Umowy;

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1-3 powinno nastąpić najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług przerwanych,

3) Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonany zakres prac, a Wykonawca przeniesie w ramach ww. wynagrodzenia na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac w zakresie i na polach eksploatacji szczegółowo określonych w § 14 ust. 6.
7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację zamówienia, a w szczególności: 

a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

b) z powodu wystąpienia dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

2) Zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron.

§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności danych                            i informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy, tak w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu.

2. W przypadku zakończenia współpracy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów udostępnionych przez Zamawiającego. 

3. Odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa informacji ze strony Wykonawcy jest Pan(i) ………………………  .
4. Wykonawca upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym odrębną umową.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i nieprzewidzianych Wykonawca winien kontaktować się z ………………………………………. tel. kontaktowy: ……………. 

§ 12
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie                       z obowiązującymi przepisami prawa, bez wad, które pomniejszą wartość prac lub uczynią prace nieprzydatnymi w całości lub części do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. W dniu sporządzenia protokołu odbioru końcowego prac Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane prace, na okres …. lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego prac.
3. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Czas trwania okresu rękojmi za wady strony ustalają na okres tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub/i gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu ich obowiązywania jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym gwarancją jakości.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 5 dni) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji jakości wad lub usterek i usunie je najpóźniej w terminie 30 dni. Termin przystąpienia do usuwania i usunięcia wad lub/i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W razie nie usunięcia wad i/lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

1) usunąć je na koszt Wykonawcy (zastępcze usunięcie). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, lub

2) naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad/usterek.

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań), oraz roszczenia osób trzecich w przypadku gdy będą one wynikać z wad prac lub braku dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu pracy.
8. Usunięcie wady/usterki zostaje każdorazowo protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 
§ 13
1. W przypadku uchylania się Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zostanie obciążony fakturą wystawioną przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty doręczenia.
§ 14

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie opracowania mogące stanowić przedmiot majątkowych praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń                            z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim,                      w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie                               w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych do publikacji, zwanych dalej „Utworami”, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich innych osób.

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, na czas nieoznaczony,                                        na terytorium Polski i poza granicami, całość majątkowych praw autorskich do Utworów, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wyraża zgodę na dokonywanie zmian                             i modyfikacji w wytworzonych Utworach.

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów obejmuje wszystkie znane                      w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: 

1) Utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych. 

2) Wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów, konferencji, szkoleń, itp. 

3) Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych. 

4) Prawo do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi pracami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części. 

5) Publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za  pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia § 6 ust. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów.

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozpowszechniania Utworów bez wskazywania autorstwa. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności co do oznaczania Utworów swoim imieniem                            i nazwiskiem, prawa do integralności Utworów. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich do Utworów, w tym prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu, do nadzoru autorskiego, do nienaruszalności formy i treści Utworu oraz ich rzetelnego wykorzystania.

9. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworów o pola eksploatacji nie wymienione powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych praw autorskich na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, na mocy odrębnej umowy, bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych oraz bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca przyznaje niniejszym Zamawiającemu prawo pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich do Utworów na niewymienionych powyżej polach eksploatacji.

10. Wykonawca ponosi pełną oraz nieograniczoną w czasie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych w Utworach. Wykonawca będzie ponosił w szczególności pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdyby rozporządzenie Utworami na rzecz Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową oraz korzystanie i rozporządzenia Utworami przez Zamawiającego, naruszało prawa osób trzecich, w tym osobiste lub majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste.

11. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych z Utworami, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do  takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.

12. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy zgodnie z jej celem, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich i spełniały wymagania Zamawiającego.

§ 15
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Starosta Makowski, adres: ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@powiat-makowski.pl ; 
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1                  lit. b) RODO,  tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.  
§ 16

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik:

Załącznik nr 1 - Wykaz obrębów ewidencyjnych do sporządzenia UPUL
Załącznik nr 2 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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