Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach
Lokalizacja – Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, Łapy
	Działanie
	Sposób realizacji
	Termin wykonania

	Wejście do budynku

	Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku.
	Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 30 cm
	Grudzień 2027r.

	Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, poruszanie się po budynku

	[bookmark: _Hlk193867725]Oznaczenie drzwi i okienek w sposób widoczny i skontrastowany.
	Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków
	Grudzień 2027r.

	Wprowadzenie oznaczeń poziomych fakturowych i kierunkowych.
	Wykonanie oznakowania poziomego fakturowego i kierunkowego w punktach węzłowych.
	Grudzień 2027r.

	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym.
	Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
	Grudzień 2028r.

	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym.
	Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe).
	Grudzień 2028r.

	Dostępna toaleta

	Dostosowanie oznaczenia w toaletach dla niepełnosprawnych pod kątem osób słabowidzących.
	Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a.
	Grudzień 2028r.

	W pomieszczeniach łazienek dla niepełnosprawnych montaż przycisku alarmowego.
	Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi.
	Grudzień 2028r.

	[bookmark: _Hlk193868323]Bezpieczeństwo i ewakuacja

	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym.
	Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
	Grudzień 2028r.

	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym.
	Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe).
	Grudzień 2027r.






