SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 28.04.2023 DO 25.05.2023.

W okresie międzysesyjnym urząd był bardzo zaangażowany w sprawy realizowanych inwestycji:

* Budowa przedszkola: jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Rozważa się możliwość zwiększenia mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. W projekcie zaplanowane było 13 kWp, natomiast z uwagi na rosnące ceny energii wydaje się zasadne zwiększenie mocy przynajmniej do 30 kWp. Obecnie trwają negocjacje ceny za wykonanie tego zadania.
* Przebudowa ul. Błękitnej: Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Rozważa się poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez zastąpienie pobocza szutrowego utwardzeniem z kostki betonowej. Trwają ustalenia z wykonawcą wartości robót zamiennych.
* Wyłoniono wykonawcę wymiany oświetlenia w szkole podstawowej na energooszczędne. Najwyżej ocenioną ofertę złożyła firma ze Świętochłowic na kwotę 161 991 zł z terminem wykonania 80 dni.
* Ogłoszono drugi przetarg na wymianę stolarki okiennej w budynku przy Centralnej 59 i Rodzinnej 1.
* Trwają przygotowania do wyboru projektantów instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych w ramach programu Sprawiedliwiej Transformacji. Wniosek o dofinansowanie gmina będzie musiała złożyć w terminie do września br. Pilny jest również wybór projektantów przebudowy części budynku przy ul. Rodzinnej 1 na gminny żłobek w ramach programu Maluch Plus
* Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wniosek o dotację na przebudowę budynku przy ul. Centralnej 59 . W ostatnim czasie wpłynęło wezwanie do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dane.
* W związku ze złożonymi wnioskami o dofinasowanie z programu Polski Ład rewitalizacji dwóch budynków zabytkowych przy ul. Rodzinnej 97, Rodzinnej 1 , otrzymaliśmy informację, że ocena wniosków została wydłużona.

12 maja

Otrzymaliśmy informację z WFOŚ, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na umorzenie pożyczki w kwocie 129 129 zł. Środki te przeznaczono na wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej na energooszczędne.

16 - 17 maja

Uczestniczyłem w spotkaniu miast partnerskich w Sternberku gdzie omówiono zasady organizacji międzynarodowej spartakiady w roku 2024 w Sternberku.

22 maja

Uczestniczyłem w corocznych obchodach Dnia Strażaka w powiatowej komendzie Straży Pożarnej w Pszczynie.

23 maja

* Na spotkaniu z RPWiK Tychy omówiono możliwość zmiany Wieloletniego Programy Rozbudowy Sieci Wodociągowej w Kobiórze. Wskazano również na konieczność opracowana przez RPWiK koncepcji budowy nowego ujęcia wody z wodociągu goczałkowickiego w rejonie skrzyżowania ulicy Rodzinnej z DK1. Gmina zadeklarowała możliwości udostępniania działki gruntu z przeznaczeniem na budowę nowego ujęcia wraz z hydrofornią.
* Gmina podpisała porozumienie w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej i gazu w latach 2024 – 2025

W dniu 06 października br kończy się okres obowiązywania obecnej taryfy określającej wysokość opłaty za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Propozycje nowej taryfy opracowanej przez Kobiorski Zakład Komunalny omawiano na Komisji Gospodarki Komunalnej. W najbliższym czasie wniosek taryfowy zostanie przesłany do uzgodnienia przez Polskie Wody. W związku ze wzrostem cen energii, wzrostu kosztu utylizacji odpadów powstałych na oczyszczalni ścieków oraz wzrostem płacy minimalnej, nowa taryfa przewiduje wzrost opłaty za ścieki o około 30% w roku 2024.

Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański