Załącznik Nr 4
do Zaproszenia do złożenia ofert
Umowa Nr .../2024


zawarta w dniu ….. r. w Rudzie Malenieckiej pomiędzy:   

Gminą Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99A,
posiadającą numer NIP 658-187-20-92 i numer Regon 291010659
reprezentowaną przez:
1.  Wójta Gminy Ruda Maleniecka – Jolantę Orman   
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Staszczyk  
zwaną w dalszej części Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………….
posiadającym stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej pod adresem:
……………………………………………... 
adres do doręczeń:
……………………………………………………..
posiadającym numer NIP …………………. i numer Regon ………………………...,
………………………………………..  
zwanym w dalszej części Wykonawcą.


Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych udzielonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 53/2023 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 22.08.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyszyna Machorowska (działka nr 357)”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac określony w Załącznikach nr 3-5. do Zaproszenia do złożenia oferty.
3. Miejsce realizacji zamówienia: 
Wyszyna Machorowska, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 357.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki technicznej oraz dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia.     


5. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty i jego załącznikami, złożoną ofertą, zawartą umową oraz  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej. Wykonawca odpowiada za dostarczenie towaru w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki technicznej oraz zasadami BHP.
7. Od momentu przejęcia terenu robót do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca całkowicie odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe na terenie robót oraz na urządzonym przez Wykonawcę zapleczu robót. 
8. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru robót podpisany przez strony.
9. Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy sporządzi dokumentację potrzebną do Starostwa Powiatowego w Końskich między innymi:
- do złożenia zgłoszenia budowy – szkic sytuacyjny, rysunki ilustrujące przedmiot zgłoszenia tj. rzut i przekrój przed i po przebudowie
- po zakończeniu robót przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej.
10. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu umowy, wszystkich wymaganych dokumentacją i przepisami prawa, niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i wyrobów, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót. 
11. Wykonawca niniejszym oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z dokumentacją techniczną/przedmiarami, SST oraz miejscem prowadzenia robót oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna/SST, przedmiary dotycząca przedmiotu umowy jest kompletna i wystarczająca do realizacji zamówienia.



					§ 2. Zobowiązania oraz współpraca stron

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.
2. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył wykonanie przedmiotu Umowy jak za swoje własne.  
4. Strony oświadczają, że będą wymieniać między sobą ewentualne informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.
5. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest   …………….. - nr tel. ………………....
6. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest     ……………….– nr tel. …………………..
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o której mowa w § 2 pkt. 6 bez potrzeby wprowadzania zmian w treści Umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ww. zmianach przed dokonaniem zmiany.
8. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
9.W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 8, Zamawiający zorganizuje spotkanie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji wiążące są wskazania Zamawiającego.
10.Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy przy udziale osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz za pomocą sprzętu posiadającego ważne badania techniczne wykonane przez odpowiednie władze dopuszczające go do użytku;
2) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 47, poz. 401);
3) protokolarne przejęcie terenu robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4) wykorzystywanie wyłącznie nowych materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania i zapewniających prawidłowe wykonanie i eksploatowanie wykonanego Przedmiotu Umowy;
5) dopilnowanie, aby wyroby budowlane, które będą używane do realizacji Przedmiotu Umowy spełniały wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
6) bieżące przedkładanie w toku realizacji Przedmiotu Umowy, jak również przedłożenie na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, atestów, certyfikatów, aprobat i innych dokumentów potwierdzających, że stosowane wyroby posiadają odpowiednie dopuszczenie do stosowania;
7) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót;
8) bieżąca obsługa geodezyjna i geotechniczna realizowanego zadania, Zamawiający może żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót;
9) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku;
10) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót;
11) zawiadomienie użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczęcia prac;
12) uzyskanie wszelkich opinii i zgód niezbędnych do należytego wykonania robót i użytkowania obiektu przez Zamawiającego oraz niezbędnych pozwoleń związanych z obsługą budowy i terenów sąsiadujących;
13) wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
14) umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności wstępu na plac budowy;
15) usunięcie wszelkich Wad i Usterek stwierdzonych przez osobę uprawnioną po stronie Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji Przedmiotu Umowy – naprawienie jej lub wymianę na nową (przynajmniej doprowadzenie do stanu poprzedniego, sprzed uszkodzenia),
17) zapewnianie przez cały okres realizacji inwestycji nieprzerwanej dostawy mediów do nieruchomości. 
18) jeżeli w toku realizacji zadania wystąpią jakiekolwiek zalecenia pokontrolne organów państwowych, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do wykonania zaleceń pokontrolnych;
19) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jeśli będzie powołany;
20) przygotowanie kompletnego wniosku (dokumentacja powykonawcza, dokumentacja geodezyjna, certyfikaty i atesty na użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, protokoły odbioru wykonanych instalacji, protokoły odbioru robót budowlanych częściowych i końcowych) o zakończeniu budowy;
21) zabezpieczenie środowiska przed negatywnym wpływem prac budowlanych, zapobieganie skażeniu terenu w wyniku potencjalnych wycieków i awarii wykorzystywanego sprzętu i środków transportu;
22) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do usuwania z placu budowy odpadów (np. ziemi nie nadającej się do ponownego wbudowania, gruzu), przy czym Zamawiający zdecyduje, czy materiały te Wykonawca ma usunąć; materiały stanowiące wartość dla Zamawiającego podlegają protokolarnemu przekazaniu Zamawiającemu; wskazane przez Zamawiającego materiały Wykonawca zobowiązany jest odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ale znajdujące się w odległości nie większej niż 15 km od terenu budowy;
23) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd właścicielom nieruchomości, czy służbom takim jak policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna;
24) zapewnienie dozoru terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia;
25) usunięcie materiałów zbędnych z placu budowy na składowisko odpadów, uporządkowanie terenu budowy;
26) zapewnienie nadzoru technicznego właścicieli lub dysponentów istniejącego uzbrojenia podziemnego w trakcie prac prowadzonych w jego pobliżu;
27) w czasie realizacji zadania, utrzymywanie placu budowy i terenów sąsiadujących w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
28) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu;
29) przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy i ją wprowadzi;
30) spełnienie warunków realizacji robót zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi;
31) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
32) przywrócenie placu budowy, terenów sąsiadujących lub innych terenów, w szczególności dróg publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarządcę drogi i/lub właściciela/władającego terenem, a w przypadku braku takich warunków, do stanu nie gorszego niż istniejący w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych  na  tych  terenach,  spowodowanych  realizacją  robót.  W  przypadku  niezastosowania się do powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie powyższych terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód spowodowanych realizacją robót;
33) usuwanie wszystkich zanieczyszczeń i uszkodzeń powstałych w związku z wykonywaniem robót obejmujących w/w zadanie;
34) wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań, testów i prób  umożliwiających należyte wykonanie umowy i użytkowanie Przedmiotu Umowy;
35) opracowanie pełnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej realizowanego zadania;
36) wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego prawidłowego funkcjonowania.
11.Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania do realizacji zamówienia Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w ………………………………………….…………………………………………………… i zobligowania go do stałego nadzoru nad realizacją prac wykonywanych na terenie prowadzonych prac i placu budowy w trakcie trwania robót budowlanych, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu po min. 2 godziny,

					
				      § 3. Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 listopada 2024  r.
2. Jako zrealizowanie Przedmiotu Umowy rozumie się wykonanie wszystkich prac i robót składających się na Przedmiot Umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, o których mowa w ust. 3
3. Ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedstawienia Zamawiającemu wszystkich dokumenty niezbędne do oceny prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przedstawienie Zamawiającemu: protokołów prób i badań, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub EU, dokumentacji geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy Pb, pisemnego dokumentu gwarancyjnego opracowanego wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy, oraz pozostałych dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy.

§ 4. Wynagrodzenie i warunki płatności


1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
Kwota netto: ………... zł
Podatek VAT: ………... zł
Kwota brutto: ……………. zł
(Słownie: ………………………...).
2. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy oraz w Zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4. Do wystawienia faktury VAT Wykonawca uprawniony będzie po wykonaniu prac i ich odebraniu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.
5. Ceny jednostkowe netto będą niezmienne w okresie obowiązywania Umowy. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki VAT w okresie obowiązywania Umowy.

6. Faktura winna być wystawiona: 

Gmina Ruda Maleniecka, 
Ruda Maleniecka 99A,
26-242 Ruda Maleniecka, 
NIP 658-187-20-92.

7. Strony zgodnie oświadczają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.
8. Należność Zamawiający ureguluje przelewem na wskazany rachunek bankowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie rachunku, na który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia pod rygorem ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zaniechania zawiadomienia. Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej Umowy.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Gmina Ruda Maleniecka uprawniona będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się
z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.


§ 5. Rękojmia oraz gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz wszelkie inne prace wykonane w ramach Przedmiotu Umowy.
2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
3. Do rękojmi zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma Wady lub Usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za Wady i Usterki Przedmiotu Umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za Wady i Usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.
6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki, które powstały wskutek wykonania Przedmiotu Umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi na piśmie Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie Wad i Usterek.
7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki powstałe wskutek rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady i Usterki wykonanego Przedmiotu Umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.
8. Wykonawca – w ramach rękojmi lub gwarancji – zobowiązany jest do usunięcia Wad lub Usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.
9. W okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania Usterek i Wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od Wad lub Usterek, jeżeli Wady lub Usterki te ujawnią się przed upływem terminu określonego w ust. 2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po tym terminie, jeżeli reklamował Wadę lub Usterkę przed jego upływem.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad lub Usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie Wad lub Usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a jeżeli zabezpieczenie nie zostało wniesione Wykonawca zobowiązany będzie do zwrócenia Zamawiającemu, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, wszystkich udokumentowanych kosztów związanych z zastępczym usuwaniem Wad lub Usterek. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za przedmiot umowy.
11. O wykryciu Wady lub Usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.
13. Usuwanie wad lub usterek w Przedmiocie Umowy nie może wpływać na bezpieczeństwo korzystania z remontowanego obiektu.
14. W przypadku wymiany części Przedmiotu Umowy na wolną od wad, albo wykonanie istotnych napraw w przedmiocie umowy lub jej części termin gwarancji biegnie od nowa.

§ 6. Odstąpienie od Umowy


0.  Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:
1. upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości,
a) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela,
b) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,
c) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy na warunkach niniejszej Umowy w terminie określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował zamówienia w ciągu wyznaczonego terminu od otrzymania wezwania,
d) w przypadkach określonych w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca może od Umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu Umowy.
3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony, bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.



§ 7. Kary umowne

1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 14 dnia zwłoki kara Umowy wzrasta do wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych
z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy.
3. W razie zwłoki w dokonywaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu Umowy dostarczonego na warunkach opisanych w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
a począwszy od 14 dnia zwłoki kara Umowy wzrasta do wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1 Umowy.
5. Za zwłokę w usunięciu Wad lub Usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy.
6. Za każdy stwierdzony przypadek stosowania materiałów/technologii nieposiadających odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniających prawidłowego wykonania lub eksploatowania Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy.
7. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy.
8. Za brak kierownika budowy na terenie prowadzonych prac i placu budowy oraz za niestawienie się kierownika budowy na wezwanie Zamawiającego na terenie prowadzonych prac i placu budowy bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto za każdy taki przypadek. 
9. Za każdorazowy brak udziału w spotkaniu, o którym mowa w postanowieniu § 2 ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 0,1 % ustalonego w Umowie wynagrodzenia brutto za realizację Przedmiotu Umowy. 
10. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.




§ 8. Zmiany Umowy

1.Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którakolwiek ze stron, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą stronom bądź jednej ze stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy albo też wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą
w szczególności do:
1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych,
2) uzasadnionej zwłoki po stronie Wykonawcy, jeżeli nastąpiło to bez jego winy- warunki atmosferyczne niekorzystne do prowadzenia robót, nie uzyskanie decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot Umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, błędów w dokumentacji projektowej, co spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
3) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej,
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy
2) zmiany wynagrodzenia,
3) zmiany osób przewidzianych do realizacji Umowy,
3. Zmiana osób przewidzianych do realizacji Umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały odpowiednie kwalifikacje. Zmiana taka będzie dopuszczalna
w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Umowa nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320.).
2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, każda zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory powstałe na tle stosowania niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego..
5. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jej postanowienia, chyba że z okoliczności będzie wynikało w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością umowa nie zostałaby zawarta .
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej           ze Stron. 

§ 10. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą umową, jest Urząd Gminy Ruda Maleniecka z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej umowy będzie odbywało się z poszanowaniem zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych               oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1, z późn. zm.),
w szczególności art. 13 RODO.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie                        art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione                              do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o przyjętą Instrukcję Kancelaryjną, nie dłużej niż 50 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
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