Umowa nr ZPiI.032…2026
zawarta dnia …….. roku w Solcu nad Wisłą pomiędzy Miastem i Gminą Solec nad Wisłą
z siedzibą przy ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, NIP 509-00-66-613, Regon 670224002, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Małgorzatę Eweliną Szymańską - Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
przy kontrasygnacie Ewy Sikorskiej – Skarbnika Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
a
……………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”.
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 170 000 zł w trybie zapytania ofertowego znak: …………….
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi „Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej ramach zadania Budowa tężni solankowej w Solcu nad Wisłą”.
2. Wykonawca opracowując dokumentację będzie zobowiązany do: 
a) ekspertyzy budowlanej,
b) wykonania dokumentacji technicznej,
c) wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich,
d) uzyskania do w/w dokumentacji wymaganych uzgodnień, opinii określonych odrębnymi przepisami wraz z pokryciem opłat i kosztów z tym związanych,
e) pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót,
f) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na etapie realizacji budowy.
3. Wymagania projektowe:
a) Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonywania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.
b) Dokumentacja powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno–użytkowe
z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z opisem.
c) Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z polskim prawodawstwem, 
d) Wszystkie opracowania należy wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej, 
w szczególności zgodnie z:
I. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz.418).
II. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
III. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
IV. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
f) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
§2
Forma dokumentacji techniczno-kosztorysowej
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.
2. Wykonawca złoży dokumentację następującym zakresie:
a) ekspertyza budowlana – 3 egz.
b) kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) przedmiar robót – 2 egz.
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) elektronicznej wersji całości dokumentacji, tożsamej z wersją papierową, 
w formacie PDF na płycie CD/DVD.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy
Opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy.
§4
Odbiór dokumentacji techniczno-kosztorysowej
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową jednorazowo w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż wskazanym 
w §4 umowy.
2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia dokumentacji projektowej sprawdza ich kompletność. 
3. Zamawiający potwierdza odbiór w protokole odbioru lub odmawia odbioru dokumentacji projektowej, jeśli stwierdzi wystąpienie wad. 
4. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad, które ujawnią się w toku wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji.

§5
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….zł brutto. 
2. Kwota określona w ust. 1 jest cen ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

§6
Sposób rozliczenia
1. Rozliczenie nastąpi na postawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu dokumentacji oraz podpisaniu protokołu przekazania dokumentacji.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić z uwzględnieniem danych: 
1) Nabywca: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą NIP 509 0066 613.
2) Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą NIP 811 1455 222.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim.

§7
Rękojmia
1. Wykonawca udziela rękojmi należytego wykonania dokumentacji projektowych przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru. 
2. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w ramach rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej które ujawnia się w okresie rękojmi w termonie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie krótszym niż 7 dni. 
3. W sprawach nieuregulowanych odmiennie umową Zamawiający realizuje uprawnienia z tytułu rękojmi z Kodeksu cywilnego. 
§8
Prawa autorskie i majątkowe
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych elementów dokumentacji projektowej, które posiadają cech utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych bez ograniczenia w czasie. 
2. Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z dokumentacji na cele związane z wykonaniem robót budowlanych bez ograniczenia w czasie. 
3. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że nie będzie potrzebna zgoda Wykonawcy na dokonanie zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej także przy udziale podmiotów trzecich o ile nastąpi taka konieczność. 
4. Zamawiający jest uprawniony do wykonania zależnych praw autorskich. 
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w przypadku:
- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki,
- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 za każdy dzień zwłoki,
- w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §5 niniejszej umowy.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Niezależnie od powyższego Zamawiający upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza kary umowy.

§10
Zmiany umowy 
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty założenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy.

§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Do rozszerzenia sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dla Zamawiającego – 2 egzemplarze, dla Wykonawcy – 1 egzemplarz. 
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