SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA W  OKRESIE  MIĘDZYSESYJNYM OD 01.04.2022 DO 23.05.2022.

W międzyczasie odbyła się sesja nadzwyczajna 11 kwietnia dotycząca wprowadzenia zmian w budżecie.

- Zostały zakończone i odebrane roboty budowlane związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Kobiórskiej.  Z relacji mieszkanców wynika, że są zadowoleni z tej inwestycji.

- Najważniejszą sprawą w okresie międzysesyjnym było ogłoszenie przetargu na budowę Gminnego Przedszkola 8 oddziałowego przy ul. Tuwima w Kobiórze wraz z wyposażeniem.  Z uwagi  na dużą ilość pytań składanych przez oferentów początkowy termin otwarcia ofert został wydłużony do 12 maja. Wpłynęły 4 oferty. W budżecie i WPF przewidziano na ten cel 12 mln 300 tyś zł. Najtańsza oferta opiewająca na kwotę 15 858 997, 03 przekracza środki budżetowe na ten cel o około 3,6 mln zł. Natomiast najdroższa oferta przekracza środki przewidziane na ten cel w budżecie o około 5, 5 mln zł. Jest to wynikiem galopującej inflacji ale również niezbyt korzystnego dla wykonawców sposobu finansowania przewidzianego w programie Polski Ład. Płatność może nastąpić tylko w 2 transzach, w związku z tym połowę robót wykonawca musi skredytować z własnych środków.  Dotacja z programu Polski Ład wynosi 10 mln 455 tys. Jest to znaczna kwota z której trudno jest zrezygnować tym bardziej, że stan techniczny obecnego przedszkola jest zły, szczególnie jeśli chodzi o zły stan instalacji, izolacji przeciwwilgociowej i problemami z dostosowaniem do nowych przepisów ppoż. W związku z tym w programie dzisiejszej sesji jest przewidziana uchwała dotycząca zwiększenia wydatków własnych gminy przeznaczonych na ten cel. Jeżeli zostanie podjęta uchwała w tej sprawie procedura przetargowa będzie kontynuowana w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.  Musimy zdać sobie sprawę, że jest to największa inwestycja w ostatnim 30 - leciu i jej realizacja będzie wymagała od naszego samorządu znacznych wyrzeczeń oraz czasowego ograniczenia innych inwestycji. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Trwają intensywne prace dotyczące przebudowy warsztatu przy ul. Kobiórskiej na nową remizę OSP. Roboty przebiegają sprawnie i wykonawca przewiduje szybsze zakończenie budowy niż to przewidziano w umowie.  Zostały już wykonane roboty izolacyjne, termoizolacja, ściany wewnętrzne i instalacje. W najbliższym czasie będzie realizowane metodą przewiertu sterowanego połączenie wodociągów pomiędzy apteką a ul. Tuwima. Spowoduje to zwiększenie ciśnienia wody w rejonie remizy potrzebnej do celów ppoż.

- Zakończono i odebrano roboty budowlane związane budową placu zabaw przy ul. Rzecznej. W najbliższej przyszłości planuje się jeszcze oświetlenie i monitoring placu zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w tym rejonie. Uroczyste otwarcie nastąpi z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 31 maja o godzinie 13. Na te okazje zaproszona jest grupa przedszkolaków, mile widziani będą radni oraz rodzice z dziećmi. Mam nadzieję, że będzie on dobrze służył dzieciom z rejonu ulic Rodzinnej, Ołtuszewskiego, Rzecznej, Rolnej i Promnickiej.

- Kończona jest dokumentacja projektowa budowy I etapu ciągu pieszo rowerowego Kobiór – Paprocany w rejonie ulicy Promnickiej i Pogodnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Promnickiej,  odwodnieniem, oświetleniem LED oraz wiatami przystankowymi.  Koszty dokumentacji projektowej pokryła gmina Kobiór a roboty budowlane planuje się sfinansować z funduszy GZM. W ubiegłym tygodniu odbyła się kontrola dokumentacji przez eksperta z GZM pod kątem spełnienia standardów metropolitarnych tej inwestycji. Po uwzględnieniu uwag zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestycja musi być wykonana do końca bieżącego roku. Jej realizacja przyczyni się do lepszego skomunikowania transportem zbiorowym i rowerowym Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej i  budowana ścieżka zostanie połączona z Drogą Książęcą (po której przebiega trasa rowerowa nr 1 Katowice – Bielsko). Ostateczny zakres inwestycji będzie uzależniony od wartości robót ustalonych w wyniku przetargu nieograniczonego.

- Wykonano odwodnienie ul. Wiśniowej. Na spotkaniu w Urzędzie Gminy właściciele gruntów przyległych zadeklarowali partycypację kosztu zakupu kruszywa na tę budowę.

- W ramach funduszu PONE GZM przewiduje się wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Centralnej 59.

- 11 maja odbyło się spotkanie w sprawie stanu nawierzchni sztucznego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej . Uczestniczyli w nim przedstawiciele Szkoły, Gminy i LKSu. Stwierdzono, że w trybie pilnym należy podjąć renowację oraz zakupić stosowny sprzęt do utrzymania murawy. W chwili obecnej rozważa się wprowadzenie stosownych zmian w budżecie, aby zabezpieczyć środki na ten cel.

- W ostatnim czasie odbyła się kontrola  oznakowania przejść dla pieszych w Kobiórze przy udziale inspektorów Komendy Powiatowej Policji,  przedstawicieli Referatu Gospodarki Komunalnej. Z zaleceń pokontrolnych wynika, że gmina musi odnowić poziome znaki drogowe na przejściach.

- 21 kwietnia został zawarty akt notarialny dotyczący zbycia działki na polepszenie korzystania przy ul. Na Kąty.

- W tym samym dniu odbyło się również spotkanie samorządowców w biurze poselskim posła Grzegorza Gaży w celu omówienia złożonych wniosków w ostatnim naborze programu Polski ład. Przypominam, że gmina złożyła dwa wnioski.  Jeden na przebudowę ul. Błękitnej i Tuwima w Kobiórze, drugi wniosek na przebudowę magistrali wodociągowej od przepompowni w Paprocanach do ul. Rodzinnej.

- 27 kwietnia odbyła się sesja GZM. Z przebiegiem sesji można zapoznać się na stronie BIP GZM.

- 19 maja odbyło się walne zgromadzenie spółki Master. Tematem było przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium przedstawicielom zarządu oraz rady nadzorczej Mastera.

- W tym samym dniu zostały zakończone pracy geodezyjne związane z wznowieniem granic drogi (przedłużenie ulicy Rodzinnej na wschód od DK1). W wyniku tego Nadleśnictwo wprowadzi zmiany w nowym planie urządzenia lasu w celu zmiany użytku leśnego na drogowy na fragmencie tej drogi. Następnym etapem będzie przeprowadzenie procedury przejęcia gruntów pod drogą na rzecz gminy Kobiór.

- W okresie międzysesyjnym odbyło się kilka wideokonferencji z Wojewodą Śląskim dotyczących problemów związanych z rejestracją oraz utrzymaniem uchodźców z  Ukrainy.

- W niedzielę 29 maja o 10.30  w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza Św. w intencji wszystkich mieszkańców oraz samorządowców byłych i obecnych.  Jest to związane z świętem Urbana oraz kolejną rocznicą utworzenia samorządu terytorialnego. W tym samym dniu o 16 odbędzie się uroczysty koncert w Gminnym Domu Kultury. Po koncercie spotkanie z samorządowcami i mieszkańcami. Zarówno na koncert jak i na mszę serdecznie zapraszam.

- W sobotę 02 lipca planowane są uroczystości 5 –lecia utworzenia GZM. Z tej okazji do Kobióra mogą zjechać mieszkańcy innych miast wchodzących w skład metropolii. Przewiduje się tzw śniadanie metropolitarne oraz kilka wycieczek promujących Kobiór. Można zwiedzić m.in. zameczek w Promnicach, kościół parafialny,  Izbę Pamięci Smolarnia oraz rejon zbiorników wodnych przy ul. Leśników w tym ścieżkę dydaktyczną w kierunku Babczynej Doliny. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej uroczystości ze środków GZM.

Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański