Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego


UMOWA

Umowa została zawarta w dniu ……………….2024 r. w Korczewie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
(1)  Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Anny w Knychówku, Knychówek 6, 08-108 Korczew, zwana dalej “Zamawiającym”

(2)

Firma


	Ulica
	Nr domu
	Nr lokalu
	Miejscowość

	
	
	
	

	Kod pocztowy
	Poczta
	Kraj

	
	
	



	Nr KRS
	Nr NIP
	Nr REGON
	Nr PESEL
(w przypadku osoby fizycznej)

	
	
	
	



	Numer telefonu
	Numer fax-u
	Adres poczty elektronicznej (e-mail)

	
	
	



Reprezentowany przez:


zwany dalej „Wykonawcą”,
Zwanych dalej w Umowie „Stronami”, gdy mowa o nich łącznie zaś „Stroną”, gdy mowa o każdej z nich w znaczeniu indywidualnym.
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego pn: „Renowacja zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym w Knychówku” o następującej treści:






§ 1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Renowacja zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym w Knychówku”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, na warunkach określonych w Umowie.
2. Zakres prac po stronie Wykonawcy określony jest w załącznikach:
2.1. Program Prac Konserwatorskich– zał. nr 1;
2.2. Program Prac Konserwatorskich – podział na etapy – zał. nr 2
3. Prace konserwatorskie opisane w § 1 ust. 2 Umowy muszą zostać wykonane przez Wykonawcę wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu Umowy.
4. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac konserwatorskich opisanych w § 1 ust. 2 Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, w tym z decyzją MWKZ nr 236/DS./2024 – zał. 3 
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac stanowiących przedmiot realizacji Umowy i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej Umowy.

§ 2
Terminy realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy do dnia 30.11.2025 r.
Etap I – do 30.06.2025 r. – (50% wartości zadania)
Etap II – do 30.11.2025 r. – (50% wartości zadania).
2. Za datę wykonania przez Wykonawcę każdego etapu Umowy, uznaje się datę wskazaną w § 5 ust. 2 Umowy.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1.1. Udostępnienia lub przekazania Wykonawcy niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu Umowy dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego;
1.2. Weryfikacji i akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez
Wykonawcę;
1.4. Protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca prac na czas realizacji przedmiotu Umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony;
1.8. Organizowanie spotkań koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy co najmniej 1 (jeden) raz w miesiącu;
1.9. Przeprowadzanie odbiorów przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie;
1.10. Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości i na zasadach określonych w Umowie.






§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca, na swój koszt i ryzyko, w okresie realizacji Umowy zobowiązuje się w szczególności do:
1.1. zapewnienia do kierowania pracami osoby, która posiada uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
1.2. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją Umowy;
1.3. Zapewnienia przestrzegania na terenie prowadzenia prac konserwatorskich przepisów sanitarnych, ochrony środowiska, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny prac (BHP);
1.4. Zabezpieczenia instalacji, urządzeń na terenie prowadzania prac i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji Umowy;
1.5. Przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 zm.), a w szczególności przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy, prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz dostarczenie ich kopii do Zamawiającego;
1.6. Uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach koordynacyjnych w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy;
1.7. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub o innych okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i/lub termin zakończenia realizacji Umowy;
1.8. Naprawienia wszelkich uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu powstałe w wyniku realizacji Umowy;
1.9. Uporządkowania terenu prowadzenia prac po zakończeniu realizacji Umowy;
1.10. Uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasie realizacji Umowy;
1.11. Usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji Umowy oraz ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z treścią § 12 Umowy.

§ 5
Odbiory
1. Zamawiający ustala następujące odbiory w ramach realizacji Umowy:

1.1. Odbiór częściowy/końcowy:
1.1.1. Po zakończeniu prac konserwacyjnych wskazanych w niniejszej Umowie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego bezpośrednio pisemnie Zamawiającego;
1.1.2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego/końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich prac.
1.1.3. Do zgłoszenia odbioru częściowego/końcowego Wykonawca dołączy:
1.1.3.1. Dokumentację konserwatorską powykonawczą obejmującą dokumentację opisową oraz fotograficzną. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza musi ilustrować stan obiektu zabytkowego bezpośrednio przed pracami oraz po ich zakończeniu. Dokumentacja powinna wyraźnie wskazywać na użyte w trakcie prac metody i środki oraz zawierać profilaktyczne uwagi dla użytkownika obiektu;
1.1.3.2. Deklaracje właściwości użytkowych, Deklaracje Zgodności, Aprobaty Techniczne, certyfikaty i inne dokumenty dotyczące dopuszczenia materiałów do zastosowania w budownictwie przy zabytkach;
1.1.4. Do przeprowadzenia odbioru częściowego/końcowego Zamawiający powoła Komisję odbiorową składająca się z następujących osób: (a) upoważnieni przedstawiciele Gminy Korczew; (b) przedstawiciel Zamawiającego, (c) ew. przy udziale konserwatora zabytków.
1.1.5. Komisja odbiorowa przystąpi do odbioru częściowego/końcowego w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1.1. Umowy. Nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, którzy zostali prawidłowo powiadomieni o terminie odbioru przez Zamawiającego nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności odbioru przez Zamawiającego (Komisję odbiorową). Z przebiegu odbioru częściowego/końcowego Komisja odbiorowa sporządzi pisemny protokół odbioru częściowego/końcowego, który w przypadku:
1.1.5.1. Nie stwierdzenia istnienia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy sporządzi protokół odbioru „Bez uwag”;
1.1.5.2. Stwierdzenia istnienia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy innych niż istotne sporządzi protokół odbioru z uwagami;
1.1.5.3. Stwierdzenia istnienia istotnych braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy Komisja odbiorowa sporządzi protokół odrzucenia;
1.1.6. Protokół odbioru „Bez uwag”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1.5.1. Umowy:
1.1.6.1. Potwierdza jedynie datę przekazania i odbioru oraz kompletność pod kątem ilościowym operat kolaudacyjny;
1.1.6.2. Nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad przedmiotu Umowy;
1.1.7. W przypadku sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1.5.2. Umowy Wykonawca, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 7 (siedem) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu usunie braki i/lub wady oraz zgłosi Zamawiającemu prace do odbioru częściowego/końcowego w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.1.1. i nast. Umowy;
1.1.8. W przypadku sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1.5.3. Umowy:
1.1.8.1. Wykonawca, bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu wykona przedmiot Umowy zgodnie z Umową, lub
1.1.8.2. 'Zamawiający niezwłocznie odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych;
W sytuacji kiedy Wykonawca ma kontynuować realizację Umowy zgodnie z § 5 ust.
1 pkt 1.1.8.1. Umowy, po prawidłowym wykonaniu prac konserwatorskich i opracowaniu na nowo dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1.3.1. Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot Umowy do odbioru w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.1.1. i nast. Umowy, zaś Zamawiający przeprowadzi ponowny odbiór przedmiotu Umowy w sposób wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.1.5. i nast. Umowy.
1.1.9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia braków i/lub wad fizycznych i/lub prawnych wskazanych w protokołach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1.1.5.2. i pkt 1.1.5.3. Umowy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca odmawia usunięcia braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych przedmiotu Umowy to Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych, może usnąć braki i/lub wady fizyczne i/lub wady prawne przedmiotu Umowy sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz domagać się od Wykonawcy zwrotu kwot pieniężnych poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2. Za datę zakończenia przez Wykonawcę realizacji całości Umowy uznaje się datę wskazaną w § 5 ust. 1 pkt 1.1.5.1. Umowy.

§ 6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych).
2. Zamawiający przewiduje płatności za poszczególne etapy w II transzach:
I transza 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 tj. wykonanie prac z etapu I 
II transza 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 tj. wykonanie prac z etapu II

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 6 ust. 1 Umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 KC i nie będzie podlegać jakiemukolwiek podwyższeniu w okresie obowiązywania Umowy, z wyłączeniem zmian dokonywanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (waloryzacja).
5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac konserwatorskich, dostaw, usług lub kosztów określonych w dokumentacji postępowania i ich nieujęcia, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

§ 7
Warunki płatności
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie rachunku/faktury VAT zaliczkowej i rachunku/faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

2. Zapłata  rachunku lub faktury VAT  nastąpi  na  podstawie  polecenia  przelewu  bezgotówkowego, w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę rachunku /faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku lub fakturze VAT

3. Faktura VAT, która musi być zgodna z art. 96b ust. 3 pkt 13) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 zm.), tj. rachunek bankowy musi być ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie podmiotów (tzw. „Biała lista podatników VAT”).
4. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się termin obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą pieniężną odpowiadającą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wykonawca nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz podmiotów trzecich.

§ 8
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w następujących przypadkach:
1.1 Za niedostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 4 pkt. 1 Umowy w wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy za każdy dzień zwłoki;
1.2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1
- 2 Umowy w wysokości 0,5 % (pół procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy za każdy dzień zwłoki;
1.3. Za zwłokę w terminowym usunięciu braków i/lub wad fizycznych i/lub wad prawnych stwierdzonych podczas:
1.3.1. Odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.1. Umowy;
1.3.2. Obowiązywania gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% (pięć setnych procenta) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy, za każdy dzień zwłoki;
1.4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy.
2. Łączny limit kar umownych, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1.3. Umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej uprzedniej akceptacji Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano możliwości naliczenia kar umownych.

§ 9
Osoby sprawujące nadzór nad realizacją prac w ramach Umowy
1. Ze strony Zamawiającego:
1.1.	………………………

2. Ze strony Wykonawcy:
2.1. ……………………….
§ 10
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje następujące sytuacje powodujące zmianę Umowy:
1.1. Przestoje i opóźnienia zależne od Zamawiającego;
1.2. Konieczność wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych których nie uwzględniono w Zapytaniu ofertowym, o ile stały się one niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
1.3. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
1.4. Zaistnienie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom), które obejmuje 3 (trzy) kategorie:
1.4.1. Katastrofalne działania przyrody;
1.4.2. Akty władzy ustawodawczej i wykonawczej;
1.4.3. Zaburzenia życia zbiorowego jak strajki, protesty, embarga itp.; mające wpływ na prawidłową i terminową realizację Umowy;
1.5. Zmiana przepisów prawna istotnych dla realizacji Umowy i mających wpływ na zakres i/lub termin wykonania przedmiotu Umowy, wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;
1.6. Wystąpienie  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  potwierdzonych  przez
Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót;
1.7. Skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania prowadzonych prac stanowiących przedmiot Umowy lub wydania zakazu prowadzenia prac stanowiących przedmiot Umowy przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
1.8. Działania organów administracji publicznej w związku z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. w związku z realizacją przedmiotu Umowy;
1.9. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót.
2. W okolicznościach określonych w § 10 ust. 1 pkt 1.2., 1.3., 1.9. Umowy dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. W okolicznościach określonych w § 10 ust. 1 pkt. 1.1., 1.3. - 1.8. Umowy dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania niniejszej Umowy bez zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 2 Umowy zostanie wyliczona na podstawie zamiennego przedmiaru prac.

§ 11
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy mimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, lub przerwał realizację przedmiotu Umowy i jej nie wznowił, mimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni;
1.2. Wykonawca ogłosił upadłość lub likwidację;
1.3. Doszło do zajęcia majątku Wykonawcy lub zajęcia wierzytelności Wykonawcy, wskutek czego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie staje się wątpliwe;
1.4. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową - Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych:
1.4.1. Powierzy wykonywanie przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz będzie domagać się od Wykonawcy zwrotu kwot pieniężnych poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu, lub
4.4.1. Odstąpi niezwłocznie od Umowy z winy Wykonawcy;
4.5. Zaistnienia sytuacji wskazanej w § 5 ust. 1 pkt 1.2.8.2. Umowy;
4.6. Wykonawca narusza przepisy:
4.6.1. BHP;
4.6.2. przeciwpożarowe;
4.6.3. dotyczące ochrony środowiska;
4.7. Wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych osiągnęła lub przekroczyła próg procentowy wskazany w § 8 ust. 2 Umowy.
2. Umowne odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 1 Umowy jest możliwe w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okolicznościach o których mowa ww postanowieniu Umowy.
3. Możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 1 Umowy nie wyklucza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z innych przyczyn niż zostało to wskazane w tych postanowieniach Umowy na zasadach ogólnych.

4. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust. 1, 3 Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Po odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie:
5.1. Wstrzymać realizację Umowy z wyjątkiem tych prac jakie mogą być polecone przez Zamawiającego dla zabezpieczenia życia i/lub mienia i/lub bezpieczeństwa zrealizowanej części przedmiotu Umowy;
5.2. Przekazać Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.2.3. Umowy;
5.3. Usunąć, na własny koszt i ryzyko, z terenu prowadzenia prac cały swój sprzęt, złom i inne odpady. W przypadku zaniechania tego przez Wykonawcę, może wykonać owe usunięcia sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy;
5.4. Opuścić teren zabytku.

6. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający przeprowadzi wraz z przedstawicielem Wykonawcy inwentaryzację zrealizowanych przez Wykonawcę prac w ramach przedmiotu Umowy w terminie 14 (czternastu dni) od daty odstąpienia od Umowy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy prawidłowo zawiadomionego o terminie inwentaryzacji nie wstrzymuje przeprowadzenia inwentaryzacji przez Zamawiającego. Z przebiegu inwentaryzacji zostanie sporządzony pisemny protokół, który podpisuje Zamawiający i Wykonawca. W przypadku nieobecności Wykonawcy, który został prawidłowo zawiadomiony o terminie inwentaryzacji protokół podpisuje tylko Zamawiający.

§ 12
Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady fizyczne i wady prawne
1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu:
1.1 Gwarancji jakości przedmiotu Umowy, tj. prace konserwatorskie oraz użyte materiały w ramach realizacji Umowy i w tym celu wyda Zamawiającemu pisemne Oświadczenie Gwarancyjne, stanowiące integralną cześć niniejszej Umowy;
1.2.  Rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy tj. na prace konserwatorskie oraz użyte materiały w ramach realizacji Umowy
na okres ………………..(słownie: …………….) miesięcy licząc od daty zakończenia realizacji całości Umowy zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy.

2. Przez wady fizyczne należy rozumieć:
2.1. Wady w rozumieniu art. 5561 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 zm.);
2.2. Inne wady, które wpływają na trwałość, wartość estetyczną i użytkową, komfort użytkowania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne od producentów dotyczące materiałów wykorzystanych podczas realizacji Umowy w języku polskim (jeżeli takie istnieją).

4. Jeżeli w okresie gwarancji jakości Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady fizycznej przedmiotu Umowy, tj. wady fizyczne prac konserwatorskich lub użytych materiałów w ramach realizacji Umowy, to jest on uprawniony do niezwłocznego zgłoszenia Wykonawcy reklamacji w formie pisemnej.
5. Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, usunąć wady fizyczne wskazane w reklamacji, o której mowa w § 12 ust. 4 Umowy w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego bez jakiegokolwiek uszczerbku dla parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 Umowy.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić pisemną zgodę na przedłużenie przewidzianego powyżej terminu na usunięcie wad fizycznych wskazanych w reklamacji.

7. Po  usunięciu  wad  fizycznych  wskazanych  w  reklamacji  Wykonawca  zgłasza  na  piśmie
Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru.

8. Odbioru dokonuje Komisja odbiorowa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.1.4. Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Procedura odbiorowa zostanie przeprowadzona w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, który został prawidłowo powiadomiony przez Zamawiającego o terminie odbioru nie wstrzymuje przeprowadzenia czynności odbioru przez Komisję odbiorową. Z przebiegu odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru, który w przypadku:
8.1. Nie stwierdzenia istnienia wad fizycznych Komisja odbiorowa sporządzi protokół odbioru
„Bez uwag”;
8.2. Stwierdzenia istnienia wad fizycznych innych niż istotne Komisja odbiorowa sporządzi protokół odbioru z uwagami;
8.3. Stwierdzenia istnienia istotnych wad fizycznych Komisja odbiorowa sporządzi protokół odrzucenia.

9. Protokół odbioru „Bez uwag” o którym mowa w § 12 ust. 8 pkt 8.1. Umowy:
9.1. Potwierdza jedynie datę przekazania i odbioru oraz kompletność pod kątem ilościowym;
9.2. Nie oznacza potwierdzenia przez Komisję odbiorową braku wad fizycznych.

10. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 12 ust. 8 pkt 8.2. lub pkt 8.3. Umowy Wykonawca, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, w terminie 14 (czternaście) dni licząc od daty sporządzenia owego protokołu usunie wady fizyczne. Po usunięciu owych wad fizycznych Wykonawca zgłosi odbiór Zamawiającemu w celu jego przeprowadzenia przez Komisję odbiorową. Procedura odbiorowa przebiega w sposób wskazany w § 12 ust. 7 i nast. Umowy.

11. W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu, które mają wady fizyczne:
11.1. Zakrycie robót zanikających i ulegających zakryciu może nastąpić wyłącznie po ich uprzednim odbiorze przeprowadzonym przez Komisję odbiorową w trybie § 12 ust. 8 i nast. Umowy;
11.2. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru o którym mowa powyżej, Zamawiający może nakazać Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania ich odbioru w sposób wskazany w § 12 ust. 7 i nast. Umowy.

12. Po dokonanym odbiorze, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest usunąć, na własny koszt i ryzyko, z terenu prowadzenia prac konserwatorskich własny sprzęt, resztki materiałów, złom i inne odpady w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych. W przypadku zaniechania tego przez Wykonawcę, Zamawiający może wykonać owe usunięcia sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad fizycznych wskazanych przez Zamawiającego w reklamacji bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli Wykonawca odmawia usunięcia wad fizycznych przedmiotu Umowy to Zamawiający, bez uszczerbku dla innych praw wynikających z Umowy, lub innych podstaw prawnych, może usnąć wady fizyczne przedmiotu Umowy sam lub przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz domagać się od Wykonawcy zwrotu kwot pieniężnych poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

14. Na 14 (czternaście) dni przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający może zarządzić przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego z udziałem Wykonawcy. W tym wypadku odpowiednie zastosowanie mają przepisy § 12 ust. 8 – 13 Umowy.

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy, tj. prac konserwatorskich i użytych materiałów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, o której mowa powyżej. Jeżeli chodzi o rękojmie za wady fizyczne i wady prawne, to odpowiednie zastosowanie mają tutaj postanowienia § 12 ust. 2 – 14 Umowy.

§ 14
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji przekazanych lub udostępnionych mu w związku z realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe oraz informacje, o których mowa powyżej objęte są tajemnicą i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępniane jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też ujawnione w inny sposób, chyba że w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane albo muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, orzeczeniem sądu lub organu państwowego.
2. Wykonawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych będą obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia. Obowiązek zachowania w tajemnicy nie ustaje po zaprzestaniu przetwarzania danych z jakiejkolwiek podstawy.

§ 15
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia.
2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian dotyczących § 9 Umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż zwrot „pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy lub zapis elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym, to znaczy, że może obejmować informacje przekazywane i przechowywane za pomocą środków elektronicznych, co nie uchybia bezwzględnie obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. Z tym zastrzeżeniem, że tam gdzie mowa jest o formie pisemnej pod rygorem nieważności, Strony wyłączają formę elektroniczną.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku zaistnienia sporu co do realizacji i/lub interpretacji postanowień Umowy, Strony będą dążyć do rozwiązania sporu w drodze mediacji lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku porozumienia, zaistniały spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.
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