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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej obejmującą opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opracowaniem dokumentów kosztowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej obejmującej opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opracowaniem dokumentów kosztowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „ Rozbudowa i przebudowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Radzyminie o szyb windowy oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania w budżecie pn. „Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby PPP w Radzyminie”.

1. Przedmiot opracowania
Opracowanie dokumentacji dla inwestycji obejmującej:
· budowę zewnętrznego szybu windowego, 
· zagospodarowanie terenu, 
· budowę parkingów, 
· budowę dróg dojazdowych. 

2. Zakres prac
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:
· Koncepcji architektonicznej, obejmującej: 
· lokalizację szybu windowego, 
· przebudowę istniejącego wejścia do budynku,
· powiązanie z budynkiem, 
· układ komunikacyjny, 
· zagospodarowanie terenu. 
· Dokumentacji projektowej i kosztowej, zgodnie z pkt 3 OPZ. 
· Projektu zagospodarowania terenu, obejmującego: 
· parkingi, 
· drogi, 
· chodniki, 
· odwodnienie, 
· oświetlenie. 
· Uzyskania uzgodnień, w tym: 
· uzgodnienia z zarządcą drogi w zakresie lokalizacji zjazdu, 
· warunków technicznych, 
· innych wymaganych uzgodnień. 

3. Zakres dokumentacji projektowej i kosztowej
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji obejmującej:

3.1 Dokumentację projektową
· projekt budowlany, 
· projekt techniczny, 
· projekty wykonawcze (jeżeli wymagane) uwzględniające poszczególne branże, 

3.2 Dokumentację kosztową
· przedmiary robót, 
· kosztorysy inwestorskie, 

3.3 Specyfikacje techniczne
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla wszystkich branż. 

3.4 Dokumentacja musi być:
· kompletna, spójna i skoordynowana międzybranżowo, 
· wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
· - opracowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane oraz ich realizację,
· zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
· Zgodna z wymaganiami  funkcjonalnymi  Zamawiającego.

[bookmark: _GoBack]Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację budynku.

4. Wymagania formalno-prawne
Dla obu zadań Wykonawca zobowiązany jest do:
· przygotowania dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji administracyjnych, 
· uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli wymagane), 
· uzyskania ostatecznej decyzji lub skutecznego zgłoszenia (brak sprzeciwu), 
· przygotowania kompletnych wniosków wraz z załącznikami, 
· reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji na podstawie pełnomocnictwa. 

5. Nadzór autorski
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Zakres obejmuje:
· kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją, 
· wyjaśnianie wątpliwości projektowych, 
· uzgadnianie rozwiązań zamiennych, 
· udział w naradach i wizytach na budowie, 
· opiniowanie zmian projektowych. 
· Nadzór pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego przez cały okres realizacji robót.

6. Odpowiedzialność projektanta
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
· kompletność dokumentacji, 
· zgodność z przepisami i normami, 
· poprawność rozwiązań technicznych, 
· koordynację międzybranżową, 
· błędy projektowe i ich skutki. 
Wszelkie błędy i braki Wykonawca usuwa na własny koszt i bez zbędnej zwłoki.

7. Wymagania końcowe
Dokumentacja zostanie przekazana: 
· w formie papierowej
· Projekt budowlano-wykonawczy					  - 4 szt.
· Przedmiar robót (dla każdej z branż)				          	  - 2 szt.
· Kosztorys inwestorski (dla każdej z branż)				  - 2 szt.
· Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót 		  - 2 szt.
· w formie elektronicznej (PDF oraz pliki edytowalne, DWG, ATH). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 
· współpracy z Zamawiającym, 
· udziału w spotkaniach, 
· wprowadzania uzgodnionych zmian. 

9. Dokumentacja musi umożliwiać: 
· uzyskanie decyzji administracyjnych, 
· realizację robót bez konieczności uzupełnień, 
· przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. 
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