Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.„Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza prawosławnego w Lewkowie Nowym”
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:
„Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza prawosławnego w Lewkowie Nowym”. Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Powiat Hajnowski.
Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, polegające na modernizacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza prawosławnego w Lewkowie Nowym (wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków) poprzez demontaż starego ogrodzenia (przęseł, słupków i fundamentu), wykonanie nowego fundamentu oraz montaż odnowionych elementów stalowych zgodnie z poniższym opisem i załączoną dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Zakres prac obejmować będzie:

1. Prace przygotowawcze
- przygotowaniu terenu wokół ogrodzenia do przeprowadzenia remontu
1. Demontaż ogrodzenia i fundamentów
      - zdemontowanie przęseł, bramy i furtek
- skucie starego fundamentu i zwietrzałych betonów słupków
- demontaż słupa betonowego głównej bramy
- wywiezienie gruzu
3. Naprawę istniejących słupków
      - wykonanie nowej wyprawy fundamentów ogrodzenia cmentarza
wypełnienie ubytków w fundamentach słupków (skucie nierówności, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy kontaktowej, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych)

4. Czyszczenie metalowych przęseł ogrodzeniowych
    - usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji
5. Malowanie metalowych przęseł ogrodzeniowych
- wykonanie powłok malarskich na metalowych elementach ogrodzenia
  6. Montaż ogrodzenia, bramy oraz furtek
    - montaż metalowych przęseł, nowej bramy wjazdowej oraz dwóch furtek.
Wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r.

Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji ogrodzenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Pełna dokumentacja Projektu jest także dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić poprzez numer tel. 693675836. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

Dane kontaktowe dla Wykonawców:
Emilia Korolczuk
tel. 693 675 836
e-mail: emilia.korolczuk@interia.pl

Warunki zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: max. 12 miesięcy od podpisania umowy.
2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.
3. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.
4. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na modernizacji zabytkowego ogrodzenia wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.
W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.
b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:
- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
- osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.
W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

IV. Kryteria oceny ofert:
1. w zakresie określonym w punkcie III.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
2. w zakresie określonym w podpunkcie III.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
3. najniższa cena – 100%
4. gwarancja – min. 5 lata gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

Tryb zamówienia
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
5.W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
VI. Sposób oraz termin złożenia ofert:

Oferty należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 693 675 836), listowanie na adres: Lewkowo Stare 23, 17-220 Narewka lub adres e-mail: emilia.korolczuk@interia.pl do dnia 09.10.2023 r. Na kopercie powinien znajdować się napis: dotyczy zapytania ofertowego: "Modernizacja ogrodzenia zabytkowego cmentarza prawosławnego w Lewkowie Nowym".

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Proboszcz Parafii
ks. Leonidas Jankowski