# WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: |  | Środki zewnętrzne | PLAN NA 2025 ROK |  |  | # WYKONANIE WYDATKÓW W 2025 ROKU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | w roku 2024 (przewidywane wykonanie) |  | Finansowanie | kwota planowana na 2025 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2025 roku | kwota wydatkowana w roku 2025 | % wykonania | Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe |  |  |  |  |  | 179 715 588,18 | 671 211,00 | 10 492 362,70 | 9 169 057,07 | R | 119 744 949,54 | 52 000 488,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 25 396 528,56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 22 087 051,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 72 261 369,79 |  |  |  |  |
| 1 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 2 153 402,22 | 0,00 | 0,00 | 1 231 548,48 | R | 921 853,74 | 2 153 402,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 460 926,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 460 926,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Czaplino - Mińce wraz z budową mostu na rzece Czaplinianka (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Czaplinianka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1541B w m. Gajowniki (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B - ul. Zastawie I w Choroszczy wraz z budową chodnika do drogi powiatowej Nr 1535B (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 5A | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 2 700 387,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 750 096,87 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 750 096,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Polnej w Klepaczach od ul. Niewodnickiej do końca zabudowań (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 6A | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1380B w m. Złotoria poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 6B | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1552B w m. Ruszczany poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 6C | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Złotoria – Tykocin na odc. od dr. krajowej Nr 8 do granicy Gminy Choroszcz w zakresie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w m. Złotoria (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 125 000,00 | 62 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 62 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 62 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku Wólka Ratowiecka - Złota Wieś wraz z przebudową mostu na rzece Czarna (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 131 610,00 | 0,00 | 113 160,00 | 0,00 | R | 18 450,00 | 18 450,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 18 450,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 330 870,00 | 0,00 | 75 399,00 | 0,00 | R | 255 471,00 | 255 471,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 127 735,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 127 735,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 116 850,00 | 0,00 | 26 199,00 | 0,00 | R | 90 651,00 | 90 651,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 45 325,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 45 325,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 10A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2303B ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 86 100,00 | 86 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 43 050,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 43 050,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 11 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 6 431 957,80 | 0,00 | 1 646 337,13 | 1 612 367,95 | R | 3 173 252,72 | 4 785 620,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 586 626,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 1 586 626,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 12 | 60014 | 6050 | Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 11 040 024,74 | 0,00 | 0,00 | 6 555,83 | R | 4 870 321,78 | 4 876 877,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 4 270 321,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 600 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 13 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Supraśl k/m Dobrzyniewo Fabryczne wraz z dojazdami (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 250 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 250 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 14 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 193 725,00 | 0,00 | 60 639,00 | 0,00 | R | 133 086,00 | 133 086,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 66 543,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 66 543,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 15 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1389B - ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do torów kolejowych (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 16 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B na odcinku Jaworówka - Rybaki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 17 | 60014 | 6050 | Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Grabówka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 18 | 60014 | 6050 | Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1429 w Grabówce (Gm. Grabówka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 763 619,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 763 619,49 | 763 619,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 157 181,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 157 181,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 449 256,13 |  |  |  |  |
| 19 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1446B Gródek - Dzierniakowo (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 250 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 250 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 19A | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1438B Załuki-Kondycja-Borki wraz z budową mostu przez rz. Słoja k/m Kondycja (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 3 904 313,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 2 207 565,35 | 2 207 565,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 315 875,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 1 891 690,35 |  |  |  |  |
| 20 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 9 173 798,27 | 0,00 | 4 357 302,07 | 861 770,19 | R | 3 954 726,01 | 4 816 496,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 977 363,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 1 977 363,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 21 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 15 055 868,69 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | R | 4 466 284,35 | 4 478 284,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 233 142,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 2 233 142,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1512B Kożany - Zajączki poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 800 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 800 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 22A | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 23 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 273 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 273 183,00 | 273 183,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 273 183,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 24 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargilewska, Gm. Juchnowiec Kościelny | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 409 467,00 | 243 417,00 | 116 850,00 | 0,00 | R | 49 200,00 | 24 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 24 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 24 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 25 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 397 167,00 | 38 130,00 | 97 293,00 | 0,00 | R | 261 744,00 | 261 744,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 132 717,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 129 027,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 26 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1502B Juchnowiec Dolny - Wólka (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 27 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 244 776,15 | 6 150,00 | 177 126,15 | 0,00 | R | 61 500,00 | 61 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 30 750,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 30 750,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 28 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Ogrodniczki - Janowicze (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 29 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1513B na odcinku Rzepniki - Tryczówka (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 30 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa mostu przez rz. Turośnianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1503B w m. Hołówki Małe wraz z dojazdami (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 31 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B i Nr 1510B na odcinku od m. Bogdanki do kościoła (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 32 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1499B na odcinku Lubejki - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 33 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1531B w m. Bokiny na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do kościoła (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 34 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od m. Płonka Strumianka do drogi wojewódzkiej Nr 678 (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 35 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Warszawskiej w Łapach na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Sokołowskiej (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 36 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1528B w m. Płonka Kościelna na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1529B i drogą gminną Nr 106550B wraz ze skrzyżowaniem typu "rondo" (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 37 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku od granicy Gminy Łapy do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury w Łapach z wyłączeniem skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1522B (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 38 | 60014 | 6050 | Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1444B w miejscowości Sokole (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 365 894,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 365 894,95 | 295 894,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 295 894,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 70 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 39 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B w m. Sokole na odcinku od torów kolejowych do końca drogi powiatowej (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 150 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 75 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 75 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 40 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 430 500,00 | 112 545,00 | 145 755,00 | 0,00 | R | 172 200,00 | 172 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 86 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 86 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 41 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 7 601 657,32 | 0,00 | 0,00 | 3 901 628,29 | R | 3 700 029,03 | 7 601 657,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 850 014,52 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 1 850 014,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 42 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 196 492,50 | 0,00 | 58 106,43 | 0,00 | R | 138 386,07 | 138 386,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 40 139,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 98 246,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 43 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Stare - Łukawica (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 44 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 227 550,00 | 0,00 | 54 243,00 | 0,00 | R | 173 307,00 | 173 307,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 86 653,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 86 653,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 45 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowlany - Karakule (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 121 155,00 | 0,00 | 99 015,00 | 0,00 | R | 22 140,00 | 22 140,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 22 140,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 46 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 161 253,00 | 0,00 | 40 467,00 | 0,00 | R | 120 786,00 | 120 786,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 60 393,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 60 393,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 47 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łaźnie (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 334 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 334 560,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 167 280,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 167 280,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 47A | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 7 448 682,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 3 667 182,98 | 3 667 182,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 3 667 182,98 |  |  |  |  |
| 48 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie - etap I (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 7 055 832,26 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | R | 689 503,04 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 689 503,04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 49 | 60014 | 6050 | Budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 63 858 670,00 | 158 670,00 | 0,00 | 0,00 | R | 63 700 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 63 700 000,00 |  |  |  |  |
| 50 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 361 620,00 | 85 485,00 | 7 380,00 | 0,00 | R | 268 755,00 | 268 755,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 134 377,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 134 377,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 51 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 4 590 667,54 | 0,00 | 2 543 491,17 | 5 816,39 | R | 2 041 359,98 | 2 047 176,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 018 962,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 1 022 397,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 52 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II - aktualizacja (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2018 | 148 703,31 | 0,00 | 134 077,38 | 0,00 | R | 14 625,93 | 14 625,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 14 625,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 53 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B w miejscowości Juraszki (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 54 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B Trypucie - Tołcze (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 55 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1543B i Nr 1546B w m. Niewodnica Korycka i m. Niewodnica Kościelna (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 55A | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B w m. Zalesiany (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 4 619 338,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 2 004 014,09 | 2 004 014,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 2 004 014,09 |  |  |  |  |
| 56 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie - kontynuacja robót (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 57 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 2 502 848,90 | 0,00 | 487 972,37 | 1 007 456,59 | R | 1 007 419,94 | 2 014 876,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 503 709,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 503 709,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 57A | 60014 | 6050 | Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Słomianka - granica powiatu (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 865 597,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 865 597,58 | 865 597,58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 432 798,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 432 798,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 57B | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę jednostronnej drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Saniki na odcinku od ronda do ul. Cmentarnej w m. Tykocin (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 59 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od m. Sochonie do wiaduktu drogowego w ciągu obwodnicy Wasilkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 60 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 189 174,00 | 26 814,00 | 150 060,00 | 0,00 | R | 12 300,00 | 12 300,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 6 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 6 150,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 60A | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2116B na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Wasilków – Etap I | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 70 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 61 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 6 631 236,89 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | R | 1 936 968,44 | 1 948 968,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 1 936 968,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 62 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś Toczyłowo – Rudniki (Gm. Zawady) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 942 560,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 942 560,07 | 942 560,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 196 666,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 196 666,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 549 226,24 |  |  |  |  |
| 63 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Gałeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2018 | 103 935,00 | 0,00 | 77 490,00 | 0,00 | R | 26 445,00 | 26 445,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 26 445,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 64 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 905 254,92 | 0,00 | 0,00 | 517 913,35 | R | 387 341,57 | 905 254,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 193 670,79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 193 670,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 65 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 2 221 075,74 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | R | 392 258,58 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 392 258,58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |
| 66 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 67 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki - Ciełuszki (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 68 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1489B w miejscowości Żuki - wykonanie mapy do celów projektowych (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 20 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 20 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 69 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 208 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 208 239,00 | 208 239,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 104 119,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 104 119,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 70 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1476B Sobolewo - Kuriany - Etap I na odcinku ul. Wierzbowej w m. Kuriany (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 71 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1471B na odcinku Zajezierce - Kamionka - Rafałówka (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 250 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 250 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 72 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1469B w miejscowości Folwarki Małe (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 73 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1481B na odcinku od m. Ciełuszki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 74 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1477B w miejscowości Sieśki (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 75 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek oraz połączenia działek w podziale na 5 części: Część 1 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Szerenosy oraz Juchnowiec Dolny (gm. Juchnowiec Kościelny), niezbędnych w zw. z przygotowaniem inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej", Część 2 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działki nr 717/3 położonej w obrębie Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny niezbędnego w zw. z przygotowaniem inwestycji: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny)", Część 3 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Biele oraz Złotniki (gm. Juchnowiec Kościelny), niezbędnych w zw. z przygotowaniem inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki (gm. Juchnowiec Kościelny) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów, budowy kładki na cieku Gniła oraz budowy i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej", Część 4 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej połączenia ewidencyjnych działek drogowych stanowiących ul. Lipową w Dobrzyniewie Dużym, położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1385B w obrębie Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, Część 5 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek w obrębie Bele gm. Juchnowiec Kościelny, niezbędnej do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1557B | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 38 692,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 38 692,85 | 38 692,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 38 692,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 76 | 60014 | 6050 | Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 1 854 660,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 854 660,87 | 1 854 660,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 854 660,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 77 | 60014 | 6050 | Dokumentacje branżowe | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 110 415,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 110 415,05 | 110 415,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 110 415,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 78 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego powyżej 3,5t | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 526 000,00 | 526 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 526 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 78A | 60014 | 6060 | Zakup osprzętu do samochodu ciężarowego powyżej 3,5t | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 138 867,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 138 867,21 | 138 867,21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 138 867,21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 78 | 60014 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 50 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 78 | 60014 | 6060 | Zakup myjki ciśnieniowej - 2 szt. | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 33 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 33 629,00 | 33 629,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 33 629,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 79 | 60014 | 6060 | Zakup posypywarki | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 150 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 80 | 60014 | 6060 | Zakup posypywarki samozaładowczej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 35 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 81 | 60014 | 6060 | Zakup ramienia wysięgnikowego wraz z osprzętem | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 81C | 60014 | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej na pantografie | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 51 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 51 378,00 | 51 378,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 51 378,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 81D | 60014 | 6060 | Zakup przyczepy rolniczej do ciągnika | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 86 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 86 327,00 | 86 327,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 86 327,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 81E | 60014 | 6060 | Zakup odchwaszczarki - 3 szt. | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 42 000,00 | 42 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 42 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 81F | 60014 | 6060 | Zakup piły do asfaltu | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 14 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne |  |  |  |  |  | 476 302,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 238 151,14 | 238 151,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 238 151,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 81A | 60016 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 476 302,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 238 151,14 | 238 151,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 238 151,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60095 Pozostała działalność |  |  |  |  |  | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 15 990,00 | 15 990,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 15 990,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 81B | 60095 | 6060 | Zakup licznika ruchu drogowego na potrzeby zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 15 990,00 | 15 990,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 15 990,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  |  | 1 145 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 91 340,00 | 91 340,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 91 340,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 82 | 70005 | 6050 | Remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 1 125 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 71 340,00 | 71 340,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 71 340,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 83 | 70005 | 6050 | Rozbudowa ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Słonimskiej 15/1 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 20 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 84 | 71012 | 6060 | Zakup serwera do obsługi baz danych w WGKiN | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe |  |  |  |  |  | 3 353 171,08 | 0,00 | 849 584,59 | 0,00 | R | 2 503 586,49 | 2 503 586,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 826 339,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 108 359,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 568 887,47 |  |  |  |  |
| 85 | 75020 | 6050 | Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124 - roboty polegające na dostosowaniu toalety oraz wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu wentylacji w pomieszczeniach biurowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 140 000,00 | 140 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 140 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 86 | 75020 | 6050 | Wykonanie termomodernizacji budynku Obwodu Drogowo- Mostowego w Surażu, położonym przy ul. Piłsudskiego 61 w m. Suraż | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 87 | 75020 | 6050 | System gaszenia gazem w serwerowni | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2025 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 60 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 88 | 75020 | 6050 | Remont kotłowni gazowej budynku przy ul. Borsuczej 2 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 153 750,00 | 153 750,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 153 750,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 89 | 75020 | 6060 | Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 1 655 722,08 | 0,00 | 849 584,59 | 0,00 | R | 806 137,49 | 806 137,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 806 137,49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 90 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 124 000,00 | 124 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 124 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 90A | 75020 | 6060 | Zakup samochodu elektrycznego | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 260 000,00 | 260 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 260 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 91 | 75020 | 6067 6069 | System do backupu danych Data Domain wykorzystujący deduplikację w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 613 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 613 770,00 | 613 770,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 114 523,67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 79 879,43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne EFRR | 419 366,90 |  |  |  |  |
| 92 | 75020 | 6067 6069 | Serwer pod migrujące profile w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 193 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 193 479,00 | 193 479,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 15 478,32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 28 480,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne EFRR | 149 520,57 |  |  |  |  |
| 92A | 75020 | 6050 | Rozbudowa instalacji klimatyzacji na nowym skrzydle budynku przy ul. Borsuczej 2 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 18 450,00 | 18 450,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 18 450,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 92B | 75020 | 6050 | Wykonanie częściowego utwardzenia terenu przy budynku przy ul. Borsuczej 2 | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 34 000,00 | 34 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 34 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75095 Pozostała działalność |  |  |  |  |  | 40 823 257,30 | 144 525,00 | 2 002 132,30 | 0,00 | R | 23 425 000,00 | 23 425 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 8 425 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 15 000 000,00 |  |  |  |  |
| 93 | 75095 | 6050 6370 | Budowa budynku usługowo-biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2023 | 40 598 257,30 | 144 525,00 | 2 002 132,30 | 0,00 | R | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 8 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne - Polski Ład | 15 000 000,00 |  |  |  |  |
| 93A | 75095 | 6060 | Zakup traktorka do odśnieżania | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 25 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 93AA | 75095 | 6060 | Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch budynków magazynowych podwójnego przeznaczenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75295 Pozostała działalność |  |  |  |  |  | 2 105 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 2 105 800,00 | 2 105 800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 578 800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 1 527 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 93AB | 75095 | 6060 | Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 578 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 578 800,00 | 578 800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 578 800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 93AC | 75295 | 6060 | Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2025 | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 948 200,00 | 1 948 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 1 948 200,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego |  |  |  |  |  | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 30 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 93D | 80140 | 6050 | Zakup systemu monitoringu | Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 30 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 Pozostała działalność |  |  |  |  |  | 1 257 183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 186 335,63 | 186 335,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 29 168,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 157 167,30 |  |  |  |  |
| 93B | 80195 | 6057 6059 | Remont pracowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach | Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach | 2025 | 875 261,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 179 081,04 | 179 081,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 29 168,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 149 912,71 |  |  |  |  |
| 93C | 80195 | 6057 | Dostosowanie i modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia laboratorium Smart Lab oraz dostosowanie i modernizacja sal zgodnie z Programami Rozwojowymi Szkół w ramach projektu "Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego" w ZSM w Łapach | Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach | 2025 | 381 922,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 7 254,59 | 7 254,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (EFS) | 7 254,59 |  |  |  |  |
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej |  |  |  |  |  | 2 015 059,00 | 0,00 | 32 779,50 | 0,00 | R | 1 982 279,50 | 1 982 279,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 838 279,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 144 000,00 |  |  |  |  |
| 94 | 85202 | 6050 | Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy (dokumentacja projektowa III Etap przebudowy) | DPS w Choroszczy | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 95 | 85202 | 6050 | Przeniesienie płotu od ulicy 3-go Maja na teren DPS w Choroszczy (działka 107/4) | DPS w Choroszczy | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 50 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 96 | 85202 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia "Mieszkań chronionych" (treningowych) przy DPS w Choroszczy | DPS w Choroszczy | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 30 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 96A | 85202 | 6050 | Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie naprawy drogi z przełożeniem kostki brukowej na parkingu (łączna powierzchnia 600m2) przy DPS w Choroszczy | DPS w Choroszczy | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 97 | 85202 | 6060 | System rejestracji czasu pracy oraz system wejść i wyjść mieszkańców DPS w Choroszczy | DPS w Choroszczy | 2025 | 37 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 37 262,00 | 37 262,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 37 262,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 98 | 85202 | 6060 | Zakup podnośnika do prac opiekuńczych wraz z podstawami | DPS w Choroszczy | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 99 | 85202 | 6060 | System bezpieczeństwa ostrzegania przed zagrożeniem | DPS w Choroszczy | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 99A | 85202 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką oraz bramy wjazdowej | DPS w Choroszczy | 2025 | 17 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 17 720,00 | 17 720,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 17 720,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 100 | 85202 | 6050 | Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego przy DPS Jawor w Jałówce | DPS w Jałówce | 2025 | 576 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 576 554,00 | 576 554,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 576 554,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 101 | 85202 | 6050 | Modernizacja budynku DPS "Jawor" w Jałówce w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (urządzenia oddymiajace) | DPS w Jałówce | 2024 | 498 740,00 | 0,00 | 32 779,50 | 0,00 | R | 465 960,50 | 465 960,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 465 960,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 101A | 85202 | 6060 | Zakup magla elektrycznego | DPS w Jałówce | 2025 | 28 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 28 905,00 | 28 905,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 28 905,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 102 | 85202 | 6060 | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie | DPS Uhowo | 2025 | 294 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 294 376,00 | 294 376,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 376,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne - PFRON | 144 000,00 |  |  |  |  |
| 102A | 85202 | 6050 | Dostosowanie klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie do wymagań p-poż. | DPS Uhowo | 2025 | 255 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 255 237,00 | 255 237,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 255 237,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 103 | 85202 | 6050 | Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w piwnicach służących do ewakuacji w DPS | DPS Uhowo | 2025 | 44 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 44 580,00 | 44 580,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 44 580,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 103A | 85202 | 6060 | Zakup suszarki bębnowej elektrycznej | DPS w Czerewkach | 2025 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 24 600,00 | 24 600,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 24 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 103B | 85202 | 6060 | Zakup prasownicy elektrycznej | DPS w Czerewkach | 2025 | 32 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 32 595,00 | 32 595,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 32 595,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| 103C | 85202 | 6060 | Zakup kosiarki ogrodowej | DPS w Czerewkach | 2025 | 24 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 24 490,00 | 24 490,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 24 490,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 103D | 85203 | 6060 | Modernizacja autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami | PŚDS w Łaźniach | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne – Województwo Podlaskie | 100 000,00 |  |  |  |  |
| Dział 855 RODZINA Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych |  |  |  |  |  | 4 966 065,00 | 119 310,00 | 17 400,00 | 0,00 | R | 4 829 355,00 | 4 829 355,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 029 355,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 2 800 000,00 |  |  |  |  |
| 104 | 85510 | 6050 6370 6060 | Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków | CAOPO-W w Krasnem | 2023 | 2 301 188,00 | 119 310,00 | 13 500,00 | 0,00 | R | 2 168 378,00 | 2 168 378,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 668 378,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne - Polski Ład | 1 500 000,00 |  |  |  |  |
| 105 | 85510 | 6050 6370 6060 | Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II - rządowy Program Odbudowy Zabytków | CAOPO-W w Krasnem | 2024 | 2 624 877,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | R | 2 620 977,00 | 2 620 977,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 320 977,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne - Polski Ład | 1 300 000,00 |  |  |  |  |
| 106 | 85510 | 6050 6370 | Modernizacja stacji uzdatniania wody - zakup i instalacja zmiękczaczy wody | CAOPO-W w Krasnem | 2025 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 40 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 236 003 718,17 | 935 046,00 | 13 394 259,09 | 9 169 057,07 | x | 155 014 636,16 | 87 929 525,88 | x |  |  |