WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU
	Nr 
	rozdział
	paragraf
	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)
	Jednostka realizująca
	rok rozp./rok zak.
	Wartość zadania ogółem
	Środki wydatkowane do końca:
	Środki zewnętrzne
	PLAN NA 2025 ROK
	
WYKONANIE WYDATKÓW  W 2025 ROKU


	
	
	
	
	
	
	
	2023
	w roku 2024 (przewidywane wykonanie)
	
	Finansowanie
	kwota planowana na 2025 rok
	Plan wydatków budżetu powiatu w 2025 roku
	kwota wydatkowana 
w roku 2025
	% wykonania
	Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania

	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 
	179 715 588,18
	671 211,00
	10 492 362,70
	9 169 057,07
	R
	119 744 949,54
	52 000 488,12
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	25 396 528,56
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	22 087 051,19
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	72 261 369,79
	
	
	
	

	1
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II 
(Gm. Choroszcz)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	2 153 402,22
	0,00
	0,00
	1 231 548,48
	R
	921 853,74
	2 153 402,22
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	460 926,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	460 926,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	2
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Czaplino - Mińce wraz z budową mostu na rzece Czaplinianka 
(Gm. Choroszcz) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	400 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	3
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	400 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	4
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Czaplinianka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1541B w m. Gajowniki (Gm. Choroszcz) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	300 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	5
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B - ul. Zastawie I w Choroszczy wraz z budową chodnika do drogi powiatowej Nr 1535B (Gm. Choroszcz) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	300 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	5A
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach 
(Gm. Choroszcz)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	2 700 387,49
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	750 096,87
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	750 096,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	6
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Polnej w Klepaczach od ul. Niewodnickiej do końca zabudowań 
(Gm. Choroszcz) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	6A
	60014
	6050
	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1380B w m. Złotoria poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego (Gm. Choroszcz)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	6B
	60014
	6050
	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1552B w m. Ruszczany poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (Gm. Choroszcz)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	6C
	60014
	6050
	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Złotoria – Tykocin na odc. od dr. krajowej Nr 8 do granicy Gminy Choroszcz w zakresie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B w m. Złotoria
(Gm. Choroszcz)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	125 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	125 000,00
	62 500,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	62 500,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	62 500,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	7
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1422B na odcinku Wólka Ratowiecka - Złota Wieś wraz z przebudową mostu na rzece Czarna 
(Gm. Czarna Białostocka) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	400 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	8
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	131 610,00
	0,00
	113 160,00
	0,00
	R
	18 450,00
	18 450,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	18 450,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	9
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2024
	330 870,00
	0,00
	75 399,00
	0,00
	R
	255 471,00
	255 471,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	127 735,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	127 735,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	10
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	116 850,00
	0,00
	26 199,00
	0,00
	R
	90 651,00
	90 651,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	45 325,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	45 325,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	10A
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2303B ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej 
(Gm. Czarna Białostocka) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	86 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	86 100,00
	86 100,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	43 050,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	43 050,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	11
	60014
	6050
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką 
(Gm. Dobrzyniewo Duże)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	6 431 957,80
	0,00
	1 646 337,13
	1 612 367,95
	R
	3 173 252,72
	4 785 620,67
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	1 586 626,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	1 586 626,36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne 
	0,00
	
	
	
	

	12
	60014
	6050
	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty 
(Gm. Dobrzyniewo Duże)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	11 040 024,74
	0,00
	0,00
	6 555,83
	R
	4 870 321,78
	4 876 877,61
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	4 270 321,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	600 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne 
	0,00
	
	
	
	

	13
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu przez rz. Supraśl k/m Dobrzyniewo Fabryczne wraz z dojazdami 
(Gm. Dobrzyniewo Duże) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	500 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	14
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki 
(Gm. Dobrzyniewo Duże) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2023
	193 725,00
	0,00
	60 639,00
	0,00
	R
	133 086,00
	133 086,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	66 543,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	66 543,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	15
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1389B - ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do torów kolejowych
(Gm. Dobrzyniewo Duże)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	16
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B na odcinku Jaworówka - Rybaki (Gm. Dobrzyniewo Duże)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	17
	60014
	6050
	Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1432B na odcinku od istniejącej ścieżki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Grabówka)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	18
	60014
	6050
	Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1429 w Grabówce (Gm. Grabówka)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	763 619,49
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	763 619,49
	763 619,49
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	157 181,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	157 181,68
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	449 256,13
	
	
	
	

	19
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1446B  Gródek - Dzierniakowo (Gm. Gródek)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	500 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	19A
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1438B Załuki-Kondycja-Borki wraz z budową mostu przez rz. Słoja k/m Kondycja (Gm. Gródek)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	3 904 313,01
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	2 207 565,35
	2 207 565,35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	315 875,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	1 891 690,35
	
	
	
	

	20
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	9 173 798,27
	0,00
	4 357 302,07
	861 770,19
	R
	3 954 726,01
	4 816 496,20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	1 977 363,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	1 977 363,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	21
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2024
	15 055 868,69
	0,00
	0,00
	12 000,00
	R
	4 466 284,35
	4 478 284,35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	2 233 142,18
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	2 233 142,17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	22
	60014
	6050
	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1512B Kożany - Zajączki poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	1 600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	1 600 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	800 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	800 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	22A
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	23
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	273 183,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	273 183,00
	273 183,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	273 183,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	24
	60014
	6050
	 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargilewska, Gm. Juchnowiec Kościelny
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2022
	409 467,00
	243 417,00
	116 850,00
	0,00
	R
	49 200,00
	24 600,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	24 600,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	24 600,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	25
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2023
	397 167,00
	38 130,00
	97 293,00
	0,00
	R
	261 744,00
	261 744,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	132 717,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	129 027,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	26
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1502B Juchnowiec Dolny - Wólka 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	250 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	27
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2023
	244 776,15
	6 150,00
	177 126,15
	0,00
	R
	61 500,00
	61 500,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	30 750,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	30 750,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	28
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Ogrodniczki - Janowicze 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	250 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	29
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1513B na odcinku Rzepniki - Tryczówka (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	400 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	30
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa mostu przez rz. Turośnianka w ciągu drogi powiatowej Nr 1503B w m. Hołówki Małe wraz z dojazdami 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	400 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	31
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514B i Nr 1510B na odcinku od m. Bogdanki do kościoła 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	250 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	32
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1499B na odcinku Lubejki - Szerenosy 
(Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	300 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	33
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1531B w m. Bokiny na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do kościoła (Gm. Łapy)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	34
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od m. Płonka Strumianka do drogi wojewódzkiej Nr 678 (Gm. Łapy)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	35
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Warszawskiej w Łapach na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Sokołowskiej (Gm. Łapy)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	250 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	36
	60014
	6050
	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1528B w m. Płonka Kościelna na odcinku od drogi wojewódzkiej 681 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1529B i drogą gminną Nr 106550B wraz ze skrzyżowaniem typu "rondo" (Gm. Łapy)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	37
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku od granicy Gminy Łapy do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury w Łapach z wyłączeniem skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1522B 
(Gm. Łapy)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	400 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	38
	60014
	6050
	Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1444B w miejscowości Sokole 
(Gm. Michałowo)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	365 894,95
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	365 894,95
	295 894,95
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	295 894,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	70 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	39
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B w m. Sokole na odcinku od torów kolejowych do końca drogi powiatowej (Gm. Michałowo)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	150 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	150 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	75 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	75 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	40
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka 
(Gm. Michałowo)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2023
	430 500,00
	112 545,00
	145 755,00
	0,00
	R
	172 200,00
	172 200,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	86 100,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	86 100,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	41
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2024
	7 601 657,32
	0,00
	0,00
	3 901 628,29
	R
	3 700 029,03
	7 601 657,32
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	1 850 014,52
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	1 850 014,51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	42
	60014
	6050
	 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	196 492,50
	0,00
	58 106,43
	0,00
	R
	138 386,07
	138 386,07
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	40 139,82
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	98 246,25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	43
	60014
	6050
	 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Stare - Łukawica (Gm. Poświętne)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	44
	60014
	6050
	 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	227 550,00
	0,00
	54 243,00
	0,00
	R
	173 307,00
	173 307,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	86 653,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	86 653,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	45
	60014
	6050
	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowlany - Karakule (Gm. Supraśl)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2023
	121 155,00
	0,00
	99 015,00
	0,00
	R
	22 140,00
	22 140,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	22 140,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	46
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	161 253,00
	0,00
	40 467,00
	0,00
	R
	120 786,00
	120 786,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	60 393,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	60 393,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	47
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łaźnie (Gm. Supraśl)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	334 560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	334 560,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	167 280,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	167 280,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	47A
	60014
	6050
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki (Gm. Supraśl)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w Białymstoku
	2025
	7 448 682,17
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	3 667 182,98
	3 667 182,98
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	3 667 182,98
	
	
	
	

	48
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie - etap I (Gm. Suraż)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	7 055 832,26
	0,00
	12 000,00
	0,00
	R
	689 503,04
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	689 503,04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	49
	60014
	6050
	Budowa nowego mostu przez rzekę Narew w miejscowości Doktorce w ciągu drogi powiatowej Nr 1575B wraz z dojazdami (Gm. Suraż)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2022
	63 858 670,00
	158 670,00
	0,00
	0,00
	R
	63 700 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	63 700 000,00
	
	
	
	

	50
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (Gm. Suraż)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2023
	361 620,00
	85 485,00
	7 380,00
	0,00
	R
	268 755,00
	268 755,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	134 377,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	134 377,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	51
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	4 590 667,54
	0,00
	2 543 491,17
	5 816,39
	R
	2 041 359,98
	2 047 176,37
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	1 018 962,51
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	1 022 397,47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	52
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II - aktualizacja (Gm. Turośń Kościelna) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2018
	148 703,31
	0,00
	134 077,38
	0,00
	R
	14 625,93
	14 625,93
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	14 625,93
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne 
	0,00
	
	
	
	

	53
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1500B w miejscowości Juraszki (Gm. Turośń Kościelna) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne 
	0,00
	
	
	
	

	54
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B Trypucie - Tołcze (Gm. Turośń Kościelna) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
 Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne 
	0,00
	
	
	
	

	55
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1543B i Nr 1546B w m. Niewodnica Korycka i m. Niewodnica Kościelna 
(Gm. Turośń Kościelna) 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	250 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne 
	0,00
	
	
	
	

	55A
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B w m. Zalesiany (Gm. Turośń Kościelna)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	4 619 338,19
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	2 004 014,09
	2 004 014,09
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	2 004 014,09
	
	
	
	

	56
	60014
	6050
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie - kontynuacja robót (Gm. Tykocin)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	57
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	2 502 848,90
	0,00
	487 972,37
	1 007 456,59
	R
	1 007 419,94
	2 014 876,53
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	503 709,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	503 709,97
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	57A
	60014
	6050
	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Słomianka - granica powiatu 
(Gm. Tykocin)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	865 597,58
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	865 597,58
	865 597,58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	432 798,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	432 798,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	57B
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę jednostronnej drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Saniki na odcinku od ronda do ul. Cmentarnej w m. Tykocin 
(Gm. Tykocin)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	59
	60014
	6050
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od m. Sochonie do wiaduktu drogowego w ciągu obwodnicy Wasilkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 
(Gm. Wasilków)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
 Białymstoku
	2025
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	300 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	60
	60014
	6050
	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2023
	189 174,00
	26 814,00
	150 060,00
	0,00
	R
	12 300,00
	12 300,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	6 150,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	6 150,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	60A
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2116B na odcinku Kolonia Leńce – Jurowce na terenie gminy Wasilków – Etap I
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	70 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	70 000,00
	70 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	70 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	61
	60014
	6050
	 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	6 631 236,89
	0,00
	0,00
	12 000,00
	R
	1 936 968,44
	1 948 968,44
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	1 936 968,44
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	62
	60014
	6050
	 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Łaś Toczyłowo – Rudniki
(Gm. Zawady)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	942 560,07
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	942 560,07
	942 560,07
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	196 666,92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	196 666,91
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	549 226,24
	
	
	
	

	63
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Gałeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2018
	103 935,00
	0,00
	77 490,00
	0,00
	R
	26 445,00
	26 445,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	26 445,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	64
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce 
(Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	905 254,92
	0,00
	0,00
	517 913,35
	R
	387 341,57
	905 254,92
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	193 670,79
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	193 670,78
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	65
	60014
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
 Białymstoku
	2024
	2 221 075,74
	0,00
	12 000,00
	0,00
	R
	392 258,58
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	392 258,58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (RFRD)
	0,00
	
	
	
	

	66
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce (Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	400 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	400 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	67
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki - Ciełuszki (Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	300 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	300 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	68
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1489B w miejscowości Żuki - wykonanie mapy do celów projektowych (Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	40 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	40 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	20 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	20 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	69
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze 
(Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	208 239,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	208 239,00
	208 239,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	104 119,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	104 119,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	70
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1476B Sobolewo - Kuriany - Etap I na odcinku ul. Wierzbowej w m. Kuriany 
(Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	71
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1471B na odcinku Zajezierce - Kamionka - Rafałówka 
(Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	500 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	500 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	250 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	72
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1469B w miejscowości Folwarki Małe 
(Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	250 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	250 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	125 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	73
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1481B na odcinku od m. Ciełuszki do granicy Powiatu Białostockiego (Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	74
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1477B w miejscowości Sieśki 
(Gm. Zabłudów)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	75
	60014
	6050
	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziałów działek oraz połączenia działek w podziale na 5 części: Część 1 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Szerenosy oraz Juchnowiec Dolny (gm. Juchnowiec Kościelny), niezbędnych w zw. z przygotowaniem inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej", Część 2 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działki nr 717/3 położonej w obrębie Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny niezbędnego w zw. z przygotowaniem inwestycji: "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny)", Część 3 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Biele oraz Złotniki (gm. Juchnowiec Kościelny), niezbędnych w zw. z przygotowaniem inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki (gm. Juchnowiec Kościelny) w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów, budowy kładki na cieku Gniła oraz budowy i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej", Część 4 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej połączenia ewidencyjnych działek drogowych stanowiących ul. Lipową w Dobrzyniewie Dużym, położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1385B w obrębie Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże, Część 5 - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek w obrębie Bele gm. Juchnowiec Kościelny, niezbędnej do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1557B
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2024
	38 692,85
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	38 692,85
	38 692,85
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	38 692,85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	76
	60014
	6050
	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym 
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2025
	1 854 660,87
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	1 854 660,87
	1 854 660,87
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	1 854 660,87
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	77
	60014
	6050
	Dokumentacje branżowe
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	110 415,05
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	110 415,05
	110 415,05
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	110 415,05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	78
	60014
	6060
	Zakup samochodu ciężarowego powyżej 3,5t
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	526 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	526 000,00
	526 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	526 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	78A
	60014
	6060
	Zakup osprzętu do samochodu ciężarowego powyżej 3,5t
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	138 867,21
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	138 867,21
	138 867,21
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	138 867,21
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	78
	60014
	6060
	Zakup kosiarki bijakowej
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	50 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	50 000,00
	50 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	50 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	78
	60014
	6060
	Zakup myjki ciśnieniowej - 2 szt.
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	33 629,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	33 629,00
	33 629,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	33 629,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	79
	60014
	6060
	Zakup posypywarki
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	150 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	150 000,00
	150 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	150 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	80
	60014
	6060
	Zakup posypywarki samozaładowczej
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2025
	35 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	35 000,00
	35 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	35 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	81
	60014
	6060
	Zakup ramienia wysięgnikowego wraz z osprzętem
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	81C
	60014
	6060
	Zakup kosiarki bijakowej na pantografie
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	51 378,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	51 378,00
	51 378,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	51 378,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	81D
	60014
	6060
	Zakup przyczepy rolniczej do ciągnika
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	86 327,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	86 327,00
	86 327,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	86 327,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	81E
	60014
	6060
	Zakup odchwaszczarki - 3 szt.
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	42 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	42 000,00
	42 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	42 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	81F
	60014
	6060
	Zakup piły do asfaltu
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	14 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	14 000,00
	14 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	14 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
	476 302,28
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	238 151,14
	238 151,14
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	238 151,14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	81A
	60016
	6050
	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Kolonia Koplany - Brończany - Stacja Lewickie - etap I (Gm. Juchnowiec Kościelny)
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w 
Białymstoku
	2025
	476 302,28
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	238 151,14
	238 151,14
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	238 151,14
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60095 Pozostała działalność
	15 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	15 990,00
	15 990,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	15 990,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	81B
	60095
	6060
	Zakup licznika ruchu drogowego na potrzeby zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	15 990,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	15 990,00
	15 990,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	15 990,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	1 145 301,36
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	91 340,00
	91 340,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	91 340,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	82
	70005
	6050
	Remont pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	1 125 301,36
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	71 340,00
	71 340,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	71 340,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	83
	70005
	6050
	Rozbudowa ogrodzenia na nieruchomości przy ul. Słonimskiej 15/1
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	20 000,00
	20 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	20 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	84
	71012
	6060
	Zakup serwera do obsługi baz danych w WGKiN
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 
	3 353 171,08
	0,00
	849 584,59
	0,00
	R
	2 503 586,49
	2 503 586,49
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	1 826 339,48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	108 359,54
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	568 887,47
	
	
	
	

	85
	75020
	6050
	Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w  Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124 - roboty polegające na dostosowaniu toalety oraz wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych i  wykonaniu wentylacji w pomieszczeniach biurowych
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	140 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	140 000,00
	140 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	140 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	86
	75020
	6050
	Wykonanie termomodernizacji budynku Obwodu Drogowo- Mostowego w Surażu, położonym przy ul. Piłsudskiego 61 w m. Suraż
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	100 000,00
	100 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	87
	75020
	6050
	System gaszenia gazem w serwerowni
	Powiatowy 
Zarząd Dróg w
Białymstoku
	2025
	60 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	60 000,00
	60 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	60 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	88
	75020
	6050
	Remont kotłowni gazowej budynku przy ul. Borsuczej 2
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	153 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	153 750,00
	153 750,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	153 750,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	89
	75020
	6060
	Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2024
	1 655 722,08
	0,00
	849 584,59
	0,00
	R
	806 137,49
	806 137,49
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	806 137,49
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	90
	75020
	6060
	Zakup samochodu osobowego
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	124 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	124 000,00
	124 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	124 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	90A
	75020
	6060
	Zakup samochodu elektrycznego
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	260 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	260 000,00
	260 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	260 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	91
	75020
	6067  6069
	System do backupu danych Data Domain wykorzystujący deduplikację w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	613 770,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	613 770,00
	613 770,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	114 523,67
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	79 879,43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne EFRR
	419 366,90
	
	
	
	

	92
	75020
	6067  6069
	Serwer pod migrujące profile w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	193 479,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	193 479,00
	193 479,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	15 478,32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	28 480,11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne EFRR
	149 520,57
	
	
	
	

	92A
	75020
	6050
	Rozbudowa instalacji klimatyzacji na nowym skrzydle budynku przy ul. Borsuczej 2
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	18 450,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	18 450,00
	18 450,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	18 450,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	92B
	75020
	6050
	Wykonanie częściowego utwardzenia terenu przy budynku przy ul. Borsuczej 2
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	34 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	34 000,00
	34 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	34 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75095 Pozostała działalność
	40 823 257,30
	144 525,00
	2 002 132,30
	0,00
	R
	23 425 000,00
	23 425 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	8 425 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	15 000 000,00
	
	
	
	

	93
	75095
	6050                          6370
	Budowa budynku usługowo-biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2023
	40 598 257,30
	144 525,00
	2 002 132,30
	0,00
	R
	23 200 000,00
	23 200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	8 200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne - Polski Ład
	15 000 000,00
	
	
	
	

	93A
	75095
	6060
	Zakup traktorka do odśnieżania 
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	25 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	25 000,00
	25 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	25 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	93AA
	75095
	6060
	Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch budynków magazynowych podwójnego przeznaczenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	200 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	200 000,00
	200 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	200 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75295 Pozostała działalność
	2 105 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	2 105 800,00
	2 105 800,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	578 800,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	1 527 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	93AB
	75095
	6060
	Zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej 
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	578 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	578 800,00
	578 800,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	578 800,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	93AC
	75295
	6060
	Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OLiOC
	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
	2025
	1 527 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	1 948 200,00
	1 948 200,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	1 948 200,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	30 000,00
	30 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	30 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	93D
	80140
	6050
	Zakup systemu monitoringu 
	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
	2025
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	30 000,00
	30 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	30 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80195 Pozostała działalność
	1 257 183,97
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	186 335,63
	186 335,63
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	29 168,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	157 167,30
	
	
	
	

	93B
	80195
	6057    6059
	Remont pracowni w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
	2025
	875 261,04
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	179 081,04
	179 081,04
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	29 168,33
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	149 912,71
	
	
	
	

	93C
	80195
	6057
	Dostosowanie i modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia laboratorium Smart Lab oraz dostosowanie i modernizacja sal zgodnie z Programami Rozwojowymi Szkół w ramach projektu "Kształcenie zawodowe na potrzeby Gospodarki 4.0 i Gospodarki Obiegu Zamkniętego" w ZSM w Łapach 
	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 
	2025
	381 922,93
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	7 254,59
	7 254,59
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2027
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne (EFS)
	7 254,59
	
	
	
	

	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
	2 015 059,00
	0,00
	32 779,50
	0,00
	R
	1 982 279,50
	1 982 279,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	1 838 279,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	144 000,00
	
	
	
	

	94
	85202
	6050
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej  w Choroszczy (dokumentacja projektowa III Etap przebudowy)
	DPS w Choroszczy
	2025
	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	100 000,00
	100 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	100 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	95
	85202
	6050
	Przeniesienie płotu od ulicy 3-go Maja na teren DPS w Choroszczy (działka 107/4)
	DPS w Choroszczy
	2025
	50 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	50 000,00
	50 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	50 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	96
	85202
	6050
	Wykonanie ogrodzenia "Mieszkań chronionych" (treningowych) przy DPS w Choroszczy
	DPS w Choroszczy
	2025
	30 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	30 000,00
	30 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	30 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	96A
	85202
	6050
	Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie naprawy drogi z przełożeniem kostki brukowej na parkingu (łączna powierzchnia 600m2) przy DPS w Choroszczy
	DPS w Choroszczy
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	97
	85202
	6060
	System rejestracji czasu pracy oraz system wejść i wyjść mieszkańców DPS w Choroszczy
	DPS w Choroszczy
	2025
	37 262,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	37 262,00
	37 262,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	37 262,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	98
	85202
	6060
	Zakup podnośnika do prac opiekuńczych wraz z podstawami
	DPS w Choroszczy
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	99
	85202
	6060
	System bezpieczeństwa ostrzegania przed zagrożeniem
	DPS w Choroszczy
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	99A
	85202
	6050
	Wykonanie ogrodzenia panelowego z podmurówką oraz bramy wjazdowej 
	DPS w Choroszczy
	2025
	17 720,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	17 720,00
	17 720,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	17 720,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	100
	85202
	6050
	Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego przy DPS Jawor w Jałówce
	DPS w Jałówce
	2025
	576 554,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	576 554,00
	576 554,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	576 554,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	101
	85202
	6050
	Modernizacja budynku DPS "Jawor" w Jałówce w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (urządzenia oddymiajace)
	DPS w Jałówce
	2024
	498 740,00
	0,00
	32 779,50
	0,00
	R
	465 960,50
	465 960,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	465 960,50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	101A
	85202
	6060
	Zakup magla elektrycznego
	DPS w Jałówce
	2025
	28 905,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	28 905,00
	28 905,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	28 905,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	102
	85202
	6060
	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
	DPS Uhowo
	2025
	294 376,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	294 376,00
	294 376,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	150 376,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne - PFRON
	144 000,00
	
	
	
	

	102A
	85202
	6050
	Dostosowanie klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie do wymagań p-poż.
	DPS Uhowo
	2025
	255 237,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	255 237,00
	255 237,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	255 237,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne 
	0,00
	
	
	
	

	103
	85202
	6050
	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w piwnicach służących do ewakuacji w DPS
	DPS Uhowo
	2025
	44 580,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	44 580,00
	44 580,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	44 580,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	103A
	85202
	6060
	Zakup suszarki bębnowej elektrycznej
	DPS w Czerewkach
	2025
	24 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	24 600,00
	24 600,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	24 600,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	103B
	85202
	6060
	Zakup prasownicy elektrycznej
	DPS w Czerewkach
	2025
	32 595,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	32 595,00
	32 595,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	32 595,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	103C
	85202
	6060
	Zakup kosiarki ogrodowej
	DPS w Czerewkach
	2025
	24 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	24 490,00
	24 490,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	24 490,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia
	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	100 000,00
	100 000,00

	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	100 000,00
	
	
	
	

	103D
	85203
	6060
	Modernizacja autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami
	PŚDS w Łaźniach
	2025
	100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	100 000,00
	100 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne – Województwo Podlaskie
	100 000,00
	
	
	
	

	Dział 855 RODZINA Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
	4 966 065,00
	119 310,00
	17 400,00
	0,00
	R
	4 829 355,00
	4 829 355,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	P
	2 029 355,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Inne
	2 800 000,00
	
	
	
	

	104
	85510
	6050 
6370
6060
	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	CAOPO-W w Krasnem
	2023
	2 301 188,00
	119 310,00
	13 500,00
	0,00
	R
	2 168 378,00
	2 168 378,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	668 378,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne - 
Polski Ład
	1 500 000,00
	
	
	
	

	105
	85510
	6050
6370
6060
	Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura), instalacje elektryczne i SSP - etap II - rządowy Program Odbudowy Zabytków
	CAOPO-W w Krasnem
	2024
	2 624 877,00
	0,00
	3 900,00
	0,00
	R
	2 620 977,00
	2 620 977,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	1 320 977,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2026
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne -
Polski Ład
	1 300 000,00
	
	
	
	

	106
	85510
	6050   6370
	Modernizacja stacji uzdatniania wody - zakup i instalacja zmiękczaczy wody
	CAOPO-W w Krasnem
	2025
	40 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	R
	40 000,00
	40 000,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	40 000,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2025
	
	
	
	
	G
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BP
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Inne
	0,00
	
	
	
	

	RAZEM
	236 003 718,17
	935 046,00
	13 394 259,09
	9 169 057,07
	x
	155 014 636,16
	87 929 525,88
	x
	
	








