**Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami**

**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach**

**Lokalizacja – Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku – ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, Łapy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Sposób realizacji** | **Termin wykonania** | **Szacowany koszt inwestycji** |
| **Miejsca parkingowe** | | | |
| Przygotowanie miejsca dla rodzin z dziećmi i oznakowanie go kolorem różowym. | Wydzielenie miejsca, wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych. | Sierpień 2023r. |  |
| **Wejście do budynku** | | | |
| Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku. | Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm. | Wrzesień 2023r. |  |
| **Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku** | | | |
| Oznaczenie drzwi i okienek w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. | Wrzesień 2023r. |  |
| Wprowadzenie oznaczeń poziomych fakturowych i kierunkowych. | Wykonanie oznakowania poziomego fakturowego i kierunkowego w punktach węzłowych. |  |  |
| Wyposażenie budynku w pętle indukcyjne. | Zakup pętli indukcyjnej do okienka. | Grudzień 2022r. |  |
| **Łazienka i toaleta** | | | |
| Dostosowanie oznaczenia w toaletach dla niepełnosprawnych pod kątem osób słabowidzących. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Wrzesień 2023r. |  |
| W pomieszczeniach łazienek dla niepełnosprawnych montaż przycisku alarmowego. | Zamontowanie systemu przyzywowego, dostępnego z poziomu podłogi. | Wrzesień 2024r. |  |
| **Bezpieczeństwo i ewakuacja** |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. | Wrzesień 2024r. |  |
| **Informacja i nawigacja** |  |  |  |
| Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacz migowego oraz informacji wyświetlanych na stronie powiatu w języku migowym. | Podpisanie umowy na usługę tłumaczenia na język migowy. | Marzec 2023r. |  |