**SPRAWOZDANIE WÓJTA**

 **Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM**

**od 29.08.2020 do 29.09.2020.**

**28 sierpnia** WFOŚ podjął uchwałę w sprawie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej IV ul. Stobika (pożyczka pomostowa)

Z uwagi na to, że zarząd województwa przyznał w dniu 16 września dofinansowanie projektu pod nazwą Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w gminie Kobiór w łącznej kwocie 450 050zł w/w pożyczka zostanie zamieniona na pożyczkę pomostową, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zakończona, natomiast w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej w tym rejonie.

 **31 sierpnia**

* Została zawarta umowa dzierżawyPSZOK- a w formieaktu notarialnego pomiędzy gminą Kobiór a spółką Master, na okres do końca 2021 roku czyli zakończenia obecnej umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów.
* Zawarto umowę z firmą BOTRANS na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Kobióra do szkół oraz do ośrodka Kulejące Anioły w Piasku.
* Odbyło się spotkanie z najemcami budynku przy Orlej 4 w sprawie przydzielenia lokalu zastępczego na czas przebudowy tego budynku. Jest to związane z zamiarem przyspieszenia przez wykonawcę umownego terminu zakończenia robót.

 **3 września**

Odbyło się posiedzenie nowopowołanej komisji mieszkaniowej:

- omówiono wnioski o przydział lokali mieszkalnych. Część wniosków skierowano do uzupełnienia oraz do zaopiniowania przez GOPS.

 - omówiono również problemy związane prowadzonymi robotami budowlanymi na budynkach mieszkalnych z zasobu komunalnego ( Orlej 4, Tuwima 32, Rodzinnej 97)

**W dniu 4 września zakończyła się kontrola PIP** dotycząca przestrzegania przez gminę przepisów COVID 19. Kontrola nie stwierdziła żadnych uchybień w tym zakresie

**8 września odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska (LGD)**

Omówiono dotychczas zrealizowane projekty w poszczególnych gminach oraz poinformowano, że z oszczędności wynikających z kursu Euro mogą zostać dofinansowanie jeszcze drobne projekty inwestycyjne (ogólnodostępne i niekomercyjne).

W styczniu będzie ogłoszony konkurs na dofinansowanie w/w zadań w ramach PROW OŚ IV LEADER. Przyznano limity określające całkowitą wartość zadania na kwotę 120 000 zł z czego dofinansowanie może wynieść około 75 600 zł. Konkurs zostanie ogłoszony w styczniu 2021. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie placu zabaw przy ul. Rzecznej.

 **9 września odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów** powiatu pszczyńskiego. Główny temat sprawa szpitala powiatowego oraz zasadność przystąpienia samorządów do spółki prowadzącej szpital. Udostępniono uczestnikom najnowszą prezentację dotyczącą statystyki szpitalnej w okresie minionego roku. Statystyka jest do wglądu w biurze Rady. W ostatnim okresie ilość pacjentów z terenu Kobióra zwiększyła się i wynosi… W imieniu gminy Kobiór przedstawiłem stanowisko, że w obecnej sytuacji zmniejszających się dochodów bieżących jesteśmy za utrzymaniem dotychczasowej formy wsparcia dla szpitala poprzez dofinansowanie zakupów inwestycyjnych urządzeń i sprzętu medycznego.

**17 września odbyło się w Urzędzie spotkanie z przedstawicielami Pracowni Urbanistycznej** w Rybniku. W czasie spotkania zostały wniesione uwagi do wstępnego projektu planu, które dotyczyły głównie korekty układu komunikacyjnego na fragmentach gminy objętych zmianą planu.

**17 września odbyła się Komisja Gospodarki Przestrzennej Gminy Kobiór.**

 **-** w trakcie komisji został omówiony i zaopiniowany projekt regulaminu utrzymania porządku i czystości. Projekt ten był również przedłożony do konsultacji mieszkańców oraz zaopiniowania przez PTIS w Tychach. Do projektu nie zostały wniesione uwagi.

- zostały podsumowane inwestycje przewidziane do realizacji z budżetu 2020

- zostały zgłoszone zadania do planu budżetu na rok 2021

**18 września**

Po negocjacjach z Firmą Tauron Nowe Technologie zawarto umowę dzierżawy urządzeń oświetleniowych. Jest to związane z przyznaniem gminie Kobiór środków unijnych w kwocie 297 500zł na realizację projektu pod nazwą ,,Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Kobiór”. W ramach tego projektu wymienionych będzie na oprawy typu led 230 opraw oświetleniowych w tym 163 oprawy należące do firmy Tauron . Czynsz dzierżawy 2,90zł netto miesięczne za oprawę. Umowę zawarto na okres trwałości projektu do 7 lat. Ponadto wynegocjowano wysokość opłaty eksploatacyjnej za wymienione lampy w okresie dzierżawy w kwocie 7,50zł netto za oprawę miesięcznie (obecnie płacimy 12,80 zł brutto).

**21 września**

**W związku z planem** wystąpienia o dofinansowanie z FIL przebudowy budynku przy ul. Kobiórskiej na cele remizy OSP oraz budowy ogólnodostępnych parkingów na terenie byłej bazy transportu leśnego omówiono z Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego możliwość przyspieszenia komunalizacji przedmiotowego terenu. W ostatnim Wojewoda wystąpił o opinię w tej sprawie do Nadleśnictwa Kobiór oraz DRLP Katowice. W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w spotkaniu z nadleśniczym w przedmiotowej sprawie . Planuje się również takie spotkanie z przedstawicielami DRLP.

**28 września**

 **Na spotkaniu z przedstawicielami podregionu tyskiego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów** omówiono sprawy dofinansowania ścieżek rowerowych w naszym podregionie. Ustalono, że gminy złożą wspólny wniosek o dofinansowanie ścieżek łączących nasze gminy ( w tym ścieżki relacji Tychy – Kobiór) z programu Zielony Śląsk.

**28 września** zostały otwarte oferty na następujące zadania:

* Przebudowa dróg gminnych Wodnej i Żelaznej w Kobiórze. Wpłynęło 9 ofert. Najtańsza około 204 000zł, a najdroższa około 455 000zł.
* Budowa dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych w rejonie ul. Centralnej 57 i 59 w Kobiórze. Wpłynęły 4 oferty. Najtańsza około 231 000 zł, najdroższa około 321 000 zł.

Przetarg jest w toku. Roboty planuje się wykonać w terminie do końca listopada br.

**Został ogłoszony konkurs na dofinasowanie** zadań inwestycyjnych realizowanych przez samorządy z tzw. Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL) Wnioski można składać do 30 września. W ramach tego Funduszu gmina planuje sfinansować następujące zadania:

* Poprawa bezpieczeństwa pożarowego gminy Kobiór – polegający na:

- przebudowie budynku warsztatowego przy ul. Kobiórskiej 3a na remizę

 OSP wraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego

- budowa wodociągu do celów pożarowych wraz z pompownią,

 hydrantem zewnętrznym i placem manewrowym w bezpośrednim

 sąsiedztwie nowej remizy

- budowa punktu czerpania wody dla celów ppoż. przy stawie Pilok wraz

 z dojazdem i placem manewrowym.

Szacowany koszt zadania około 1 miliona złotych.

* Budowa parkingu ogólnodostępnego w centrum Kobióra przy ul. Tuwima dla obsługi węzła przesiadkowego oraz instytucji publicznych. Wartość zadania szacuje się na kwotę około 750 000 zł.
* Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Tuwima w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wartość zadania szacuje się na kwotę około 7,5 mln złotych

**Sprawa Linii Metropolitalnej D – 4 przez DK-1**

W sierpniu wpłynęło do gminy opracowanie Optymalizacja sieci połączeń Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Opracowanie przewiduje m.in. utworzenie dodatkowego połączenia autobusowego metropolitarnej linii D-4 relacji Kobiór Centrum – DK1 – Tychy Osiedle Z1 i dalej po zmianie numeru w kierunku Katowic, z jednoczesnym utrzymaniem istniejącej linii 157 na dotychczasowych zasadach. Roczny koszt utrzymania linii 157 wynosi około 500 000 zł. Koszty te ponosi gmina z własnych środków bieżących w ramach składki zmiennej wnoszonej do metropolii na rzecz Zarządu Transportu Metropolitarnego. Gminy obsługiwane przez linię 157 stoją na stanowisku , że korzystniejsze byłoby uznanie tej linii za metropolitalną, wówczas znaczną część kosztów utrzymania tej linii pokrywałaby metropolia. Oszczędności z tego tytułu gmina mogłaby przeznaczyć na dofinansowanie wewnętrznych linii busowych po terenie Kobióra dowożących mieszkańców do punktów przesiadkowych w centrum lub przy dworcu PKP. W najbliższym czasie odbędą się dodatkowe konsultacje tego tematu z gminami wchodzącymi w skład podregionu tyskiego GZM.