UMOWA  NR …………….

zawarta dniu  ………………….. w Brzyskach pomiędzy Gminą  Brzyska , 38-212 Brzyska 1  zwaną dalej w treści umowy „ Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

Wójtem Gminy Brzyska – Rafałem Papciakiem przy kontrasygnacie Skarbnikam Gminy –Janiny Wolskiej

a

……………………………………………………………………….

Została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zamawia , a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania  pn: „ Konserwacja sieci oświetleniowej – bieżąca naprawa i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzyska w 2022r”

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy :

- od 01.01.2022r. do 31.12.2022r

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie (całkowita ilość lamp oświetleniowych na terenie Gminy Brzyska wynosi ok. 450szt.):

  - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego :

- naprawa opraw ,

- wymiana żarówek , oprawek ,stateczników , układów zapłonowych  itp.,

- wymiana zabezpieczeń ,wkładek topikowych w tablicach bezpiecznikowych i szafach oświetleniowych ,

- naprawa , uzupełnienie osłon tabliczek słupowych,

- naprawa szaf oświetleniowych ( wymiana zamków , rygli , drzwiczek) oraz aparatury (zegar zabezpieczenia ,wyłączniki , styczniki ) ,

- utrzymanie we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe tak, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń

- wymiana pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji oświetlenia zewnętrznego , przy czym pomiary te mają być wykonane sukcesywnie – do 15 % urządzeń ,

- korekta aparatów sterujących,

- likwidacja zagrożeń dla osób postronnych wynikłych z losowego ( kolizja drogowa , wichura ,powódź , wandalizm , kradzież itp. ) uszkodzenia urządzeń oświetleniowych ,

- wymiana opraw oświetleniowych ( bez materiału)- 5 stuk miesięcznie ( czynności wyszczególnione w § 3 ust.1lit)

  - Konserwacja i naprawa instalacji oświetlenia ulicznego będącego na gwarancji , np. konfigurowanie  zegarów sterowniczych , mycie i odśnieżanie kloszy itp.)

§ 4

- Zlecanie czynności, o których mowa w §3 ust.1.1 odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy …………………….. lub telefonicznie  na numer telefonu ……………………. .

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia awarii może dokonać  pracownik UG Brzyska …………………………….. lub sołtysi poszczególnych sołectw Gminy Brzyska.

§ 5

- Wynagrodzenie  Wykonawcy  za bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego ( czynności wyszczególnione w §3 ust1, pkt1.1 ,i 1.2) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym płatnym co miesiąc w wysokości – …………. zł brutto (słownie:  …………………  złotych …/100) .

- Wynagrodzenie będzie płatne  za okresy miesięczne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą wystawienia każdej faktury będzie sporządzony wykaz  robót potwierdzający  zakres wykonanych czynności objętych umową na koniec danego miesiąca dołączony do faktury.

- Należności będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy .

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a) W przypadku nie podjęcia czynności zmierzających do usunięcia awarii w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 4;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy wysokości kary za odstąpienie od umowy.

4. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych, odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 7

Zmiany Umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w następujących przypadkach:

1) zmiany sposobu wykonywania umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności w związku ze zmianami techniczno-organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego;

2) zmiany przepisów prawa, mającej wpływ na zobowiązania Stron wynikające z umowy - tylko w zakresie uzasadnionym zmianą tych przepisów,

3) wystąpienia siły wyższej, którą na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

2. O zmianach dotyczących danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego. Strony Umowy o tym fakcie będą informowały się na piśmie, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

3. Zmiany Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, za wyjątkiem przypadków wskazanych w umowie.

§ 8

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a dodatkowo także w sytuacji, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi, o której mowa w § 1 umowy bez uzasadnionych przyczyn i nie podejmuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia realizacji usługi, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty należności, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu.

2.  Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Nadzór

W ramach nadzoru nad wykonywaniem Umowy Zamawiający może w szczególności:

1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienia Wykonawcy do realizacji Umowy,

2) żądać okazania w stosunku do stosowanych materiałów certyfikatów bezpieczeństwa, zgodności z normami, aprobat technicznych,

3) przeprowadzać kontrole realizacji czynności związanych z realizacją Umowy.

Zamawiający                                                                                                                                                 Wykonawca