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Umowa nr ……….

Zawarta w dniu …………. r.  w Lipsku, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:
[bookmark: _Hlk117665188]Miastem i Gminą Lipsko, z siedzibą w Lipsku, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, NIP 5090066174 REGON  670223340
reprezentowaną przez:
[bookmark: _Hlk117665215]Jacka Wielorańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

a  
WYKONAWCĄ: 
……………………………..
reprezentowanym przez:
……………………

została zawarta umowa następującej treści:


    § 1
[bookmark: _Hlk97396372]   Przedmiot umowy

1. [bookmark: _Hlk117676750]Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych niniejszą umową do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadaszenia trybuny zachodniej na stadionie miejskim w Lipsku”.   
2. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa.

[bookmark: _Hlk97400492]§ 2
Termin realizacji

1. Przewidywany termin wykonania nadzoru inwestorskiego wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych lecz nie wcześniej niż do czasu ostatecznego odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. 
2. Umowa została zawarta na czas związany z realizacją, końcowym odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych.
3. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót objętych nadzorem inwestorskim, Wykonawca (Inspektor nadzoru) zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego umową - do brania udziału we wszystkich przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego stanowiska w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy rękojmi.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie, w szczególności roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia, w przypadku świadczenia usługi nadzoru po upływie terminu wskazanego w ust. 1, z uwagi na okoliczność, iż roboty objęte nadzorem nie zostały zakończone bądź odebrane w terminie tam wskazanym.
§ 3
Obowiązki Wykonawcy

1. Strony ustalają, że Inspektor nadzoru pełni swoje obowiązki w bezpośrednio na budowie, w swojej siedzibie, a także w zależności od potrzeb w siedzibie Zamawiającego.
2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych  w obowiązujących przepisach, w tym ustawie „Prawo budowlane” i przepisach wykonawczych oraz dbanie o interesy inwestora przez podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, w tym dotyczących: 
· opiniowania, formułowania zastrzeżeń i propozycji ewentualnych zmian w przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z warunkami technicznymi, przepisami Polskiego prawa oraz zapisami zamówienia publicznego przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentacji przez Zamawiającego,
· kontroli zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową,
· kontroli wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
· kontroli jakości materiałów,
· oceny prawidłowości i terminowości wykonywania robót,
· usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
· doradztwa dla Zamawiającego związanego z realizacją inwestycji,
· udzielania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień i informacji o stanie realizacji inwestycji,
· udziału w odbiorach: końcowym, pogwarancyjnym,
w szczególności:
1) żądanie od kierownika budowy lub  robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania  wadliwie wykonanych robót, a także  wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi normami i przepisami,
2) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
3) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją wykonawczą, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) pobyt na terenie realizowanej inwestycji w zależności od rzeczywistych potrzeb, w szczególności podczas robót ulegających zakryciu oraz na każde żądanie Wykonawcy i Inwestora, udział w odbiorach częściowych i końcowym, 
5) sprawdzenie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do  stosowania w budownictwie, 
7) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i ostatecznym oraz faktycznie wykonanych robót
8) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie dokumentacji i udział w czynnościach  odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,
9) kontrolowanie rozliczeń budowy, dokonywanie czynności sprawdzenia wszelkich kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót, w tym  kosztorysów oraz zużycia wyrobów, 
10) kontrola faktur pod względem prawidłowości ich wystawiania, zakresu prac i kwot, w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem robót,
11) kontrolowanie zgodności robót w zakresie terminowości ich wykonania,
12) zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
13) niezwłoczne sygnalizowanie inwestorowi o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie robót oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych, 
14) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzenie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,
15) uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, wg terminów przyjętych przez Inwestora i Wykonawcę robót, w szczególności udział w ostatnim przeglądzie przed upływem terminu gwarancji wykonawcy robót budowlanych,
16) współpraca z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym z użytkownikami obiektów, projektantami/nadzorem autorskim, 
17) pełna dyspozycyjność, w tym poprzez kontakt telefonii komórkowej i poprzez pocztę elektroniczną,
18) akceptowanie dokumentów wykonawcy robót budowlanych,
19) potwierdzania na piśmie wszelkich decyzji dotyczących zadania inwestycyjnego,
20) udział w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,
21) współpraca z Zamawiającym w zakresie weryfikacji harmonogramu przedkładanego przez wykonawcę robót budowlanych,
22) weryfikacja dokumentacji powykonawczej,
23) przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru, oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
24) przygotowanie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego, opracowanie raportów i sprawozdań,
25) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w okresie rękojmi poprzez zgłaszanie im wszelkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi, przygotowanie dokumentów do odbioru pogwarancyjnego,
26) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie realizacji zadania,
27) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę,
28) stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego,
29) udział w naradach koordynacyjnych zwoływanych w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,
30) podejmowanie w czasie trwania procesu inwestycyjnego działań które zabezpieczałyby interes zamawiającego i przyczyniły się do sprawnego realizowania inwestycji,
31) udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót,
32) Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego dokonywania rozliczenia na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów celem raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości, w tym dokumentów wymaganych przez instytucję udzielającą pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego,
33) Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia  należy również w szczególności: 
a) uczestniczenie w okresie gwarancji w przeglądach stanu technicznego obiektu,
b) współpraca z Zamawiającym w celu wyegzekwowania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych usterek lub wad w okresie gwarancji,
c) opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich,
d) wykonywanie przez Wykonawcę innych czynności nie wymienionych wprost w umowie, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
e) stawienie się na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 godz. od powiadomienia, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy i podjęcia szybkich działań.
34) Wykonawca obowiązany jest wykonywać umowę z należytą starannością w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, polskimi oraz Europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, a zarazem przy poszanowaniu słusznych interesów Zamawiającego.
35) Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania nadzoru Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
36) W ramach nadzoru nad realizacją zamierzenia budowlanego ustala się dodatkowe regulacje realizacji umowy:
a) Niezależnie od regulacji określonych w umowie w przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji dotyczących realizowanego zadania przez Wykonawcę robót budowlanych, inspektor nadzoru zobowiązany jest do zajęcia stanowiska i udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w terminie 5 dni chyba, że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin lub wystąpią okoliczności wymagające natychmiastowego podjęcia działań przez Inspektora Nadzoru,
b) Wszelkie uwagi oraz zastrzeżenia mogą być zgłaszane Inspektorowi nadzoru przez Inwestora telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie.
37) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług oraz ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Inspektor nadzoru nie może odmówić wykonania jakichkolwiek innych czynności niewymienionych wprost w ust. 2, jeżeli staną się one niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.
4. Inspektor nadzoru zobowiązuje się wykonać zobowiązania wynikające z umowy z należytą  starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem umowy.
[bookmark: _Hlk97406200][bookmark: _Hlk97399671]

§ 4.
Sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Wymagania w stosunku do osób pełniących funkcje inspektora nadzoru, skierowanych do realizacji zamówienia:
1) Obecność na budowie wynikająca z organizacji i technologii prowadzonych robót budowlanych oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych i dokumentowania swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót  które zostały przez niego sprawdzone.
2) [bookmark: _Hlk97416757]Zamawiający ma prawo wezwania inspektora nadzoru na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru i konieczności podjęcia szybkich  działań. Inspektor nadzoru ma obowiązek stawić się na budowie  nie później niż w ciągu 3 godz. od powiadomienia. O konieczności stawienia się Zamawiający może poinformować Wykonawcę (Inspektora nadzoru) telefonicznie, sms lub pocztą elektroniczną.  
3) Wykonawca oświadcza, że funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: …………………. tel. ………………. e-mail: ………………. 
4) Wykonawca oświadcza, że inspektor nadzoru  skierowany do realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w pkt. 3 jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiada stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
5) Czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego zostaną podjęte przez inspektora nadzoru z dniem przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych i trwać będą do czasu odbioru końcowego określonej części zadania inwestycyjnego,
6) [bookmark: _Hlk97243800]Inspektor nadzoru zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego i w terminach przez niego wyznaczonych, w ramach wynagrodzenia podstawowego. O terminie i miejscu spotkania Zamawiający poinformuje Wykonawcę (Inspektora nadzoru) telefonicznie, sms lub pocztą elektroniczną. Przekazane w ten sposób zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone i oznacza, że Wykonawca (inspektor nadzoru) zapoznał się z jego treścią.
7) Zamawiający może wymagać, a inspektor nadzoru ma obowiązek w każdym czasie, sporządzić raporty z realizacji inwestycji oraz wykonać  inne czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania i finansowania ze środków zewnętrznych zadania inwestycyjnego, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego. Inspektor nadzoru zobowiązany jest udostępnić do kontroli wszystkie posiadane dokumenty i udzielać niezbędnych wyjaśnień.
8) Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które inspektor nadzoru jest zobowiązany przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
9) Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych ani zamiennych,
10) Inspektor nadzoru nie ma prawa bez zgody Zamawiającego zwolnić Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek obowiązków, które wynikają z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych.
11) Inspektor nadzoru przystąpi do czynności odbioru robót lub części robót nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy.
2. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 
3. Powierzenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców.

§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za usługę nadzoru inwestorskiego ustala się na kwotę brutto: ……………. zł (słownie złotych: …………………..) w tym podatek VAT …….%.
2. Kwota określona  w pkt.1  zawiera wszelkie koszty i opłaty związane ze sprawowaniem nadzoru, w tym w szczególności: czynności wymienione w niniejszej umowie, czynności niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, koszty dojazdów.
3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu robót i zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru w nowo ustalonym terminie, do czasu zakończenia inwestycji, w ramach wynagrodzenia określonego w ust.1.  
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie świadczone usługi nadzoru.

§ 6
Rozliczenie umowy

1. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę rachunku jest dokonanie przez Zamawiającego końcowego odbioru zadania.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność.
4. Wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być w jakiejkolwiek
formie przenoszone na rzecz innego podmiotu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, wraz z fakturą określającą należność za wykonaną usługę Wykonawca składa oświadczenie o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy realizującego powierzoną cześć umowy.
6. W przypadku nieprzedłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający wstrzyma wypłatę należności, do czasu potwierdzenia przez Wykonawcę, że należność  względem podwykonawcy została uregulowana.


[bookmark: _Hlk97413538]§ 7
     Kary umowne

1. Wykonawca (inspektor nadzoru) zapłaci karę umowną z tytułu:
1) Odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inspektor nadzoru –  10 % wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) brutto za przedmiot umowy, określonego w  § 5 ust.1; 
2) za nieterminowe dokonywanie odbioru zgłoszonych do odbioru robót z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru - 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
3) za niestawienie się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 – 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
4) za niestosowanie się do zapisów z  § 4 ust. 1 pkt 9 i 10 – 2000,00 zł za każde stwierdzone zdarzenie,
5) za nierealizowanie albo nieterminowe realizowanie obowiązków określonych w § 3 ust. 2  w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
	1) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości  10  % wynagrodzenia umownego brutto, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy.
3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. 	Strony ustalają, że w przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczonych kar umownych na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z  przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
5.    Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wystawionej noty księgowej z wezwaniem do zapłaty. Doręczenie Wykonawcy, podpisanego przez Zamawiającego, wezwania do zapłaty kary umownej, stanowi potwierdzenie wymagalności kary umownej w terminie określonym w ust. 4.   
6 	Zapłata kary umownej poprzez potrącenie nastąpi na podstawie odrębnego oświadczenia złożonego po upływie określonego w wezwaniu terminu płatności. 

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Wykonawca w przypadku zaistnienia w/w sytuacji może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.



§ 9
Zmiany w umowie
1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmować mogą zmianę każdego z postanowień umowy, w tym zmianę zakresu świadczenia Stron, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia. Powołane zmiany w szczególności obejmować mogą zmianę postanowień odnoszących się do terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zmiany zakresu odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto umowę, jest możliwa jedynie w przypadku, gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań zamiennych, tj. takich, które nie powodując rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do jego ulepszenia lub usprawnienia jego realizacji.
4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy należy uznać w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.
5. Każda ze Stron może wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień umowy. Propozycja ta musi wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian.
§ 10
Sprawy nieuregulowane

1. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
2. 	Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem postanowień określonych w niniejszej umowy.
3. 	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych
1. Strony niniejszej umowy przetwarzają nawzajem  dane osobowe w celu spełnienia wymogów kontraktowych – umownych tj. konieczności dysponowania  danymi w osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE ( zwanego dalej; RODO).
2. Strony niniejszej umowy przetwarzać będą również dane osobowe wskazane wyżej w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   


						§ 12
Postanowienia końcowe

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:					       Wykonawca: 
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