SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 30.12.2022 DO 26.01.2023.

INWESTYCJE

* Pomimo okresu zimowego kontynuowane są roboty budowlane związane ze wznoszeniem nowego przedszkola w Kobiórze. Zaawansowanie robót zbliża się do połowy. Sukcesywnie odbywają się rady budowy.
* Sporządzono sprawozdania z realizacji inwestycji ubiegłorocznych z dofinansowaniem GZM (ciąg pieszo rowerowy w rejonie ulic Promnickiej i Pogodnej wraz z sanitariatami na punkcie przesiadkowym przy PKP oraz parkingu w rejonie budowanego przedszkola).
* Niestety nie wpłynęła żadna oferta na wymianę okien w budynkach komunalnych przy ulicy Centralnej 59 i Rodzinnej 1. W związku z tym, że pojawiła się nowa możliwość na dofinansowanie obiektów zabytkowych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) rozważamy możliwość złożenia dwóch wniosków w tym programie dotyczących remontów kapitalnych budynku zabytkowego przy Rodzinnej 97 oraz przy ul. Rodzinnej 1. W chwili obecnej rozeznajemy zakres i wartość planowanych remontów. Każda gmina może złożyć w tym programie 10 wniosków przy czym w programie przewiduje się 3 progi dofinansowania o wartościach do 150 000zł, do 500 000zł oraz do 3 500 000zł. Termin składania wniosków upływa 17 marca. W związku z powyższym ponownie trzeba będzie przeanalizować zasadność wymiany części okien przy Rodzinnej 1 w ramach Funduszu Metropolitarnego. Jeżeli pojawi się taka możliwość bardziej zasadne wydaje się zwiększenie zakresu termomodernizacji w budynku przy Centralnej 59 ze środków metropolitarnych. Chodzi oczywiście o środki niewykorzystane w roku ubiegłym w kwocie około 133 000 zł.
* • W budżecie na 2023 przewidziane są środki około 130 000 na przebudowę kolejnego etapu przebudowy ul. Kobiórskiej. Rozważa się możliwość zwiększenia tej kwoty o około 85 000 z Metropolitarnego Funduszu Odporności. Wniosek do metropolii w tej sprawie zostanie złożony po dopracowaniu dokumentacji i określeniu wartości tego etapu robót.
* W końcowej fazie jest przygotowanie specyfikacji przetargowej na przebudowę ulic Błękitnej i Tuwima w Kobiórze. Planujemy ogłosić przetarg pod koniec stycznia i otworzyć go w połowie lutego. Przewidujemy ogłoszenie przetargu z podziałem na dwie części, aby umożliwić dostęp do zamówienia większej grupie wykonawców.
* Na stronie internetowej zostały zamieszczone zapytania ofertowe na świadczenie usług rocznych w 2023. Dotyczy to usług kominiarskich, utrzymanie instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych, świadczenie usług elektrycznych w zakresie oświetlenia ulicznego, świadczenia usług sprzętem ciężkim oraz utrzymanie i nadzór nad kotłownią gazową. Składanie ofert do końca stycznia.

SPRAWY RÓŻNE

* Gmina przystąpiła do dystrybucji drugiej transzy węgla dla mieszkańców gminy. Utrzymaliśmy cenę 1 tony na poziomie ubiegłorocznym tj 1650 zł./t. W chwili obecnej trwają dostawy ekogroszku. Czekamy na potwierdzenie dostawy węgla w sortymencie orzech. Wnioski będą przyjmowane do końca stycznia. Termin realizacji do końca kwietnia br.
* W końcowej fazie są uzgodnienia zmian miejscowego planu zagospodarowanie w rejonie DK1 i w rejonie byłego tartaku. Po wniesieniu do projektów planów uwag wniesionych przez instytucje przewiduje się wyłożenie do wglądu.
* Katowicka Strefa Ekonomiczna zaproponowała przeprowadzenie kolejnego webinarium informacyjnego dla podmiotów z terenu Kobióra zainteresowanych realizacją inwestycji na swoich terenach ze wsparciem strefy ekonomicznej. O możliwości uczestnictwa w webinarium poinformowano kobiórskie firmy.
* 23 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z prezydentem miasta Tychy. Omówiono m.in.
* sprawę zakończenia i rozliczenia inwestycji – ciągu pieszo rowerowego w rejonie ulicy Promnickiej
* zmiany trasy autobusu M10
* ewentualnego dofinansowania busa pomiędzy punktami przesiadkowymi a DPS
* sprawy ciągu pieszo rowerowego Tychy – Kobiór
* sprawę funduszu odporności
* oraz możliwości dodatkowego zakwaterowania 8 osób z Ukrainy w DPSie przy ul. Promnickiej

Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański