
                                                                                         
    

UMOWA Nr RI.272a. … .2012       wzór 

	Dotyczy projektu:

„Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku remizy OSP w Dzierżeninie o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Niniejszą Umowę  zawarto zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym znak …................... z dnia  …............................ 

zawarta w dniu .................... 2012 roku pomiędzy Gminą Pokrzywnica z siedzibą w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, powiat pułtuski, NIP  568-15-24-651, REGON 130378367 zwanym w treści Umowy  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

1. Adama Dariusza Rachubę - Wójta Gminy

a Firmą :

.........................................................................................................

z siedzibą w  ...................................................................................

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  Nr ..................................................., prowadzonego przez Sąd ..............................................................., Wydział Gospodarczy 

 NIP  ................................, REGON ........................ 

zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. ..............................................   -  

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku remizy OSP w Dzierżeninie na potrzeby świetlicy wiejskiej.

2. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie:

1) Reprezentowanie Inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z zawartą umową pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Wykonawcą robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) Przejęcie od Wykonawcy robót budowlanych postępów i zagrożeń w ich realizacji;

3) Bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu w zakresach terminowych, technicznym i finansowym oraz eliminacji tych zagrożeń;

4) Bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w szczególności:

a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót oraz zawartą umową o roboty budowlane;

b) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp., dotyczących materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót, a także (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) dokonywanie testów jakości tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty;

c) kontrolowanie zgodności przebiegu robót;

d) sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających;

e) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzające wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;

f) uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń;

g) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót;

h) dokonywanie inwentaryzacji stanów robót w razie ich przerwania przez wykonawcę oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót;

i) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego;

j) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego robót dodatkowych i zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym decyzja o wykonaniu tych robót należy każdorazowo do Zamawiającego;

k) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów                    i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji oraz prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych;

5) Prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w szczególności:

a) sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków we właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

b) nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawcy robót w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów;

c) nadzór na odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

6) Podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, takich jak:

a) zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych wypadkach naruszenia Prawa budowlanego;

b) ocena wszelkich roszczeń wysuwanych do zamawiającego przez uczestników procesu inwestycyjnego;

7) Odbiór inwestycji i przekazanie zrealizowanych obiektów użytkownikowi wraz z przygotowaniem stosownych cesji praz i obowiązków gwarancyjnych, wynikających z umów z wykonawcą  i dostawcami.

8) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym.

§ 2

Termin realizacji zamówienia; od momentu przekazania placu budowy, zgodnie z terminem określonym w umowie zawartej pomiędzy Gminą Pokrzywnica, a Wykonawcą robót budowlanych, do czasu odbioru ostatecznego wykonywanych robót, przy czym termin zakończenia przedmiotowych robót ustala się na dzień 15.07.2013 r.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości  ….................... zł brutto  (słownie: …................................), w tym podatek VAT …........................... zł. (słownie: …....................................).

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją umowy.

§ 4

1. Rozliczenie prac objętych przedmiotem umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Faktura za realizację przedmiotu umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na Zamawiającego: „Gminę Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica” i doręczona zostanie do siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury nie później niż w terminie do 30 dni liczonych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego.

4. Zamawiający nie udziela zaliczek i nie przewiduje częściowego fakturowania.

5. Wynagrodzenie przelane zostanie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

1. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą i pomocy Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.

3. W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji zadań określonych niniejszą umową Zamawiający udzieli Wykonawcy wymaganych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego.

§ 6

1. Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawiającym do celów technicznych realizacji przedmiotu umowy i wyznaczy koordynatora realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca będzie realizował umowę z udziałem osób wskazanych w ofercie jako osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy, tj. 

1) ….......................................................................................;

2) …............................................................;

4. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy jako osoby pozostające do dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zastąpić tę osobę, osobą posiadającą nie mniejsze kalifikacje.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w odniesieniu do współpracy w zakresie uzgodnień co do zastosowanej technologii robót, wyglądu zewnętrznego projektowanych obiektów, sposobu zagospodarowania terenu, zakupywanego wyposażenia itp.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych, obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wyznaczonego koordynatora. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i ewentualne problemy związane z poprawną jej realizacją.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach prac raz na miesiąc.

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i po jej zakończeniu (do dnia dokonania płatności końcowej) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia organom kontrolnym Instytucji Zarządzającej będących w jego posiadaniu dokumentów związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym oraz do udzielania wszelkich wyjaśnień na zapytania składane przez Instytucję Zarządzającą.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcą lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną              w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa                        w § 3 ust. 1.

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną            w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa                  w § 3 ust. 1.

3) kara przewidziana w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego paragrafu nie znajduje zastosowania w przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w sytuacji określonej                  w § 8 pkt. 1 ppkt.1niniejszej umowy.

4) Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego. W szczególności Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego koszty jakie musiał on ponieść na naprawę bądź ponowne wykonanie wadliwych robót budowlanych jeżeli wady są następstwem niewłaściwego nadzoru inwestorskiego ze strony Wykonawcy, straty z powodu wstrzymania realizacji inwestycji i utracone korzyści spowodowane nie wykonaniem inwestycji w terminie.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości lub części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

2) z Winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy;

3) z winy Wykonawcy gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w pkt. 1 ppkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

3. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposób zwyczajowo przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy z tytułu części przedmiotu umowy wykonanych i odebranych do dnia odstąpienia.

§ 9

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane w następujących przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:

a) zmiany terminu realizacji umowy dla Wykonawcy robót budowlanych

2) zmiana wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia

3) Inne zmiany:

a) zmiana osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji drugiej strony, w następujących przypadkach:

· śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

· jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.),

b) zmiana danych teleadresowych stron umowy;

c) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;

d) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

e) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

f) w przypadku okoliczności wynikających ze zmiany przepisów obowiązujących przy współfinansowaniu projektu z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 


Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zody stron na rzecz osób trzecich, w szczególności Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

         WYKONAWCA 






ZAMAWIAJĄCY

…...........................................                                                            …................................................










     Kontrasygnata Skarbnika 

                                                                                                        …...................................................

