Załącznik nr 2 
UMOWA NR UGB/…../2026

zawarta w Brańsku pomiędzy: 
Gminą Brańsk z siedzibą przy ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, NIP: 5432069840, 
REGON: 050659013 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez Pana Tomasza Stygańskiego – Wójta Gminy Brańsk, przy kontrasygnacie 
Pani Eweliny Heleny Kuczyńskej – Skarbnika Gminy Brańsk
a
firmą: ………………………….
………………………………………
NIP: ……………….. KRS: …………………………..
reprezentowaną przez: ………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami",

została zawarta, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Brańsk z dnia 3 lutego 2026 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartości nie przekracza kwoty 170 000,00 zł, umowa o następującej treści:
§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Remont drogi gminnej Nr 108222B w Mniu” dofinansowanego 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w zapytaniu ofertowym oraz  programie funkcjonalno-użytkowym.
§ 2
1.	Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.
2. 	Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się na 13 miesięcy 
od daty zawarcia umowy (nie później jednak niż do 05.11.2027 r.)
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilości określonej w Programie funkcjonalno-użytkowym.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany rozwiązań bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli w toku dalszych prac projektowych lub uzgodnień wyniknie konieczność weryfikacji czy korekty zatwierdzonych rozwiązań.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji
i zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty jej dostarczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uzasadnione zastrzeżenia, poprawiając
i uzupełniając dokumentację w dodatkowym uzgodnionym przez strony terminie, 
nie dłuższym jednak niż 10 dni od daty zgłoszonego przez Zamawiającego zastrzeżenia.
6. Za dokumentację projektową odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.
7. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym 
się do użytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego w zakresie objętym niniejszą umową.
8. Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność konieczne do wykonania przedmiotu umowy zaplecze magazynowe i socjalne dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, w wyniku szkód powstałych z winy Wykonawcy 
(np. wskutek braku lub nienależytego zabezpieczenia robót, wskutek wadliwego wykonywania robót itp.). 
10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na skutek zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.
11. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego podmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
12. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji całości inwestycji, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a ponadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które 
są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego zadania bez konieczności uzupełnień
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku
z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru)
o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.
14. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających bez dodatkowego wynagrodzenia.
15. Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt odbiorów technicznych
i niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń potwierdzonych protokołami 
oraz zawiadomienia przedstawicieli Zamawiającego o przeprowadzeniu wymaganych prób, odbiorów i sprawdzeń w terminie 3 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.
16. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować teren budowy, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za teren budowy od chwili rozpoczęcia prac, aż do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.
17. Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw i wymaganiom określonym
w PFU.
18. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną dotyczącą używania materiałów.
19. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem
i niezapłaceniem.
20. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe
w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe  w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
21. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku terenu budowy oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie; zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji 
i ich utylizację.
22. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa, posiadać świadectwa jakości
i certyfikaty na użyte materiały. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te mogą być poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonych przez Zamawiającego miejscach. Jeżeli Zamawiający zażąda badania, które nie były przewidziane w projekcie i umowie, zaś wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową – koszty tych zleconych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo 
są zgodne z projektem i umową – koszty badań obciążają Zamawiającego.
23. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac.
24. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów BHP i ppoż.
25. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy wykonywaniu przedmiotu umowy nadzoru technicznego oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy.
26. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoką jakość i staranność wykonywania przedmiotu umowy, a także o należyty efekt końcowy. Następstwa błędów lub braku należytej staranności będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.
27. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia rzeczowo-finansowego wg załącznika nr 2 do umowy
§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ……………. złotych (słownie: ……………………………………………………………………….), w tym podatek 
VAT 23% w wysokości ……………. zł, wartość netto w wysokości ………………….. zł.
W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, wysokość wynagrodzenia brutto zostanie odpowiednio zmieniona w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT, 
przy zachowaniu uzgodnionej wartości netto wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie obejmuje całość nakładów niezbędnych do zrealizowania zadania wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego, jak również nieujęte w tych materiałach, a niezbędne do wykonania zadania. 
3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, oraz jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformować Zamawiającego o każdej zmianie swojego statusu podatkowego, w szczególności o utracie lub zawieszeniu statusu podatnika VAT czynnego, wykreśleniu z rejestru podatników VAT lub zmianie danych ujawnionych w rejestrze podatników VAT.
5. Rachunek bankowy i Biała Lista:
a) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
dla którego prowadzony jest rachunek VAT, oraz że rachunek ten jest ujawniony 
w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów 
i usług.
b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualności danych dotyczących rachunku bankowego ujawnionego w Wykazie podatników VAT przez cały okres obowiązywania Umowy oraz do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie rachunku bankowego.
c) Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę w Wykazie podatników VAT przed dokonaniem płatności.
d) W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego, który na dzień zlecenia płatności nie znajduje się w Wykazie podatników VAT, Zamawiający 
jest uprawniony do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego rachunku bankowego, bez popadania przez Zamawiającego 
w opóźnienie w zapłacie.
6. Płatność, MPP i KSeF:
a) Zamawiający będzie dokonywał płatności wynikających z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę na rachunek bankowy spełniający wymagania określone 
w § 4 ust. 5 Umowy. W przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zamawiający jest również uprawniony do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadkach, w których jego zastosowanie jest dobrowolne. Obowiązkowy MPP występuje przy spełnieniu ustawowych warunków, w szczególności, gdy wartość brutto faktury przekracza 15 000 zł, transakcja obejmuje towary lub usługi wskazane 
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a strony transakcji są podatnikami VAT. 
b) Płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie dokonywana przy użyciu komunikatu przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
c) Faktury będą wystawiane i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W przypadku gdy Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w KSeF, faktura powinna zostać wystawiona 
za pośrednictwem KSeF zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF został co do zasady rozszerzony na pozostałych podatników od 1 kwietnia 2026 r., z przewidzianymi przepisami przejściowymi wyjątkami. 
d) Za datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się datę jej otrzymania zgodnie z przepisami dotyczącymi KSeF, w szczególności datę przydzielenia fakturze numeru KSeF. 
e) W przypadku faktury zawierającej błędy, niezgodności z Umową, nieprawidłowe dane Zamawiającego, nieprawidłowy numer rachunku bankowego lub rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT, Zamawiający jest uprawniony 
do wstrzymania płatności do czasu usunięcia nieprawidłowości, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w płatności.
7. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należności, pod warunkiem, że płatność została zlecona 
na prawidłowy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie lub na prawidłowo wystawionej fakturze, spełniając wymagania określone w § 4 ust. 5 umowy.
8. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 
§ 5
1. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 
w następujących transzach: 
a) pierwsza transza płatna po sporządzeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu odbioru częściowego zakończonego podpisaniem przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego zakresu prac projektowych. Wysokość tej transzy wynagrodzenia nie może przekroczyć 7% wartości łącznego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do faktury częściowej dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji tego etapu zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji tego etapu zamówienia lub dowody zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji tego etapu zamówienia;
b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia określonego 
w §4 ust. 1 z uwzględnieniem wypłaconej wcześniej transzy wynagrodzenia, 
po dokonaniu odbioru końcowego, w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy 
i podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 
Wraz z wystawioną fakturą VAT końcową Wykonawca ma obowiązek przedstawienia oświadczeń wszystkich podwykonawców (dalszych podwykonawców) uczestniczących w realizacji zamówienia o zaspokojeniu przez Wykonawcę w stosunku do nich wszystkich wymagalnych zobowiązań z tytułu wykonywania prac w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia lub dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom i ewentualnym dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy w (nazwa Banku)……………………. o numerze rachunku ……………………., w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego i widnieje w wykazie podatników VAT.
3.  Dane do faktury:
Nabywca:
Gmina Brańsk, 
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
NIP: 543-206-98-40
Odbiorca: (jednostka samorządu terytorialnego)
Urząd Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
NIP: 543-000-71-48
4.  Rozliczanie i wystawianie faktur
a) Przed wystawieniem faktury w systemie KSeF, Wykonawca zobowiązuje się przesłać 
na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@bransk.pl projekt faktury (w formacie PDF) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi/dostawy w celu weryfikacji. 
b) Zamawiający zobowiązuje się do weryfikacji projektu faktury i zgłoszenia ewentualnych uwag lub poinformowania o jego akceptacji drogą mailową w terminie 2-3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
c) W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca skoryguje projekt 
i ponownie prześle go do weryfikacji w trybie określonym w ust. a i b.
d) Dopiero po otrzymaniu wyraźnej akceptacji projektu od Zamawiającego 
(lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie uwag, o którym mowa w ust. c), Wykonawca wystawi fakturę ustrukturyzowaną i prześle ją do systemu KSeF.
e) Strony zgodnie potwierdzają, że projekt faktury przesłany na adres e-mail ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, ani nie rodzi obowiązku zapłaty.
f) Termin płatności wynosi 30 dni i będzie liczony od dnia skutecznego doręczenia faktury Zamawiającemu w systemie KSeF (tj. od dnia przydzielenia fakturze unikalnego numeru identyfikacyjnego KSeF). 

§ 6
1.	Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona odbioru częściowego i odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonanego w całości.
2.	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie zadania, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy.
3.	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną.
3) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Zamawiający dopuszcza załączenia 
do zgłoszenia szkicu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podpisanej przez uprawnionego geodetę wraz ze złożonym oświadczeniem o przekazaniu mapy poinwentaryzacyjnej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, z tym że zatwierdzoną inwentaryzacją Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 5 dni roboczych od jej zatwierdzenia.
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, 
że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót)), sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
4.	W przypadku robót zanikowych i zakrytych Zamawiający obowiązany jest dokonać ich odbioru technicznego w terminie 2 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę, a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
5.	Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego powoła komisję odbioru końcowego, która zobowiązana jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.
6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady, usterki nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, usterek,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
7.	Żądając usunięcia stwierdzonych wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8.	W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady i usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę i usterkę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
9.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i usterek Potwierdzenie usunięcia wad i usterek następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
10.	Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane roboty.
11.	Strony ustalają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i usterek.
§ 7
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) 	zwłoki w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia przedmiotu umowy określono w §2 umowy),
2)	zwłoki w usunięciu wad, usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3)	odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy,
4)	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5)	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy,
6)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy,
7)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §4 ust. 1 umowy,
8)	braku powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności z § 12 ust. 1 lit. b
- w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
10)	za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę,
o których mowa w §6 ust. 3 - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
[bookmark: _Hlk180005471]11) za nieudokumentowanie przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 14 ust. 5 umowy, że odpowiedni pracownicy fizyczni są zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniem § 14 ust. 1 umowy – Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracę. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę
2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego.
4.	Wykonawca w przypadku naliczenia kar przez Zamawiającego wyraża zgodę na potrącenie należnej kwoty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5.  Maksymalna wartość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w § 4 ust. 1 umowy.
§ 8
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres: 
…………….. miesięcy od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót lub 
w przypadku stwierdzenia usterek, wad od daty ich usunięcia co stwierdzone zostanie odrębnym protokołem sporządzonym w terminie 3 dni od daty usunięcia. Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia, usterek (wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów) określając termin ich usunięcia.
4. O wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mailem: ……………… lub pisemnie na adres: ……………………………..
5. Po bezskutecznym upływie terminów obowiązujących Wykonawcę, Zamawiający 
ma prawo powierzyć usunięcie wady, usterek osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu zostaną zapłacone Zamawiającemu przez Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem zapłaty poniesionych kosztów 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Niezależnie od tego Zamawiający 
ma prawo naliczenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.
6. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.
7. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad, także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
§ 9
1.  Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w wysokości 5 % wartości brutto ceny ofertowej, co stanowi kwotę …………….. zł
w formie gwarancji
2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi 
i gwarancji.
4.	70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie protokołu odbioru końcowego), pozostała część zostanie zwrócona w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5.	W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany wnieść nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
6.	Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
7.	Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
8.	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
9.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
10.	Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
11.	Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
§ 10
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na inny podmiot.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku z poniższych okoliczności powodujących:
1)	konieczność zmiany terminu realizacji spowodowanej:
a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,
b) przerwa w realizacji prac powstała z przyczyn nienależących po stronie Wykonawcy,
c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
e) uzasadnionej wydłużającej się procedury uzgodnień, wydawanie decyzji administracyjnej, itp., bądź odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
f) gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy;
2)	z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli 
te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
6. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W rozumieniu niniejszej Umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 
i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron.
8. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. 
Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań dla nadrobienia powstałych zaległości.
9. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. Obie strony poniosą koszty spowodowane zdarzeniami siły wyższej w równej wysokości.
§ 11
1.	Zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem/bez udziału* Podwykonawcy: ………………. w części: wykonanie projektowej dokumentacji technicznej dla zadania „Remont drogi gminnej Nr 108222B w Mniu”
2.	Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy, objętych przedmiotem zamówienia, nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie całości zamówienia.
3.	Wykonawca odpowiada za działania, zaniedbania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcy, tak jak za działania własne.
4.    Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.
5.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
6.	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej przez Wykonawcę umowy
z Podwykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone prace, 
b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu umowy wskazany w § 2 umowy lub stanowi zagrożenie wykonania przedmiotu umowy w określonym w § 2 terminie, 
c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub do zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
d) w umowie nie wskazano wartości wynagrodzenia/maksymalnej wartości umowy 
z tytułu wykonania robót, 
e) w części jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych wskazanych 
w ofercie przetargowej Wykonawcy,
f) powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody 
na umowę podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów.
7.	Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
8.	W przypadku odmowy akceptacji umowy podstawowej, Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.
9.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
10.	Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
na podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, 
o których mowa w § 11 ust. 6 umowy. 
11.	Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do zgłoszonej umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
12.	Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy
o podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiającego zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zgłoszenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy
o podwykonawstwo. 
13.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
14.	Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
15.	Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez podwykonawców.
§ 12
1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b)	jeżeli toczy się przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne, lub zajęto składniki majątku Wykonawcy albo przysługujące mu wierzytelności za pracę lub świadczone usługi z zastrzeżeniem § 12 ust. 11 umowy,
c)	jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d)	jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 
e)	jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy,
f)	jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
g)	jeżeli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności.
2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3.	Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
i takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem 
pkt 1 lit. a.
5.	W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę 
do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
6.	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
7.	Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.
8.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
9.	Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie wyżej opisanym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy określonej w § 8.
10.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wg stanu sporządzonej inwentaryzacji robót wykonanych, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
11.	Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie o wystąpieniu okoliczności opisanych w § 12 ust. 1 lit. b umowy w terminie 3 dni od wystąpienia którejkolwiek z tych okoliczności.
§ 13
1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa, o której mowa w § 3 ust. 5 umowy, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2025 poz. 24).
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowa będzie wolna 
od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania dokumentacją projektową nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilą wykonania dokumentacji projektowej lub jakiegokolwiek elementu stanowiącego dzieło w rozumieniu przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawo własności do dokumentacji projektowej oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji projektowej wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
1. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.
1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia 
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
1. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się 
do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
1. Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie 
z fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. 
1. Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa 
jest wolna od wad prawnych.
§ 14
1. [bookmark: _Hlk92303498]Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem kierownika budowy zatrudnieni byli przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1465 ze zm.).
1. Wykonawca lub podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób i stosowne oświadczenie, że osoby 
te są zatrudnione na umowę o pracę. W przypadku zmiany zatrudnionych osób w trakcie realizacji umowy, Wykonawca/podwykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany osób.
1. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca/podwykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
§ 15
1. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informacje publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 902).
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa mające zastosowanie 
do niniejszej umowy.
§ 17
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
1. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności z użyciem własnoręcznego podpisu. Za datę zawarcia umowy strony uznają dzień złożenia podpisu przez ostatnią spośród osób reprezentujących strony umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią umowy są:
	- Karta gwarancyjna.
	- Zestawienie rzeczowo-finansowe.





…………………………….						……………………………
 (Wykonawca data i podpis)				                            (Zamawiający data i podpis)




.………………………..
                   								 Kontrasygnata Skarbnika
									        (data i podpis)

























Załącznik nr 1 do umowy 
UGB/………./2026 z dnia …………


KARTA GWARANCYJNA 
wykonanego przedmiotu zamówienia

Przedmiot gwarancji: 
„Remont drogi gminnej Nr 108222B w Mniu”

Zamawiający: Gmina Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk reprezentowana przez 
Tomasza Stygańskiego – Wójta Gminy Brańsk
Wykonawca:
…………………………..
NIP: ………………… KRS: …………………..
reprezentowaną przez: 
1) ………………………………………

1.	Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres: 48 miesięcy od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót lub w przypadku stwierdzenia usterek od daty ich usunięcia co stwierdzone zostanie odrębnym protokołem sporządzonym w terminie 3 dni od daty usunięcia.
2.	Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia, usterek (wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów) określając termin ich usunięcia.
4.	O wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mailem: ………………. lub pisemnie na adres: …………………………………..
5.	Jeżeli usunięcie wady, usterek nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminów.
6.	Po bezskutecznym upływie terminów obowiązujących Wykonawcę, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady, usterek osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu zostaną zapłacone Zamawiającemu przez Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem zapłaty poniesionych kosztów
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Niezależnie od tego Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.
7.	Stwierdzenie usunięcia wad, usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usunięcia wad, usterek.
8.	W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.
9.	Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

10.	Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu przypadkach.
11.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:	
a)	siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
b)	normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c)	działania osób trzecich (dewastacja).

12.	Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad, usterek lub podczas wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

13.	W ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji dokonany zostanie przegląd gwarancyjny
z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzór. Celem przeglądu będzie dokonanie oceny stanu przedmiotu umowy oraz wskazanie ewentualnych usterek i termin ich usunięcia.

14.	Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

15.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. 

16.	Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



Wykonawca: 							Zamawiający:


	












Załącznik nr 2 do umowy 
UGB/……./2026 z dnia ……………. 



ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE


„Remont drogi gminnej Nr 108222B w Mniu”

	Lp.
	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
	Koszty w zł
	Okres realizacji
od-do [miesiąc rok]

	
	
	netto
	VAT
	brutto
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	

	8
	Dokumentacja projektowa
	
	
	
	

	Ogółem
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