SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM OD 31.08.2023 DO 21.09.2023.

Najwięcej czasu w okresie międzysesyjnym trzeba było poświęcić realizowanym inwestycjom. W związku z wystąpieniem robot dodatkowych oraz problemami z brakiem stałego podłączenia do sieci energetycznej przedszkola wykonawca wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia budowy do dnia 03 listopada br. Również roboty dodatkowe na przebudowanych drogach ul. Błękitnej i Tuwima spowodowały konieczność wydłużenia terminów do 28 września. Trzeba stwierdzić, że najwięcej problemów przy projektowaniu realizacji inwestycji mamy z firmą Tauron. Procedury związane z wykonaniem przyłącza lub usunięciem kolizji z siecią energetyczną są niesamowicie skomplikowane i czasochłonne. Powoduje to konieczność ogromnego zaangażowania ze strony samorządu przy jednoczesnym braku współpracy ze strony Taurona. Planujemy zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania z władzami Tauronu aby przedstawić te problemy.

02 września Na zaproszenie burmistrza miasta Wilamowice Mariana Treli uczestniczyłem razem z panią Dyrektor Przedszkola w Kobiórze Katarzyną Kozyra w otwarciu bliźniaczego przedszkola w Pisarzowicach.

05 września:

- Odbyto się spotkanie z władzami KSSE, właścicielem terenu po byłym tartaku oraz zarządem Carboautomatyki w sprawie lokalizacji w Kobiórze nowej inwestycji przez firmę Carboautomatyka.

- Odbyła się konferencja on — line z przedstawicielami GZMu, ZTMu oraz władz Mikołowa, Wyr, Kobióra i Tychów w sprawie przebudowa drogi 928 i związanej z tym konieczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu autobusu 157. Przedstawiciele GZMu zobowiązali się do przeprowadzenia konsultacji z pasażerami w przedmiotowej sprawie. W związku z przebudową tej drogi odbyło się również spotkanie z wykonawcą przebudowy firmą Budimex w dniu 06 września.

07 września:

- Odbyło się spotkanie w sprawie incydentów przed sklepem Żabka w centrum Kobióra. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa w Pszczynie. W najbliższym czasie trzeba będzie podjąć działania aby zapobiec tego typu incydentom. Komenda Powiatowa Policji wystąpiła do gminy o likwidację ławek przed tym sklepem, na których do późnych godzin nocnych przesiadują osoby spożywające alkohol. Gmina ze swojej strony przewiduje lepsze doświetlenie tego terenu oraz archiwizowanie zapisów z monitoringu w tym rejonie.

- Podpisaliśmy protokół przekazania terenu firmie Budimex do celu wykonania objazdu mostu na rzece Korzeniec przy ulicy Przelotowej w związku z jego przebudową

10 września Odbył się festyn Żniwne 2023 na terenie ogrodów parafialnych. Impreza się udała. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej imprezy składam podziękowania.

11 września Jubileusz 90 lecia urodzin obchodziła Pani Janina Sturgulewska. Z tej okazji zostały jej wręczone życzenia, kwiaty i upominek.

12 września Odbyła się kontrola Sanepidu na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu. Kontrola zakończyła się pozytywnie. Obecnie Referat Gospodarki Komunalnej realizuje zalecenia pokontrolne dotyczące przeniesienia pralni i suszarni do pomieszczenia na piętrze budynku.

13 września Odbyła się sesja GZMu połączona z konsultacjami.

14 września Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Tuwima w sprawie planowanych zmian organizacji ruchu.

19 września Odbyło się spotkanie w Starostwie z przedstawicielami wszystkich samorządów z terenu powiatu pszczyńskiego oraz ŚIZGIPSC w sprawie standardów oraz możliwości dofinansowania tras rowerowych na terenie subregionu centralnego.

20 września:

- Odbyło się spotkanie z Panią Prezes i Wiceprezes hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie. Przedstawiciele hospicjum zwracają się o pomoc finansową gminy w roku 2024

- Odbyło się zebranie władz LKS z rodzicami dzieci, które uczestniczą w treningach. Poruszono również sprawie ogrodzenia boiska, poprawy monitoringu , wynajmu Sali gimnastycznej w weekendy.

Wójt Gminy Kobiór

Eugeniusz Lubański