SPRAWOZDANIE WÓJTA

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

od 30.09.2020 do 29.10.2020.

30 września w związku z koniecznością uregulowania stanu prawnego gruntu położonego przy ul. Tuwima zabudowanego budynkiem wykorzystywanym obecnie przez OSP w Kobiórze odbyło się spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w sprawie komunalizacji przedmiotowej nieruchomości.

01 października odbyło się również spotkanie z przedstawicielem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie komunalizacji na wniosek nieruchomości przy ul. Tuwima na cele OSP (o której mówiłem przed chwilą). Obecnie wniosek jest jeszcze uzupełniany o zestawienie nakładów ponoszonych w latach 2012 – 2020 przez gminę Kobiór na tę  nieruchomość.

W dniu 30 września podpisano umowę o dofinansowanie wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne ze środków RPO WSl. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych wynosi  297 500zł. W ramach tego projektu wymienionych będzie na oprawy energooszczędne typu LED 230 opraw oświetleniowych (w tym 163 oprawy  należące do firmy Tauron) .

W dniu 30 września  złożono w Urzędzie Wojewódzkim 3 wnioski 
w konkursie o dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa pożarowego gminy Kobiór .

Szacowany koszt zadania około 1  miliona złotych.

- Budowa parkingu ogólnodostępnego  w centrum Kobióra przy 
ul. Tuwima (plac po bazie OTL). Wartość zadania szacuje się na kwotę około 750 000 zł.

- Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Tuwima 
w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość zadania szacuje się na kwotę około 7,5 mln złotych

Trwa ocena tych wniosków i do tego tematu wrócimy po rozstrzygnięciu.

W związku z wydłużonymi procedurami  uzyskania pozwolenia na budowę w/w inwestycji z powodu epidemii Covid 19, a ponadto koniecznością uzgodnienia rozwiązań z PKP i uzyskania zgody na wycinkę drzew w tym rejonie,

zakończenie przedmiotowego zadania do końca 2020r. jest niemożliwe.  Gmina wystąpiła do GZMu z wnioskiem o przesunięcie finansowania tego zadania na rok 2021.

14 października  Dzień Edukacji Narodowej upłynął pod znakiem COVIDu.  Dyrekcji, gronu nauczycielskiemu oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły i przedszkola zostały przesłane życzenia on-line.

26 października wysłano do uzgodnień projekt zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany przez Pracownię Urbanistyczną w Rybniku. Następnym etapem będzie wyłożenie do wglądu publicznego projektu planu.

Wójt Gminy

Eugeniusz Lubański