Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W Niemojki – Patków - Zaborze w msc. Niemojki, Patków na odcinku od km 0+021 do km 3+807,67, gmina Łosice” w roku 2025 zostało dofinansowane ze środków:

Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej nr 2048W na odcinku Niemojki – Patków - Zaborze obejmował odcinek o długości 3 786,67 mb, w ramach którego wykonano m. in. następujący zakres:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- wykonanie podbudowy,

- przebudowa przepustu,

- wykonanie chodników z betonu asfaltowego o szerokości 2,00 - 4,40 mb, na łącznej długości: 3 786,67 mb

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 mb,

- wykonanie zajazdów publicznych i indywidualnych,

- wykonanie poboczy o szerokości 0,75 mb o łącznej długości: 3 786,67 mb

- roboty wykończeniowe,

- oznakowanie pionowe i poziome jezdni.

Wartość robót budowlanych wyniosła:  5 877 411,43 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r.

wyniosło: 4 114 188,00 zł, co stanowi 70% kosztów inwestycji

Termin realizacji inwestycji: maj 2025 r. – listopad 2025 r.