**Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami**

**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach**

**Lokalizacja – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, Białystok**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Sposób realizacji** | **Termin wykonania** | **Szacowany koszt inwestycji** |
| **Wejście do budynku** | | | |
| Ułatwienie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną sprawnością przy wejściu. | Wrzesień 2023r. |  |
| Ułatwienie w poruszaniu się po budynku. | Oznakowanie budynku piktogramami najlepiej wypukłymi. Montaż przy wejściu tablicy w alfabecie Braille’a. | Wrzesień 2023r. |  |
| **Klatka schodowa** | | | |
| Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych. | Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę). | Wrzesień 2023r. |  |
| **Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku** | | | |
| Oznaczenie pokoi w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. | Wrzesień 2023r. |  |
| Wyposażenie budynku w pętle indukcyjne. | Zakup pętli indukcyjnej do sekretariatu. | Grudzień 2022r. |  |
| **Bezpieczeństwo i ewakuacja** |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. | Wrzesień 2023r. |  |
| **Informacja i nawigacja** |  |  |  |
| Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacz migowego oraz informacji wyświetlanych na stronie powiatu w języku migowym. | Podpisanie umowy na usługę tłumaczenia na język migowy. | Marzec 2023r. |  |

Wszystkie działania wymagają zgody Właściciela budynku. Po uzyskaniu odpowiednich zgód zadania będą realizowane na bieżąco.