Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Medyka

# Umowa nr PPA/000006/09/D

zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13

w ramach Programu Dostępna przestrzeń publiczna.

# Moduł Programu:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne

Termin realizacji projektu: od 2023-11-23 do 2024-11-26

# Dofinansowanie z PFRON: 193 986,64 zł

# Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:

# Projekt przyczynił się do zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez udogodnienia architektoniczne w budynku Urzędu Gminy Medyka, aby umożliwić dostęp do budynku osobom z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi, w poruszaniu się, w tym osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, korzystającym z: lasek, kul, balkoników, chodzików rehabilitacyjnych, poprzez:

# 1. Wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych

# 2. Wymianę drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych

# 3. Wymianę posadzki na korytarzach

# 4. Przystosowanie WC na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych

# 5. Roboty ogólnobudowlane

# 6. Wymianę drzwi wejściowych do budynku urzędu