OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zadania obejmuje:

- Odebranie z terenu powiatu wołomińskiego odpadów zawierających azbest 
(kod 17 06 05*), w szacunkowej ilości ok. 232 Mg (średnio ok. 20 Mg z terenu danej Gminy) oraz ich transport i przekazanie do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) 
na uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych.

- Przedłożenie w terminie 14  dni od daty podpisania umowy, harmonogramu ustalającego terminy odebrania odpadów zawierających azbest z terenu poszczególnych gmin: Marki, Dąbrówka, Tłuszcz, Jadów, Poświętne, Klembów, Wołomin, Zielonka, Radzymin, Strachówka, Kobyłka.

- Poinformowanie właścicieli nieruchomości o planowanym terminie odbioru odpadów azbestowych z ich nieruchomości.

- Usunięcie odpadów azbestowych przy użyciu specjalistycznych środków transportu, umożliwiających odbiór odpadów azbestowych także z miejsc trudnodostępnych, wyposażonych w urządzenia HDS oraz w wagę, w tym ostreczowanie odpadów azbestu w przypadku gdy przygotowane do odbioru odpady są niewłaściwie zabezpieczone.

- Zważenie odpadów azbestowych w momencie odbioru z terenu poszczególnych nieruchomości. Waga odpadów powinna być potwierdzona podpisem przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz osoby zgłaszającej odpady zawierające azbest do odbioru.

- Sporządzenie protokołów z odbioru odpadów azbestowych zawierających 
co najmniej: adres, datę oraz wagę odebranych odpadów azbestowych (dopuszcza się sporządzenie protokołu zbiorczego z danej Gminy zawierającego ww. informacje).

- Załadunek odpadów azbestowych przy użyciu własnych maszyn i urządzeń na środki transportu Wykonawcy.

- Transport odpadów azbestowych własnymi specjalistycznymi pojazdami 
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

- Przekazanie odpadów azbestowych do unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.

- Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia przekazania odpadów azbestowych 
do unieszkodliwienia oraz protokołu/protokołów odbioru odpadów azbestowych 
z terenu nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.