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Tytuł projektu
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gmin Brzeg i Olszanka

	Nr
projektu
	FEOP.02.01-IZ.00-0025/24


	Wartość projektu
	Wartość całkowita
	Wartość dofinansowania
	Wkład
własny

	
	3 530 945,31 zł
	3 000 780,75 zł
	  529 549,56 zł

	Okres realizacji
projektu
	
19.04.2024 – 30.09.2026 r.

	







Cel projektu
	

Głównym celem projektu jest: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową termomodernizację na terenie Gminy Brzeg oraz Gminy Olszanka. Cele pośrednie:
· ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego;
· podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg oraz Gminy Olszanka;
·  poprawa komfortu termicznego przebywania w obiektach publicznych;
· eliminacja strat ciepła;
· obniżenie kosztów utrzymania budynków;
· stworzenie korzystniejszych warunków do rozwoju społeczno -gospodarczego Gminy Brzeg i Gminy Olszanka;
· wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Brzeg 
i Gminy Olszanka. 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje swym zakresem przeprowadzenie termomodernizacji:
· budynku Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu oraz Pracowni Orange przy ulicy Piastowskiej 29A i budynku Domu Trzeciego Sektora przy Placu Moniuszki 1 w Gminie Brzeg;
· budynku Świetlicy wiejskiej we Wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka 


	Zadania
i działania
w ramach projektu
	· Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej;
· Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej 29A w Brzegu, pełniącego siedzibę Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu oraz Pracowni Orange;
· Termomodernizacja budynku przy placu Moniuszki 1, pełniącego siedzibę Domu Trzeciego Sektora, zarządzanego przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu;
· Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 
w Gminie Olszanka;
· Działania informacyjno-promocyjne. 



	








Grupy docelowe
	
Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy subregionu brzeskiego, 
a dokładnie wszyscy mieszkańcy Gminy Brzeg oraz Gminy Olszanka. Realizacja
przedmiotowej inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery, dzięki czemu nastąpi poprawa jakości powietrza. Tym samym, wszyscy mieszkańcy gmin na co dzień będą korzystali z poprawy warunków życiowych oraz będą w mniejszym stopniu narażeni na choroby układu krążenia oraz oddechowego. Ważną grupą docelową będą osoby korzystające 
z budynku Punktu Pomocy Kryzysowej w Brzegu oraz Pracowni Orange i budynku Domu Trzeciego Sektora w Gminie Brzeg oraz budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Krzyżowice 34 w Gminie Olszanka, którzy bezpośrednio skorzystają 
z poprawy komfortu cieplnego obiektów. Tym samym, zostanie zmniejszone ryzyko zachorowań użytkowników budynków. Gmina Brzeg i Gmina Olszanka 
za sprawą modernizacji energetycznej budynków publicznych będzie ponosić mniejsze koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem niniejszych obiektów, jak również zyskując miano gmin przyjaznych środowisku i zdrowiu ludzkiemu.




	

Efekty i rezultaty projektu
	
Działania prowadzą do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększają efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Osiągnięta zostanie komplementarność przestrzenna poprzez realizację przedsięwzięć w tym samym regionie – na terenie Gminy Brzeg i Gminy Olszanka, które znajdują się w tym samym subregionie.

	

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027.

Przedsięwzięcie Gminy Brzeg i Gminy Olszanka realizowane będzie w ramach priorytetu II: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim, w ramach działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
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