WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2024 ROK

| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Środki wydatkowane do końca: |  | Środki zewnętrzne | PLAN NA 2024 ROK |  |  | WYKONANIE WYDATKÓW W 2024 ROKU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | Finansowanie | kwota planowana na 2024 rok | Plan wydatków budżetu powiatu w 2024 roku | Kwota wydatkowana w 2024 roku | % wykonania |  | Wykonany zakres rzeczowy zadani/przyczyny nie wykonania |  |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe |  |  |  |  |  | 179 373 524,19 | 71 340,00 | 7 281 513,41 | 8 564 716,93 | R | 58 653 595,95 | 57 548 185,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 17 938 659,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 15 170 569,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 25 544 367,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki - Kolonia Etap II (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 2 210 364,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 288 511,01 | 1 288 511,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 1 288 511,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 5 616 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 138 196,65 | 24 600,00 | 69 316,65 | 0,00 | R | 44 280,00 | 44 280,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 22 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 22 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Czaplino - Mińce wraz z budową mostu na rzece Czaplinianka (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna) - Etap II na gm. Choroszcz | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B - ul. Zastawie I w Choroszczy wraz z budową chodnika do drogi powiatowej Nr 1535B (Gm. Choroszcz) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie Czaplino, gm. Choroszcz, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1543B | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 399,00 | 1 399,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 399,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 6 200 967,30 | 0,00 |  | 1 012 853,15 | R | 5 188 114,15 | 6 200 967,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 430 600,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 1 430 600,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 2 326 913,62 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka (Gm. Czarna Białostocka) - aktualizacja | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 131 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 131 733,00 | 131 733,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 65 866,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 65 866,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec - Zdroje - Bombla (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 330 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 220 170,00 | 220 170,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 110 085,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 110 085,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Niemczyn i Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych Nr 1426B i Nr 1307B | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 4 403,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 4 403,40 | 4 403,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 4 403,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek (Gm. Czarna Białostocka) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 116 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 76 260,00 | 76 260,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 38 130,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 38 130,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Dobrzyniewo Duże - Etap II (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 4 185 063,02 | 0,00 | 2 301 939,91 | 0,00 | R | 1 883 123,11 | 1 883 123,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 566 561,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 566 561,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B na długości ul. Lipowej w Dobrzyniewie Dużym wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Białostocką (gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 6 476 552,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 3 303 300,00 | 3 303 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 3 303 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 60014 | 6050 | Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 11 040 024,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 6 555,83 | 6 555,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 6 555,83 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 210 330,00 | 15 990,00 | 174 660,00 | 0,00 | R | 19 680,00 | 19 680,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 9 840,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 9 840,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła - Pogorzałki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 193 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 193 725,00 | 193 725,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 96 862,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 96 862,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1389B - ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do torów kolejowych (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B na odcinku Jaworówka - Rybaki (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1396B na odcinku Obróbniki - Kulikówka wraz z przebudową mostu na rzece Kulikówka w km 4+898 (Gm. Dobrzyniewo Duże) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 450 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 225 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 225 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 6 - podział działek w obrębach: Nowosiółki, Borsukówka, Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże, niezbędnych w zw. z przygotowaniem inwestycji Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Pogorzałki - granica Powiatu Białostockiego | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 3 271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 3 271,80 | 3 271,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 3 271,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B na odcinku przejścia przez miejscowość Słuczanka (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 5 764 577,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Bobrowniki (Gm. Gródek) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 488 802,00 | 0,00 | 439 602,00 | 0,00 | R | 49 200,00 | 49 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 24 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 24 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B Hryniewicze - Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 9 097 209,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 5 254 699,21 | 5 219 072,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 81 213,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 35 626,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 5 137 858,43 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1493B od granicy z miastem Białystok do skrzyżowania z ulicą Jaworową w Olmontach (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Rumejki - Niewodnica Nargilewska, Gm. Juchnowiec Kościelny | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 410 897,00 | 0,00 | 243 417,00 | 0,00 | R | 167 480,00 | 167 480,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 84 455,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 83 025,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Szerenosy (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 355 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 355 470,00 | 355 470,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 177 735,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 177 735,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1502B Juchnowiec Dolny - Wólka (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 228 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 228 780,00 | 228 780,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 114 390,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 114 390,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele - Złotniki (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 244 781,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 244 781,07 | 244 781,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 122 390,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 122 390,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Biele - Rostołty - Simuny (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 450 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 225 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 225 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku Ogrodniczki - Janowicze - mapa do celów projektowych (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31A | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku od granicy z Gminą Zabłudów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1515B (Gm. Juchnowiec Kościelny) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu Zadanie 5 - podział działek w obrębach: Rumejki, Lewickie, Kolonia, Hermanówka, Niewodnica Nargilewska Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny, niezbędnych w zw. z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1494B | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 8 646,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 8 646,90 | 8 646,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 8 646,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1513B na odcinku Rzepniki - Tryczówka (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1534B droga 678 - Wólka Waniewska (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 119 851,20 | 30 750,00 | 62 730,00 | 0,00 | R | 26 371,20 | 26 371,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 13 185,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 13 185,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2060B na odcinku od m. Płonka Strumianka do drogi wojewódzkiej Nr 678 (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi dla pieszych i rowerów przy ul. Warszawskiej w Łapach na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Sokołowskiej (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1531B w m. Bokiny na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do kościoła (Gm. Łapy) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 239 542,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 24 600,00 | 24 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 12 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 12 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe, Łapy Pluśniaki gm. Łapy niezbędne w związku z inwestycją Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej Nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) Etap II | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 38 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 38 992,00 | 38 992,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 38 992,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zmiany użytków gruntowych działek nabytych i włączonych w pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szołajdy, gm. Łapy oraz połączenie ewidencyjnych działek drogowych stanowiących pas drogi powiatowej Nr 1522B w obrębie Łapy Szołajdy | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 4 700,00 | 4 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 4 700,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1460B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo Etap I (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 1 935 052,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 935 052,01 | 520 552,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 520 552,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 1 414 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1460B na odcinku Hieronimowo - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 15 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 60014 | 6050 | Usprawnienie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1444B w miejscowości Sokole (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 350 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 175 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 175 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B w m. Sokole na odcinku od torów kolejowych do końca drogi powiatowej (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 150 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Mostowlany - Jałówka (Gm. Michałowo) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 430 500,00 | 0,00 | 112 545,00 | 0,00 | R | 317 955,00 | 317 955,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 158 977,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 158 977,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku droga 681 - Kamińskie Wiktory na terenie Gminy Łapy i Gminy Poświętne | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 5 793 682,81 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | R | 4 593 682,81 | 5 432 752,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 713 056,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 1 352 126,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 1 528 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522B w miejscowości Pietkowo - usunięcie kolizji branży telekomunikacyjnej (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 146 370,00 | 0,00 | 40 590,00 | 0,00 | R | 105 780,00 | 105 780,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 52 890,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 52 890,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Nowe - Wilkowo Stare (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 196 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 79 631,43 | 79 631,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 58 106,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 21 525,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1567B na odcinku Wilkowo Stare - Łukawica (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1565B w miejscowości Brzozowo Stare (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 227 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 144 771,00 | 144 771,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 72 385,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 72 385,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50A | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo Solniki - etap I (Gm. Poświętne) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 6 927 354,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 3 896 354,95 | 3 896 354,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 3 896 354,95 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębie: Brzozowo Stare, gm. Poświętne, niezbędne w związku z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1565B | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 8 882,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 8 882,55 | 8 882,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 8 882,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 10 207 157,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku od ronda do ul. Malinowej w Grabówce (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 60 270,00 | 0,00 | 31 365,00 | 0,00 | R | 28 905,00 | 28 905,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 28 905,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1430B na odcinku Sowlany - Karakule (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 121 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 121 975,00 | 121 975,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 109 975,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 161 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 40 467,00 | 40 467,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 20 233,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 20 233,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1276B i 1557B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 676 do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105239B w m. Łaźnie (Gm. Supraśl) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 170 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 70 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku ul. Zabłudowskiej w Surażu (od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. 11 Listopada) i Nr 1521B na odcinku ul. Piłsudskiego w Surażu do granicy gminy (Gm. Suraż) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 361 620,00 | 0,00 | 85 485,00 | 0,00 | R | 276 135,00 | 276 135,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 138 067,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 138 067,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 5 616 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem - Etap I (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 4 557 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 2 549 307,56 | 2 549 307,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 48 217,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 2 501 090,33 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B - Etap II - aktualizacja (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2018 | 148 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 148 707,00 | 148 707,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 148 707,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1550B na odcinku Klepacze - Niewodnica Kościelna (Gm. Choroszcz, Gm. Turośń Kościelna) - Etap I na gm. Turośń Kościelna | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 76 629,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | R | 71 709,00 | 71 709,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 35 854,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 35 854,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1516B Turośń Kościelna - Turośń Dolna (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 144 156,00 | 0,00 | 131 856,00 | 0,00 | R | 12 300,00 | 12 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 12 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Trypucie - Tołcze (Gm. Turośń Kościelna) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 60014 | 6057 6059 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku 11 Listopada w Tykocinie (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 3 468 613,30 | 0,00 | 1 612 032,73 | 0,00 | R | 1 856 580,57 | 1 856 580,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 503 618,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 211 021,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (PROW) | 1 141 940,82 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin - Kiermusy - Nieciece - Łopuchowo - Etap I (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 15 445 698,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap III (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 1 517 068,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 517 068,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 1 517 068,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap IV (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 2 502 848,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 495 428,96 | 1 495 428,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 1 495 428,96 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1374B na odcinku Kiślaki - granica powiatu (Gm. Tykocin) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 250 000,00 | 125 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | G | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Krzemianka (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2022 | 7 521 622,00 | 0,00 | 1 872 162,12 | 814 041,74 | R | 4 835 418,14 | 5 649 459,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 042 709,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 2 042 709,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1427B na odcinku Wasilków - Nowodworce (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 8 712 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od m. Sochonie do wiaduktu drogowego w ciągu obwodnicy Wasilkowa (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B na odcinku od ul. Wojtachowskiej do miejscowości Sochonie wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rz. Czarną (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 176 874,00 | 0,00 | 26 814,00 | 0,00 | R | 150 060,00 | 150 060,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 75 030,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 75 030,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Jurowce - Wasilków (Gm. Wasilków) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 323 490,00 | 0,00 | 67 773,00 | 0,00 | R | 255 717,00 | 255 717,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 127 858,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 127 858,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku Targonie Wity - Zawady Kolonia (Gm. Zawady) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 9 244 437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Gałeckie - Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) - opracowanie dokumentacji projektowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2018 | 103 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 103 935,00 | 103 935,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 79 950,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 23 985,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B w miejscowości Tatarowce (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 905 254,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 517 913,35 | 517 913,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 517 913,35 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 60014 | 6050 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki do drogi gminnej Nr 106860B (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 3 640 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (RFRD) | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 70 110,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | R | 65 805,00 | 65 805,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 32 902,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 32 902,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Kowalowce - Nowosady (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1472B Kamionka - Bobrowa - Tatarowce (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 400 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1482B na odcinku Kaniuki - Ciełuszki (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1489B w miejscowości Żuki - wykonanie mapy do celów projektowych (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 40 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1477B w m. Aleksicze (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 208 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1476B Sobolewo - Kuriany - Etap I na odcinku ul. Wierzbowej w m. Kuriany (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1477B w miejscowości Sieśki (Gm. Zabłudów) | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej podziału działek gruntu w obrębach: Kamionka i Zajezierce, gm. Zabłudów, niezbędne w zw. z regulacją stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1471B | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 7 380,00 | 7 380,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 7 380,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 60014 | 6050 | Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Michałowie | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 1 782 174,11 | 0,00 | 0,00 | 1 088 304,00 | R | 693 870,11 | 1 782 174,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 413 727,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 280 142,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 60014 | 6050 | Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i oświetlenia przejścia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 2 460 824,26 | 0,00 | 0,00 | 1 457 304,00 | R | 794 451,63 | 2 251 755,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 617 988,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 176 463,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 60014 | 6050 | Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych i przejścia dla pieszych na terenie Gmin Czarna Białostocka i Wasilków | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 2 742 056,83 | 0,00 | 0,00 | 1 452 754,40 | R | 1 289 302,43 | 2 674 069,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 678 645,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 610 657,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 60014 | 6050 | Budowa wyniesionych skrzyżowań i wyniesionych przejść dla pieszych, drogi dla pieszych na terenie Gmin Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Tykocin | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 1 249 910,81 | 0,00 | 0,00 | 789 946,84 | R | 459 963,97 | 1 093 353,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 283 377,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 176 586,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1507B z drogą powiatową Nr 1514B w m. Zimnochy-Susły | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 407 523,60 | 0,00 | 0,00 | 297 168,00 | R | 110 355,60 | 407 523,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 55 177,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 55 177,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 60014 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1392B z drogą gminną Nr 105455B w m. Fasty | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2023 | 605 184,60 | 0,00 | 0,00 | 452 344,80 | R | 152 839,80 | 605 184,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 152 839,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 60014 | 6050 | Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacja stanów własnościowych gruntów w pasie drogowym | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 2 331 766,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 2 331 766,38 | 2 331 766,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 331 766,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 60014 | 6050 | Dokumentacje branżowe | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 183 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 183 639,00 | 183 639,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 183 639,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 60014 | 6060 | Zakup przyczepy ciężarowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 36 500,00 | 36 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 36 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu używanego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 159 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 159 670,00 | 159 670,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 159 670,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 98A | 60014 | 6060 | Zakup równiarki ciągnionej | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 290 000,00 | 290 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 290 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 98B | 60014 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 127 000,00 | 127 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 127 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  |  | 17 180 120,97 | 3 036 822,71 | 5 353 403,26 | 0,00 | R | 8 789 895,00 | 8 789 895,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 789 895,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 8 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 70005 | 6050 6370 | Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Termomodernizacja budynku Powiatu wraz z budową windy | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2023 | 3 607 934,33 | 0,00 | 763 555,22 | 0,00 | R | 2 844 379,11 | 2 844 379,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 172 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne - Polski Ład | 2 672 079,11 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 70005 | 6050, 6370 | Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy | DPS w Choroszczy | 2020 | 9 197 266,22 | 2 855 929,81 | 2 743 188,22 | 0,00 | R | 3 598 148,19 | 3 598 148,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 402 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne-Polski Ład | 3 196 008,19 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 70005 | 6050 6370 | Przebudowa DPS w Choroszczy wraz z budową mieszkań chronionych, termomodernizacja DPS w Uhowie i budynku Powiatu (wraz z modernizacją sieci wod-kan) - Budowa Mieszkań Chronionych w Choroszczy, rozbiórka budynku chlewni w Choroszczy | DPS w Choroszczy | 2021 | 4 209 920,42 | 180 892,90 | 1 846 659,82 | 0,00 | R | 2 182 367,70 | 2 182 367,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 50 455,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne-Polski Ład | 2 131 912,70 |  |  |  |  |  |  |
| 101A | 70005 | 6050 | Montaż i konfiguracja systemu telewizji dozorowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 52 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne-Polski Ład | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 101B | 70005 | 6050 | Montaż klimatyzacji na I i II piętrze części wysokiej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 98 000,00 | 98 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 98 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne-Polski Ład | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 70005 | 6060 | Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe |  |  |  |  |  | 33 668 528,42 | 2 048 878,20 | 12 184 528,14 | 0,00 | R | 18 880 122,08 | 18 880 122,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 3 885 074,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 14 995 048,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 75020 | 6050 6370 | Rozbudowa i przebudowa budynku biurowego przy ul. Borsuczej 2 wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2021 | 30 973 528,42 | 2 048 878,20 | 12 184 528,14 | 0,00 | R | 16 685 122,08 | 16 685 122,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 690 074,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne - Polski Ład | 14 995 048,00 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 75020 | 6060 | Dostawa mebli i wyposażenia do nowego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 1 605 442,51 | 1 605 442,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 605 442,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 75020 | 6060 | Dostawa i montaż regałów przesuwnych w nowym budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 494 557,49 | 494 557,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 494 557,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105A | 75020 | 6050 | Roboty budowlane polegające na przebudowie i dostosowaniu części budynku istniejącej wiaty na pomieszczenia biurowo-socjalne na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Białymstoku przy ul. Usługowej 6/3 w m. Zaścianki na działce o numerze geod. 38/124 - roboty polegające na dostosowaniu toalety oraz wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu wentylacji w pomieszczeniach biurowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105B | 75020 | 6067 6069 | System do backupu danych Data Domain wykorzystujący deduplikację w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (UE) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105C | 75020 | 6067 6069 | System do ochrony stacji roboczych oraz urządzeń mobilnych z jedną licencją na oprogramowanie dla 350 urządzeń w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (UE) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105D | 75020 | 6067 6069 | Serwer pod migrujące profile w ramach Projektu Cyberbezpieczeństwo Powiat Białostocki | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (UE) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 105E | 75020 | 6050 | Utwardzenie placu na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Surażu - na działce o numerze geod. 218/1 | Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75095 Pozostała działalność |  |  |  |  |  | 40 850 311,08 | 0,00 | 144 525,00 | 0,00 | R | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 065 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 75095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku w programie PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2024 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 60 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 75095 | 6050 | Budowa budynku usługowo – biurowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj | Starostwo Powiatowe w Białymstoku | 2023 | 40 790 311,08 | 0,00 | 144 525,00 | 0,00 | R | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 2 005 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej |  |  |  |  |  | 1 644 174,00 | 0,00 | 33 210,00 | 0,00 | R | 1 610 964,00 | 1 610 964,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 033 886,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 577 077,80 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 85202 | 6050 | Dokumentacja projektowa zbiornika przeciwpożarowego przy DPS JAWOR w Jałówce | DPS Jałówka | 2024 | 21 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 21 894,00 | 21 894,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 21 894,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108A | 85202 | 6050 | Modernizacja budynku DPS "Jawor" w Jałówce w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (urządzenia oddymiające) | DPS Jałówka | 2024 | 283 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 283 842,00 | 283 842,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 283 842,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 108B | 85202 | 6050 | Wyposażenie budynku DPS w Uhowie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu | DPS Uhowo | 2024 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 37 800,00 | 37 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 37 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 85202 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie dla osób z niepełnosprawnościami | DPS Uhowo | 2023 | 851 006,00 | 0,00 | 33 210,00 | 0,00 | R | 817 796,00 | 817 796,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 268 183,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (PFRON) | 549 612,80 |  |  |  |  |  |  |
| 109A | 85202 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parpwegp na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce | DPS Jałówka | 2024 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 28 800,00 | 28 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 28 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne (PFRON) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 85202 | 6060 | Zakup podnośnika przyściennego - 3 kpl. | DPS w Choroszczy | 2024 | 34 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 34 332,00 | 34 332,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 6 867,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 27 465,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110A | 85202 | 6050 | Budowa muru oporowego w DPS w Choroszczy | DPS w Choroszczy | 2024 | 386 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 386 500,00 | 386 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 386 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |  |  |  |  |  | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 110B | 85220 | 6060 | Zakup schodołazu w celu dostosowania wejścia do Mieszkania Chronionego w Supraślu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | PCPR w Białymstoku | 2024 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Dział 855 RODZINA Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych |  |  |  |  |  | 3 524 709,00 | 639 906,00 | 7 380,00 | 0,00 | R | 1 222 400,00 | 1 222 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 222 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 85510 | 6050 | Modernizacja budynku Domu Dziecka Nr 1 funkcjonującego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówce Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem w zakresie dostosowania budynku do obwiązujących przepisów przeciwpożarowych | CAOPOW Krasne | 2021 | 1 649 596,00 | 639 906,00 | 3 690,00 | 0,00 | R | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 1 006 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111A | 85510 | 6050 | Budowa agregatu prądotwórczego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu | DD Supraśl | 2023 | 193 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | R | 190 000,00 | 190 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 190 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111A | 85510 | 6050 | Remont zabytkowego dworu w Krasnem - siedziby Domu Dziecka Nr 2 - prace budowlane (architektura i konstrukcja), instalacje elektryczne (instalacja odgromowa), instalacje sanitarne | CAOPOW Krasne | 2023 | 1 681 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R | 26 400,00 | 26 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | 26 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | G | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inne | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 276 253 367,66 | 5 796 946,91 | 25 004 559,81 | 8 564 716,93 | x | 91 221 977,03 | 90 131 954,34 |  |  |  |  |  |