Zamawiający: Powiat Makowski -  Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Krótka 3

06-200  Maków Mazowiecki

tel (29) 71 71 522 , fax (29)  71 71 522

Nr sprawy ZDP 340- 4/11
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane 

o wartości szacunkowej  powyżej 14.000 euro i poniżej  4.845.000 euro

Nazwa zamówienia: „Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Opracowała: 

Justyna Groszyk
                                                                                                      Zatwierdził:

                             
                                               Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                 /-/ Zdzisław Soból

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej treści „specyfikacją” składa się:

Rozdział  I  Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Formularz oferty przetargowej wraz ze stanowiącymi jego integralną 
                   część załącznikami:

1. - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /druk/

2. - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /druk/

3. - Doświadczenie Wykonawcy /druk/

                                 - Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia /druk/

Rozdział III  Projekt umowy                                                                                                         

Rozdział IV Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia:

· Dokumentacja techniczna
· Przedmiary robót

· Kosztorysy ofertowe 

· Wykaz stawek i narzutów - załącznik do kosztorysu

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

2. Postępowanie o zamówienie  jest prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej  „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr  226, poz. 1817) 

ROZDZIAŁ I 

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

                       Powiat Makowski  -  Zarząd Dróg Powiatowych

                                                                 Adres:  ul. Krótka 3

                                                                 06-200  Maków Mazowiecki

                                                                 tel. (29) 71 71 522, fax (29)  71 71 522

1.1 Nazwa zamówienia: Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości 
                                          Magnuszew Mały wraz z dojazdami. 

1.2 Oznaczenie postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument  oznaczone jest znakiem ZDP 340-4/11. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:    Przetarg nieograniczony

2.1.  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego : art. 39 ustawy z dnia                      29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.).

2.2.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

         a) art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp; (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

             poz.759 ze zm.).
        b)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, 
           jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
           mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr  226, poz. 1817).

2.3.   Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

· Biuletyn Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl
· Strona internetowa www.bip.powiat-makowski.pl    

· Tablica ogłoszeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie 
       Mazowieckim 

3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1  Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej progów

                                               unijnych
3.2  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami, co stanowi całość przedmiotu zamówienia.
CZĘŚĆ I   M O S T 

Szczegółowy zakres robót na przebudowę mostu przez rzekę Orzyc w ciągu drogi powiatowej nr 2125W Magnuszew Mały- Strachocin w km 0+108 w m. Magnuszew Mały:

ROBOTY PRZYGOTWAWCZE

Obsługa geodezyjna obiektu

1. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km - 0,119
2. inwentaryzacja powykonawcza obiektu kpl - 1

Usunięcie drzew i krzewów

3. wycinka młodych drzew i krzaków szt. - 13
Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

4. zdjęcie warstwy humusu na odkład m2 - 150
Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich

5. demontaż stalowej balustrady m - 134,0
6. rozbiórka asfaltu lanego gr. 3 cm na chodnikach m2 - 123,0
7. skucie gzymsów żelbetowych oraz betonu wypełniającego kap chodnikowych m3 - 56,0

8. rozbiórka nawierzchni asfaltowej śr. gr. 12,5 cm jezdni m2 - 380,0
9. rozebranie krawężników kamiennych na mości m - 130,0

10. zdjęcie izolacji pomostu m2 - 537,0
11. rozbiórka końców płyty pomostu w obrębie przyczółków m3 - 2,0

12. skucie skrzydełek oraz ścianek zaplecznych przyczółków m3 - 7,0

13. rozbiórka płyt przejściowych m3- 10,0
14. rozbiórka schodów skarpowych i ścieków przy schodach szt.3  m – 13,7

15. rozbiórka lokalna uszkodzonych umocnień stożków z betonu gr.śr. 15 cm  m2 – 40,0

 Rozbiórka elementów dróg i ulic

16.rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm na dojazdach m2 – 120,0
17.rozebranie podbudowy brukowej gr. 20 cm na dojazdach m2 -120,00
18.rozebranie krawężników kamiennych na dojazdach m -14,0

19.frezowanie nawierzchni asfaltowej do gł. 10cm na dojazdach m2 – 190,0
ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów w gruntach

20.odkopanie wewnętrznych ścianek przyczółków m3 -145
21.wykop pod kosze gabinowe m3 -58
Wykonanie nasypów

22.zasypanie wewnętrznych i obsypanie zewnętrznych ścianek przyczółków obsypanie

     od strony nasypu koszy gabinowych z odkładu m3- 145,0
23.poszerzenie nasypów drogowych na dojazdach gruntem z dowozu m3 - 245
PODBUDOWY

Koryto drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

      24. profilowanie i zagęszczenie podłoża gr.40 cm m2 – 120,00

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

25.podbudowa na dojazdach gr. 20 cm m2 – 120,0
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

26.warstwa podbudowy zasadniczej na dojazdach gr. 9cm m2 – 215,0
Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw konstrukcyjnych i bitumicznych

27.przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na dojazdach do mostu m2
     -120,0
28.przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na dojazdach

    do mostu m2 -310,0
      29.przygotowanie sfrezowanej warstwy nawierzchni asfaltowej na dojazdach do mostu  

      m2 -310,0
30.przygotowanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na płycie pomostu m2- 385,0

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

31.warstwa ścieralna na płycie pomostu i dojazdach gr. 5cm m2 -710,0
32.warstwa wiążąca na płycie pomostu gr. 5cm m2 -385,0
Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych

33.na kapach chodnikowych oraz gzymsach skrzydełek przyczółków grubości min. 4mm 
    m2 -210,0
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Umocnienie skarp nasypu przez humusowanie i obsianie trawą

34.humusowanie i obsianie trawą poszerzonych skarp drogowych m2 -320,0
Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków

35.wykonanie ścieku skarpowego z prefabrykowanych betonowych płyt ściekowych typu
    trapezowego m -18,0
36.wykonanie ścieku podchodnikowego z prefabrykowanych betonowych płyt
     ściekowych typu trapezowego i przykrytych płytami betonowymi m - 4,5
37.umocnienie wylotu ścieku skarpowego szt.-  4,0

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

       38.Oznakowanie poziome docelowe m2 - 42,0

39.Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót. kpl 1,0

Bariery ochronne

40.wbicie barier energochłonnych jednostronnych przekładkowych SP-09/2/D na
    dojazdach do mostu m 62,4

ELEMENTY ULIC

Chodnik z kostki betonowej

41.chodnik z kostki brukowej na dojazdach gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
     1:4 gr 15 cm m2 -30
Obrzeża betonowe chodnikowe

42.Obrzeże betonowe 8x30cm przy chodniku na dojazdach m -24,0
43.Obrzeże betonowe 8x30cm przy umocnieniu stożków skarpowych m -6,3
ZBROJENIE

Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i/lub wyższej

      44.zbrojenie nadbetonu płyty pomostu kg -13112
      45. zbrojenie kap chodnikowych kg -5363

      46. zbrojenie płyt przejściowych kg 2192

      47. zbrojenie ścianek zaplecznych kg- 1492

     48.zbrojenie skrzydełek  kg 1217
BETON

Beton klasy B30 i B35 w elementach o grubości < 60cm w deskowaniu

49.nadbeton płyty pomostu z betonu klasy B35 m3 86,0
50.wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B35 m3 -40,4
51.wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B35 m3 – 16,6
52.wykonanie ścianek zaplecznych z betonu klasy B35  m3 14,9
53.wykonanie skrzydełek z betonu klasy B35 m3 13,0
Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

54.beton wyrównawczy pod płyty przejściowe klasy B15 m3 -7,2
55.beton wyrównawczy pod skrzydełka i ścianki zaplecze przyczółków klasy B15  m3 –

    7,1
Montaż prefabrykatów betonowych

56.prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego wys.0,7m i  dł.1,0 m -138,0
IZOLACJA

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno
57.izolacja płyt przejściowych m2 -60,0
58.izolacja skrzydełek ścianek  przyczółków m2 77,0
Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco

59.izolacja płyty pomostu m2 – 873,0
60.izolacja wykorzystana do wykonania oparcia płyty przejściowej m2 -24,0

ODWODNIENIE

Wpusty

61.wpusty żeliwne mostowe WM 150C szt. -16
Rury o przekroju Ø160 ÷ 250mm

62.rury spustowe Ø160 z HDPE m -16,0
Sączki odwodnienia izolacji

63.sączki pionowe szt.- 24
64.dren wzdłuż krawężnika i urządzenia dylatacyjnego m -310,0
65.dren poprzeczny pod krawężnikiem co 1,0m m -175,0

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

Dylatacje bitumiczne

66.dylatacje bitumiczne 30x10cm na końcach przęseł płyt pomostowych m -35,5
     67.dylatacje bitumiczne 30x20cm na szerokości kap chodnikowych m – 17,1
Wypełnienie szczelin materiałem trwale elastycznym
    68.zalewką bitumiczną na gorąco styk gzymsu polimerobetonowego z kapą chodnikową 
        2x3 cm – 138,0
    69.zalewką bitumiczną na gorąco styk krawężnika kamiennego z kapą chodnikową 2x3 m 

        – 130,0
    70.zalewką bitumiczną na gorąco styk płyty przejściowej ze ścianką zapleczną 2x10 cm m 

        – 14,2
    71.kitem trwaleplastycznym szczeliny na połączeniu ścianki zaplecznej, skrzydełka i 

        oczepu podporowego 2x5 cm  m – 12,0

72.Zabezpieczenie szczelin taśma naklejaną m – 6,0

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

73.Krawężnik mostowy granitowy 18x20 cm na moście m – 128,0 

74.Krawężnik drogowy granitowy 30x20cm na dojazdach m -34,2
Barieroporęcz mostowa sztywna
    75.montaż barieroporęczy bezprzekładkowych sztywnych z rozstawem słupków co 1,0m
   m -134,0

INNE ROBOTY MOSTOWE

76.Kotwy talerzowe ocynkowane ze stali S235J2 szt.- 248
77.Uzupełnienie stalowych poprzecznic z ceownika C300 L=1,12m ocynkowanych wraz z
     kpl. śrub montażowych M 16 szt -23
Umocnienie stożków przyczółków

    78.uzupełnienie umocnienia stożków nasypów betonu B30 gr.20 cm m2 -135,0
Czyszczenie strumieniowo- ścierne powierzchni betonowych

    79. powierzchni oczepu podporowego przewidzianych do zespolenia ze ścianką zapleczną

        m2- 15,0

     80.powierzchni istniejącej płyty pomostu przewidzianej do pogrubienia płaszczem

          żelbetowym m2- 605,0
Wiercenie otworów w betonie z osadzeniem bolców stalowych i zbrojenia

     81.osadzenie prętów w istniejącym ustroju nośnym płyty pomostu średnicy otworu 14mm

     i gł. 9cm szt. - 2880 
     82.osadzenie prętów w oszczepach przyczółków średnicy otworu 18mmi gł.20cm szt.-

     174 
Schody skarpowe prefabrykowane

83.schody skarpowe z poręczą, 2 biegi m -9,6
Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

84.szpachlowanie powierzchni oszczepu podporowego przyczółka gr.śr.5mm m2-22,0
     85.szpachlowanie i wyrównanie powierzchni skutej płyty pomostu gr.śr.25mm m2 – 45,0

Drenaże z rur perforowanych

86.drenaż z rur perforowanych Ø110mm za płytami przejściowymi m -30,0

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską-akrylową

    87.powierzchnia przyczółków m2 – 37,0
Podpora montażowa

    88.Wykonanie podpór tymczasowych konstrukcji nośnej na czas betonowania płyty

         nadbetonu pomostu szt. – 4

Ściany oporowe z gabionów

     89.sciany oporowe z koszy oraz materacy gabionowych wraz z warstwą geowłókniny o 

        gramaturze 500g/m2 m3 – 75,0

CZĘŚĆ II   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 
Szczegółowy zakres robót na przebudowę dojazdów do mostu w m. Magnuszew Mały : droga powiatowa nr 2124W Orzyc- Magnuszew Mały- Przeradowo ( odc.2,280 km) i 2125W Magnuszew Mały – Strachocin ( odc. 1,118km)
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja 
    powykonawcza ( 2,280 km+1,118km) km – 3,398
II. ROBOTY ZIEMNE 

2. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności 0,4 m3 w gruncie kat. III-IV z 
    transportem urobku do 1 km m3 – 1231,20
III. ZJAZDY
3.Przepusty pod zjazdami z rur PCV  Ø 400 mm (37szt x 6m) ze ściankami z prefabrykatów

  betonowych m  – 222,00
4.Podbudowa pomocnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego

   mechanicznie poszerzenie na zjazdach m2- 720,00

IV. PODBUDOWA
5.Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową K 165 powierzchni jezdni przed ułożeniem

    warstwy wyrównawczej m2- 6 156,00

6.Wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym KR-2 , 

   średnio ok. 80 kg/m2 ton – 462,00

V. NAWIERZCHNIA

7.Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową K165 powierzchni jezdni przed ułożeniem
   warstwy ścieralnej m2- 18 130,00

8.Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-2 o uziarnieniu 0/12,8 (2280mx5,5m+180mx5,0m+720m2=12540m2+5590m2+720m2). W przypadku układania warstwy ścieralnej metodą połowy jezdni uszczelnienie taśmą asfaltowo- kauczukową z klejem m2 – 18 850,00

VI.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym grubości 10 cm m2- 6 396,00

3.3 Wspólny  Słownik Zamówień   /CPV/

	CPV 45233220-7
	Kod główny - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

	CPV 45111200-0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	CPV 45111300-1
	Roboty rozbiórkowe

	CPV 45232451-8
	Roboty odwadniające i nawierzchniowe

	CPV 45233222-1
	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

	CPV 45233320-8
	Fundamentowanie dróg

	CPV 45233140-2
	Roboty drogowe


c) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o którym mowa                    w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych              w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5.  WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW
Materiały muszą spełniać wymagania określone w SST i aktualnie obowiązujących normach.

6. INNE SZCZEGÓLNE WARUNKI, KTÓRYM PODLEGA REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

· Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności                 z ustawą  Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.) Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia                29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,                poz. 1655 ze zm.)

· Wykonawca musi zapewnić wykonanie robot zgodnie z prawem polskim,                          w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz z przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie. 

· Podwykonawstwo:  Zamawiający dopuszcza  realizację zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty) części  zamówienia (zakresu  i wartości robót), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

        zakończenie robót  do 31 listopada  2011 r. (termin  nieprzekraczalny). 

      Końcowy odbiór robót i rozliczenie budowy do 15 grudnia 2011 r. 

8.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1i2 , spełniający następujące warunki określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)- 3) ustawy Pzp w zakresie :

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

    jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
   zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny .
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych ( Formularz nr 2) załączony do SIWZ

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał ( zakończył ) - jako wykonawca lub podwykonawca co najmniej jedno zadania o wartości minimum 2.500.000 zł brutto, polegające na przebudowie drogi/ulicy o nawierzchni wykonywanej w technologii betonu asfaltowego wytwarzanego i wbudowywanego na gorąco oraz przebudowie obiektu mostowego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia powyższy warunek spełniają łącznie. „Łącznie” należy interpretować w ten sposób, że każdy z wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zada, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku.

Sformułowania „łącznie” nie należy utożsamiać z sumowaniem wartości drobnych zamówień nie przekraczających minimalnego progu określonego w opisie warunku

W przypadku kontraktów zawartych w walutach innych niż PLN, należy ich wartość przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia podpisania kontraktu, podając datę podpisania umowy i kurs waluty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia – nie spełnia na podstawie

oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz

wykazu robót (na Formularzu 3) , zawierającego zadania odpowiadające wymaganiom

Zamawiającego przedstawionym w SIWZ
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku, gdy Wykonawca

wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części

zamówienia, zawierające zakres i wartość robót które te podmioty zobowiązują się wykonać.
3)Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje co najmniej niżej wymienionymi jednostkami sprzętu, zapewniającym wykonanie robót zgodnie z SST:

Sprzęt niezbędny do realizacji części I – mostowej:
· sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 1 szt. lub sprzęt alternatywny,
· piaskarka do czyszczenia metali 1 szt.,

· piła do cięcia betonu 1 kpl,

· agregat elektryczny przewoźny 1 szt. 

· żuraw samochodowy 1 szt. 

Sprzęt niezbędny do realizacji części II – drogowej: 
	Typ i charakterystyka sprzętu
	Minimalna wymagana

liczba jednostek

	Szczotka mechaniczna 
	1

	Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno – bitumicznej                        o parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajności min.                 100 t/h 
	kpl 1

	Układarka do mieszanki mineralno – bitumicznej elektronicznie sterowana o zmiennej szerokości roboczej do 7 m
	1

	Walec stalowy gładki średni i ciężki 
	1 + 1

	Walec wibracyjny mały lub zagęszczarka wibracyjna 
	1


Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych prac dołączając uzasadnienie swoich propozycji.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. 

Dopuszcza się zakup mieszanki mineralno - bitumicznej pod warunkiem, że zostanie wyprodukowana w wytwórni  zlokalizowanej w takiej odległości, że czas transportu  od załadunku do wbudowania nie przekroczy 2 godzin ze spełnieniem warunku utrzymania temperatury wbudowania.  

W takim przypadku nie wymaga się, aby Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował  wytwórnią  do produkcji mieszanki betonu asfaltowego. Wymagane jest natomiast wskazanie wytwórni (z podaniem jej podstawowych parametrów), w której będzie produkowany beton asfaltowy i odległości od miejsca wbudowania mieszanki.

Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego                 w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, jak również informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował  wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającą wymagane polskim prawem uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk:

	Lp.
	Stanowisko
	Minimalna liczba osób
	Wymagane doświadczenie zawodowe

	1
	Kierownik budowy -

wymagane uprawnienia  budowlane do kierowania robotami  w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
	1
	Minimum 1 zadanie z zakresu budowy / rozbudowy / przebudowy dróg/ulic,  obejmujących wykonanie nawierzchni bitumicznych, na którym  pełnił funkcję Kierownika Budowy 



	2
	Kierownik robót – wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
	1
	Minimum 1 zadanie z zakresu budowy / rozbudowy / przebudowy dróg/ulic,  obejmujących wykonanie nawierzchni bitumicznych, na którym  pełnił funkcję  Kierownika Robót Mostowych 



	Wymaga się aby osoby wskazane na w/w stanowiska były członkami właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) powyższy warunek spełniają łącznie.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu, stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty  – Potencjał kadrowy
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie środkami finansowymi i/lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 zł. Środki finansowe podane w informacji z banku w walutach innych niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu NBP nadzień wystawienia informacji.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia powyższy warunek spełniają łącznie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku w formule spełnia -nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz Informacji z banku lub SKOK złożonej przez wykonawcę wraz z ofertą.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

9.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o

      udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1

      ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące dokumenty:

(1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach

      o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp /zgodne z treścią Formularza nr 1/

(2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

      rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.

     1pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

     składania ofert,

 (3) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

    postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

    części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w

    zakresie wymaganym dla wykonawcy.

9.2 Oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że Wykonawca

      spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i nie podlega

      wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 2 ustawy pzp:

(1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu /zgodne z treścią

      Formularza nr 2/

(2) Doświadczenie zawodowe – wymagane dokumenty

a)  Informacja o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu zgodnym z treścią

     formularza nr 3 (Wiedza i Doświadczenie). W informacji należy zamieścić wykaz

     robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia

     działalności jest krótszy - w tym okresie . Wykaz powinien zawierać zadania

     odpowiadające wymaganiom Zamawiającego przedstawionym w opisie warunku, a

     treść zawartych w nim informacji musi jednoznacznie potwierdzać spełnienie

     minimalnych wymagań przedstawionych w opisie warunku – pkt. 8 ppkt.2) Instrukcji

b) dokumenty (kopia protokołu odbioru lub/i referencje od zamawiających)

    potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

    prawidłowo ukończone. Maksymalnie należy wykazać 5 zadań.

   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację

   przedkłada ten /lub ci, którzy potwierdzają spełnienie warunku.

(3) Potencjał techniczny – Personel – wymagane dokumenty

    Wykaz osób ( zgodny z treścią Formularza nr 4 –Potencjał kadrowy), które będą kierować

    wykonaniem zamówienia .

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację

    przedkłada ten /lub ci, którzy potwierdzają spełnienie warunku

(4) sytuacja ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty

     informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca

     wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy ,

     wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację

    przedkłada ten /lub ci, którzy potwierdzają spełnienie warunku

10. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1)  W przypadku , gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

     terytorium RP, stosuje się przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

     dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

     Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

    (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz.1817)

2) Wykonawca, o którym mowa wyżej, zamiast dokumentu wymienionego w punkcie

    9.1 (2) IDW składa dokument wystawiony ( nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

   upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

   zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

   upadłości,

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma

    siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym

   mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

  oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym,

  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

  odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca

  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę

  mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

  miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

  przedłożonego dokumentu.

11. Wykonawcy składający ofertę wspólną

1.1 Oferta składana przez działające wspólnie ( konsorcjum / spółka cywilna) musi

      spełniać następujące wymagania:

(1) Dokumenty wymienione w pkt. 9.1 wymagane są od każdego podmiotu.

(2) Oświadczenie wymienione w pkt. 9.2 (1) powinno być złożone w imieniu wszystkich

    Wykonawców i podpisane przez każdego Wykonawcę lub Pełnomocnika

    ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu,

(3) Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

    postępowaniu, lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

(4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli

    podmiotów składających wspólną ofertę i złożone w oryginale lub notarialnie

    potwierdzonej kopii.

(5) Zamiast pełnomocnictwa może być załączona umowa regulująca zasady

   współpracy podmiotów składających ofertę wspólną.

(6) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, Zamawiający zażąda – przed

    zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy konsorcjum.

1.2 Umowa konsorcjum musi zobowiązywać wszystkie podmioty wchodzące w skład

      konsorcjum do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i zawierać, co

      najmniej :

(1) oznaczenie stron umowy przez podanie pełnych nazw i adresów firm , form

     organizacyjno prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności, w których

    konsorcjanci są wpisani.

(2) wskazanie celu gospodarczego do realizacji którego utworzono konsorcjum. Cel ten

    powinien pokrywać się z zakresem przedmiotu przetargu.

(3) oznaczenie czasu trwania umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi.

(4) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum. Zaleca się, aby reprezentantem

    (Liderem) konsorcjum był jeden z podmiotów wchodzących w jego skład. Będzie on

    upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu

    każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum. Będzie

   odpowiedzialny za wykonanie Umowy i realizację zobowiązań wobec

   zamawiającego okresie rękojmi .

12.  JEDEN WYKONAWCA, JEDNA OFERTA

1. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, samodzielnie lub jako członek konsorcjum, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2. Wykonawca zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy oraz poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób

      przekazywania oświadczeń i dokumentów:

(1) pisemnie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych

                                    ul. Krótka 3

                                   06-200 Maków Mazowiecki

(2) faksem nr ( 29) 71 71 522 .

(3) nie przewiduje się elektronicznej formy korespondencji w niniejszym postępowaniu

(4) Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest

      Zdzisław Soból , tel.(029), 71 71 522; fax (29) 71 71 522

     Informacji w sprawie przetargu udziela się w dni robocze w godz. 7:30 – 14:30
14. ZMIANA TREŚCI SIWZ
1. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana  Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
2. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będącej konsekwencją zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na swojej stronie internetowej i w siedzibie. 
15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, jednak nie późnij niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. nie później niż do 

22 czerwca 2011 r.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie  po upływie podanego wyżej  terminu lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień - bez  wskazania źródła  zapytania - wszystkim wykonawcom, którym doręczono  SIWZ oraz zamieści ją swojej stronie internetowej.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

16. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmiany treści  SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego  i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz  zamieści tę informację  na stronie internetowej. 

Przedłużenie terminu składania ofert jest zmianą SIWZ prowadzącą do zmiany treści ogłoszenie, w związku z czym Zamawiający z zamieści także ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także na swojej stronie internetowej   i w siedzibie.

17. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA I OFERTY
       PRZETARGOWEJ:

1. Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych. 

2. Nie dopuszcza się  składania ofert   wariantowych. 

3. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

4. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

5. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem                   art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

18. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

Cena w formularzu ofertowym wynika z kosztorysu ofertowego. Podstawa obliczenia ceny oferty są ilości jednostek przedmiarowych wyszczególnionych w przedmiarach robót 

1) Przed sporządzeniem kosztorysu Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

· dokumentacją projektową 

· przedmiarem robót  i specyfikacją techniczną (SST) 

· terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

2) W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności  w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie  poinformować  Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 

3) Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, oddzielnie na każdy odcinek drogi i w układzie takim jak załączone formularze kosztorysów ofertowych.
4) Ceny jednostkowe  /netto/ należy skalkulować w oparciu o dostępne w branży źródła wyceny i specyfikę robót właściwą dla określonej w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych.
5) Wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych należy obliczyć  jako iloczyn  ilości  jednostek przedmiarowych  i  zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.  Wartość kosztorysową netto obliczyć dla każdego elementu rozliczeniowego – jako sumę wartości pozycji kosztorysowych składających się na ten element.
6) Wartość elementów rozliczeniowych/netto/należy przenieść do tabeli zbiorczej ,, Tabela elementów rozliczeniowych’’- według wzoru załączonego do SIWZ.

7) VAT należy  doliczyć odpowiednim wskaźnikiem procentowym zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.
8) Wyliczoną w tabelki zbiorczej cenę całkowitą należy wpisać do formularza oferty.

9) Obliczając cenę oferty, Wykonawca musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe.

10) Przez „cenę jednostkową” należy rozumieć całkowitą cenę danej  pozycji  kosztorysowej  uwzględniającą wszystkie składniki, tj.:

a. koszty bezpośrednie R; M; S.

b. koszty pośrednie

c. zysk kalkulacyjny 

d. koszty zakupu 

e. koszty jednorazowe.  

11) Oferowane przez Wykonawcę upusty/rabaty handlowe muszą być zawarte w cenach

            jednostkowych. Cena jednostkowa nie może być niższa niż koszty wytworzenia i koszty własne. Jeżeli Wykonawca nie wyceni którejkolwiek pozycji przedmiaru lub wyceni ją na  0,00zł , wówczas Zamawiający uzna, że oferta nie dotyczy realizacji całego zamówienia zawartego w przedmiarach robót i odrzuci ofertę z mocy art. 89ust. 1 pkt2 ustawy Pzp.
12) Cena całkowita oferty musi zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające ze  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiaru robót, a także koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności: 

a) koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy

b) koszty obsługi  geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej

c) koszty opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

d) koszty ustawienia i utrzymania  tymczasowego oznakowania w okresie wykonywania robót

e) opłaty  związane z wyłączeniem  napięcia w urządzeniach energetycznych                 w czasie przebudowy linii energetycznej i oświetlenia ulicznego

f) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                 w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

13) Ceny jednostkowe i wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

14) Tam, gdzie w  którymkolwiek dokumencie składającym się na niniejszą SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w  SIWZ.

 Zastrzeżenie - Zakaz ingerencji w treść przedmiarów robót

 Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian w przekazanym przedmiarze robót (dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów.) Jeżeli                     w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Zasady udzielania wyjaśnień do treści SIWZ zostały określone w  niniejszej Instrukcji.

19. TERMIN ZWIĄZANIE OFERTĄ

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie bądź na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,                o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas nie dłuższy niż 60 dni.  
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

21.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1)Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych

    Warunków Zamówienia.

2) Wraz z ofertą należy złożyć:

    a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy

       (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)

       względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile

      prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z

      ofertą.

b)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie

     ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,

    z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo

c) Kosztorys ofertowy wraz z „Tabelą Elementów Rozliczeniowych „i „ Wykazem

    Stawek i Narzutów

d) Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt. 9 niniejszej

    Instrukcji.

3) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania

    Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub

    innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

   upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

4) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił

   wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone

   zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza

    złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie

    nazwy firmy i siedziby

6) Dokumenty składane wraz z ofertą , inne niż pełnomocnictwo, mogą być złożone w

   oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób

   umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby

   poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

7) Jeżeli kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej

   prawdziwości , Zamawiający zażąda od Wykonawcy okazania oryginału lub kopii

    poświadczonej notarialnie.

8) Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na

    język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

10) Oferta wraz z załącznikami będzie sporządzona w języku polskim, zgodnie z art. 9 ust.

     2 ustawy .

11) Waluta oferty – PLN.

12) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,

     uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w

     przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być

oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco.

                                                         Zarząd Dróg Powiatowych

                                                 ul. Krótka 3 , 06-200 Maków Mazowiecki

„Oferta przetargowa – Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami’’
22.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.                                                Ofertę należy złożyć w 
Zarządzie Dróg Powiatowych, ul. Krótka 3,
06-200Maków Mazowiecki                                                                                                       lub przesłać na powyższy adres.

      2. Termin składania ofert upływa w dniu  28 czerwca 2011 r. o godz. 10.00

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną
    zwrócone niezwłocznie wykonawcom nie otwarte.
4.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
    warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu  zmian
    lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 

5. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane,

   opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 21, a koperta
    z zawiadomieniem będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub
   „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania
    ofert.

23. OTWARCIE OFERT

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dniu 28 czerwca 2011 r.                  o godz. 10.15 w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego na sesję otwarcia ofert. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W pierwszej kolejności zostaną otwarte i odczytane koperty oznaczone  „WYCOFANIE”. 
4. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi:

· datę i godzinę złożenia ofert podstawowych i zmian

· nazwy i adresy wykonawców

· ceny ofertowe brutto.

5. Powyższe informacje Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.

24. OCENA OFERT

1. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wyłącznie w przypadku, gdy ich nie złożono lub zawierają one błędy lub wady. Wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż                 w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.                 W przypadku ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o przedłożenie kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych. 

3. Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnienia w określonym przez zamawiającego terminie  lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, oferta zostanie odrzucona. 

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi  wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

25. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 

2. Znaczenie kryterium: cena 100% 

3. Oferta o najniższej cenie całkowitej otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu zawierająca najniższą cenę brutto. 

5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT Zamawiający na etapie oceny oferty i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, w wysokości 22 %. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążać Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

6. W przypadku dwóch lub więcej ofert spełniający warunki i zawierających taką samą cenę całkowitą, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaproponowali w złożonych ofertach. Nie mogą też określić ceny dodatkowej poprzez zaproponowanie upustu kwotowego lub procentowego. W dodatkowych ofertach cenowych wymagane jest sporządzenie kosztorysu według zasad opisanych w punkcie 18 niniejszej instrukcji.

26. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:

a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

b) nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

c) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, z uzasadnieniem  faktycznym i prawnym oraz 

d) informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania                           z uzasadnieniem faktycznym i prawnym,

e) informacje o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Informacje określone w ust. 1 pkt a) i b) Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej i na tablicy  ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną  przesłane  Wykonawcom faksem na numer wskazany w ofercie. Dodatkowo Zamawiający wyśle  do wszystkich wykonawców  zawiadomienia w formie pisemnej.   

4. Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia faksem lub 10 dni                      w przypadku przesłania zawiadomienia w inny sposób. 

5. Termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia może być krótszy niż            5 dni jeżeli: 

· zostanie złożona tylko jedna oferta

· żadna oferta nie zostanie odrzucona 

· żaden wykonawca nie zostanie wykluczony z postępowania.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy                w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania.

27. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie  zamówienia  jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
3) którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
4) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp,  zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie zostanie wysłane do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

28. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Na dzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia - w pełnej wysokości - zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny (brutto) w zaokrągleniu do pełnych 100 zł  w jednej lub kilku formach wybranych spośród wymienionych poniżej:

· w pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy

· gwarancji bankowej

· poręczeniu bankowym lub poręczeniu SKOK, z tym że zobowiązanie  SKOK jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

· gwarancji ubezpieczeniowej 

· poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na  wniesienie zabezpieczenia w:

· wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK 

· przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

· przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych                         w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może  zmienić  formę zabezpieczenia, pod warunkiem zachowania wysokości i ciągłości. Warunki i termin zwrotu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w „Istotnych postanowieniach umowy”.
4. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz musi być złożony w oryginale.

29. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Projekt umowy zawarty jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku gdy zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość dwukrotnie przekraczającą wysokość kapitału zakładowego, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć uchwałę zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z 2001 r.) lub wpis/odpis umowy spółki zezwalającej na zaciąganie takich zobowiązań.

30. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ ZAMAWIAJĄCY DOKONA WYBORU WYKONAWCY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa                          w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających             z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych)  

d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających                z korekty dokumentacji projektowej.  

e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających  terminowe zakończenie  przedmiotu umowy takich jak: warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury technicznej. 

2) zmiana dotycząca wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia - dotyczy  części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

b) zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych, zamiennych                                i dodatkowych.  

3) inne zmiany: 

a) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

b) zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.

c) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom.

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich prowadzenie.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie    30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
31. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu  niniejszego  zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz  SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie  od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. W niniejszym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

· opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału                               w postępowaniu;

· wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

· odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu                           nr (29) 71 71 522.  

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców              w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie.

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                 w sposób określony w art. 27 ust. 2, ustawy Pzp  albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 powyżej  wnosi się                   w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących  podstawę jego wniesienia. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

15. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego niniejszego postępowania, umowa zostanie zawarta  po  ogłoszeniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

32. 32.  JAWNOŚĆ PROTOKOŁU I OFERT

1. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Wykonawca nie może zastrzec – jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert  (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia               16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

3. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.                W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

4. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

ROZDZIAŁ II

Nr sprawy ZDP 340 – 4/11
Dotyczy: Przebudowy mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz  

               z dojazdami

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Powiat Makowski- Zarząd Dróg Powiatowych
                                                                                                      ul. Krótka 3

                                                                                          06-200 Maków Mazowiecki
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ………………….. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), którego przedmiotem jest „Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały  wraz z dojazdami” składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia  zgodnie z warunkami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                     

I. Dane Wykonawcy: /w przypadku konsorcjum podać dane wszystkich podmiotów/ 

       Nazwa (firma)……………………………………………………………….………………..       

       Adres: .......................................................................................................................................

REGON: …………………................…………………………………………….……….….

NIP: …………………………………................………………………………………….….

Tel.. .........…………................……………………………………………………….…….…

FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .....................................................

II.  Przedmiot zamówienia: roboty budowlane 

Nazwa: „Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew
             Mały  wraz z dojazdami”
Zakres robót:  Zgodnie z przedmiarem robót  i kosztorysem ofertowym.
III.  Zobowiązania  wykonawcy:

1. Zobowiązujemy się  zrealizować  zamówienie za cenę:  ………………….PLN netto +

       23% VAT tj. ………………………. PLN

       Cena brutto……………………

       Słownie: ……………………………………………………………………………. zł

2. Ceny jednostkowe  zaproponowane przez nas w  Kosztorysie ofertowym pozostaną niezmienione  w okresie realizacji umowy.  
3. Zamówienie zrealizujemy w nieprzekraczalnym  terminie do 31 listopada 2011 r. 
4. Całość zamówienia zrealizujemy samodzielnie / następujące części zamówienia  zlecimy podwykonawcom*: 
….............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................                  /podać rodzaj  i wartość robót  zleconych podwykonawcy/

5. Zobowiązujemy się do terminowego regulowania płatności podwykonawcom*
6. Jeżeli nasza firma zostanie wybrana, zobowiązujemy się do  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej  brutto                                 /w zaokrągleniu do  100 zł/ w formie  ..............................................................................
7. Na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości na okres  36 miesięcy.
IV. Oświadczamy, że:

1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/ jako partner konsorcjum  zarządzanego przez ….........................................................................................………

(nazwa lidera)

i potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

2. Okres związania niniejszą ofertą  wynosi 30 dni, licząc łącznie z dniem, w którym upływa termin na składanie ofert.

3. Treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nam znana i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

4. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Miejscowość ……………………., dnia ………………
                                                                                 …………………………………………….

                                                                                                                      (imię, nazwisko i podpis 

                                                                                                       uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz załączników do oferty:

1. Kosztorys ofertowy

2. Załącznik  do kosztorysu – Wykaz stawek i narzutów 

3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

 (1) ..............................................................

 (2) ..............................................................

 (3) ..............................................................

 (4) ..............................................................

V . Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................

Uwaga:

*   niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                       Formularz Nr 1

………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

(osoba fizyczna- Imię, Nazwisko, adres)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach

o których mowa w art. 24 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 stawy z dnia 29 stycznia

2004r Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) który mówi,

że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,

jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku

upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ,przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

_______________ dnia __ __ _____ roku      ________________________

                                                                         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:

Niniejsze Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
                                                                                                                                         Formularz Nr 2

………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

(osoba fizyczna- Imię, Nazwisko, adres)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w Miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.)
_______________ dnia __ __ _____ roku ________________________

                                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
UWAGA:

W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”,

powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
Formularz  nr  3 

	………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

 (osoba fizyczna- Imię, Nazwisko, adres)
	WIEDZA I DOŚWIADCZENIE   




Składając  ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami
przedkładamy wykaz  wykonanych robót  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

	Nazwa i adres Zamawiającego
	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), wykazującego spełnianie warunku
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w Ogłoszeniu  o zamówieniu i SIWZ 

(nazwa zadania,  zakres , wartość)
	Czas realizacji

	
	
	
	początek

miesiąc rok
	koniec

miesiąc rok

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . 

Uwaga:
1. W przypadku kontraktów zawartych w walutach innych niż PLN, należy ich wartość przeliczyć na PLN po kursie NBP z dnia podpisania kontraktu, podając datę podpisania kontraktu i kurs.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

* Niepotrzebne  skreślić

                      Data i podpis Wykonawcy /pełnomocnika ……………………………………………….

Formularz nr 4   

	………………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

 (osoba fizyczna- Imię, Nazwisko, adres)
	Potencjał kadrowy
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA




Składając  ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w miejscowości Magnuszew Mały wraz z dojazdami
przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

	Lp
	Stanowisko 

(funkcja)
	Imię i Nazwisko
	Informacje 

potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu

	1
	2
	3
	4

	1.


	Kierownik budowy
	
	

	2.
	Kierownik robót
	
	


1. dysponujemy osobą  wymienioną  w poz.1  powyższego Wykazu,

2. nie dysponujemy osobą  wymienioną  w poz. 1 powyższego Wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób
3. Oświadczamy, że wskazana przez nas osoba  posiada wymagane polskim prawem uprawnienia budowlane i jest członkiem  Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej. 
...........................dnia............................                              ..................................................

                                                                               (podpis  Wykonawcy/ pełnomocnika)
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