**Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami**

**w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach**

**Lokalizacja – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku – ul. Boh. Westerplatte 8, Łapy**

**W lipcu 2023 r. planowana jest przeprowadzka wydziału GKIN do wyremontowanych pomieszczeń w budynku szkoły przy. ul. Boh. Westerplatte 10, Łapy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Sposób realizacji** | **Termin wykonania** | **Szacowany koszt inwestycji** |
|  **Wejście do budynku**  |
| Zasygnalizowane pasem ostrzegawczym wejścia do budynku.  | Montaż pasów ostrzegawczych przed drzwiami i za drzwiami wejściowymi o szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm. | Sierpień 2023r. |  |
| Ułatwienie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.  | Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną sprawnością przy wejściu. | Czerwiec 2022r. |  |
| Ułatwienie w poruszaniu się po budynku. | Dodatkowe oznakowanie budynku piktogramami najlepiej wypukłymi. Montaż przy wejściu systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT | Wrzesień 2023r. |  |
| Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych.  | Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę).  | Wrzesień 2023r. |  |
| **Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku** |
| Oznaczenie pokoi w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Wrzesień 2023r. |  |
| Wyposażenie budynku w pętle indukcyjne. | Zakup pętli indukcyjnych do kancelarii | Grudzień 2022r. |  |
| **Łazienka i toaleta** |
| Dostosowanie oznaczenia w toaletach dla niepełnosprawnych pod kątem osób słabowidzących. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków, najlepiej wypukłych oraz z zastosowaniem alfabetu Braill’a. | Wrzesień 2023r. |  |
| **Bezpieczeństwo i ewakuacja** |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. | Wrzesień 2023r. |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niewidomym. | Wykonanie oznaczenia dróg ewakuacji i instrukcji ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe). | Wrzesień 2023r. |  |
| **Informacja i nawigacja** |  |  |  |
| Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacz migowego oraz informacji wyświetlanych na stronie powiatu w języku migowym.  | Podpisanie umowy na usługę tłumaczenia na język migowy.  | Marzec 2023r. |  |

Wszystkie działania wymagają zgody Właściciela budynku.