**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA**

**W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM od 31.01.2020 r. do 27.02.2020 r.**

1. W okresie sprawozdawczym zostały złożone przez gminę dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WŚl dpotyczące

* rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągów w rejonie ulic Wróblewskiego, Stobika, Kwiatowej i Promnickiej
* wymiany 163 opraw oświetleniowych zainstalowanych na tzw. sieci skojarzonej należącej do firmy Tauron na oprawy energooszczędnej w technologii LED. W tej sprawie zostanie w najbliższym czasie podpisany list intencyjny określający wstępne warunki udostepnienia Gminie Kobiór majątku należącego do Taurona na cele związane z realizacją tego zadania oraz przyszłej eksploatacji.

1. Ponadto złożono dwa wnioski o dofinansowanie z funduszy GZM

* zadanie pod nazwą **„ Budowa parkingu park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze”**, (w rejonie skrzyżowania ul. Plichtowickiej z ul. Żelazną), wraz z oświetleniem i monitoringiem, który będzie miał charakter punktu przesiadkowego. Wnioskowane dofinasowanie z MFS wynosi 492 130 zł. Realizacja do końca br.
* Zadanie pod nazwą **,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków Wschód w Kobiórze”.** Wnioskowane dofinansowanie w ramach metropolitarnego Programu Działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji wynosi 300 000 zł. Realizacja do końca br. Planuje się, aby część ogniw fotowoltaicznych zamontować na zbudowanej wiacie służącej jako zaplecze dla KZK.

1. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pod nazwą ,,Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”. Wpłynęły 3 oferty, najtańszą złożyła firma z Pszczyny na kwotę 1 356 558 zł brutto. Termin realizacji do 30 czerwca 2021r. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi około 733 857 zł. Plac budowy został przekazany. Z uwagi na to, że nie wszystkim najemcom udało się znaleźć lokale zastępcze, roboty zostały podzielone na dwa etapy.
2. Zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski dla w/w inwestycji. Zostało złożonych 10 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma ze Świętochłowic na kwotę 12 300 zł brutto.
3. 7 lutego zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Kobiór i Komendą Powiatową PSP w sprawie przystąpienia OSP Kobiór do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego (KSRG).
4. 11 lutego uczestniczyłem w sesji zgromadzenia GZM w Gliwicach.

Głównymi tematami było:

* wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia GZM, którym został nowy Prezydent Gliwic Pan Neuman
* podjęto uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020 - 2030 oraz uchwały budżetowej na 2020r. GZM
* została również zmieniona uchwała w sprawie przyznania pomocy rzeczowej dla gmin członkowskich GZMu w postaci rowerów elektrycznych. Gminie Kobiór zostaną przeznaczone docelowo 2 rowery z przeznaczeniem dla służb komunalnych

1. Urząd Gminy przesłał do UM dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Centralnej 57 oraz Tuwima 32.
2. 12 lutego w Suszcu odbył się Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów gmin powiatu pszczyńskiego. Najważniejsze sprawy to:

* Przedstawienie założeń i koncepcji związku powiatowo – gminnego Śląska Energia
* Działalność Biura Informacji Turystycznej w Pszczynie
* Sytuacja szpitala powiatowego w Pszczynie
* Organizacja wojewódzkich Finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej na terenie powiatu pszczyńskiego
* Prezentacja możliwości działań Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
* Prezentacja eko-słupka (jako podświetlanego czujnika zapylenia powietrza)

1. W związku z przystąpieniem do prac projektowych przebudowy ul. Wodnej, ul. Błękitnej i ul. Promnickiej zostały zlecone przez gminę operaty wodno-prawne związane z odwodnieniem tych dróg, częściową likwidacją rowów i budowę w tym miejscu kanalizacji deszczowej oraz planowanym zasypaniem stawu przy ul. Błękitnej. Zlecono również aktualizację map w celach projektowych w tym rejonie.
2. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej UM wynika, że została przyznana dotacja na dofinansowanie przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze w kwocie około 4, 2 mln zł. W chwili obecnej trwa procedura związana z zawarciem umowy o dofinansowanie tego zadania. Powiat rozważa możliwość realizacji tego zadania w cyklu dwuletnim tj. w latach 2020 – 2021. Trudno precyzyjnie określić termin rozpoczęcia robót, gdyż przetarg na roboty budowlane nie został jeszcze przez powiat ogłoszony. Mamy nadzieję, że nastąpi to jeszcze w I półroczu br. W trakcie realizacji mieszkańcy Kobióra będą musieli liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w dojeździe do posesji. Rozważany jest tymczasowy plan organizacji ruchu oraz harmonogram robót aby tą uciążliwość zminimalizować.