GMINA BRAŃSK

17-120 Brańsk, ul. Rynek 8

tel. 85/737-50-31, fax 737-58-04

NIP 543-20-69-840, REGON 050659013                                                                              Brańsk, dnia 27 września 2022r.

RI.27120.2022

Rozeznanie cenowe

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Wójt gminy Brańsk na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2021 r., poz.1129 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usługi polegającej na:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Brańsk

woj. podlaskie

ul. Rynek 8

17-120 Brańsk

tel. 85 737 50 31

fax. 85 737 58 04

NIP 543-20-69-840

REGON 050659013

e-mail: sekretariat@bransk.pl; sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl

adres strony internetowej: samorzad.gov.pl/gmina-bransk

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora                       nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Brańsk” dofinansowanego  Programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (dostępne na stronie Zamawiającego https://samorzad.gov.pl–zakładka co robimy/zamówienia publiczne/powyżej 130 tys.zł/Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Brańsk

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:

- robót konstrukcyjno – budowlanych,

- robót instalacji sanitarnych,

- robót instalacji elektrycznych

oraz z wymaganiami Zamawiającego.

Zakres obowiązków oraz szczegółowe wymagania wobec inspektora nadzoru:

- Szczegółowe zapoznanie się z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,                          a Wykonawcą robót.

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym,                  a Wykonawcą robót.

- Nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego a także,                      w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych.

- Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,                        w ustalonych terminach, uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń.

- Stałej, bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, dokumentacją projektową,                        a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                                    i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów ( atestów, świadectw jakości, wyników badań, deklaracji zgodności, aprobat) dotyczących dostarczonych urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

- Niezwłocznego zawiadamiania na piśmie Zamawiającego o przerwach w realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Kontroli pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę przy odbiorze końcowym, weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

- Niezwłocznego przekazania Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, atestami i innymi wymaganymi dokumentami.

- Udziału w czynnościach odbioru końcowego – zgodnie z procedurą określoną w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót.

- Udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz sprawdzania rozliczeń inwestycji w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót odstąpią od umowy na wykonanie robót.

- Niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, o zmianach adresu i innych danych kontaktowych.

- Prowadzenia nadzoru nad usuwaniem przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów, kontrola jakości robót po usunięciu przez Wykonawcę robót wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad
i usterek.

- Uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzanie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji               i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.

- Egzekwowania od Wykonawcy robót usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również nadzór nad wykonywaniem obowiązków Wykonawcy robót            w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności w zakresie usuwania ujawnionych wad                  i usterek.

- Stałego doradztwa na rzecz Zamawiającego – celem prawidłowego i terminowego zrealizowania robót objętych nadzorem, w tym m.in. udzielanie Zamawiającemu porad i opinii w tym zakresie, uczestnictwa i doradzania Zamawiającemu w zakresie ewentualnych roszczeń i sporów z Wykonawcą.

- Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sprawie ewentualnej zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej oraz w sprawie robót uzupełniających, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót.

- Wykonywania innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzoru nad inwestycją.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Na podstawie zarządzenia Nr 242/2021 Wójta Gminy Brańsk z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania                                 ustawy – Prawo zamówień publicznych przez Urząd Gminy Brańsk i gminne jednostki organizacyjne.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

  - Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania danej części. Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy ustala się na dzień 23 września 2023 r.

  - Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy robót w okresie gwarancji i rękojmi, udział w przeglądach gwarancyjnych, udział w odbiorze pogwarancyjnym. Czas trwania okresu gwarancyjnego zaoferowanego przez Wykonawcę robót wynosi 48 miesięcy.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

  - Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający uzna, że oferent spełnia warunki udziału w niniejszym zamówieniu jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności:

- instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych

- instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych,

- robót konstrukcyjno-budowlanych

wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.                z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy, bądź odpowiadające ww. uprawnieniom.

Do oferty należy dołączyć wg załącznika Nr 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego danej specjalności.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac opisanych w pkt I niniejszego zapytania pn. ,,Przedmiot zamówienia”.

2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena oferty brutto stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- ZASADY PŁATNOŚCI

- Przewiduje się wystawienie faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru zadania.

- Termin płatności faktur: 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury                    do siedziby Zamawiającego.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego oraz załączyć załącznik Nr 2 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego danej specjalności.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2022 r. do godz. 1500  w Urzędzie Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, drogą pocztową na powyższy adres, bądź drogą elektroniczną: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl lub przesłać faksem: 85 737 58 04.

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.

- UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z Wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane                  w niniejszym zapytaniu.

Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.