SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

od 27.06.2019 r. do 22.08.2019 r.

Okres międzysesyjny upłynął pod znakiem realizacji inwestycji gminnych 
w tym:

I	ROBOTY DROGOWE

- zostały przygotowane dokumentacje projektowe oraz dokonano zgłoszenia przebudowy:

- ulicy Kodowej,

- ulica Ołtuszewskiego odcinek południowy

- łącznik pomiędzy ulicą Rodzinną i Kwiatową

- odcinek ulicy Stobika

- odcinek ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z Kobiórską do mini ronda

- oraz dodatkowo trzy odcinki ulicy Kobiórskiej

W przetargu nieograniczonym wpłynęły trzy oferty, najtańsza oferta była na łączną kwotę brutto 558 541zł. Okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 20 listopad. Koszty realizacji zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

- Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg na przebudowę odcinka ścieki rowerowej od centrum przesiadkowego do ulicy Łukowej tzw. ,,Starodroże”.

Otwarcie ofert nastąpi 6 września, planowany termin realizacji 20 listopad br.

- Trwają prace projektowe i formalności związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej następnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej relacji Kobiór-Tychy

- odcinek pomiędzy ulicą Kwiatową i Wróblewskiego

- odcinek od granicy lasu do Drogi Książęcej

Roboty związane z wykonaniem w/w ścieżek musimy zakończyć w br. i są one dofinansowane z Metropolitarnego Funduszu Solidarności.

- W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową miejsc parkingowych wraz z dojazdami na Gminnym Ośrodku Sportu. Termin realizacji bardzo pilny z uwagi na konieczność zakończenia robót przed 15 września br.

II	 ROBOTY OŚWIETLENIOWE

- Obecnie trwa budowa oświetlenia przy ulicy Wschodniej (9 punktów świetlnych oraz szafa sterująca).

Wartość robót około 72 000 zł brutto. Termin realizacji do 10 września

- Obecnie trwa przetarg nieograniczony na wymianę 242 punktów świetlnych na energooszczędne (LED) na sieci oświetleniowej należącej do Gminy Kobiór.

Otwarcie ofert przewiduje się 6 września. Termin realizacji do 20 listopada br.

Jest to zadanie przewidziane do dofinasowania z Metropolitarnego Funduszu Solidarności.

- Niezaleźnie od powyższego  Gmina planuje pod koniec br. złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany punktów świetlnych na sieci skojarzonej należącej do firmy Tauron.

Złożenie wniosku aplikacyjnego będzie uzależnione od warunków udostępnienia słupów przez firmę Tauron.

Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych w formule ZIT.

Realizację przewiduje się w roku 2020/2021.

III	 REMONT POMIESZCZEŃ W GDK

- Zostały zakończone prace związane z remontem łazienki na parterze budynku. Wartość robót około 60000 zł.

- Została opracowana dokumentacja i na remont pomieszczeń w Domu Kultury na Klub Senior Plus. Przygotowany jest przetarg nieograniczony.

Jeżeli znajdziemy wykonawców, to roboty powinny być zakończone 
w listopadzie br.

Dofinasowanie z programu rządowego do 80%.

IV	 REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO ORLA 4

- Pod koniec lipca br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że nasz wniosek  dotyczący dofinansowania projektu pn. ,,Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym’’ został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie około 775 000 zł. (dotyczy to budynku przy ul. Orlej 4)

W chwili obecnej są przygotowywane przez urząd dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dotacji.

Całkowita wartość robót szacowana jest na około 1 090 000 zł.

Gmina zawnioskowała o wydłużenie terminu realizacji do 30 czerwca 2021r.

W najbliższym czasie gmina będzie musiała podjąć działania związane 
z przeniesieniem części lokatorów do lokali zastępczych.

Ostateczne decyzje dotyczące realizacji tego projektu zostaną podjęte po ustaleniu faktycznej wartości robót w wyniku przetargu.

- Równocześnie z tym projektem będzie realizowany przez GOPS projekt pn. ,,Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT”.

Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021.

Dofinansowanie ze środków unijnych około 93%.

V	 ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP

Dnia 29 lipca br. zakończono przetarg nieograniczony na zakup nowego specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kobiórze.

Wpłynęła jedna oferta na kwotę 773 670 zł.

Zakup dofinansowany ze środków zewnętrznych w kwocie 510 000 zł.

Środki gminy Kobiór 250 000 zł oraz 13 670 zł środki własne OSP.

W najbliższych dniach nastąpi odbiór samochodu.

Z uwagi na gabaryty będzie on garażowany w dzierżawionym obiekcie po byłej Bazie Transportu Leśnego.

W związku z powyższym podjęto ponowne działanie związane 
z uregulowaniem stanu prawnego tego obiektu.

22 lipca odbyło się kolejne spotkanie z nadleśniczym  w przedmiotowej sprawie z udziałem wójta i komendanta OSP. Rozważa się możliwość wykupu przez Gminę.

Równocześnie podjęto działania związane z aktualizacją koncepcji adaptacji oraz jej wstępne uzgodnienie z SANEPIDEM i PSP.

Wójt Gminy

Eugeniusz Lubański