**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA   
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM**

**od 27.06.2019 r. do 22.08.2019 r.**

Okres międzysesyjny upłynął pod znakiem realizacji inwestycji gminnych   
w tym:

**I ROBOTY DROGOWE**

1. zostały przygotowane dokumentacje projektowe oraz dokonano zgłoszenia przebudowy:

* ulicy Kodowej,
* ulica Ołtuszewskiego odcinek południowy
* łącznik pomiędzy ulicą Rodzinną i Kwiatową
* odcinek ulicy Stobika
* odcinek ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z Kobiórską do mini ronda
* oraz dodatkowo trzy odcinki ulicy Kobiórskiej

W przetargu nieograniczonym wpłynęły trzy oferty, najtańsza oferta była na łączną kwotę brutto 558 541zł. Okres gwarancji 60 miesięcy, termin realizacji 20 listopad. Koszty realizacji zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

1. Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetarg na przebudowę odcinka ścieki rowerowej od centrum przesiadkowego do ulicy Łukowej tzw. ,,Starodroże”.

Otwarcie ofert nastąpi 6 września, planowany termin realizacji 20 listopad br.

1. Trwają prace projektowe i formalności związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej następnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej relacji Kobiór-Tychy

* odcinek pomiędzy ulicą Kwiatową i Wróblewskiego
* odcinek od granicy lasu do Drogi Książęcej

Roboty związane z wykonaniem w/w ścieżek musimy zakończyć w br. i są one dofinansowane z Metropolitarnego Funduszu Solidarności.

1. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową miejsc parkingowych wraz z dojazdami na Gminnym Ośrodku Sportu. Termin realizacji bardzo pilny z uwagi na konieczność zakończenia robót przed 15 września br.

**II ROBOTY OŚWIETLENIOWE**

1. Obecnie trwa budowa oświetlenia przy ulicy Wschodniej (9 punktów świetlnych oraz szafa sterująca).

Wartość robót około 72 000 zł brutto. Termin realizacji do 10 września

1. Obecnie trwa przetarg nieograniczony na wymianę 242 punktów świetlnychna energooszczędne (LED) na sieci oświetleniowej należącej do Gminy Kobiór.

Otwarcie ofert przewiduje się 6 września. Termin realizacji do 20 listopada br.

Jest to zadanie przewidziane do dofinasowania z Metropolitarnego Funduszu Solidarności.

1. Niezaleźnie od powyższego Gmina planuje pod koniec br. złożyć wniosek o dofinansowanie wymiany punktów świetlnych na sieci skojarzonej należącej do firmy Tauron.

Złożenie wniosku aplikacyjnego będzie uzależnione od warunków udostępnienia słupów przez firmę Tauron.

Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych w formule ZIT.

Realizację przewiduje się w roku 2020/2021.

**III REMONT POMIESZCZEŃ W GDK**

1. Zostały zakończone prace związane z remontem łazienki na parterze budynku. Wartość robót około 60000 zł.
2. Została opracowana dokumentacja i na remont pomieszczeń w Domu Kultury na Klub Senior Plus. Przygotowany jest przetarg nieograniczony.

Jeżeli znajdziemy wykonawców, to roboty powinny być zakończone   
w listopadzie br.

Dofinasowanie z programu rządowego do 80%.

**IV REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO ORLA 4**

1. Pod koniec lipca br. otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że nasz wniosek dotyczący dofinansowania projektu pn. ***,,Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym’’*** został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie około 775 000 zł. (dotyczy to budynku przy ul. Orlej 4)

W chwili obecnej są przygotowywane przez urząd dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dotacji.

Całkowita wartość robót szacowana jest na około 1 090 000 zł.

Gmina zawnioskowała o wydłużenie terminu realizacji do 30 czerwca 2021r.

W najbliższym czasie gmina będzie musiała podjąć działania związane   
z przeniesieniem części lokatorów do lokali zastępczych.

Ostateczne decyzje dotyczące realizacji tego projektu zostaną podjęte po ustaleniu faktycznej wartości robót w wyniku przetargu.

1. Równocześnie z tym projektem będzie realizowany przez GOPS projekt pn. ,,Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT”.

Projekt będzie realizowany od stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021.

Dofinansowanie ze środków unijnych około 93%.

**V ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP**

Dnia 29 lipca br. zakończono przetarg nieograniczony na zakup nowego specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kobiórze.

Wpłynęła jedna oferta na kwotę 773 670 zł.

Zakup dofinansowany ze środków zewnętrznych w kwocie 510 000 zł.

Środki gminy Kobiór 250 000 zł oraz 13 670 zł środki własne OSP.

W najbliższych dniach nastąpi odbiór samochodu.

Z uwagi na gabaryty będzie on garażowany w dzierżawionym obiekcie po byłej Bazie Transportu Leśnego.

W związku z powyższym podjęto ponowne działanie związane   
z uregulowaniem stanu prawnego tego obiektu.

22 lipca odbyło się kolejne spotkanie z nadleśniczym w przedmiotowej sprawie z udziałem wójta i komendanta OSP. Rozważa się możliwość wykupu przez Gminę.

Równocześnie podjęto działania związane z aktualizacją koncepcji adaptacji oraz jej wstępne uzgodnienie z SANEPIDEM i PSP.

**Wójt Gminy**

**Eugeniusz Lubański**