**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Znak postępowania: SE.271.11.2023**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* + 1. Przedmiotem zamówienia jest :

**„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk”**

* + 1. Rodzaj zamówienia: **usługi.**
    2. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 31 stycznia 2024 r.**
    3. Miejsce realizacji usługi**: teren Gminy Brańsk**
    4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

CPV 45262660-5 usuwanie azbestu

CPV 90512000-9 usługi transportu odpadów

* + 1. Wymagany zakres usługi

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brańsk, objętych wnioskami złożonymi przez osoby fizyczne  
   w szacowanej ilości **319,72 Mg**.
2. Wykonanie usługi będzie polegało na odbiorze wyrobów zawierających azbest (wcześniej zdemontowanych płyt eternitowych) znajdujących się na terenie nieruchomości, przygotowaniu do transportu, transporcie  
   i przekazaniu do unieszkodliwienia na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów zawierających azbest.
3. Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, z których mają zostać usunięte wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia 2024 r.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty odebrania wyrobów zwierających azbest z właścicielem (posiadaczem) nieruchomości,  
   u którego ma być wykonana usługa.
5. Wykonawca przeprowadzi ważenie odebranych wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej nieruchomości w obecności jej właściciela (posiadacza) oraz przedstawiciela Zamawiającego. Okoliczności zważenia wyrobów azbestowych i ich waga winny być potwierdzone protokołem odbioru z podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości, a także przedstawiciela Zamawiającego. Na protokole odbioru powinna również być wpisana powierzchnia w metrach kwadratowych zebranych wyrobów zawierających azbest. Jeden egzemplarz potwierdzenia odbioru odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) oraz karty przekazania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu, drugi dla właściciela nieruchomości.
6. Przed przystąpieniem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  
   w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
7. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną każdej nieruchomości, z której usunięto wyroby/ odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej (fotografie z każdej nieruchomości w oddzielnym folderze nazwanym adresem nieruchomości).
8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z § 8 ust. 3 w/w rozporządzenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości materiałów podlegających odbiorowi ze względu na wysokość środków pozyskanych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
10. Zadanie realizowane będzie w udziałem dotacji Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ora środków własnych Zamawiającego.
11. Wyroby zawierające azbest znajdują się na nieruchomościach położonych na ternie Gminy Brańsk. Wyroby umieszczone są na paletach lub workach typu big bag.
12. Zamawiający zastrzega że w trakcie realizacji zamówienia wykaz nieruchomości oraz harmonogram może ulec zmianie, gdyż ilość odpadów azbestowych określono na podstawie zgłoszeń indywidualnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brańsk.
13. Termin wykonanych prac musi być uzgodniony z właścicielem nieruchomości i przekazany Zamawiającemu.
14. Wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (np. zabezpieczenie miejsca odbioru, ustawienia obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed ich uszkodzeniem i inne), Wykonawca wykonuje we własnym zakresie.
15. Wszystkie roboty Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

* ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
* ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
* ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1680 z późn. zm.),
* ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2147 z późn. zm.),
* rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),
* rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
* rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.  
  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

1. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania usług.
2. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że  
   w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.
   * 1. **Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej przedkładanej Zamawiającemu:**

Wykonawca po wykonaniu usługi w terminie nie dłużnym niż do dnia 05.02.2024 r. przekazuje zamawiającemu następujące dokumenty:

* + - 1. protokół odbioru odpadów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości (odrębnie dla każdej nieruchomości),
      2. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz  
         o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego (odrębnie dla każdej nieruchomości),
      3. potwierdzenie wystawienia kart przekazania odpadów (wydruk z systemu BDO),
      4. dokumentacja fotograficzna wyrobów azbestowych odrębnie dla każdej nieruchomości, z której usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej (fotografie z każdej nieruchomości w oddzielnym folderze nazwanym adresem nieruchomości).
    1. **Dodatkowe dokumenty wymagane od Wykonawcy** **w dniu podpisania umowy:**

1. **wykaz osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę dot.** -pracownika posiadający przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
2. **dokument potwierdzający nadanie numeru rejestrowego z Bazy Danych o Odpadach** (BDO) przez Marszalka Województwa (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonymi przez Marszałka Województwa) potwierdzającym wpis w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest i wytwarzaniu odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO;
3. **kopia umowy ze składowiskiem odpadów na przyjęcie odpadów zawierających azbest** lub, w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego własne składowisko, posiada decyzję wydaną dla właściciela składowiska zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.