Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach

Lokalizacja – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku ul. Branickiego 13, Białystok

| Działanie | Sposób realizacji | Termin wykonania | Szacowany koszt inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wejście do budynku |  |  |  |
| Ułatwienie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego dla osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną sprawnością przy wejściu. | Wrzesień 2023r. |  |
| Ułatwienie w poruszaniu się po budynku. | Oznakowanie budynku piktogramami najlepiej wypukłymi. Montaż przy wejściu tablicy w alfabecie Braille’a. | Wrzesień 2023r. |  |
| Klatka schodowa |  |  |  |
| Oznaczenie pięter na poręczach w alfabecie Braille’a. | Należy zakupić nakładki na poręcze z oznakowaniem w alfabecie Braille’a. | Wrzesień 2023r. |  |
| Wprowadzenie przed schodami oznaczeń fakturowych i kontrastowych. | Oznaczenie kontrastowe schodów na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę). | Wrzesień 2023r. |  |
| Oznaczenie pięter w sposób widoczny i skontrastowany. | Montaż tablic informacyjnych na piętrach oraz oznakowanie pięter, sal obsługi, pokoi, toalet i korytarzy w sposób widoczny i skontrastowany. | Wrzesień 2023r. |  |
| Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku |  |  |  |
| Oznaczenie pokoi w sposób widoczny i skontrastowany. | Wykonanie napisów informacyjnych z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. | Wrzesień 2023r. |  |
| Wyposażenie budynku w pętle indukcyjne. | Zakup pętli indukcyjnej do kancelarii. | Grudzień 2022r. |  |
| Bezpieczeństwo i ewakuacja |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niesłyszącym. | Montaż świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. | Wrzesień 2023r. |  |
| Informacja i nawigacja |  |  |  |
| Zapewnienie zdalnego dostępu do tłumacz migowego oraz informacji wyświetlanych na stronie powiatu w języku migowym. | Podpisanie umowy na usługę tłumaczenia na język migowy. | Marzec 2022r. |  |

Wszystkie działania wymagają zgody Właściciela budynku.