Załącznik nr 11 do SWZ

UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ………………..…….2021 r. w Łosicach,

pomiędzy Powiatem Łosickim w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu
Łosickiego, ul. Narutowicza 6, reprezentowany przez:

1. Janusza Kobylińskiego – Starostę

2. Michała Michaluka – Wicestarostę

z kontrasygnatą Anny Sulińskiej - Skarbnika Powiatu

z/s w Starostwie Powiatowym w Łosickich, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice zwanym dalej „Zamawiającym” NIP 496-01-12-119, REGON 030238729

a

.....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwani dalej łącznie "Stronami", a każda z osobna "Stroną:,

Osoby podpisujące niniejszą umowę w imieniu i na rzecz Strony oświadczają, iż na dzień jej zawarcia są do tego uprawnione, jednocześnie przedkładając aktualne odpisy ze stosownych rejestrów stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 1129 ze zm. dalej "Pzp"), Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. "Dostawa,  montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w budynkach należących do Powiatu Łosickiego".

- Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa dalej "Dokumentacja") wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach należącym do Powiatu Łosickiego w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe (zwany dalej „PFU”),  warunki wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej "Przedmiot umowy") oraz wykonanie niezbędnych robót niezbędnych do użytkowania, każdej z instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Przedmiot umowy obejmuje także:

- kompleksową realizację robót budowlanych i montażowych w oparciu o sporządzoną Dokumentację oraz przeprowadzenie wszelkich prób i badań, a także przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania.

- uzyskanie decyzji: pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na eksploatację - jeśli będzie wymagane.

- uzyskanie zwiększenia mocy przyłączeniowej do budynków objętych zadaniem
– jeśli będzie wymagane.

- wykonanie wszelkich niewymienionych w umowie prac koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu w zakresie przygotowania, projektowania i realizacji, uruchomienia inwestycji.

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że:

- w przypadku niewyspecyfikowania jakiegoś elementu koniecznego do właściwego funkcjonowania obiektu, a będącego w granicach Przedmiotu umowy będzie on dostarczony w cenie Umowy i we właściwym do montażu czasie tak, aby nie opóźniało to realizacji umowy,

- zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego w szczególności z PFU oraz ze stanem technicznym przedmiotowych budynków, parametrami przyłącza energetycznego, ich usytuowaniem i otoczeniem oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń,

- szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac,

- rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do realizacji powierzonego zadania,

- posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnych zapleczem techncznym i osobowym do ich wykonania i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.

- zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami branżowymi.

- Integralnymi częściami Umowy są następujące dokumenty:

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia .................;

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami;

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

§ 2

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zachowaniem terminów pośrednich tj.:

  - termin opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego  – do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy;

  - termin zakończenia prac projektowych – do 8 tygodni  od daty podpisania umowy;

  - termin rozpoczęcia robót budowlano-montażowych – do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do przystąpienia do prac Zamawiającemu lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac projektowych.

- Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia został wykonany+ w terminie, jeśli Wykonawca zakończy prace i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 1.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zrealizowania zamówienia.

- Wykonawca realizować będzie poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej umowy w kolejności i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

§ 3

Dokumentacja projektowa

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej (dokumentacji projektowej), zgodnie z zakresem i wytycznymi dla prac projektowych wskazanymi w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) z zastosowaniem optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych w jak najmniejszym stopniu ingerujących w budynek, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca pozyska wszelkie niezbędne materiały i dokumenty do prawidłowego  wykonania dokumentacji technicznej we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie wykonywania dokumentacji konsultować z Zamawiającym proponowane rozwiązania, w szczególności w zakresie istotnych elementów mających wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji instalacji.

- Dokumentacja techniczna ma być wykonana w języku polskim oraz musi być spójna, skoordynowana we wszystkich specjalnościach, opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentację techniczną Wykonawca dostarczy w wersji papierowej i elektronicznej, w ilości dwóch egzemplarzy każdej wersji. Wersję elektroniczną dokumentacji technicznej należy przekazać na opisanych płytach CD. Wersja elektroniczna dokumentacji musi być, odzwierciedleniem dokumentacji sporządzonej w formie papierowej,  ponadto musi zawierać skany wszelkich opinii, uzgodnień i oświadczeń, itp. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową.

- W ramach wykonania dokumentacji technicznej Wykonawca sporządzi w szczególności Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdej branży oraz kosztorysy opracowane metodą kalkulacji szczegółowej dla każdej branży z podziałem na poszczególne lokalizacje montażu instalacji.

- Dokumentacja techniczna musi być trwale i czytelnie oznaczona (egzemplarze, tomy), ponadto trwale oprawiona.

- Dokumentacja techniczna nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione. W przypadku użycia w przygotowywanych dziełach znaków towarowych, patentów lub pochodzenia proponowanych materiałóww i urządzeń, Wykonawca wskaże w opisie tych materiałów i urządzeń te ich cechy, które pozwolą Zamawiającemu określić „równoważność” innych rozwiązań.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Pzp, oraz aktami wykonawczymi do tychże ustaw z uwzględnieniem obowiązujących norm jakościowych i technologicznych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

§ 4

Prawa autorskie

- Z chwilą podpisania przez Strony protokółu zdawczo-odbiorczego w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bezwarunkowo i bez ograniczeń, majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1069 ze zm.).

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, CD, DVD, papier;

- zwielokrotnienie utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,  elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD, DVD, papier;

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
– wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;

- wprowadzenie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci;

- upublicznianie utworów w formie elektronicznej;

- wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;

- sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów;

- łączenie fragmentów z innymi utworami;

- dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zależnych.

- Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory.

- Wykonawca oświadcza, że wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne wykonanego przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.

- W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnych ingerencji (dokonywania modyfikacji itp.) w Dokumentacji.

- Z chwilą wydania Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego także prawo wyrażenia zgody na wykonanie zależnych praw autorskich.

- W przypadku, gdy w przyszłości powstaną nowe pola eksploatacji, inne niż wymienione w ust. 2, które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiającego w ww. zakresie, przeniesie w formie pisemnej na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania dokumentacją na tych polach.

- W przypadku określonym w ust. 10, wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 zaspokaja w całości roszczenia Wykonawcy również, co do przyszłych pól eksploatacji. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za Dokumentację na Zamawiającego przechodzą wszystkie prawa majątkowe do tego opracowania na wszystkich polach eksploatacji.

- Wykonawca oświadcza, że ustalenia zawarte w § 4 dotyczą wszystkich autorów Dokumentacji uczestniczących w jej opracowaniu, którzy bezterminowo zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji w stosunku do Zamawiającego i jego następców prawnych oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji.

§ 5

Obowiązki Stron

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy sporządzi i przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo
-finansowy realizacji zamówienia.

- Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę.

- Dostawę instalacji  fotowoltaicznej oraz  roboty  budowlano-montażowe  mające  na  celu  wykonanie  instalacji objętej niniejszą umową, Wykonawca wykona na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz w zgodzie z postanowieniami PFU, niniejszą umową oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wszystkie konieczne materiały zapewnia Wykonawca, koszt tych materiałów został wliczony w cenę ofertową.

- Materiały zastosowane przy realizacji umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 215, zm.: poz. 471) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej, w tym: przedmiarach robót oraz STWiORB. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności.

- Wykonawca winien ustalić termin dostawy i montażu instalacji z przedstawicielem Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowaną dostawą i montażem.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz Użytkownikom, darmowego dostępu on-line do systemu i korzystania on-line z systemu monitorującego pracę instalacji fotowoltaicznej, przez okres minimum 5 lat od uruchomienia instalacji fotowoltaicznych. Termin pięcioletni będzie liczony dla wszystkich instalacji od momentu uruchomienia ostatniej instalacji. System on-line do monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznych musi odpowiadać wymaganiom określonym w PFU.

- Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia instrukcji eksploatacji instalacji i przeszkolenie wskazanych użytkowników obiektu. Z przeszkolenia należy    sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz wskazanym użytkownikom obiektu opracowane szczegółowe instrukcje obsługi instalacji (zawierającej m.in. zalecenia w przypadku pożaru, przegrzewów, okresowej wymiany płynu solarnego, awarii, bieżącej konserwacji).

§ 6

- Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności montażu instalacji fotowoltaicznej (elektrycznej), odgromowej).

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w celu sprawdzenia stanu wykonania i realizacji umowy w szczególności spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania robót.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika.

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę zakres obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących roboty w trakcie realizacji niniejszej umowy, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

- Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, ramach realizacji dostaw, montażu i uruchomienia instalacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - należytego wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

  - zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;

  - postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 t.j.);

  - prowadzenia prac w taki sposób by nie spowodować awarii urządzeń oraz systemów zasilanych energią elektryczną, znajdujących się w budynku (np. w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej); koszty naprawienia urządzeń i systemów, które uległy uszkodzeniu w wyniku działań Wykonawcy ponosi Wykonawca,

  - zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza remontowego (w ciągu 3 dni od daty odbioru końcowego robót); koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy obciążają Wykonawcę,

  - uzyskania w imieniu Zamawiającego (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, stosowną zmianę mocy przyłączeniowej, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji;

  - realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez przedstawicieli Zamawiającego;

  - informowania o terminach prób i odbiorów;

  - informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

  - utrzymywania terenu nieruchomości w czasie trwania robót budowlano - montażowych, na terenie których wykonywane będą instalacje, w należytym  porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie    zgodnym z przepisami Bhp i P.poz., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego;

  - skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentóww pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- protokołów badań i sprawdzeń,

- protokołów odbiorów technicznych;

  - informowania  Zamawiającego  o  problemach   lub   okolicznościach   mogących   mieć wpływ na jakość wykonywanych robótt lub termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych wypadkach;

  - zgłaszania do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu – odbiory częściowe; nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                              w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

- dokonania rozruchu technologicznego wykonanych instalacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokołem odbioru;

- uzupełnienia ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego, po przejściach przewodów, odtworzenie chodników, trawników i innych;

- przygotowania wniosków zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych wraz                             z wymaganą dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz złożenia wniosku zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do właściwego Zakładu Energetycznego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość wykonanych robót oraz winien zachować należytą  staranność przy ich wykonywaniu .

- Na każdym etapie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwoływanych  przez Zamawiającego, mających na celu ocenę postępu prac projektowych, w tym m.in. przyjętych rozwiązań projektowych oraz mających na celu ocenę postępu realizacji robót budowlanych - montażowych.

- Strony zobowiązują się wzajemnie  powiadamiać  na  piśmie  o  zaistniałych  przeszkodach  w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji robot budowlanych-montażowych.

§ 8

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie bieżącego nadzoru,

- Dokonywanie odbiorów wykonanych prac;

- Regulowanie płatności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę na zasadach określonych w  umowie;

- Współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

Wynagrodzenie i rozliczenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym niniejszej mowa w §1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:

- w kwocie ……………. zł brutto (słownie złotych: ………………zł brutto),

- w tym kwota netto w wysokości …………….. zł, (słownie: …………………………zł netto)

- podatek VAT ( …… %) w wysokości …………….. zł.(słownie: ……………………………………………………….zł).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy (w tym koszty uzyskania pozwoleń, zmiany mocy przyłączeniowej -jeśli jest to konieczne, wykonania Dokumentacji, robót tymczasowych i towarzyszących, podwykonawcy, zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania umowy, gdyż Wykonawca staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodne z obowiązującym przepisami prawa) związane z kompletnym odbiorem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje także koszty związane z gwarancją oraz z usunięciem wad i usterek w okresie jękojmi za wady. Niedoszacowanie, pomięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określona w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wartością ostateczną i niezmienną przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy.

- Rozliczenie umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, uruchomieniu produkcyjnym mikroinstalacji (po otrzymaniu pozytywnej decyzji operatora sieci dystrybucyjnej właściwej dla Zamawiającego) oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikami.

- Przed dokonaniem płatności Zamawiający wymagał będzie, aby Wykonawca przedstawił dowód zapłaty wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawcy (dokument potwierdzający, że przelew został zrealizowany) i oświadczenie Podwykonawcy w oryginale, że wymagalne wynagrodzenie zostało zapłacone.

- W przypadku braku udokumentowania rozliczenia zobowiązań w stosunku do Podwykonawcy, Zamawiający pomniejszy i zatrzyma część wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowiącą równowartość wynagrodzenia należną Podwykonawcy do dnia udokumentowania rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą, co nie stanowi opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy w rozumieniu art. 481 § 1 K.c. w tym przypadku Wykonawca nie może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez strony umowy końcowy protokół odbioru robót, a zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na: Powiat Łosicki z siedzibą w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

- Nie przewiduje się fakturowania częściowego.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

§ 10

Zmiana umowy

  - Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia  nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach:

- w zakresie wynagrodzenia:

    - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

    - w przypadku zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

- w zakresie terminu wykonania:

    - w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, silny wiatr, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie) powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy,

    - jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego  w Umowie;

    - w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;

    - w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym;

- wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;

- wystąpienia konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych  z przedmiotem niniejszej umowy.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów poszczególnych obowiązków zawartych w umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nasilenia skutków jej wystąpienia, za które ani zamawiający ani wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2 nastąpić może na wniosek Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- uzasadnienie zmiany,

- wpływ wskazanych we wniosku okoliczności na termin wykonania umowy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 5 wymaga pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i Kierownika robót wyrażonej na piśmie.

- W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii Zamawiający stosownie do treści art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje możliwość zmiany umowy, jeżeli konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć.

- W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 wpływających na należyte wykonanie umowy, strony zobowiązane są niezwłocznie przekazać sobie informacje, o tych okolicznościach wraz z dokumentami na ich potwierdzenie.

- Przed podjęciem ewentualnych decyzji o zmianie umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

- Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 7 wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmian umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

§ 11

Podwykonawcy

  - Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SWZ z pomocą podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłączenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na zasadach i warunkach określonych w art. 437 ustawy Pzp wraz  z art. 6471 kodeksu cywilnego w trybie określonym poniżej:

- Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z uwzględnieniem zapisów art. 464 ust. 1 ustawy Pzp. przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawcy,  nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania określonej czynności;

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty postanowień umowy lub zmiany umowy w szczególności zapisów dotyczących czasu trwania umowy, sposobu i terminu rozliczeń;

- jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy;

- po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, dotyczącą wykonania czynności określonych w umowie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji określonych czynności Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania Podwykonawców jak za działania, uchybie i zaniedbania własne.

§ 12

Przedstawiciele Stron

- Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji umowy będzie  ……………..

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji technicznej                          i robót budowlano-montażowymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia niezbędne do wykonywania poszczególnych czynności objętych Umową.

- Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie  ………………

- Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie                    i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 13

Odbiór robót

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy będzie dokonany, w ciągu 7 dni roboczych od daty powiadomienia Zamawiającego o gotowości robót do odbioru końcowego (zgłoszenia robót do odbioru), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin do wykonania robót lub usunięcia wad, uwzględniając ich złożoność techniczną.

- Wykonawca po usunięciu wad zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego. Ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku będą miały zastosowanie również zapisy § 15.

- Niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie chociażby części umowy jest traktowane, jako niewykonanie umowy rodzące skutki z § 15 i odrębnych przepisów prawa.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę skutecznego dokonania odbioru instalacji na wszystkich budynkach Zamawiającego objętych niniejszym zadaniem.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron w terminie nie wcześniejszym niż po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy (art. 56 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)) i przyłączeniu go do OSD.

§ 14

Gwarancja i rękojmi za wady

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady lub usterki wykonanych robót budowlano-montażowych, urządzenia i pozostałe elementy na okres ……… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z uwzględnieniem zapisu § 13 ust. 8. Okres gwarancji i rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji i rękojmi jeśli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Gwarancją i rękojmią objęty jest cały przedmiot umowy, bez względu na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy przez Podwykonawcę.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zamontowanych urządzeń.

- Wykonawca udziela gwarancji na uzysk z instalacji powyżej 80% na okres …… lat.

- Panele fotowoltaiczne, posiadają minimum 10 letnią gwarancję produktową oraz 10 letnią gwarancję co do wydajności minimum 90%.

- Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych.

- Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia; w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów na zasadach ogólnych opisanych w Kodeksie Cywilnym;

  - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót lub może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy.

- Jeśli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości i na zasadach określonych w § 15 umowy,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji, a w szczególności koszty wymiany urządzeń, demontażu, montażu, transportu, delegacji osób świadczących usługi.

- W okresie gwarancji Wykonawca w ramach ryczałtowego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy:

- zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych instalacji minimum raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń zapewniając bezusterkową eksplantację w okresie gwarancji i rękojmi,

- usunie wszelkie wady wykryte w ramach przeglądu w terminie 10 dni od daty wykonania przeglądu i stwierdzenia wad, a także przeprowadzi – o ile będzie to konieczne –  czynności potrzebne do należytego funkcjonowania instalacji.

- Zamawiający dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub e-mailowo (pod numer telefonu albo adres e-mail podany w protokole odbioru) niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

- Naprawy gwarancyjne dokonywane będą w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę prawidłowego zawiadomienia o wykryciu wady lub usterki.

- W przypadku zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godziny od jej zgłoszenia.

- Powyższe potwierdzone będzie każdorazowo poprzez przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego protokołu czynności serwisowej podpisanego przez Wykonawcę oraz odbiorcę.

- Zasady eksploatacji i konserwacji Przedmiotu umowy zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji instalacji” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym/rękojmi wady, okres gwarancji/rękojmi zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.

- Okres gwarancji/rękojmi biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach określonych w umowie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznacza nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wady lub usterki.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niedotrzymania terminów, o których mowa w niniejszy paragrafie, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia, mienia albo wystąpienie katastrofy ekologicznej po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy chyba, że Wykonawca usunie wadę niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych.

- Oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Wykonawca odpowiada również na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź za inne wyrządzone szkody na zasadach ogólnych.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

- zmianie: siedziby, adresu do korespondencji lub firmy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- zmianie numeru rachunku bankowego,

- zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania sanacyjnego,

- ogłoszenia likwidacji,

- zawieszenia działalności.

§ 15

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1                            - w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w opracowaniu szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego                 w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy – w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w zakończenia prac projektowych w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy – w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze w okresie gwarancji lub odbiorze w okresie rękojmi - w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wad wyznaczanego zgodnie z postanowieniami § 14 umowy;

- w przypadku uzysku z instalacji poniżej 80% w okresie wskazanym § 14 ust. 3 –                w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy;

- w z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości umownej brutto,                         o której mowa w § 9 ust. 1;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy                           o podwykonawstwo oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi umowy                    o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3 %  wartości umownej brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy;

- w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dowodów potwierdzających spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego o którym mowa w § 6 ust. 3, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto,                 o której mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 6, w każdym przypadku powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność              z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej).

- Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty.

§ 16

Odstąpienie od umowy

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia o  Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli:

  - w stosunku do Wykonawcy Sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektem wykonawczym, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.

- Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej                i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.

- Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.

- W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, pokrycia uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę odpowiednio do stopnia zrealizowanych prac.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o rozwiązaniu Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 5.

- Zmawiający może odstąpić od Umowy, jeśli Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub Wykonawca realizuje Umowę niezgodnie z jej postanowieniami, lub realizuje Umowę nieprawidłowo lub niestarannie, lub nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 4 i ust. 5.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych (w toku) oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone oraz przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót, o których mowa w pkt 2 wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór z chwilą sporządzenia protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 3,

- protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 17

Ubezpieczenie

- Wykonawca przy zawarciu umowy przedłoży polisę lub inny dokument ubezpieczenia (wraz z dowodem jego opłacenia) potwierdzając, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na okres nie krótszy niż termin realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem jego opłaty) na okres, o który przedłużono termin realizacji umowy, chyba że umowa ubezpieczenia obejmuje okres na jaki został przedłużony termin realizacji umowy

§ 18

RODO

- Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje się, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

- Przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Łosicach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy, wykonywania przedmiotowej umowy i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania i ewentualnej kontroli przez organy uprawnione.

- Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Nie podanie danych w zakresie wskazanym postępowaniu uniemożliwiłoby przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, wybór oferty i zawarcie przedmiotowej umowy.

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Starostwem Powiatowym w Łosicach oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.

- Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Łosicach przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą wobec nich podejmowane zautomatyzowane decyzje. Starostwo Powiatowe w Łosicach nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym te dane na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie z podmiotem świadczącym usługi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Łosicach.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego, podwykonawcy nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę  z podwykonawcami.

- Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów zawartych przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca realizując przedmiot umowy, jest odpowiedzialny za swoje działania i zaniechania wynikające zarówno z uzyskanej od Zamawiającego dokumentacji, jak również z własnej inicjatywy w zakresie spełnienia wymagań SWZ. Należy również wskazać, iż Wykonawca ma obowiązek wykonać swoje prace stosownie do przedstawionych przez Zamawiającego parametrów - założeń i w tym zakresie jest za nie odpowiedzialny.

- Zamawiający nie będzie pobierał opłat za: udostępnienie terenu pod zaplecze Wykonawcy, terenu pod skład materiałów w przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał je zlokalizować na terenie Zamawiającego a także za wodę i energię elektryczną niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie  przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem                   COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842).

- Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy winna być kierowana na adresy wskazane na wstępie umowy. W przypadku zmiany adresu Strona zobowiązana jest poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie korespondencji wysłanej jej na ostatni wskazany przez Stronę adres do doręczeń; dwukrotne awizowanie przesyłki ma skutek jej doręczenia.

- Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. Językiem umowy, postępowania polubownego oraz sądowego jest język polski. W przypadku tłumaczenia umowy na języki obce, w razie wystąpienia rozbieżności językowych, w szczególności wszczęcia ewentualnego sporu sądowego, rozstrzygać będzie wersja umowy sporządzona w języku polskim.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy i załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego przez cały czas obowiązywania umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

| ZMAWIAJĄCY 1. …………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………….. 3……………………………………………………………… | WYKONAWCA 1………………………………………………………………… 2………………………………………………………………… |
| --- | --- |

Załączniki:

- Aktualne odpisy ze stosownych rejestrów,

- Oferta Wykonawcy z załącznikami, formularzem cenowym

- Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Dokument Ubezpieczenia

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.