**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM**

**od 23.08.2019 r. do 26.09.2019 r.**

Większość spraw, którymi zajmował się urząd w okresie międzysesyjnym jest kontynuacja prowadzonych w poprzednim okresie. Zostały one przedstawione radnym na Komisji Finansów i Komisji Gospodarki Przestrzennej. Dotyczy to
w szczególności inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie na bieżący rok takich jak:

**I BOISKA PRZYSZKOLNE**

Zakończono budowę boisk przyszkolnych. Trwają procedury z oddaniem obiektu do użytkowania. Państwowy Inspektor Sanitarny i Państwowa Straż Pożarna w terminie ustawowym nie wniosły uwag do inwestycji w związku
z czym został złożony wniosek do PINBUD-u o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na użytkowanie. Spodziewamy się zakończenia procedury do połowy października br. Do czasu uprawomocnienia się tej decyzji obowiązuje zakaz korzystania z obiektu.

**II ROBOTY DROGOWE**

1. Niebawem rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową dróg w Kobiórze w tym:
* ulicy Kodowej,
* ulica Ołtuszewskiego odcinek południowy
* łącznik pomiędzy ulicą Rodzinną i Kwiatową
* odcinek ulicy Stobika
* odcinek ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z Kobiórską do mini ronda
* oraz dodatkowo trzy odcinki ulicy Kobiórskiej.

Plac budowy został już przekazany wykonawcy, który powinien zakończyć roboty do 20 listopada br.

1. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę odcinka ścieki rowerowej od centrum przesiadkowego do ulicy Łukowej tzw. ,,Starodroże”.

Przetarg wygrała firma z Grzawej za kwotę 196 683,36zł. Termin wykonania 20 listopad 2019.

1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę następnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej relacji Kobiór-Tychy dofinansowanych
z Metropolitarnego Funduszu Solidarności.
* odcinek pomiędzy ulicą Kwiatową i Wróblewskiego
* odcinek od granicy lasu do Drogi Książęcej

Termin otwarcia ofert ustalono na 9 października br.

1. Zakończono prace związane z przebudową miejsc parkingowych wraz
z dojazdami na Gminnym Ośrodku Sportu.

Roboty zostały wykonane przez firmę z Kobielic za kwotę 112 000zł.

1. Według nieoficjalnych informacji wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Rodzinnej ze środków UE przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do końca września.

W przypadku uzyskania dotacji przed końcem br., zostanie ogłoszony przez PZD Pszczyna, przetarg na realizację tego zadania.

**III ROBOTY OŚWIETLENIOWE**

1. Rozstrzygniętoprzetarg nieograniczony na wymianę 242 punktów świetlnychna energooszczędne (LED). Jest to zadanie przewidziane do dofinasowania z Metropolitarnego Funduszu Solidarności. Wygrała firma z Rudy Śląskiej za kwotę 306 397 zł*.*

Termin realizacji do 20 listopada br.

**IV KANALIZACJA SANITARNA**

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Wróblewskiego i Kwiatową oraz odcinka kanalizacji na ulicy Cichej o łącznej długości 383 mb.

Przetarg wygrało konsorcjum firm z Imielina za kwotę 134 183 zł brutto. Roboty są w toku, umowny termin realizacji do 29 listopada br.

Większa część środków na realizację tego zamówienia pochodzi z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

**V OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI**

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy o możliwości dofinansowania ze środków Gminy, w kwocie 5 000zł, wymiany starych pieców węglowych na gazowe lub inne proekologiczne źródła, wpłynęło do gminy 27 wniosków
o dofinansowanie, w tym: wymiany 14 kotłów starych sprzed 2007r. oraz
13 nowszych. Kilku wnioskodawców zakończyło już pracę, 4 wnioskodawcom wypłacono dotację w kwocie po 5000zł.

Sukcesywnie spływają też decyzje na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Ponieważ z planowanej kwoty na dotację pozostało jeszcze 15 000zł w dniu dzisiejszym przewidziane jest podjęcie uchwały zmieniającej regulamin
w zakresie przedłużenia terminu naboru wniosków o dofinasowanie dodatkowych 3 kotłów węglowych na gazowe.

**VI REMONT POMIESZCZEŃ W GDK**

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę remontu pomieszczeń w GDK na cele utworzenia Klubu Senior Plus (dofinansowane
w 80% ze środków rządowych.

Przetarg wygrała firma z Pszczyny za kwotę 158 737 zł brutto. Termin realizacji 22 listopad br.

Niezależnie od powyższego osobnym zamówieniem zostanie objęte wyposażenie klubu oraz wykonanie klimatyzacji.

**VII REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO ORLA 4**

Uzyskaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie realizacji projektu pn. ***,,Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych na terenie zdegradowanym’’*** przy ulicy Orlej 4 do dnia 30 czerwca 2021. W chwili obecnej trwają procedury związane z zawarciem umowy o dofinansowanie. Niezwłocznie po zawarciu umowy zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Ze względu na ograniczoną ilość mieszkań zastępczych roboty będą realizowane w dwóch etapach.

**VIII ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP**

Zostało zrealizowane zamówienie publiczne na zakup wozu bojowego dla OSP w Kobiórze. Przypomnę, że całkowita wartość samochodu 773 670 zł. z czego 510 000 stanowi dofinasowanie zewnętrzne, środki gminy Kobiór 250 000 zł oraz 13 670 zł środki własne OSP. Od początku września samochód jest już
w Kobiórze i jest wykorzystywany do akcji. W ostatnim czasie została zaktualizowana koncepcja adaptacji obiektu Nadleśnictwa na cele nowej remizy OSP oraz wykonano instalację elektryczną. W najbliższym czasie zostanie zlecona dokumentacja na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Przed zimą chcielibyśmy jeszcze zrealizować ogrzewanie w tym obiekcie.

**IX FUNKCJONOWANIE KZK**

Od dnia 09 września Kobiórski Zakład Komunalny jest zarządzany przez nowego dyrektora wyłonionego w wyniku naboru. Jest nim pan inżynier Dariusz Kołoczek. W chwili obecnej trwają ustalenia zakresu i zasad przekazania do Kobiórskiego Zakładu Komunalnego dodatkowych zadań prowadzonych dotychczas przez Urząd Gminy. W szczególności dotyczy to bieżącego utrzymania dróg, zieleni i oświetlenia ulicznego.

**X GOSPODARKA ODPADAMI**

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i zawarto umowę na wywóz
i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kobiór na okres 8 miesięcy
(od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020).

Wpłynęła jedna oferta firmy Master. Wartość usługi w okresie 8 miesięcy wyniesie 743 420 zł. W porównaniu do obecnie obowiązującej umowy koszty gospodarki odpadami w wyżej wymienionym okresie wzrosną o około 15%.

Jednocześnie do końca sierpnia 2020 roku Gmina będzie zmuszona dostosować obecnie obowiązujący regulamin o utrzymaniu porządku i czystości do zapisów znowelizowanej ustawy śmieciowej.

**XI KANAŁ ŚLĄSKI**

W wyniku podjętej uchwały Rady Gminy przeciwko budowie Kanału Śląskiego przez centrum Kobióra, wariant tej trasy został usunięty przez projektantów. Najbardziej prawdopodobną trasą jest przebieg przez lasy po północnej stronie Gminy Kobiór (częściowo doliną rzeki Gostynki). Nowym problemem, który wymaga rozwiązania jest przeprowadzenie Kanału w rejonie Zameczku Myśliwskiego w Promnicach. W dniu dzisiejszym odbyła się wizja w rejonie Promnic przez przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jednocześnie ustalono, że jesienią br. zostanie zorganizowane spotkanie wyżej wymienionego pełnomocnika z samorządem Gminy Kobiór
w przedmiotowej sprawie.

**Ponadto:**

**27 lipca** zawarto umowę na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020

**28 lipca** zawarto akt notarialny z PKP PLK regulujący zasady wykonania przebudowy przez PKP fragmentu ulicy Składowej w ramach modernizacji linii kolejowej i przekazania w przyszłości do utrzymania przez Gminę Kobiór

**4 września** odbył się w Starostwie Pszczyńskim konwent Starosty, Burmistrza
i Wójtów powiatu pszczyńskiego. Głównym punktem konwentu była:

* sprawa funkcjonowania szpitala powiatowego oraz możliwości przystąpienia do spółki prowadzącej szpital wszystkich gmin z naszego powiatu
* omówiono sprawy przygotowania fiszek projektowych na nową perspektywę finansową na lata 2021 – 2027
* omówiono sprawę komunikacji powiatowej na następne lata. Ustalono, że komunikacja między Pszczyną a Kobiórem będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach

**5 września** u notariusza w Pszczynie zawarto akt notarialny nabycia działki pod plac zabaw przy ulicy Rzecznej za kwotę 30 000 zł.

**9 września** w związku z ustawowym obowiązkiem objęcia uczniów szkoły podstawowej opieką dentystyczną podjęto działania do zawarcia umowy ze

spółką Medident w Kobiórze, która ma zawartą umowę z NFZ na realizację tego typu usługi

**11 września** odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem firmy Tauron do spraw kontaktów z samorządami. Omówiono problemy związane z eksploatacją oświetlenia ulicznego na sieci skojarzonej oraz zasady dalszej współpracy między Gminą a Tauronem w tym zakresie. W dniu jutrzejszym odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie modernizacji sieci energetycznej w Kobiórze oraz potrzeb Gminy w zakresie przebudowy fragmentów istniejącej sieci

**12 września** odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie utrzymania porządku i czystości na drodze wojewódzkiej 928 w Kobiórze. Zasygnalizowano również potrzebę uzupełnienia oznakowana na łuku drogowym przy Sikorce

**15 września** odbyły się Gminno – Powiatowe Dożynki w Kobiórze. Było to ogromne wyzwanie dla naszej Gminy, w której rolnictwo stopniowo zanika.
W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować Starostwu Powiatowemu oraz wszystkim rolnikom i instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie tej uroczystości. Pogoda i frekwencja dopisały, więc impreza odbyła się w miłej atmosferze

**16 września** odbyło się spotkanie z przedstawicielkami przedszkola **Troskliwe Misie** z Gostyni, które złożyły propozycję przyjęcia do ich żłobka kilkoro dzieci z Kobióra

**19 września**

* wystąpiono do WFOŚiGW o zmianę w umowie umorzenia pożyczki poprzez wprowadzenie do umowy dodatkowego zadania Kanalizacja Sanitarna Etap III (rejon ulicy Kwiatowej i Cichej).
* W tym samym dniu odbyło się spotkanie w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie omówienia komunalizacji niektórych gruntów w Kobiórze

**W dniach 24 – 25 września** uczestniczyłem w posiedzeniach Komisji Finansów oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej. Omówiono m.in. zaawansowanie tegorocznych inwestycji oraz plany inwestycyjne na rok 2020.

 **Wójt Gminy**

 **Eugeniusz Lubański**