Załącznik do Umowy nr ….. z dnia ……2026 r. 

Gwarancja 

Dotyczy zadania: 
Część 1. Budowa budynku magazynowego z zapleczem techniczno – konserwacyjnym.
Część 2. Budowa zasieków na materiały sypkie z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa 6 szczelnych zbiorników na wody opadowe z terenów utwardzonych.


Znak postępowania: ____________________________


GWARANTEM jest …………………………… będący Wykonawcą 

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest Powiat Łosicki, ul. Narutowicza 6, 
08-200 Łosice, REGON 030237351, NIP 4960249456zwany dalej Zamawiającym.


1.	Przedmiot i termin gwarancji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą:
Część 1. Budowa budynku magazynowego z zapleczem techniczno – konserwacyjnym.
Część 2. Budowa zasieków na materiały sypkie z elementów prefabrykowanych betonowych wraz z utwardzeniem terenu oraz budowa 6 szczelnych zbiorników na wody opadowe z terenów utwardzonych,
określonegow Umowie ,,nr ….. z dnia …. 2026 r.oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią.
2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z postanowieniami Umowy, specyfikacją warunków zamówienia,dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2).
3) Termin gwarancji wynosi _......._ miesięcy, liczone od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.
4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.


2.	Obowiązki i uprawnienia stron
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:
a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;
b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady;
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;
e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).
2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c);
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d);
e) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. e);
Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych.
3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.


3.	Przeglądy gwarancyjne
1) Komisyjne przegląd gwarancyjne odbywać się będą 1raz w roku w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.
2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.





4.	Tryby usuwania wad
1) Zakłada się następującą klasyfikację wad:
a)	wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b)	wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne.
2) Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:


	
	Klasyfikacja
wad
	Reakcja Gwaranta
	Wymagany czas reakcji

	A.


	Wady istotne, powodujące (bezpośrednio lub pośrednio) brak lub ograniczenie możliwości eksploatacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy
	1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wady
	48 h od chwili powiadomienia

	
	
	2) Zapewnienie bezpieczeństwa przedmiotu umowy dotkniętego wadą
	72 h od chwili powiadomienia

	
	
	3) Całkowite usunięcie wady
	zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie wady

	B.


	Pozostałe wady istotne.
	1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wady
	48 h od chwili powiadomienia

	
	
	2) Całkowite usunięcie wady
	zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie wady

	C.


	Wady nieistotne- 
nie wpływające (bezpośrednio lub pośrednio) na eksploatację jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy
	1) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wady
	36 h chwili powiadomienia

	
	
	2) Całkowite usunięcie wady.
	15 dni od chwili powiadomienia


Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji Wykonawcy lub osobie wskazanej przez Wykonawcę.
Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wady. W protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady.
4) Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.
5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

5.	Komunikacja
1) O każdej wadzie osoba wyznaczona przezZamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie pocztą elektroniczną lub pisemnie. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle (pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
		Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane jak w umowie.
		O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
		Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

6. Postanowienia końcowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,
2) Niniejsza Gwarancja jest integralną częścią Umowy.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3).



	PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Wykonawcy:

